Приложение №4

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической

эффективности в сельском поселении

Хатанга» на 2014-2016 годы

Подпрограмма

«Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан

в домах с печным отоплением»

Реализуемая в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» на 2014-2016 годы

- Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» на 2014 - 2016 годы (далее – Программа) |
| Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель подпрограммы) | Администрация сельского поселения Хатанга |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Улучшение качества жизни и благосостояния граждан, проживающих в домах с печным отоплением. Задачи: 1. Обеспечение пожарной безопасности и ремонта печного оборудования в жилых помещениях граждан, проживающих в поселках поселения. - Повышение теплозащитных свойств жилых домов в поселках поселения. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - Количество квартир, в которых отремонтировано печное оборудование. - Количество квартир, в которых выполнены работы по ремонту и остеклению оконных блоков. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга составит на 2014 год – 313,14 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет структурное подразделение администрации сельского поселения Хатанга – Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации |

- Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Хатанга составляет 98,4 тыс. кв. метров, удельный вес благоустроенного жилищного фонда – 67,5%. Самый высокий уровень благоустройства жилищного фонда в селе Хатанга, а самый низкий в поселках поселения, в которых население проживает в домах с печным отоплением. В качестве топлива используется уголь, который предоставляется безвозмездно, в количестве 10 тонн на одно дворовое хозяйство.

Всего в поселках 1 061 двор:

В том числе:

- п. Катырык       -  141 двор;

- п. Хета               - 143 двора;

- п. Новая             - 105 дворов;

- п. Кресты           - 125 дворов;

- п. Жданиха        -   93 двора;

- п. Новорыбная   - 187 дворов;

- п. Сындасско     - 152 двора;

- п. Попигай         - 115 дворов.

Жилые дома в поселках построены в период с 1930 по 1980 год. Состояние большинства из них характеризуется высокой степенью изношенности. Эксплуатация домов в суровых климатических условиях и отсутствие на протяжении многих лет финансовых средств на поддержание или восстановление потребительских свойств, не могли не отразиться на их конструктивном состоянии и эксплуатационной надежности. Для приведения жилых домов в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания граждан, необходимо выполнять ремонты не только домов, но и печей.  Проведение ремонтных работ осложнено отсутствием на территории поселков необходимых строительных материалов.

Поселки расположены в труднодоступных местностях, поэтому доставка основных грузов осуществляется в период летней навигации в ограниченные сроки, что является одной из причин отсутствия в данных поселках организаций, занимающихся реализацией строительных материалов и печного оборудования. Кроме того, предприниматели не заинтересованы в завозе материалов, т.к. нет гарантии на реализацию в связи с низкой платежеспособностью населения, проживающего в поселках поселения.

Отсутствие возможности самостоятельно произвести ремонт печного оборудования приводит к возникновению пожаров, в которых гибнут люди, наносится значительный ущерб имуществу.

В настоящее время социальная защита населения является одой из отраслей, характеризующейся постоянным расширением круга вопросов, входящих в ее сферу, которые охватывают все большую часть населения.

Для улучшения качества жизни и благосостояния граждан, проживающих в поселках поселения, необходимо выполнять мероприятия по ремонту печного оборудования и остекления оконных блоков в жилых домах за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга.

- Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Целью Подпрограммы является улучшение качества жизни и благосостояния граждан, проживающих в домах с печным отоплением.

Задачами Подпрограммы являются:

- обеспечение пожарной безопасности и ремонта печного оборудования в жилых помещениях граждан, проживающих в поселках поселения;

- повышение теплозащитных свойств жилых домов в поселках поселения.

Целевые индикаторы:

- Количество квартир, в которых отремонтировано печное оборудование;

- Количество квартир, в которых выполнены работы по ремонту и остеклению оконных блоков.

Сроки реализации подпрограммы – 2014 год.

- Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется на территории сельского поселения Хатанга после ее утверждения нормативным правовым актом администрации сельского поселения Хатанга и включения расходов на ее реализацию в бюджет поселения.

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает использование комплекса мер организационного и экономического характера.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, является администрация сельского поселения Хатанга.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться посредством размещения муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В Подпрограмму могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства.

- Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Координацию и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации сельского поселения Хатанга.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является структурное подразделение администрации сельского поселения Хатанга – Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации.

Ответственным исполнителем Подпрограммы осуществляется:

- координация деятельности исполнителей в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, реализуемых ответственным исполнителем;

- подготовка отчетов о реализации Подпрограммы.

- Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение намеченных мероприятий  по повышению теплозащитных свойств, обеспечению пожарной безопасности и ремонта печного оборудования в жилых помещениях граждан, проживающих в поселках поселения, способствует улучшению качества жизни и благосостояния граждан, проживающих в домах с печным отоплением.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы основывается на количественной оценке целевых индикаторов Подпрограммы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в Приложении №1 к Подпрограмме.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Утвержденная Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга. Объем финансирования мероприятий уточняется в процессе формирования бюджета сельского поселения Хатанга на соответствующий финансовый год.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы с учетом финансового обеспечения представлена в Приложении №2 к Подпрограмме.

|  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Подпрограмме «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением» |

Целевые показатели и показатели результативности Подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Улучшение качества жизни и благосостояния граждан, проживающих в домах с печным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности и ремонта печного оборудования в жилых помещениях граждан, проживающих в поселках поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество квартир, в которых отремонтировано печное оборудование | ед. |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2. | Задача 2: Повышение теплозащитных свойств жилых домов в поселках поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество квартир, в которых выполнены работы по ремонту и остеклению оконных блоков | ед. |  |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |

|  |  |  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Подпрограмме «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением» |

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Подпрограммы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | Итого на период |
| Подпрограмма | «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в домах с печным отоплением» | Администрация СП Хатанга | 501 | 0501 | 0720000 | Х | 313,14 | - | - | 313,14 |
| Мероприятие 1 | Ремонт печного оборудования и остекление оконных блоков в домах | Администрация СП Хатанга | 501 | 0501 | 0721721 | 240 | 313,14 | - | - | 313,14 |
| Мероприятие 1.1. | Ремонт печного оборудования в домах с печным отоплением | Администрация СП Хатанга | 501 | 0501 | 0721721 | 240 | 268,236 | - | - | 268,236 |
| Мероприятие 1.2. | Ремонт и остекление оконных блоков в жилых домах | Администрация СП Хатанга | 501 | 0501 | 0721721 | 240 | 44,904 | - | - | 44,904 |