|  |
| --- |
| \ql |
| Постановление Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п (ред. от 28.11.2013) "Об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013 - 2017 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс**](http://www.consultant.ru)[**www.consultant.ru**](http://www.consultant.ru)Дата сохранения: 18.03.2014 |

**ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 6 мая 2013 г. N 228-п**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ**

**ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ**

**НА 2013 - 2017 ГОДЫ**

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края

от 21.08.2013 [N 408-п](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992FD13AE770194690E93B6C2820055853699E7544422BA0D9683DBB28F6C19B01F71LB0AF), от 17.10.2013 [N 543-п](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992FD13AE770194690E93B6CA8A0751803EC4ED5C1D2EB80A99DCCCB5C66018B01F71BFL107F),

от 28.11.2013 [N 624-п](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992FD13AE770194690E93B6CA8A0553853FC4ED5C1D2EB80A99DCCCB5C66018B01F71BFL107F))

В соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28C0D02DB69C2BA034D28ED4AD9DA99F682691DLB04F) Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", [статьей 103](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992FD13AE770194690E93B6C2880F508F3699E7544422BA0D9683DBB28F6C19B01A74LB0CF) Устава Красноярского края постановляю:

1. Утвердить:

региональную адресную [программу](#Par37) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2017 годы согласно приложению N 1;

региональную адресную [программу](#Par3913) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы согласно приложению N 2.

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992FD13AE770194690E93B6CA8A0553853FC4ED5C1D2EB80A99DCCCB5C66018B01F71BFL10AF) Правительства Красноярского края от 28.11.2013 N 624-п)

2. Опубликовать Постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

В.П.ТОМЕНКО

Приложение N 1

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 6 мая 2013 г. N 228-п

**РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА**

**В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" НА 2013 - 2017 ГОДЫ**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992FD13AE770194690E93B6CA8A0553853FC4ED5C1D2EB80A99DCCCB5C66018B01F71BEL100F) Правительства Красноярского края

от 28.11.2013 N 624-п)

Региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2017 годы (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28C0D02DB69C2BA034D28ED4AD9DA99F682681FLB01F) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон).

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕКРАЕВОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. [Указом](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B07C4B8C88F0D02DB69C2BA03L40DF) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ Президента) Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

С целью реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B07C4B8C88F0D02DB69C2BA03L40DF) Президента в декабре 2012 года в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28C0D02DB69C2BA03L40DF) внесены изменения, которыми предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд).

В Красноярском крае за период 2008 - 2012 годов реализовано восемь региональных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2007 года, до 1 января 2010 года аварийными и подлежащими сносу, с привлечением средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд). Общий объем финансирования мероприятий составил 5116,5 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда - 2820,0 млн рублей. Переселен 9141 человек, ликвидировано 144,15 тыс. кв. метров аварийного жилья.

1.2. В соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28C0D02DB69C2BA03L40DF) субъекты Российской Федерации, в том числе Красноярский край, ежегодно, начиная с 2013 года, должны направлять в Министерство регионального развития Российской Федерации сведения об аварийном жилищном фонде. На начало 2012 года общая площадь аварийного жилищного фонда по Красноярскому краю, подтвержденная установленными документами, составила 239,3 тыс. кв. метров.

Учитывая наличие в Федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28C0D02DB69C2BA03L40DF) обязательства субъекта Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, до 1 сентября 2017 года в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда после 1 января 2013 года, Красноярский край должен расселить 703 аварийных жилых дома, расположенных на территории 66 муниципальных образований.

Для расселения аварийного жилищного фонда необходимо построить или приобрести у застройщиков многоквартирных жилых домов не менее 312,0 тыс. кв. метров общей площади жилья.

1.3. Программа разработана в целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на основании соответствующих муниципальных адресных программ, которые не противоречат условиям программы.

1.4. Средства финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств краевого бюджета предоставляются муниципальным образованиям Красноярского края:

которые соответствуют условиям, определенным [статьей 14](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28C0D02DB69C2BA034D28ED4AD9DA99F6826C18LB07F) Федерального закона;

по которым выделены средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на долевое финансирование региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

в которых имеется аварийный жилищный фонд.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Целями программы являются:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Красноярского края;

повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Задачами программы являются:

строительство, в том числе участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в том числе строительство, а также участие в долевом строительстве домов, перечисленных в [пунктах 2](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B01C5BFC9880D02DB69C2BA034D28ED4AD9DA99F6826A11LB03F) и [3 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B01C5BFC9880D02DB69C2BA034D28ED4AD9DA99F6826A11LB04F) Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе малоэтажных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) (далее - приобретение у застройщиков жилых помещений), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в малоэтажных домах, у лиц, не являющихся застройщиками домов (далее - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28E0D02DB69C2BA034D28ED4AD9DA99F6826F1DLB07F) Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - выплата выкупной цены).

2.3. Программа реализуется в течение 2013 - 2017 годов в пять этапов:

1-й этап - 2013 - 2014 годы,

2-й этап - 2014 - 2015 годы,

3-й этап - 2015 - 2016 годы,

4-й этап - 2016 год - 1 сентября 2017 года,

5-й этап - 1 января 2017 года - 1 сентября 2017 года.

3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Объем финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой.

Размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой, в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28C0D02DB69C2BA03L40DF), утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства (далее - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения). [Приказом](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B01CFBAC38A0D02DB69C2BA03L40DF) Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28C0D02DB69C2BA03L40DF) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 1-м этапе утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 34600 рублей.

При определении объема финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2 - 5 этапах программы применена прогнозная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности "строительство", устанавливаемого Министерством регионального развития Российской Федерации (на 2-м этапе прогнозная стоимость составляет 37142 рубля, на 3-м этапе - 39222 рубля, на 4-м этапе - 41575 рублей, на 5-м этапе - 44070 рублей).

3.2. Объем финансирования на реализацию программы составляет 8739287580,00 рубля, в том числе:

в 2013 году - 1611435834,00 рубля;

в 2014 году - 215900110,60 рубля;

в 2015 году - 2111721127,20 рубля;

в 2016 году - 3069012700,44 рубля;

в 2017 году - 1731217807,76 рубля;

в том числе:

средства Фонда - 1913486377,76 рубля, в том числе:

в 2013 году - 761072632,54 рубля;

в 2014 году - 34070016,23 рубля;

в 2015 году - 359509322,44 рубля;

в 2016 году - 493895339,92 рубля;

в 2017 году - 264939066,63 рубля;

средства краевого бюджета - 6757768535,91 рубля, в том числе:

в 2013 году - 837155178,26 рубля,

в том числе:

средства краевого бюджета, направляемые на финансирование строительства многоквартирных домов, строительства малоэтажных домов, приобретения у застройщиков жилых помещений, приобретения у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах, приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для предоставления гражданам жилых помещений, выплат выкупной цены, рассчитанной исходя из общей площади, равнозначной ранее занимаемому гражданином жилому помещению (далее - средства краевого бюджета на долевое финансирование), - 524807146,26 рубля;

средства краевого бюджета, направляемые на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения и общей площади ранее занимаемого жилого помещения, - 312348032,00 рубля;

в 2014 году - 164093229,38 рубля;

в 2015 году - 1731370183,72 рубля;

в 2016 году - 2560040116,07 рубля;

в 2017 году - 1465109828,48 рубля;

средства местного бюджета - 68032666,33 рубля,

в том числе:

в 2013 году - средства местного бюджета, направляемые на финансирование строительства многоквартирных домов, строительства малоэтажных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений, приобретения у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах, приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для предоставления гражданам жилых помещений, выплат выкупной цены, рассчитанной исходя из общей площади, равнозначной ранее занимаемому гражданином жилому помещению (далее - средства местного бюджета на долевое финансирование), - 13208023,20 рубля;

в 2014 году - 17736864,99 рубля;

в 2015 году - 20841621,04 рубля;

в 2016 году - 15077244,45 рубля;

в 2017 году - 1168912,65 рубля.

3.3. В 2013 году средства Фонда и краевого бюджета в соответствии с программой направляются на финансирование стоимости общей площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) исходя из следующих условий:

при строительстве многоквартирных жилых домов, приобретении у застройщиков жилых помещений стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения;

при приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

При направлении в рамках программы средств краевого бюджета на выплату выкупной цены предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Финансирование превышения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.4. Со второго этапа средства Фонда, средства краевого и местных бюджетов расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в малоэтажных домах, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28E0D02DB69C2BA034D28ED4AD9DA99F6826F1DLB07F) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Планируемый объем средств Фонда и (или) средств краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию в пределах этапа программы, определяется как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и суммы общей площади расселяемых жилых помещений и тридцати процентов от общей площади расселяемых жилых помещений по муниципальному образованию (далее - планируемый объем средств).

Фактический объем средств Фонда и (или) средств краевого бюджета определяется в соответствии с муниципальным контрактом, но не должен быть более планируемого объема средств.

Финансирование превышения планируемого объема средств осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.5. Показатели реализации программы определены в [разделе 8](#Par3671) программы.

3.6. Средства в рамках программы направляются на финансирование мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, указанных в [разделе 6](#Par206) программы.

3.7. Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями - участниками программы по этапам определено в [разделе 9](#Par3799) программы.

4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

С УКАЗАНИЕМ СПОСОБОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

4.1. Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы определяется в зависимости от выбранных способов переселения, указанных в [разделе 7](#Par1948) программы, на основании предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения при строительстве многоквартирных домов, малоэтажных домов, приобретении у застройщиков жилых помещений, приобретении у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выплаты выкупной цены расселяемой площади аварийных жилых домов.

Объем средств, необходимых для строительства многоквартирных домов, малоэтажных домов в рамках программы определен в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, а также на основании положительного заключения о достоверности сметной стоимости.

Объем средств, необходимых для приобретения у застройщиков жилых помещений, приобретения у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах в рамках программы определен на основании проведенного анализа рынка строящегося жилья, объема предложений по продаже застройщиками жилых помещений в муниципальных образованиях, участвующих в реализации программы.

Объем средств, необходимых для приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, в рамках программы определен на основании проведенного анализа предложений по продаже жилых помещений лицами, не являющимися застройщиками, в муниципальных образованиях, участвующих в реализации программы.

4.2. Средства Фонда, средства краевого и местных бюджетов направляются на долевое финансирование строительства многоквартирных домов, строительства малоэтажных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений, приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для предоставления гражданам жилых помещений или выплату выкупной цены.

Объем средств краевого и местных бюджетов на долевое финансирование для переселения граждан определен исходя из установленного лимита средств Фонда.

В 2013 году финансирование расходов на оплату стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) осуществляется только за счет средств краевого бюджета.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со [статьями 86](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28E0D02DB69C2BA034D28ED4AD9DA99F682681CLB01F), [87](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28E0D02DB69C2BA034D28ED4AD9DA99F682681CLB03F), [89](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28E0D02DB69C2BA034D28ED4AD9DA99F682681FLB00F) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам жилья предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, по договорам мены взамен изымаемого муниципальными образованиями аварийного жилищного фонда в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28E0D02DB69C2BA034D28ED4AD9DA99F6826F1DLB07F) Жилищного кодекса Российской Федерации (при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с [частью 8 статьи 32](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B00CBBEC28E0D02DB69C2BA034D28ED4AD9DA99F6826F1CLB05F) Жилищного кодекса Российской Федерации).

5.2. Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений и приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплате выкупной цены (далее - мероприятия программы) осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета (далее - субсидии) и средств местных бюджетов.

Средства Фонда и средства местных бюджетов направляются на долевое финансирование мероприятий программы.

Средства краевого бюджета направляются:

в 2013 году:

на долевое финансирование мероприятий программы;

на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас);

в 2014 - 2017 годах на долевое финансирование мероприятий программы.

5.3. Главным распорядителем средств субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является министерство строительства и архитектуры Красноярского края (далее - министерство).

Министерство осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения мероприятий программы, организует систему непрерывного мониторинга.

Исполнителями мероприятий программы являются министерство и муниципальные образования Красноярского края.

5.4. Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края является выполнение обязательств по долевому финансированию муниципальными образованиями Красноярского края мероприятий программы в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в первый год реализации этапа программы.

5.5. Министерство осуществляет перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.

Министерство перечисляет субсидии в бюджеты муниципальных образований Красноярского края на основании соглашений, заключенных между министерством и муниципальными образованиями Красноярского края.

Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, городских округов.

Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.

5.6. Органы местного самоуправления - получатели субсидий на реализацию программы:

представляют главному распорядителю средств субсидий отчет о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда, ежемесячно - не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно - не позднее 12 января года, следующего за отчетным, с приложением копий платежных документов и реестра платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

расходуют субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренного в [разделе 6](#Par206) программы, в порядке, установленном Федеральным законом, программой и муниципальными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

5.7. Министерство на основании представленных муниципальными образованиями Красноярского края отчетов о расходовании субсидий составляет сводный отчет о расходовании субсидий и представляет в Фонд ежемесячно на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным.

5.8. Министерство на основании представленных муниципальными образованиями Красноярского края отчетов о расходовании субсидий составляет ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, сводный отчет о расходовании субсидий и представляет Губернатору Красноярского края для подписания и направления в Фонд в сроки, утвержденные правлением Фонда.

5.9. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство документы о реализации программы:

один раз:

при строительстве многоквартирных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, полученного в установленном порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6B01C5BFC9880D02DB69C2BA03L40DF) Российской Федерации;

копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

копию сводного сметного расчета утвержденной проектной документации;

копию муниципального контракта на строительство многоквартирных домов, иных муниципальных контрактов (договоров), заключенных для осуществления работ, связанных со строительством многоквартирного дома;

копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копию разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию по окончании строительства;

при участии в долевом строительстве многоквартирных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве многоквартирных домов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии разрешений о вводе многоквартирных домов в эксплуатацию по окончании строительства;

копии свидетельств о регистрации права собственности на жилые помещения муниципального образования Красноярского края;

при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выплате выкупной цены:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

при строительстве многоквартирных домов:

копии актов о приемке выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6803CEBBC8815008D330CEB8044277FA4D90D698F6836BL101F) и справок о стоимости выполненных работ и затрат [(форма КС-3)](consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B6803CEBBC8815008D330CEB8044277FA4D90D698F68068L10DF) - при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - при оплате иных работ (услуг);

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при участии в долевом строительстве многоквартирных домов:

копии отчетов о стоимости незавершенного строительством объекта;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками:

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии разрешений о вводе многоквартирных домов в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при выплате выкупной цены:

копию договора (соглашения) о выкупе жилого помещения;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой местной администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

5.10. Муниципальные образования Красноярского края в течение месяца после переселения граждан из аварийного жилищного фонда представляют в министерство перечень предоставленного жилья с указанием:

адреса предоставленного жилого помещения (улица, номер дома, номер квартиры);

общей площади предоставленного жилого помещения (при строительстве многоквартирного жилого дома - проектной);

количества граждан, проживающих в каждом предоставленном жилом помещении;

фамилии, имени, отчества каждого члена переселенной семьи;

оснований проживания граждан в ранее занимаемом жилом помещении (договор найма, договор социального найма, договор купли-продажи, договор дарения и другие основания).

5.11. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование предоставленных субсидий, несвоевременное представление отчетов, а также недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

Контроль за расходованием субсидий осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края, министерством.

6. ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД | Документ,  подтверждающий  признание МКД  аварийным | | Планируемая  дата  окончания  переселения | Планируемая  дата сноса/  реконструкции  МКД | Число  жителей,  всего | Число  жителей,  планируемых  к  переселению | Общая  площадь  жилых  помещений  МКД | Количество расселяемых жилых  помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | | |
| номер | дата | частная  собственность | муниципальная  собственность | частная  собственность | муниципальная  собственность | за счет  средств Фонда | за счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации | за счет  средств  местного  бюджета | внебюджетные/  дополнительные  источники  финансирования |
| чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по субъекту за 2013 -  2017 годы, в т.ч.: | | x | x | x | x | 11518 | 11405 | 188386,59 | 4406 | 2024 | 2382 | 177815,27 | 83073,76 | 94741,51 | 8739287579,99 | 1913486377,76 | 6445420503,91 | 68032666,33 | 312348032,00 |
| Всего по субъекту за 2013 -  2017 годы с финансовой  поддержкой Фонда | | x | x | x | x | 11518 | 11405 | 188386,59 | 4406 | 2024 | 2382 | 177815,27 | 83073,76 | 94741,51 | 8739287579,99 | 1913486377,76 | 6445420503,91 | 68032666,33 | 312348032,00 |
| Всего по субъекту за 2013 -  2017 годы без финансовой  поддержки Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 1-му этапу, в  т.ч.: | | x | x | x | x | 2526 | 2457 | 40964,31 | 896 | 385 | 511 | 37993,21 | 16422,70 | 21570,51 | 1611435834,00 | 761072632,54 | 524807146,26 | 13208023,20 | 312348032,00 |
| Всего по 1-му этапу с  финансовой поддержкой Фонда | | x | x | x | x | 2526 | 2457 | 40964,31 | 896 | 385 | 511 | 37993,21 | 16422,70 | 21570,51 | 1611435834,00 | 761072632,54 | 524807146,26 | 13208023,20 | 312348032,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Боготол | | x | x | x | x | 222 | 222 | 4073,20 | 92 | 46 | 46 | 4073,20 | 2105,00 | 1968,20 | 149281700,00 | 82051029,58 | 49599729,42 | 1433305,00 | 16197636,00 |
| 1 | г. Боготол, ул. 1-я  Зарельсовая, д. 23 | 65 | 01.11.2009 | IV квартал  2013 | IV квартал  2014 | 14 | 14 | 474,50 | 8 | 7 | 1 | 474,50 | 418,70 | 55,80 | 15523523,10 | 9558384,94 | 5778029,95 | 166970,25 | 20137,96 |
| 2 | г. Боготол, ул. Кирова,  д. 123 | 58 | 01.11.2009 | IV квартал  2013 | IV квартал  2014 | 21 | 21 | 398,10 | 8 | 4 | 4 | 398,10 | 189,40 | 208,70 | 13087712,29 | 8019374,17 | 4847700,15 | 140086,11 | 80551,86 |
| 3 | г. Боготол,  ул. Комсомольская,  д. 7 | 57 | 01.11.2009 | IV квартал  2013 | IV квартал  2014 | 29 | 29 | 280,10 | 10 | 6 | 4 | 280,10 | 111,20 | 168,90 | 12125440,90 | 5642368,01 | 3410803,35 | 98563,47 | 2973706,07 |
| 4 | г. Боготол,  ул. Комсомольская,  д. 135 | 54 | 01.11.2009 | IV квартал  2013 | IV квартал  2014 | 11 | 11 | 224,00 | 6 | 2 | 4 | 224,00 | 71,50 | 152,50 | 8869397,27 | 4512282,88 | 2727668,51 | 78822,63 | 1550623,25 |
| 5 | г. Боготол,  ул. Комсомольская,  д. 137 | 31 | 01.11.2009 | IV квартал  2013 | IV квартал  2014 | 14 | 14 | 208,90 | 6 | 2 | 4 | 208,90 | 83,60 | 125,30 | 8812356,06 | 4208106,67 | 2543794,44 | 73509,13 | 1986945,82 |
| 6 | г. Боготол,  ул. Московская, д. 57 | 41 | 01.11.2009 | IV квартал  2013 | IV квартал  2014 | 20 | 20 | 331,60 | 9 | 0 | 9 | 331,60 | 0,00 | 331,60 | 14210864,76 | 6679790,19 | 4037923,57 | 116685,64 | 3376465,36 |
| 7 | г. Боготол,  ул. Садовая, д. 122 | 52 | 01.11.2009 | IV квартал  2013 | IV квартал  2014 | 6 | 6 | 107,60 | 4 | 3 | 1 | 107,60 | 27,00 | 80,60 | 4549374,22 | 2167507,31 | 1310255,06 | 37863,01 | 1033748,84 |
| 8 | г. Боготол,  ул. Элеваторная, д. 13 | 39 | 01.11.2009 | IV квартал  2013 | IV квартал  2014 | 20 | 20 | 317,00 | 11 | 2 | 9 | 317,00 | 65,40 | 251,60 | 15022667,24 | 6385686,04 | 3860138,03 | 111548,09 | 4665295,08 |
| 9 | г. Боготол,  ул. Сибирская, д. 2 | 47 | 01.11.2009 | IV квартал  2013 | IV квартал  2014 | 34 | 34 | 486,50 | 8 | 5 | 3 | 486,50 | 312,30 | 174,20 | 15949163,56 | 9800114,38 | 5924155,05 | 171192,89 | 53701,24 |
| 10 | г. Боготол,  ул. Сибирская, д. 4 | 28 | 01.11.2009 | IV квартал  2013 | IV квартал  2014 | 23 | 23 | 509,00 | 9 | 7 | 2 | 509,00 | 407,70 | 101,30 | 16952814,47 | 10253357,08 | 6198139,62 | 179110,34 | 322207,43 |
| 11 | г. Боготол,  ул. Сибирская, д. 6 | 30 | 01.11.2009 | IV квартал  2013 | IV квартал  2014 | 21 | 21 | 494,80 | 8 | 4 | 4 | 494,80 | 207,10 | 287,70 | 16166649,04 | 9967310,58 | 6025224,91 | 174113,55 | 0,00 |
| 12 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 12 | 46 | 01.11.2009 | IV квартал  2013 | IV квартал  2014 | 9 | 9 | 241,10 | 5 | 4 | 1 | 241,10 | 211,10 | 30,00 | 8011737,09 | 4856747,33 | 2935896,78 | 84839,89 | 134253,09 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Дивногорск | | x | x | x | x | 161 | 161 | 3517,30 | 76 | 60 | 16 | 3517,30 | 2905,60 | 611,70 | 136708060,00 | 70852913,28 | 49628680,92 | 1216985,80 | 15009480,00 |
| 1 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 10 | 15-2007 | 15.10.2007 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 20 | 20 | 410,20 | 8 | 8 | 0 | 410,20 | 410,20 | 0,00 | 16504200,00 | 8263118,02 | 5787872,78 | 141929,20 | 2311280,00 |
| 2 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 11 | 2Д-2007 | 04.09.2007 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 15 | 15 | 408,80 | 8 | 7 | 1 | 408,80 | 347,20 | 61,60 | 17196200,00 | 8234916,26 | 5768118,94 | 141444,80 | 3051720,00 |
| 3 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 12 | 16-2007 | 15.10.2007 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 14 | 14 | 404,10 | 8 | 8 | 0 | 404,10 | 404,10 | 0,00 | 15051000,00 | 8140238,89 | 5701802,51 | 139818,60 | 1069140,00 |
| 4 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 13 | 9Д-2007 | 04.09.2007 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 20 | 20 | 406,00 | 8 | 8 | 0 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 15179020,00 | 8178512,72 | 5728611,28 | 140476,00 | 1131420,00 |
| 5 | г. Дивногорск,  ул. Дуговая, д. 30 | 17-2007 | 15.10.2007 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 18 | 18 | 403,50 | 8 | 7 | 1 | 403,50 | 357,60 | 45,90 | 14881460,00 | 8128152,42 | 5693336,58 | 139611,00 | 920360,00 |
| 6 | г. Дивногорск,  ул. Дуговая, д. 32 | 18-2007 | 15.10.2007 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 21 | 21 | 404,30 | 8 | 7 | 1 | 404,30 | 342,80 | 61,50 | 15116740,00 | 8144267,72 | 5704624,48 | 139887,80 | 1127960,00 |
| 7 | г. Дивногорск,  ул. Театральная, д. 39 | 19-2007 | 15.10.2007 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 19 | 19 | 408,90 | 8 | 7 | 1 | 408,90 | 360,80 | 48,10 | 15521560,00 | 8236930,67 | 5769529,93 | 141479,40 | 1373620,00 |
| 8 | г. Дивногорск,  ул. Школьная, д. 32 | 1-2008 | 05.11.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 20 | 20 | 394,60 | 12 | 0 | 12 | 394,60 | 0,00 | 394,60 | 16351960,00 | 7948869,75 | 5567758,65 | 136531,60 | 2698800,00 |
| 9 | г. Дивногорск,  ул. Чкалова, д. 15 | 10-2011 | 24.10.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 14 | 14 | 276,90 | 8 | 8 | 0 | 276,90 | 276,90 | 0,00 | 10905920,00 | 5577906,83 | 3907025,77 | 95807,40 | 1325180,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Енисейск | | x | x | x | x | 156 | 156 | 3173,80 | 60 | 35 | 25 | 2717,00 | 1668,90 | 1048,10 | 114145746,00 | 54709442,00 | 38320616,00 | 940082,00 | 20175606,00 |
| 1 | г. Енисейск,  ул. Молокова, д. 32 | 12 | 24.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 30 | 30 | 511,60 | 12 | 10 | 2 | 511,60 | 418,90 | 92,70 | 22422184,00 | 10305736,00 | 7218609,00 | 177015,00 | 4720824,00 |
| 2 | г. Енисейск,  ул. Ленина, д. 160а | 13 | 24.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 27 | 27 | 735,40 | 11 | 11 | 0 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 27547828,00 | 13476421,00 | 9439505,00 | 231474,00 | 4400428,00 |
| 3 | г. Енисейск,  ул. Рабоче-  Крестьянская, д. 66 | 10 | 24.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 5 | 5 | 109,80 | 3 | 0 | 3 | 90,90 | 0,00 | 90,90 | 3967582,00 | 1831102,00 | 1282587,00 | 31451,00 | 822442,00 |
| 4 | г. Енисейск,  ул. Куйбышева, д. 42 | 31 | 27.11.2006 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 29 | 29 | 447,40 | 8 | 2 | 6 | 358,80 | 76,00 | 282,80 | 14444808,00 | 7227715,00 | 5062620,00 | 124145,00 | 2030328,00 |
| 5 | г. Енисейск,  ул. Полевая, д. 1 | 9 | 24.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 10 | 10 | 332,80 | 4 | 0 | 4 | 167,90 | 0,00 | 167,90 | 6072646,00 | 3360041,00 | 2353146,00 | 58093,00 | 301366,00 |
| 6 | г. Енисейск,  ул. Фефелова, д. 83 | 17 | 27.11.2006 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 11 | 11 | 196,80 | 5 | 0 | 5 | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 8499144,00 | 3964365,00 | 2776822,00 | 68093,00 | 1689864,00 |
| 7 | г. Енисейск,  ул. Ленина, д. 11 | 9 | 24.06.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 12 | 12 | 323,30 | 6 | 6 | 0 | 247,70 | 247,70 | 0,00 | 9436112,00 | 4989702,00 | 3495016,00 | 85702,00 | 865692,00 |
| 8 | г. Енисейск,  ул. Полевая, д. 12 | 33 | 27.11.2006 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 32 | 32 | 516,70 | 11 | 6 | 5 | 474,30 | 257,30 | 217,00 | 21755442,00 | 9554360,00 | 6692311,00 | 164109,00 | 5344662,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Канск | | x | x | x | x | 365 | 298 | 6085,40 | 120 | 50 | 70 | 4577,20 | 2076,30 | 2500,90 | 195960560,00 | 92373837,85 | 64406650,95 | 1583711,20 | 37596360,00 |
| 1 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 4 | 68 | 16.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 35 | 31 | 466,20 | 8 | 5 | 3 | 295,60 | 199,20 | 96,40 | 12767400,00 | 5965852,41 | 4159629,99 | 102277,60 | 2539640,00 |
| 2 | г. Канск,  ул. Кайтымская, д. 155 | 81 | 16.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 9 | 9 | 177,00 | 5 | 3 | 2 | 177,00 | 131,20 | 45,80 | 7681200,00 | 3572245,86 | 2490712,14 | 61242,00 | 1557000,00 |
| 3 | г. Канск,  ул. Красноярская, д. 10 | 79 | 16.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 20 | 20 | 530,70 | 12 | 11 | 1 | 530,70 | 491,30 | 39,40 | 21348200,00 | 10710682,93 | 7467914,87 | 183622,20 | 2985980,00 |
| 4 | г. Канск, ул. Герцена  9-я, д. 7 | 63 | 16.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 16 | 14 | 266,50 | 8 | 0 | 8 | 227,30 | 0,00 | 227,30 | 10424980,00 | 4587409,51 | 3198524,69 | 78645,80 | 2560400,00 |
| 5 | г. Канск, ул. Кирова,  д. 26 | 55 | 16.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 21 | 21 | 387,60 | 8 | 3 | 5 | 387,60 | 88,90 | 298,70 | 15576920,00 | 7822612,97 | 5454237,43 | 134109,60 | 2165960,00 |
| 6 | г. Канск,  ул. Кайтымская,  д. 193/1 | 82 | 16.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 21 | 20 | 314,30 | 9 | 4 | 5 | 302,30 | 139,90 | 162,40 | 13864220,00 | 6101073,01 | 4253911,19 | 104595,80 | 3404640,00 |
| 7 | г. Канск, ул. Урицкого,  д. 49/2 | 52 | 16.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 29 | 28 | 418,80 | 7 | 2 | 5 | 370,50 | 110,80 | 259,70 | 13857300,00 | 7477497,69 | 5213609,31 | 128193,00 | 1038000,00 |
| 8 | г. Канск, городок  Рабочий, д. 3 | 20 | 10.05.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 26 | 26 | 463,40 | 7 | 3 | 4 | 257,70 | 117,30 | 140,40 | 10854020,00 | 5200947,79 | 3626308,01 | 89164,20 | 1937600,00 |
| 9 | г. Канск,  ул. Волгодонская, д. 15 | 22 | 20.11.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 50 | 49 | 709,90 | 23 | 0 | 23 | 690,80 | 0,00 | 690,80 | 33686560,00 | 13941849,94 | 9720813,26 | 239016,80 | 9784880,00 |
| 10 | г. Канск,  ул. Московская, д. 43 | 59 | 16.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 20 | 13 | 264,40 | 4 | 2 | 2 | 179,80 | 83,60 | 96,20 | 7214100,00 | 3628755,96 | 2530113,24 | 62210,80 | 993020,00 |
| 11 | г. Канск, ул. Горького,  д. 110/1 | 23 | 29.06.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 21 | 21 | 404,10 | 8 | 6 | 2 | 404,10 | 309,30 | 94,80 | 14705000,00 | 8151582,50 | 5683538,90 | 139818,60 | 730060,00 |
| 12 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 28 | 18 | 14.04.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 31 | 9 | 526,40 | 4 | 1 | 3 | 223,80 | 55,50 | 168,30 | 8494300,00 | 4516771,88 | 3149273,32 | 77434,80 | 750820,00 |
| 13 | г. Канск,  ул. Кайтымская, д. 149 | 80 | 16.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 11 | 8 | 197,20 | 4 | 2 | 2 | 135,50 | 61,90 | 73,60 | 6452900,00 | 2734685,39 | 1906731,61 | 46883,00 | 1764600,00 |
| 14 | г. Канск,  пер. Подгорный, д. 1 | 11 | 22.04.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 12 | 12 | 341,70 | 6 | 3 | 3 | 154,30 | 107,30 | 47,00 | 8321300,00 | 3114110,37 | 2171281,83 | 53387,80 | 2982520,00 |
| 15 | г. Канск,  ул. Московская, д. 13 | 16 | 11.09.2006 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 7 | 7 | 57,60 | 2 | 2 | 0 | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 2681500,00 | 1162493,57 | 810536,83 | 19929,60 | 688540,00 |
| 16 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 2 | 36 | 20.09.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 33 | 7 | 467,50 | 3 | 1 | 2 | 90,50 | 30,40 | 60,10 | 3601860,00 | 1826487,29 | 1273499,71 | 31313,00 | 470560,00 |
| 17 | г. Канск,  пер. Подгорный, д. 9 | 25 | 07.05.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 3 | 3 | 92,10 | 2 | 2 | 0 | 92,10 | 92,10 | 0,00 | 4428800,00 | 1858778,78 | 1296014,62 | 31866,60 | 1242140,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Красноярск | | x | x | x | x | 907 | 907 | 11520,70 | 293 | 143 | 150 | 11160,70 | 5181,70 | 5979,00 | 532381896,00 | 224337409,67 | 157089642,33 | 3900000,00 | 147054844,00 |
| 1 | г. Красноярск,  п. Базаиха,  д/д "Аленушка",  д. лит. А | 71 | 26.12.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 31 | 31 | 503,90 | 12 | 0 | 12 | 503,90 | 0,00 | 503,90 | 20261760,00 | 10150622,05 | 7063239,07 | 221078,88 | 2826820,00 |
| 2 | г. Красноярск,  п. Базаиха,  д/д "Аленушка",  д. лит. А2 | 80 | 26.12.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 21 | 21 | 197,80 | 6 | 0 | 6 | 197,80 | 0,00 | 197,80 | 11130820,00 | 3984506,94 | 2790934,26 | 68438,80 | 4286940,00 |
| 3 | г. Красноярск, ул. им.  Говорова, д. 62 | 112 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 25 | 25 | 393,20 | 9 | 5 | 4 | 393,20 | 225,50 | 167,70 | 17462620,00 | 7920667,98 | 5548004,82 | 136047,20 | 3857900,00 |
| 4 | г. Красноярск,  ул. Свердловская, д. 10 | 98 | 26.12.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 41 | 41 | 466,80 | 13 | 6 | 7 | 466,80 | 98,50 | 368,30 | 23033220,00 | 9403275,22 | 6586491,98 | 161512,80 | 6881940,00 |
| 5 | г. Красноярск,  ул. Свердловская, д. 12 | 72 | 26.12.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 42 | 42 | 452,70 | 10 | 1 | 9 | 452,70 | 30,90 | 421,80 | 19805040,00 | 9119243,12 | 6387542,68 | 156634,20 | 4141620,00 |
| 6 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 281 | 74 | 26.12.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 46 | 46 | 478,10 | 13 | 6 | 7 | 478,10 | 200,80 | 277,30 | 22205588,00 | 9604716,42 | 6727590,78 | 164972,80 | 5708308,00 |
| 7 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 407 | 100 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 28 | 28 | 498,50 | 11 | 8 | 3 | 498,50 | 309,20 | 189,30 | 20076996,00 | 10017267,99 | 7016561,13 | 172058,88 | 2871108,00 |
| 8 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 277 | 44 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 26 | 26 | 416,30 | 8 | 5 | 3 | 416,30 | 258,30 | 158,00 | 17248100,00 | 8385997,15 | 5873943,05 | 144039,80 | 2844120,00 |
| 9 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 26,  кор. а | 94 | 26.12.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 25 | 25 | 340,30 | 8 | 3 | 5 | 340,30 | 132,10 | 208,20 | 15044080,00 | 6855044,04 | 4801592,16 | 117743,80 | 3269700,00 |
| 10 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 27 | 95 | 26.12.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 26 | 26 | 400,00 | 8 | 6 | 2 | 400,00 | 291,30 | 108,70 | 16531880,00 | 8057648,00 | 5643952,00 | 138400,00 | 2691880,00 |
| 11 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 27,  кор. а | 96 | 26.12.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 20 | 20 | 334,60 | 10 | 7 | 3 | 334,60 | 216,10 | 118,50 | 16704880,00 | 6740222,55 | 4721165,85 | 115771,60 | 5127720,00 |
| 12 | г. Красноярск,  пер. Якорный, д. 19 | 92 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 36 | 36 | 491,80 | 12 | 8 | 4 | 491,80 | 327,80 | 164,00 | 21964080,00 | 9906878,22 | 6939238,98 | 170162,80 | 4947800,00 |
| 13 | г. Красноярск,  ул. Краснопресненская,  д. 21 | 47 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 74 | 74 | 691,00 | 22 | 7 | 15 | 691,00 | 176,30 | 514,70 | 40085484,00 | 13526776,58 | 9474784,42 | 232339,00 | 16851584,00 |
| 14 | г. Красноярск,  ул. Краснопресненская,  д. 23 | 46 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 67 | 67 | 601,30 | 22 | 6 | 16 | 601,30 | 114,50 | 486,80 | 37905684,00 | 12112659,36 | 8484270,84 | 208049,80 | 17100704,00 |
| 15 | г. Красноярск,  ул. Рейдовая, д. 65 | 79 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 14 | 14 | 450,00 | 1 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 3716040,00 | 1812970,80 | 1269889,20 | 31140,00 | 602040,00 |
| 16 | г. Красноярск,  ул. Краснопресненская,  д. 16 | 48 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 53 | 53 | 608,80 | 25 | 13 | 12 | 608,80 | 301,60 | 307,20 | 39318748,00 | 12263740,26 | 8590094,94 | 210644,80 | 18254268,00 |
| 17 | г. Красноярск,  ул. Верхняя, д. 2 | 73 | 26.12.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 22 | 22 | 384,90 | 8 | 6 | 2 | 384,90 | 298,90 | 86,00 | 15863754,00 | 7753471,79 | 5430892,81 | 133175,40 | 2546214,00 |
| 18 | г. Красноярск,  ул. Качинская, д. 60,  кор. г | 43 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 30 | 30 | 306,00 | 8 | 6 | 2 | 306,00 | 249,50 | 56,50 | 13414420,00 | 6164100,72 | 4317623,28 | 105876,00 | 2826820,00 |
| 19 | г. Красноярск,  пер. Транспортный,  д. 2а | 41 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 30 | 30 | 474,30 | 12 | 9 | 3 | 474,30 | 349,90 | 124,40 | 20455174,00 | 9554356,12 | 6692316,08 | 164107,80 | 4044394,00 |
| 20 | г. Красноярск,  пер. Транспортный,  д. 2, кор. б | 40 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 22 | 22 | 329,60 | 8 | 8 | 0 | 329,60 | 329,60 | 0,00 | 12795080,00 | 6639501,95 | 4650616,45 | 114041,60 | 1390920,00 |
| 21 | г. Красноярск,  ул. Чкалова, д. 15а | 83 | 26.12.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 45 | 45 | 464,60 | 15 | 8 | 7 | 464,60 | 259,50 | 205,10 | 24406494,00 | 9358958,15 | 6555450,25 | 160751,60 | 8331334,00 |
| 22 | г. Красноярск,  ул. Партизана  Железняка, д. 10,  кор. а/1 | 54 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 39 | 39 | 327,60 | 8 | 3 | 5 | 327,60 | 113,70 | 213,90 | 15126428,00 | 6599213,71 | 4622396,69 | 113349,60 | 3791468,00 |
| 23 | г. Красноярск,  ул. Партизана  Железняка, д. 10,  кор. а/2 | 53 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 24 | 24 | 318,90 | 8 | 5 | 3 | 318,90 | 184,10 | 134,80 | 14462454,00 | 6423959,87 | 4499640,73 | 110339,40 | 3428514,00 |
| 24 | г. Красноярск,  ул. Партизана  Железняка, д. 10,  кор. а/3 | 52 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 39 | 39 | 309,40 | 9 | 2 | 7 | 309,40 | 85,70 | 223,70 | 16761624,00 | 6232590,73 | 4365596,87 | 107052,40 | 6056384,00 |
| 25 | г. Красноярск,  ул. Партизана  Железняка, д. 10,  кор. а/4 | 51 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 30 | 30 | 320,00 | 9 | 7 | 2 | 320,00 | 245,40 | 74,60 | 15390772,00 | 6446118,40 | 4515161,60 | 110720,00 | 4318772,00 |
| 26 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 339 | 93 | 25.12.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 23 | 23 | 475,10 | 8 | 4 | 4 | 475,10 | 237,60 | 237,50 | 19735148,00 | 9570471,41 | 6703603,99 | 164384,60 | 3296688,00 |
| 27 | г. Красноярск,  ул. Качинская, д. 58/5 | 98 | 14.10.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 28 | 28 | 485,20 | 10 | 4 | 6 | 485,20 | 144,90 | 340,30 | 21475528,00 | 9732430,14 | 6817047,42 | 167166,44 | 4758884,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Назарово | | x | x | x | x | 291 | 289 | 5233,71 | 95 | 3 | 92 | 4587,61 | 149,40 | 4438,21 | 176408100,00 | 91957907,40 | 64403782,60 | 1587310,00 | 18459100,00 |
| 1 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 1 | 55 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 7 | 7 | 113,21 | 4 | 0 | 4 | 113,21 | 0,00 | 113,21 | 4545056,40 | 2280314,38 | 1597238,42 | 39167,60 | 628336,00 |
| 2 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 2 | 58 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 10 | 10 | 155,90 | 3 | 0 | 3 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 5607968,00 | 2618735,60 | 1834284,40 | 44980,00 | 1109968,00 |
| 3 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 1а | 56 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 8 | 8 | 153,30 | 4 | 0 | 4 | 102,40 | 0,00 | 102,40 | 4676190,00 | 2062757,89 | 1444851,71 | 35430,40 | 1133150,00 |
| 4 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 1б | 57 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 16 | 16 | 183,50 | 3 | 0 | 3 | 183,50 | 0,00 | 183,50 | 6394080,00 | 3644071,31 | 2551577,69 | 63491,00 | 134940,00 |
| 5 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 2а | 59 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 10 | 10 | 155,40 | 3 | 0 | 3 | 129,50 | 0,00 | 129,50 | 5584440,00 | 2608663,54 | 1827229,46 | 44807,00 | 1103740,00 |
| 6 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 3 | 60 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 14 | 14 | 154,50 | 3 | 0 | 3 | 154,50 | 0,00 | 154,50 | 5894110,00 | 3112266,54 | 2179976,46 | 53457,00 | 548410,00 |
| 7 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 28 | 78 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 4 | 4 | 168,90 | 3 | 0 | 3 | 168,90 | 0,00 | 168,90 | 6788866,00 | 3402341,87 | 2383158,73 | 58439,40 | 944926,00 |
| 8 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 27в | 77 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 7 | 7 | 201,00 | 3 | 0 | 3 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 7319630,00 | 4048968,12 | 2836085,88 | 69546,00 | 365030,00 |
| 9 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 27б | 76 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 6 | 6 | 167,90 | 2 | 0 | 2 | 167,90 | 0,00 | 167,90 | 6298584,00 | 3382197,75 | 2369048,85 | 58093,40 | 489244,00 |
| 10 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 27 | 75 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 1 | 1 | 171,60 | 1 | 0 | 1 | 86,60 | 0,00 | 86,60 | 3370040,00 | 1744480,79 | 1221915,61 | 29963,60 | 373680,00 |
| 11 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 34 | 84 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 10 | 10 | 118,70 | 2 | 0 | 2 | 118,70 | 0,00 | 118,70 | 4207360,00 | 2391107,04 | 1674842,76 | 41070,20 | 100340,00 |
| 12 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 33 | 83 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 5 | 5 | 120,30 | 2 | 0 | 2 | 120,30 | 0,00 | 120,30 | 4346452,00 | 2423337,64 | 1697418,56 | 41623,80 | 184072,00 |
| 13 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 31 | 82 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 9 | 9 | 184,30 | 2 | 0 | 2 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 4290400,00 | 2421323,22 | 1694692,78 | 42904,00 | 131480,00 |
| 14 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 20 | 74 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 7 | 7 | 156,50 | 3 | 0 | 3 | 156,50 | 0,00 | 156,50 | 5716266,00 | 3152554,78 | 2208196,22 | 54149,00 | 301366,00 |
| 15 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 19 | 73 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 11 | 11 | 154,50 | 3 | 0 | 3 | 154,50 | 0,00 | 154,50 | 5646720,00 | 3112266,54 | 2179976,46 | 53457,00 | 301020,00 |
| 16 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 18 | 12 | 30.05.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 8 | 8 | 154,40 | 3 | 1 | 2 | 115,40 | 38,70 | 76,70 | 4985860,00 | 2324631,45 | 1628280,15 | 39928,40 | 993020,00 |
| 17 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 17 | 72 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 14 | 13 | 156,60 | 3 | 0 | 3 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 4044048,00 | 2105060,54 | 1474482,46 | 36157,00 | 428348,00 |
| 18 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 16 | 71 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 8 | 8 | 152,70 | 2 | 0 | 2 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 4567200,00 | 2195709,08 | 1537976,92 | 37714,00 | 795800,00 |
| 19 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 14 | 11 | 30.05.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 9 | 9 | 154,90 | 3 | 1 | 2 | 154,90 | 50,90 | 104,00 | 5870236,00 | 3120324,19 | 2185620,41 | 53595,40 | 510696,00 |
| 20 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 11 | 68 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 11 | 11 | 154,40 | 4 | 0 | 4 | 154,40 | 0,00 | 154,40 | 6329724,00 | 3110252,13 | 2178565,47 | 53422,40 | 987484,00 |
| 21 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 10 | 67 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 11 | 11 | 154,70 | 3 | 0 | 3 | 154,70 | 0,00 | 154,70 | 5893764,00 | 3116295,36 | 2182798,44 | 53526,20 | 541144,00 |
| 22 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 8 | 65 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 8 | 7 | 153,10 | 2 | 0 | 2 | 101,90 | 0,00 | 101,90 | 3539925,80 | 2052685,63 | 1437796,77 | 35257,40 | 14186,00 |
| 23 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 5а | 64 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 10 | 10 | 182,50 | 2 | 0 | 2 | 123,60 | 0,00 | 123,60 | 4435720,00 | 2489813,23 | 1743981,17 | 42765,60 | 159160,00 |
| 24 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 3а | 61 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 7 | 7 | 153,20 | 3 | 0 | 3 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 4689684,00 | 2074844,36 | 1453317,64 | 35638,00 | 1125884,00 |
| 25 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 35 | 13 | 30.05.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 12 | 12 | 238,70 | 4 | 1 | 3 | 238,70 | 59,80 | 178,90 | 8826806,00 | 4808401,44 | 3368028,36 | 82590,20 | 567786,00 |
| 26 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 30 | 81 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 8 | 8 | 211,10 | 4 | 0 | 4 | 211,10 | 0,00 | 211,10 | 7688120,00 | 4121486,95 | 2884632,45 | 73040,60 | 608960,00 |
| 27 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 29а | 80 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 11 | 11 | 181,30 | 3 | 0 | 3 | 181,30 | 0,00 | 181,30 | 6248760,00 | 3601768,66 | 2521981,54 | 62729,80 | 62280,00 |
| 28 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 29 | 79 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 10 | 10 | 211,80 | 4 | 0 | 4 | 211,80 | 0,00 | 211,80 | 7556294,00 | 4121486,95 | 2884390,25 | 73282,80 | 477134,00 |
| 29 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 13 | 70 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 6 | 6 | 155,30 | 4 | 0 | 4 | 116,80 | 0,00 | 116,80 | 4767880,00 | 2352833,22 | 1648033,98 | 40412,80 | 726600,00 |
| 30 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 12 | 69 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 10 | 10 | 157,10 | 4 | 0 | 4 | 131,10 | 0,00 | 131,10 | 5552608,00 | 2640894,13 | 1849805,27 | 45360,60 | 1016548,00 |
| 31 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 9 | 66 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 10 | 10 | 153,40 | 3 | 0 | 3 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 5103846,00 | 2314559,39 | 1621225,21 | 39755,40 | 1128306,00 |
| 32 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 5 | 62 | 24.12.2010 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 13 | 13 | 149,00 | 3 | 0 | 3 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 5621461,80 | 3001473,68 | 2102372,12 | 51554,00 | 466062,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Шарыпово | | x | x | x | x | 332 | 332 | 5713,30 | 120 | 48 | 72 | 5713,30 | 2335,80 | 3377,50 | 233116462,00 | 111614741,54 | 78120482,66 | 1976801,80 | 41404436,00 |
| 1 | р.п. Горячегорск,  ул. Центральная, д. 2 | 25 | 16.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 22 | 22 | 391,50 | 8 | 0 | 8 | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 15034738,00 | 7886422,98 | 5524018,02 | 135459,00 | 1488838,00 |
| 2 | р.п. Горячегорск,  ул. Центральная, д. 4 | 26 | 19.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 18 | 18 | 391,50 | 8 | 0 | 8 | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 15266904,00 | 7886422,98 | 5524018,02 | 135459,00 | 1721004,00 |
| 3 | р.п. Горячегорск,  ул. Центральная, д. 6 | 27 | 20.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 29 | 29 | 391,50 | 8 | 0 | 8 | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 16110106,00 | 7886422,98 | 5524018,02 | 135459,00 | 2564206,00 |
| 4 | р.п. Горячегорск,  ул. Центральная, д. 8 | 28 | 21.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 28 | 28 | 396,00 | 8 | 1 | 7 | 396,00 | 46,00 | 350,00 | 15389042,00 | 7977071,52 | 5587512,48 | 137016,00 | 1687442,00 |
| 5 | р.п. Горячегорск,  ул. Центральная, д. 10 | 18 | 07.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 15 | 15 | 391,50 | 8 | 0 | 8 | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 15031624,00 | 7886422,98 | 5524018,02 | 135459,00 | 1485724,00 |
| 6 | р.п. Горячегорск,  ул. Гагарина, д. 4 | 23 | 14.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 31 | 31 | 391,50 | 8 | 0 | 8 | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 16661630,00 | 7886422,98 | 5524018,02 | 135459,00 | 3115730,00 |
| 7 | р.п. Горячегорск,  ул. Гагарина, д. 6 | 24 | 15.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 22 | 22 | 391,50 | 8 | 0 | 8 | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 15251680,00 | 7720032,55 | 5404612,45 | 135459,00 | 1991576,00 |
| 8 | г. Шарыпово,  ул. Кирова, д. 89 | 19 | 08.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 23 | 23 | 389,40 | 8 | 1 | 7 | 389,40 | 44,70 | 344,70 | 14932322,00 | 7821357,47 | 5478052,13 | 134732,40 | 1498180,00 |
| 9 | р.п. Дубинино,  ул. Московская, д. 4 | 21 | 12.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 18 | 18 | 277,10 | 6 | 6 | 0 | 277,10 | 277,10 | 0,00 | 10588984,00 | 5581935,65 | 3909847,75 | 95876,60 | 1001324,00 |
| 10 | р.п. Дубинино,  ул. Московская, д. 6 | 22 | 13.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 21 | 21 | 254,40 | 7 | 7 | 0 | 254,40 | 254,40 | 0,00 | 13114784,00 | 5124664,13 | 3589553,47 | 88022,40 | 4312544,00 |
| 11 | р.п. Дубинино,  ул. Красноярская, д. 7 | 20 | 09.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 8 | 8 | 153,80 | 3 | 3 | 0 | 153,80 | 153,80 | 0,00 | 5817644,00 | 3088899,36 | 2163449,84 | 53214,80 | 512080,00 |
| 12 | р.п. Дубинино,  ул. Советская, д. 7,  кор. а | 16 | 05.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 34 | 34 | 727,10 | 8 | 8 | 0 | 727,10 | 727,10 | 0,00 | 19642420,00 | 11370549,98 | 7908189,42 | 251576,60 | 112104,00 |
| 13 | р.п. Дубинино,  ул. Советская, д. 9,  кор. а | 17 | 06.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 31 | 31 | 582,50 | 16 | 12 | 4 | 582,50 | 448,70 | 133,80 | 28835986,00 | 11733949,90 | 8219005,10 | 201545,00 | 8681486,00 |
| 14 | р.п. Дубинино,  ул. Советская, д. 9,  кор. б | 29 | 28.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 32 | 32 | 584,00 | 16 | 10 | 6 | 584,00 | 384,00 | 200,00 | 31438598,00 | 11764166,08 | 8240169,92 | 202064,00 | 11232198,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Родниковский  сельсовет | | x | x | x | x | 92 | 92 | 1646,90 | 40 | 0 | 40 | 1646,90 | 0,00 | 1646,90 | 73433310,00 | 33175351,22 | 23237561,38 | 569827,40 | 16450570,00 |
| 1 | п. Шушь, д. 1 | 2 | 24.02.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 65 | 65 | 1013,70 | 24 | 0 | 24 | 1013,70 | 0,00 | 1013,70 | 44392146,00 | 20420094,44 | 14303185,36 | 350740,20 | 9318126,00 |
| 2 | п. Шушь, д. 2 | 1 | 24.02.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 27 | 27 | 633,20 | 16 | 0 | 16 | 633,20 | 0,00 | 633,20 | 29041164,00 | 12755256,78 | 8934376,02 | 219087,20 | 7132444,00 |
| Всего по 1-му этапу без  финансовой поддержки Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2-му этапу, в  т.ч.: | | x | x | x | x | 3031 | 3015 | 51053,58 | 1193 | 511 | 682 | 47754,20 | 20289,49 | 27464,71 | 2305792445,32 | 393418201,28 | 1894637379,05 | 17736864,99 |  |
| Всего по 2-му этапу с  финансовой поддержкой Фонда | |  |  |  |  | 3031 | 3015 | 51053,58 | 1193 | 511 | 682 | 47754,20 | 20289,49 | 27464,71 | 2305792445,32 | 393418201,28 | 1894637379,05 | 17736864,99 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Боготол | | x | x | x | x | 683 | 683 | 12557,30 | 286 | 134 | 152 | 11315,80 | 5275,84 | 6039,96 | 546378876,68 | 93224086,72 | 448951875,48 | 4202914,48 |  |
| 1 | г. Боготол, ул. 1-я  Зарельсовая, д. 21а | 64 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 15 | 15 | 491,30 | 8 | 7 | 1 | 491,30 | 418,40 | 72,90 | 23722223,98 | 4047525,92 | 19492219,41 | 182478,65 |  |
| 2 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 40 | 70 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 6 | 6 | 71,90 | 2 | 0 | 2 | 71,90 | 0,00 | 71,90 | 3471662,74 | 592340,96 | 2852616,68 | 26705,10 |  |
| 3 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 40а | 43 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 9 | 9 | 200,30 | 4 | 1 | 3 | 200,30 | 58,70 | 141,60 | 9671405,38 | 1650151,52 | 7946858,43 | 74395,43 |  |
| 4 | г. Боготол,  ул. Садовая, д. 59 | 36 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 42 | 42 | 1399,60 | 21 | 18 | 3 | 1384,80 | 1269,90 | 114,90 | 66864514,08 | 11408536,32 | 54941635,34 | 514342,42 |  |
| 5 | г. Боготол,  ул. Элеваторная, д. 17 | 50 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 32 | 32 | 418,40 | 15 | 1 | 14 | 418,40 | 29,20 | 389,20 | 20202276,64 | 3446946,56 | 16599927,95 | 155402,13 |  |
| 6 | г. Боготол, ул. 1-я  Зарельсовая, д. 9 | 62 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 37 | 37 | 449,70 | 10 | 6 | 4 | 449,00 | 179,60 | 269,40 | 21679785,40 | 3699041,60 | 17813976,22 | 166767,58 |  |
| 7 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 59 | 32 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 35 | 35 | 323,60 | 10 | 1 | 9 | 323,60 | 129,44 | 194,16 | 15624896,56 | 2665946,24 | 12838758,81 | 120191,51 |  |
| 8 | г. Боготол, ул. 1-я  Зарельсовая, д. 23а | 66 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 27 | 27 | 482,00 | 8 | 4 | 4 | 48,00 | 19,20 | 28,80 | 2317660,80 | 395443,20 | 1904389,44 | 17828,16 |  |
| 9 | г. Боготол, ул. 1-я  Зарельсовая, д. 39а | 67 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 18 | 18 | 475,00 | 8 | 4 | 4 | 4,00 | 1,60 | 2,40 | 193138,40 | 32953,60 | 158699,12 | 1485,68 |  |
| 10 | г. Боготол,  ул. Комсомольская,  д. 41 | 3 | 01.11.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 4 | 4 | 124,80 | 4 | 2 | 2 | 124,80 | 49,92 | 74,88 | 6025918,08 | 1028152,32 | 4951412,54 | 46353,22 |  |
| 11 | г. Боготол,  ул. Шикунова, д. 40а | 5 | 01.11.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 8 | 8 | 124,90 | 4 | 2 | 2 | 124,90 | 49,96 | 74,94 | 6030746,54 | 1028976,16 | 4955380,02 | 46390,36 |  |
| 12 | г. Боготол,  ул. Шикунова, д. 40б | 4 | 01.11.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 8 | 8 | 124,90 | 4 | 3 | 1 | 124,90 | 49,96 | 74,94 | 6030746,54 | 1028976,16 | 4955380,02 | 46390,36 |  |
| 13 | г. Боготол,  ул. Шикунова, д. 112 | 53 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 27 | 27 | 414,30 | 8 | 6 | 2 | 414,30 | 165,72 | 248,58 | 20004309,78 | 3413169,12 | 16437261,35 | 153879,31 |  |
| 14 | г. Боготол,  ул. Школьная, д. 69 | 33 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 20 | 20 | 187,60 | 7 | 4 | 3 | 187,60 | 75,04 | 112,56 | 9058190,96 | 1545523,84 | 7442988,73 | 69678,39 |  |
| 15 | г. Боготол, пер. 1-й  Сибирский, д. 2 | 71 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 4 | 4 | 58,60 | 2 | 0 | 2 | 58,60 | 23,44 | 35,16 | 2829477,56 | 482770,24 | 2324942,11 | 21765,21 |  |
| 16 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 19 | 37 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 35 | 35 | 433,80 | 10 | 1 | 9 | 433,80 | 173,52 | 260,28 | 20945859,48 | 3573817,92 | 17210919,56 | 161122,00 |  |
| 17 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 22 | 38 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 21 | 21 | 222,00 | 8 | 1 | 7 | 222,00 | 88,80 | 133,20 | 10719181,20 | 1828924,80 | 8807801,16 | 82455,24 |  |
| 18 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 27 | 45 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 29 | 29 | 482,30 | 8 | 3 | 5 | 482,30 | 192,92 | 289,38 | 23287662,58 | 3973380,32 | 19135146,39 | 179135,87 |  |
| 19 | г. Боготол,  ул. Элеваторная, д. 19 | 51 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 19 | 19 | 399,80 | 10 | 4 | 6 | 399,80 | 159,92 | 239,88 | 19304183,08 | 3293712,32 | 15861977,04 | 148493,72 |  |
| 20 | г. Боготол,  ул. Садовая, д. 12 | 1 | 01.11.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 4 | 4 | 115,30 | 3 | 2 | 1 | 115,30 | 46,12 | 69,18 | 5567214,38 | 949887,52 | 4574502,13 | 42824,73 |  |
| 21 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 57 | 35 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 27 | 27 | 324,00 | 10 | 0 | 10 | 3,00 | 1,20 | 1,80 | 144853,80 | 24715,20 | 119024,34 | 1114,26 |  |
| 22 | г. Боготол,  ул. Московская, д. 55 | 55 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 20 | 20 | 325,60 | 10 | 3 | 7 | 325,60 | 130,24 | 195,36 | 15721465,76 | 2682423,04 | 12918108,37 | 120934,35 |  |
| 23 | г. Боготол,  ул. Куйбышева, д. 21 | 2 | 01.11.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 2 | 2 | 78,60 | 2 | 0 | 2 | 78,60 | 31,44 | 47,16 | 3795169,56 | 647538,24 | 3118437,71 | 29193,61 |  |
| 24 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 61 | 59 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 21 | 21 | 323,80 | 10 | 1 | 9 | 323,80 | 129,52 | 194,28 | 15634553,48 | 2667593,92 | 12846693,76 | 120265,80 |  |
| 25 | г. Боготол,  ул. Колхозная, д. 20 | 6 | 01.11.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 11 | 11 | 136,00 | 4 | 2 | 2 | 136,00 | 54,40 | 81,60 | 6566705,60 | 1120422,40 | 5395770,08 | 50513,12 |  |
| 26 | г. Боготол,  ул. Интернациональная,  д. 52 | 34 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 11 | 11 | 55,20 | 2 | 0 | 2 | 55,20 | 22,08 | 33,12 | 2665309,92 | 454759,68 | 2190047,86 | 20502,38 |  |
| 27 | г. Боготол, ул. 1-я  Зарельсовая, д. 9а | 63 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 19 | 19 | 485,80 | 9 | 7 | 2 | 485,80 | 194,32 | 291,48 | 23456658,68 | 4002214,72 | 19274008,12 | 180435,84 |  |
| 28 | г. Боготол,  ул. Элеваторная, д. 21 | 61 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 18 | 18 | 318,40 | 8 | 5 | 3 | 318,40 | 127,36 | 191,04 | 15373816,64 | 2623106,56 | 12632449,95 | 118260,13 |  |
| 29 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 31 | 44 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 17 | 17 | 441,90 | 10 | 4 | 6 | 441,90 | 176,76 | 265,14 | 21336964,74 | 3640548,96 | 17532285,28 | 164130,50 |  |
| 30 | г. Боготол,  ул. Советская, д. 60 | 68 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 49 | 49 | 1370,60 | 24 | 21 | 3 | 1370,60 | 548,24 | 822,36 | 66178872,76 | 11291551,04 | 54378253,47 | 509068,25 |  |
| 31 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 21 | 42 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 17 | 17 | 397,00 | 8 | 2 | 6 | 397,00 | 158,80 | 238,20 | 19168986,20 | 3270644,80 | 15750887,66 | 147453,74 |  |
| 32 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 8 | 56 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 7 | 7 | 201,00 | 5 | 4 | 1 | 201,00 | 80,40 | 120,60 | 9705204,60 | 1655918,40 | 7974630,78 | 74655,42 |  |
| 33 | г. Боготол,  ул. Рабочая, д. 13 | 69 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 14 | 14 | 180,30 | 6 | 1 | 5 | 180,30 | 72,12 | 108,18 | 8705713,38 | 1485383,52 | 7153362,83 | 66967,03 |  |
| 34 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 4 | 48 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 11 | 11 | 194,30 | 6 | 5 | 1 | 194,30 | 77,72 | 116,58 | 9381697,78 | 1600721,12 | 7708809,75 | 72166,91 |  |
| 35 | г. Боготол,  ул. Элеваторная, д. 5 | 40 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 21 | 21 | 459,70 | 10 | 2 | 8 | 459,70 | 183,88 | 275,82 | 22196430,62 | 3787192,48 | 18238496,37 | 170741,77 |  |
| 36 | г. Боготол,  ул. Элеваторная, д. 13а | 60 | 01.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 18 | 18 | 265,00 | 8 | 7 | 1 | 265,00 | 106,00 | 159,00 | 12795419,00 | 2183176,00 | 10513816,70 | 98426,30 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Енисейск | | x | x | x | x | 189 | 189 | 3728,20 | 83 | 41 | 42 | 3325,90 | 1330,36 | 1995,54 | 160589751,14 | 27400094,56 | 131954350,80 | 1235305,78 |  |
| 1 | г. Енисейск,  ул. Мичурина, д. 27 | 1 | 12.04.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 8 | 8 | 73,50 | 5 | 2 | 3 | 36,50 | 14,60 | 21,90 | 1762387,90 | 300701,60 | 1448129,47 | 13556,83 |  |
| 2 | г. Енисейск,  ул. Матросова, д. 2 | 17 | 28.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 16 | 16 | 167,80 | 7 | 2 | 5 | 167,80 | 67,12 | 100,68 | 8102155,88 | 1382403,52 | 6657428,08 | 62324,28 |  |
| 3 | г. Енисейск,  ул. Ленина, д. 146 | 4 | 25.09.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 19 | 19 | 417,80 | 8 | 7 | 1 | 146,00 | 58,40 | 87,60 | 7049551,60 | 1202806,40 | 5792517,88 | 54227,32 |  |
| 4 | г. Енисейск,  ул. Рабоче-  Крестьянская, д. 90 | 27 | 28.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 26 | 26 | 93,80 | 9 | 3 | 6 | 60,00 | 24,00 | 36,00 | 2897076,00 | 494304,00 | 2380486,80 | 22285,20 |  |
| 5 | г. Енисейск,  ул. Ленина, д. 17 | 24 | 28.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 26 | 26 | 322,50 | 12 | 2 | 10 | 322,50 | 129,00 | 193,50 | 15571783,50 | 2656884,00 | 12795116,55 | 119782,95 |  |
| 6 | г. Енисейск,  ул. Тамарова, д. 23 | 25 | 28.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 4 | 4 | 333,60 | 3 | 1 | 2 | 333,60 | 133,44 | 200,16 | 16107742,56 | 2748330,24 | 13235506,61 | 123905,71 |  |
| 7 | г. Енисейск,  ул. Ленина, д. 32 | 26 | 28.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 5 | 5 | 415,50 | 4 | 2 | 2 | 367,50 | 147,00 | 220,50 | 17744590,50 | 3027612,00 | 14580481,65 | 136496,85 |  |
| 8 | г. Енисейск,  ул. Перенсона, д. 61 | 22 | 28.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 30 | 30 | 336,10 | 12 | 8 | 4 | 336,10 | 134,44 | 201,66 | 16228454,06 | 2768926,24 | 13334693,56 | 124834,26 |  |
| 9 | г. Енисейск,  ул. Худзинского, д. 70 | 18 | 28.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 14 | 14 | 380,50 | 6 | 4 | 2 | 380,50 | 152,20 | 228,30 | 18372290,30 | 3134711,20 | 15096253,79 | 141325,31 |  |
| 10 | г. Енисейск, ул. Иоффе,  д. 7а | 19 | 28.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 2 | 2 | 186,70 | 2 | 1 | 1 | 186,70 | 74,68 | 112,02 | 9014734,82 | 1538109,28 | 7407281,43 | 69344,11 |  |
| 11 | г. Енисейск,  ул. Петровского, д. 27 | 20 | 28.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 4 | 4 | 234,90 | 2 | 0 | 2 | 223,20 | 89,28 | 133,92 | 10777122,72 | 1838810,88 | 8855410,90 | 82900,94 |  |
| 12 | г. Енисейск,  ул. Ленина, д. 155 | 23 | 28.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 2 | 2 | 85,90 | 1 | 0 | 1 | 85,90 | 34,36 | 51,54 | 4147647,14 | 707678,56 | 3408063,60 | 31904,98 |  |
| 13 | г. Енисейск,  пер. Партизанский,  д. 28 | 21 | 28.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 7 | 7 | 78,90 | 3 | 2 | 1 | 78,90 | 31,56 | 47,34 | 3809654,94 | 650009,76 | 3130340,14 | 29305,04 |  |
| 14 | г. Енисейск,  ул. Перенсона, д. 70 | 8 | 13.05.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 2 | 2 | 461,90 | 1 | 1 | 0 | 461,90 | 184,76 | 277,14 | 22302656,74 | 3805316,96 | 18325780,88 | 171558,90 |  |
| 15 | г. Енисейск,  ул. Матросова, д. 1 | 14 | 26.10.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 24 | 24 | 138,80 | 8 | 6 | 2 | 138,80 | 55,52 | 83,28 | 6701902,48 | 1143489,92 | 5506859,46 | 51553,10 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Канск | | x | x | x | x | 597 | 581 | 11103,40 | 232 | 76 | 156 | 9495,60 | 3414,60 | 6081,00 | 458491247,76 | 78228551,04 | 376735840,98 | 3526855,74 |  |
| 1 | г. Канск,  ул. Московская, д. 45 | 13 | 11.09.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 8 | 8 | 230,20 | 5 | 3 | 2 | 138,00 | 89,00 | 49,00 | 6663274,80 | 1136899,20 | 5475119,64 | 51255,96 |  |
| 2 | г. Канск,  ул. Набережная, д. 66 | 20 | 11.09.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 20 | 20 | 281,10 | 6 | 5 | 1 | 155,70 | 143,60 | 12,10 | 7517912,22 | 1282718,88 | 6177363,25 | 57830,09 |  |
| 3 | г. Канск,  ул. Московский тракт,  д. 4 | 24 | 11.09.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 8 | 8 | 192,20 | 4 | 2 | 2 | 153,30 | 97,80 | 55,50 | 7402029,18 | 1262946,72 | 6082143,77 | 56938,69 |  |
| 4 | г. Канск,  ул. Московский тракт,  д. 6 | 25 | 11.09.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 5 | 5 | 153,00 | 5 | 0 | 5 | 140,20 | 0,00 | 140,20 | 6769500,92 | 1155023,68 | 5562404,16 | 52073,08 |  |
| 5 | г. Канск, ул. Хоздвор,  д. 2 | 1 | 20.11.2007 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 9 | 9 | 182,70 | 2 | 0 | 2 | 85,10 | 0,00 | 85,10 | 4109019,46 | 701087,84 | 3376323,78 | 31607,84 |  |
| 6 | г. Канск,  ул. Волгодонская, д. 15 | 22 | 11.20.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 1 | 1 | 709,90 | 1 | 0 | 1 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 922235,86 | 157353,44 | 757788,30 | 7094,12 |  |
| 7 | г. Канск,  ул. Енисейская, д. 8 | 27 | 20.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 20 | 20 | 478,20 | 8 | 4 | 4 | 478,20 | 237,60 | 240,60 | 23089695,72 | 3939602,88 | 18972479,80 | 177613,04 |  |
| 8 | г. Канск, ул. Николая  Буды, д. 11 | 26 | 23.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 25 | 25 | 773,90 | 12 | 5 | 7 | 774,20 | 460,30 | 313,90 | 37381937,32 | 6378169,28 | 30716214,68 | 287553,36 |  |
| 9 | г. Канск,  ул. Муромская, д. 7 | 25 | 23.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 56 | 56 | 630,10 | 22 | 1 | 21 | 630,10 | 37,40 | 592,70 | 30424126,46 | 5191015,84 | 24999078,88 | 234031,74 |  |
| 10 | г. Канск,  ул. Муромская, д. 9 | 24 | 23.11.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 56 | 56 | 599,90 | 25 | 0 | 25 | 599,90 | 0,00 | 599,90 | 28965931,54 | 4942216,16 | 23800900,52 | 222814,86 |  |
| 11 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 2 | 36 | 20.09.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 13 | 13 | 467,50 | 4 | 0 | 4 | 152,10 | 0,00 | 152,10 | 7344087,66 | 1253060,64 | 6034534,04 | 56492,98 |  |
| 12 | г. Канск,  пер. Мелькомбината,  д. 3 | 31 | 25.06.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 5 | 5 | 182,00 | 4 | 0 | 4 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 8787797,20 | 1499388,80 | 7220809,96 | 67598,44 |  |
| 13 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 5 | 2 | 25.03.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 32 | 32 | 629,50 | 11 | 3 | 8 | 629,50 | 0,00 | 629,50 | 30395155,70 | 5186072,80 | 24975274,01 | 233808,89 |  |
| 14 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 11 | 4 | 25.03.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 4 | 4 | 204,70 | 6 | 0 | 6 | 170,10 | 0,00 | 170,10 | 8213210,46 | 1401351,84 | 6748680,08 | 63178,54 |  |
| 15 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 28 | 18 | 14.04.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 11 | 11 | 220,30 | 3 | 0 | 3 | 220,30 | 0,00 | 220,30 | 10637097,38 | 1814919,52 | 8740354,03 | 81823,83 |  |
| 16 | г. Канск, ул. Гавань,  д. 19 | 37 | 20.09.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 16 | 16 | 225,60 | 7 | 4 | 3 | 225,60 | 131,60 | 94,00 | 10893005,76 | 1858583,04 | 8950630,37 | 83792,35 |  |
| 17 | г. Канск, ул. Гавань,  д. 33 | 38 | 20.09.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 32 | 32 | 300,70 | 12 | 1 | 11 | 300,70 | 25,40 | 275,30 | 14519179,22 | 2477286,88 | 11930206,35 | 111685,99 |  |
| 18 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 3 | 46 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 29 | 29 | 483,00 | 9 | 3 | 6 | 483,00 | 119,20 | 363,80 | 23321461,80 | 3979147,20 | 19162918,74 | 179395,86 |  |
| 19 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 6 | 69 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 615,80 | 16 | 6 | 10 | 615,80 | 240,60 | 375,20 | 29733656,68 | 5073206,72 | 24431729,52 | 228720,44 |  |
| 20 | г. Канск,  ул. Гаражная, д. 13 | 72 | 16.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 22 | 22 | 270,10 | 6 | 2 | 4 | 270,10 | 90,20 | 179,90 | 13041670,46 | 2225191,84 | 10716158,08 | 100320,54 |  |
| 21 | г. Канск,  ул. Гаражная, д. 17 | 74 | 16.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 18 | 18 | 244,90 | 8 | 4 | 4 | 244,90 | 123,00 | 121,90 | 11824898,54 | 2017584,16 | 9716353,62 | 90960,76 |  |
| 22 | г. Канск,  п. Мелькомбината,  д. 13 | 41 | 16.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 10 | 10 | 240,30 | 5 | 3 | 2 | 240,30 | 153,90 | 86,40 | 11602789,38 | 1979687,52 | 9533849,63 | 89252,23 |  |
| 23 | г. Канск,  ул. Красноярская,  д. 31 | 87 | 16.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 13 | 13 | 383,20 | 8 | 8 | 0 | 383,20 | 383,20 | 0,00 | 18502658,72 | 3156954,88 | 15203375,70 | 142328,14 |  |
| 24 | г. Канск, ул. Кирова,  д. 22 | 53 | 16.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 33 | 33 | 385,60 | 8 | 7 | 1 | 385,60 | 340,40 | 45,20 | 18618541,76 | 3176727,04 | 15298595,17 | 143219,55 |  |
| 25 | г. Канск, ул. Кирова,  д. 24 | 54 | 16.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 26 | 26 | 393,80 | 8 | 6 | 2 | 393,80 | 288,90 | 104,90 | 19014475,48 | 3244281,92 | 15623928,36 | 146265,20 |  |
| 26 | г. Канск,  ул. Свердлова, д. 46 | 56 | 16.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 27 | 27 | 364,80 | 8 | 4 | 4 | 364,80 | 194,50 | 170,30 | 17614222,08 | 3005368,32 | 14473359,74 | 135494,02 |  |
| 27 | г. Канск,  ул. Свердлова, д. 48 | 57 | 16.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 25 | 25 | 391,70 | 8 | 4 | 4 | 391,70 | 194,50 | 197,20 | 18913077,82 | 3226981,28 | 15540611,33 | 145485,21 |  |
| 28 | г. Канск, ул. Герцена,  д. 10 | 78 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 17 | 17 | 115,90 | 4 | 0 | 4 | 115,90 | 0,00 | 115,90 | 5596185,14 | 954830,56 | 4598307,00 | 43047,58 |  |
| 29 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 9 | 86 | 16.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 31 | 15 | 752,80 | 7 | 1 | 6 | 552,40 | 63,50 | 488,90 | 26672413,04 | 4550892,16 | 21916348,47 | 205172,41 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Лесосибирск | | x | x | x | x | 188 | 188 | 3246,30 | 72 | 41 | 31 | 3246,30 | 1894,40 | 1351,90 | 156746296,98 | 26744317,92 | 128796238,31 | 1205740,75 |  |
| 1 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 5 | 135 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 29 | 29 | 379,60 | 8 | 6 | 2 | 379,60 | 284,10 | 95,50 | 18328834,16 | 3127296,64 | 15060546,49 | 140991,03 |  |
| 2 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 7 | 139 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 23 | 23 | 381,80 | 8 | 2 | 6 | 381,80 | 105,30 | 276,50 | 18435060,28 | 3145421,12 | 15147831,00 | 141808,16 |  |
| 3 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 9 | 140 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 25 | 25 | 337,20 | 8 | 4 | 4 | 337,20 | 148,00 | 189,20 | 16281567,12 | 2777988,48 | 13378335,82 | 125242,82 |  |
| 4 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 1а | 117 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 12 | 12 | 254,80 | 6 | 3 | 3 | 254,80 | 128,00 | 126,80 | 12302916,08 | 2099144,32 | 10109133,94 | 94637,82 |  |
| 5 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, д. 3 | 126 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 20 | 20 | 361,10 | 7 | 5 | 2 | 361,10 | 259,50 | 101,60 | 17435569,06 | 2974886,24 | 14326563,06 | 134119,76 |  |
| 6 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 3а | 136 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 9 | 9 | 164,40 | 3 | 2 | 1 | 164,40 | 111,00 | 53,40 | 7937988,24 | 1354392,96 | 6522533,83 | 61061,45 |  |
| 7 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 13 | 123 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 14 | 14 | 288,70 | 7 | 5 | 2 | 288,70 | 193,50 | 95,20 | 13939764,02 | 2378426,08 | 11454108,99 | 107228,95 |  |
| 8 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 17 | 138 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 17 | 17 | 295,80 | 7 | 3 | 4 | 295,80 | 167,70 | 128,10 | 14282584,68 | 2436918,72 | 11735799,92 | 109866,04 |  |
| 9 | г. Лесосибирск,  ул. Первомайская, 7 | 144 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 15 | 15 | 419,10 | 8 | 7 | 1 | 419,10 | 354,90 | 64,20 | 20236075,86 | 3452713,44 | 16627700,30 | 155662,12 |  |
| 10 | г. Лесосибирск,  ул. Фурманова, 13 | 131 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 24 | 24 | 363,80 | 10 | 4 | 6 | 363,80 | 142,40 | 221,40 | 17565937,48 | 2997129,92 | 14433684,96 | 135122,60 |  |
| Итого по муниципальному  образованию п. Подтесово | | x | x | x | x | 126 | 126 | 2000,90 | 60 | 11 | 49 | 2000,90 | 419,90 | 1581,00 | 96612656,14 | 16484214,56 | 79385267,31 | 743174,27 |  |
| 1 | р.п. Подтесово,  ул. Первомайская, д. 9 | 05 | 30.11.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 26 | 26 | 307,00 | 14 | 1 | 13 | 307,00 | 12,70 | 294,30 | 14823372,20 | 2529188,80 | 12180157,46 | 114025,94 |  |
| 2 | р.п. Подтесово,  ул. Пушкина, д. 84 | 01 | 28.10.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 17 | 17 | 347,20 | 8 | 2 | 6 | 347,20 | 97,10 | 250,10 | 16764413,12 | 2860372,48 | 13775083,62 | 128957,02 |  |
| 3 | р.п. Подтесово,  ул. О.Кошевого, д. 4 | 03 | 30.11.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 12 | 12 | 198,00 | 6 | 1 | 5 | 198,00 | 22,30 | 175,70 | 9560350,80 | 1631203,20 | 7855606,44 | 73541,16 |  |
| 4 | р.п. Подтесово,  ул. Пушкина, д. 147 | 07 | 30.11.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 13 | 13 | 248,60 | 6 | 3 | 3 | 248,60 | 127,60 | 121,00 | 12003551,56 | 2048066,24 | 9863150,31 | 92335,01 |  |
| 5 | р.п. Подтесово,  пер. Пролетарский,  д. 12 | 4 | 30.11.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 27 | 27 | 419,10 | 12 | 4 | 8 | 419,10 | 160,20 | 258,90 | 20236075,86 | 3452713,44 | 16627700,30 | 155662,12 |  |
| 6 | р.п. Подтесово,  ул. Первомайская,  д. 15 | 6 | 30.11.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 31 | 31 | 481,00 | 14 | 0 | 14 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | 23224892,60 | 3962670,40 | 19083569,18 | 178653,02 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Красноярск | | x | x | x | x | 1248 | 1248 | 18417,48 | 460 | 208 | 252 | 18369,70 | 7954,39 | 10415,31 | 886973616,62 | 151336936,48 | 728813806,17 | 6822873,97 |  |
| 1 | г. Красноярск,  ул. Энгельса, д. 1 | 85 | 26.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 45 | 45 | 278,40 | 12 | 2 | 10 | 278,40 | 50,90 | 227,50 | 13442432,64 | 2293570,56 | 11045458,75 | 103403,33 |  |
| 2 | г. Красноярск,  ул. Энгельса, д. 3 | 85 | 26.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 31 | 31 | 319,08 | 9 | 2 | 7 | 311,80 | 84,30 | 227,50 | 15055138,28 | 2568733,12 | 12370596,40 | 115808,76 |  |
| 3 | г. Красноярск,  ул. Мира, д. 54 | 90 | 26.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 21 | 21 | 354,90 | 9 | 8 | 1 | 354,90 | 336,90 | 18,00 | 17136204,54 | 2923808,16 | 14080579,42 | 131816,96 |  |
| 4 | г. Красноярск,  пер. Водометный, д. 7 | 76 | 26.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 28 | 28 | 398,80 | 9 | 4 | 5 | 398,80 | 159,80 | 239,00 | 19255898,48 | 3285473,92 | 15822302,26 | 148122,30 |  |
| 5 | г. Красноярск,  пер. Водометный, д. 9 | 77 | 26.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 21 | 21 | 417,80 | 8 | 4 | 4 | 417,80 | 191,00 | 226,80 | 20173305,88 | 3442003,52 | 16576123,08 | 155179,28 |  |
| 6 | г. Красноярск,  пер. Водометный, д. 13 | 79 | 27.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 28 | 28 | 408,40 | 10 | 4 | 6 | 408,40 | 123,20 | 285,20 | 19719430,64 | 3364562,56 | 16203180,15 | 151687,93 |  |
| 7 | г. Красноярск,  ул. Чкалова, д. 15 | 82 | 26.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 38 | 38 | 381,90 | 15 | 6 | 9 | 381,90 | 170,70 | 211,20 | 18439888,74 | 3146244,96 | 15151798,48 | 141845,30 |  |
| 8 | г. Красноярск,  ул. Чкалова, д. 15б | 84 | 26.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 48 | 48 | 397,10 | 16 | 8 | 8 | 397,10 | 151,40 | 245,70 | 19173814,66 | 3271468,64 | 15754855,14 | 147490,88 |  |
| 9 | г. Красноярск,  ул. Маерчака, д. 35а | 87 | 26.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 19 | 19 | 408,10 | 10 | 5 | 5 | 408,10 | 203,20 | 204,90 | 19704945,26 | 3362091,04 | 16191277,72 | 151576,50 |  |
| 10 | г. Красноярск,  ул. Маерчака, д. 37а | 88 | 26.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 29 | 29 | 408,70 | 8 | 5 | 3 | 408,70 | 229,40 | 179,30 | 19733916,02 | 3367034,08 | 16215082,59 | 151799,35 |  |
| 11 | г. Красноярск,  ул. Энергетиков, д. 25 | 74 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 26 | 26 | 403,60 | 10 | 5 | 5 | 403,60 | 211,70 | 191,90 | 19487664,56 | 3325018,24 | 16012741,21 | 149905,11 |  |
| 12 | г. Красноярск,  ул. Энергетиков, д. 27 | 73 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 31 | 31 | 382,20 | 10 | 1 | 9 | 382,20 | 18,70 | 363,50 | 18454374,12 | 3148716,48 | 15163700,92 | 141956,72 |  |
| 13 | г. Красноярск,  ул. Энергетиков, д. 29а | 82 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 25 | 25 | 401,30 | 10 | 6 | 4 | 401,30 | 227,60 | 173,70 | 19376609,98 | 3306069,92 | 15921489,21 | 149050,85 |  |
| 14 | г. Красноярск,  ул. Чернышевского,  д. 53 | 39 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 23 | 23 | 415,70 | 8 | 4 | 4 | 415,70 | 222,10 | 193,60 | 20071908,22 | 3424702,88 | 16492806,05 | 154399,29 |  |
| 15 | г. Красноярск,  ул. Чернышевского,  д. 55 | 38 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 29 | 29 | 401,30 | 10 | 7 | 3 | 401,30 | 270,40 | 130,90 | 19376609,98 | 3306069,92 | 15921489,21 | 149050,85 |  |
| 16 | г. Красноярск,  ул. Чернышевского,  д. 57 | 37 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 30 | 30 | 368,10 | 10 | 8 | 2 | 368,10 | 257,60 | 110,50 | 17773561,26 | 3032555,04 | 14604286,52 | 136719,70 |  |
| 17 | г. Красноярск,  ул. Калинина, д. 72/2 | 111 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 35 | 35 | 485,40 | 11 | 3 | 8 | 485,40 | 149,40 | 336,00 | 23437344,84 | 3998919,36 | 19258138,21 | 180287,27 |  |
| 18 | г. Красноярск,  ул. Калинина, д. 72/4 | 110 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 29 | 29 | 500,40 | 11 | 8 | 3 | 500,40 | 337,90 | 162,50 | 24161613,84 | 4122495,36 | 19853259,91 | 185858,57 |  |
| 19 | г. Красноярск,  ул. Калинина, д. 72/6 | 109 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 32 | 32 | 470,20 | 11 | 10 | 1 | 470,20 | 418,50 | 51,70 | 22703418,92 | 3873695,68 | 18655081,56 | 174641,68 |  |
| 20 | г. Красноярск,  ул. Калинина, д. 72/8 | 108 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 29 | 29 | 496,70 | 9 | 5 | 4 | 496,70 | 228,20 | 268,50 | 23982960,82 | 4092013,28 | 19706463,23 | 184484,31 |  |
| 21 | г. Красноярск,  ул. Маерчака, д. 15 | 105 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 51 | 51 | 420,60 | 17 | 6 | 11 | 380,10 | 144,40 | 235,70 | 18352976,46 | 3131415,84 | 15080383,88 | 141176,74 |  |
| 22 | г. Красноярск,  ул. Маерчака, д. 17 | 104 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 23 | 23 | 475,10 | 8 | 6 | 2 | 475,10 | 189,40 | 285,70 | 22940013,46 | 3914063,84 | 18849487,98 | 176461,64 |  |
| 23 | г. Красноярск,  ул. Маерчака, д. 33а | 101 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 29 | 29 | 378,80 | 14 | 7 | 7 | 378,80 | 203,80 | 175,00 | 18290206,48 | 3120705,92 | 15028806,66 | 140693,90 |  |
| 24 | г. Красноярск,  ул. Львовская, д. 14 | 76 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 20 | 20 | 434,60 | 10 | 6 | 4 | 434,60 | 219,69 | 214,91 | 20984487,16 | 3580408,64 | 17242659,39 | 161419,13 |  |
| 25 | г. Красноярск,  ул. Львовская, д. 16 | 75 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 25 | 25 | 425,90 | 8 | 2 | 6 | 425,90 | 99,10 | 326,80 | 20564411,14 | 3508734,56 | 16897488,80 | 158187,78 |  |
| 26 | г. Красноярск,  ул. Львовская, д. 18а | 84 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 22 | 22 | 421,10 | 8 | 5 | 3 | 421,10 | 258,00 | 163,10 | 20332645,06 | 3469190,24 | 16707049,86 | 156404,96 |  |
| 27 | г. Красноярск,  ул. Львовская, д. 20а | 83 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 22 | 22 | 399,60 | 9 | 3 | 6 | 399,60 | 158,50 | 241,10 | 19294526,16 | 3292064,64 | 15854042,09 | 148419,43 |  |
| 28 | г. Красноярск,  ул. Рейдовая, д. 61 | 81 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 24 | 24 | 443,40 | 9 | 3 | 6 | 443,40 | 126,80 | 316,60 | 21409391,64 | 3652906,56 | 17591797,45 | 164687,63 |  |
| 29 | г. Красноярск,  ул. Рейдовая, д. 63 | 80 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 22 | 22 | 447,00 | 9 | 3 | 6 | 447,00 | 130,40 | 316,60 | 21583216,20 | 3682564,80 | 17734626,66 | 166024,74 |  |
| 30 | г. Красноярск,  ул. Рейдовая, д. 72 | 77 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 35 | 35 | 564,00 | 19 | 15 | 4 | 564,00 | 416,00 | 148,00 | 27232514,40 | 4646457,60 | 22376575,92 | 209480,88 |  |
| 31 | г. Красноярск,  ул. Рейдовая, д. 77 | 78 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 22 | 22 | 420,70 | 9 | 4 | 5 | 420,70 | 149,30 | 271,40 | 20313331,22 | 3465894,88 | 16691179,95 | 156256,39 |  |
| 32 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 26 | 93 | 26.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 26 | 26 | 414,60 | 8 | 3 | 5 | 414,60 | 155,20 | 259,40 | 20018795,16 | 3415640,64 | 16449163,79 | 153990,73 |  |
| 33 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 29 | 97 | 26.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 27 | 27 | 425,20 | 8 | 3 | 5 | 425,20 | 155,20 | 270,00 | 20530611,92 | 3502967,68 | 16869716,46 | 157927,78 |  |
| 34 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 20а | 72 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 36 | 36 | 440,50 | 13 | 8 | 5 | 440,50 | 285,20 | 155,30 | 21269366,30 | 3629015,20 | 17476740,59 | 163610,51 |  |
| 35 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 35 | 70 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 23 | 23 | 322,50 | 9 | 8 | 1 | 322,50 | 285,20 | 37,30 | 15571783,50 | 2656884,00 | 12795116,55 | 119782,95 |  |
| 36 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 36 | 108 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 28 | 28 | 386,20 | 9 | 2 | 7 | 386,20 | 105,00 | 281,20 | 18647512,52 | 3181670,08 | 15322400,04 | 143442,40 |  |
| 37 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 32 | 104 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 23 | 23 | 399,60 | 8 | 4 | 4 | 399,60 | 201,20 | 198,40 | 19294526,16 | 3292064,64 | 15854042,09 | 148419,43 |  |
| 38 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 32а | 105 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 22 | 22 | 382,60 | 10 | 6 | 4 | 382,60 | 201,40 | 181,20 | 18473687,96 | 3152011,84 | 15179570,83 | 142105,29 |  |
| 39 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 32б | 106 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 29 | 29 | 387,30 | 9 | 3 | 6 | 387,30 | 135,00 | 252,30 | 18700625,58 | 3190732,32 | 15366042,29 | 143850,97 |  |
| 40 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 33 | 107 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 28 | 28 | 399,90 | 8 | 6 | 2 | 399,90 | 292,70 | 107,20 | 19309011,54 | 3294536,16 | 15865944,52 | 148530,86 |  |
| 41 | г. Красноярск,  ул. Качинская, д. 60а | 42 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 22 | 22 | 384,90 | 8 | 0 | 8 | 384,90 | 0,00 | 384,90 | 18584742,54 | 3170960,16 | 15270822,82 | 142959,56 |  |
| 42 | г. Красноярск,  ул. Складская, д. 36 | 50 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 16 | 16 | 334,30 | 8 | 0 | 8 | 334,30 | 0,00 | 334,30 | 16141541,78 | 2754097,12 | 13263278,95 | 124165,71 |  |
| 43 | г. Красноярск,  ул. Ладо Кецховели, 20 | 45 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 42 | 42 | 604,70 | 16 | 0 | 16 | 604,70 | 0,00 | 604,70 | 29197697,62 | 4981760,48 | 23991339,47 | 224597,67 |  |
| 44 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, 227 | 44 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 3 | 3 | 119,80 | 8 | 0 | 8 | 119,80 | 0,00 | 119,80 | 5784495,08 | 986960,32 | 4753038,64 | 44496,12 |  |
| 45 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, 367 | 89 | 25.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 31 | 31 | 486,50 | 12 | 0 | 12 | 486,50 | 0,00 | 486,50 | 23490457,90 | 4007981,60 | 19301780,47 | 180695,83 |  |
| Всего по 2-му этапу без  финансовой поддержки Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по 3-му этапу, в  т.ч.: | | x | x | x | x | 3442 | 3423 | 56357,48 | 1239 | 595 | 644 | 53150,29 | 25853,74 | 27296,55 | 2710058876,70 | 437873349,13 | 2251343906,54 | 20841621,04 |  |
| Всего по 3-му этапу с  финансовой поддержкой Фонда | | x | x | x | x | 3442 | 3423 | 56357,48 | 1239 | 595 | 644 | 53150,29 | 25853,74 | 27296,55 | 2710058876,70 | 437873349,13 | 2251343906,54 | 20841621,04 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Канск | | x | x | x | x | 438 | 419 | 11077,29 | 184 | 85 | 99 | 8311,30 | 4315,40 | 3995,90 | 423781551,18 | 68471813,92 | 352054864,98 | 3254872,28 |  |
| 1 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 9 | 86 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 16 | 16 | 752,80 | 4 | 0 | 4 | 200,40 | 0,00 | 200,40 | 10218115,44 | 1650975,36 | 8488539,19 | 78600,89 |  |
| 2 | г. Канск, ул. Гавань,  д. 31 | 39 | 20.09.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 20 | 20 | 239,70 | 8 | 2 | 6 | 239,70 | 71,70 | 168,00 | 12221967,42 | 1974744,48 | 10158193,57 | 89029,37 |  |
| 3 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 7 | 85 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 2 | 2 | 477,70 | 1 | 0 | 1 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 1045266,30 | 168887,20 | 868338,59 | 8040,51 |  |
| 4 | г. Канск,  п. Мелькомбината,  д. 12 | 40 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 9 | 3 | 252,90 | 1 | 0 | 1 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 3120502,32 | 504190,08 | 2592308,38 | 24003,86 |  |
| 5 | г. Канск,  п. Мелькомбината,  д. 28 | 45 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 8 | 8 | 395,60 | 4 | 0 | 4 | 175,30 | 0,00 | 175,30 | 8938301,58 | 1444191,52 | 7425353,94 | 68756,12 |  |
| 6 | г. Канск,  ул. Кайтымская, д. 149 | 80 | 12.16.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 3 | 3 | 197,20 | 5 | 2 | 3 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | 3145996,62 | 508309,28 | 2613487,37 | 24199,97 |  |
| 7 | г. Канск, ул. Герцена  9-я, д. 7 | 63 | 12.16.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 2 | 2 | 266,50 | 2 | 0 | 2 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 1998753,12 | 322945,28 | 1660432,82 | 15375,02 |  |
| 8 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 4 | 68 | 12.16.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 4 | 4 | 466,20 | 4 | 0 | 4 | 170,60 | 0,00 | 170,60 | 8698655,16 | 1405471,04 | 7226271,39 | 66912,73 |  |
| 9 | г. Канск,  ул. Кайтымская,  д. 193/1 | 82 | 12.16.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 1 | 1 | 314,30 | 1 | 0 | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 611863,20 | 98860,80 | 508295,76 | 4706,64 |  |
| 10 | г. Канск,  ул. Урицкого, д. 49/2 | 52 | 12.16.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 1 | 1 | 418,80 | 1 | 0 | 1 | 48,30 | 0,00 | 48,30 | 2462749,38 | 397914,72 | 2045890,43 | 18944,23 |  |
| 11 | г. Канск, ул. 40 лет  Октября, д. 72 | 66 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 29 | 29 | 460,89 | 15 | 0 | 15 | 704,70 | 0,00 | 704,70 | 35931666,42 | 5805600,48 | 29849668,51 | 276397,43 |  |
| 12 | г. Канск,  ул. Московская, д. 43 | 59 | 12.16.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 4 | 4 | 84,60 | 2 | 0 | 2 | 84,60 | 0,00 | 84,60 | 4313635,56 | 696968,64 | 3583485,11 | 33181,81 |  |
| 13 | г. Канск,  ул. Свердлова, д. 50 | 58 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 27 | 27 | 382,00 | 8 | 6 | 2 | 382,00 | 280,50 | 101,50 | 19477645,20 | 3147068,80 | 16180748,36 | 149828,04 |  |
| 14 | г. Канск,  ул. Урицкого, д. 49/1 | 51 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 19 | 19 | 413,50 | 9 | 9 | 0 | 413,50 | 413,50 | 0,00 | 21083786,10 | 3406578,40 | 17515024,73 | 162182,97 |  |
| 15 | г. Канск,  ул. Москвина, д. 25/1 | 50 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 24 | 24 | 402,40 | 10 | 7 | 3 | 402,40 | 293,50 | 108,90 | 20517812,64 | 3315132,16 | 17044851,15 | 157829,33 |  |
| 16 | г. Канск, ул. Герцена,  д. 38 | 75 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 18 | 18 | 225,80 | 10 | 1 | 9 | 225,80 | 49,30 | 176,50 | 11513225,88 | 1860230,72 | 9564431,88 | 88563,28 |  |
| 17 | г. Канск, ул. Герцена,  д. 40 | 76 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 18 | 18 | 260,10 | 9 | 5 | 4 | 260,10 | 165,20 | 94,90 | 13262134,86 | 2142807,84 | 11017310,60 | 102016,42 |  |
| 18 | г. Канск,  п. Мелькомбината,  д. 10 | 39 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 9 | 9 | 175,80 | 4 | 1 | 3 | 175,80 | 43,50 | 132,30 | 8963795,88 | 1448310,72 | 7446532,88 | 68952,28 |  |
| 19 | г. Канск,  п. Мелькомбината,  д. 12 | 40 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 9 | 6 | 252,90 | 2 | 0 | 2 | 191,70 | 63,80 | 127,90 | 9774514,62 | 1579301,28 | 8120024,77 | 75188,57 |  |
| 20 | г. Канск,  п. Мелькомбината,  д. 14 | 42 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 13 | 13 | 182,90 | 4 | 2 | 2 | 182,90 | 94,00 | 88,90 | 9325814,94 | 1506803,36 | 7747274,54 | 71737,04 |  |
| 21 | г. Канск,  п. Мелькомбината,  д. 19 | 43 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 6 | 6 | 247,90 | 4 | 3 | 1 | 247,90 | 187,70 | 60,20 | 12640073,94 | 2042299,36 | 10500543,24 | 97231,34 |  |
| 22 | г. Канск,  п. Мелькомбината,  д. 26 | 44 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 20 | 20 | 407,40 | 8 | 8 | 0 | 407,40 | 407,40 | 0,00 | 20772755,64 | 3356324,16 | 17256641,05 | 159790,43 |  |
| 23 | г. Канск,  п. Мелькомбината,  д. 28 | 45 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 16 | 8 | 395,60 | 4 | 0 | 4 | 220,30 | 0,00 | 220,30 | 11232788,58 | 1814919,52 | 9331462,99 | 86406,07 |  |
| 24 | г. Канск,  п. Мелькомбината,  д. 29 | 38 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 29 | 29 | 394,30 | 8 | 6 | 2 | 394,30 | 276,30 | 118,00 | 20104804,98 | 3248401,12 | 16701751,51 | 154652,35 |  |
| 25 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 7 | 48 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 9 | 9 | 180,70 | 4 | 3 | 1 | 180,70 | 135,10 | 45,60 | 9213640,02 | 1488678,88 | 7654086,99 | 70874,15 |  |
| 26 | г. Канск, ул. Герцена  9-я, д. 9 | 64 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 12 | 12 | 250,50 | 8 | 0 | 8 | 250,50 | 0,00 | 250,50 | 12772644,30 | 2063719,20 | 10610673,99 | 98251,11 |  |
| 27 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 8 | 49 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 12 | 12 | 180,30 | 4 | 0 | 4 | 180,30 | 0,00 | 180,30 | 9193244,58 | 1485383,52 | 7637143,79 | 70717,27 |  |
| 28 | г. Канск,  ул. Енисейская, д. 2 | 65 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 21 | 21 | 486,20 | 8 | 3 | 5 | 486,20 | 183,30 | 302,90 | 24790657,32 | 4005510,08 | 20594449,88 | 190697,36 |  |
| 29 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 1 | 83 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 16 | 16 | 479,90 | 8 | 6 | 2 | 479,90 | 359,10 | 120,80 | 24469429,14 | 3953608,16 | 20327594,60 | 188226,38 |  |
| 30 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 5 | 84 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 18 | 18 | 475,40 | 8 | 7 | 1 | 475,40 | 415,90 | 59,50 | 24239980,44 | 3916535,36 | 20136983,69 | 186461,39 |  |
| 31 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 7 | 85 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 18 | 16 | 477,70 | 7 | 5 | 2 | 457,20 | 396,80 | 60,40 | 23311987,92 | 3766596,48 | 19366068,46 | 179322,98 |  |
| 32 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 4 | 47 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 478,80 | 9 | 9 | 0 | 478,80 | 478,80 | 0,00 | 24413341,68 | 3944545,92 | 20281000,82 | 187794,94 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Лесосибирск | | x | x | x | x | 574 | 574 | 9225,60 | 210 | 109 | 101 | 9225,60 | 4817,50 | 4408,10 | 470400428,16 | 76004183,04 | 390777780,26 | 3618464,86 |  |
| 1 | г. Лесосибирск,  мкр. Северный, 5 | 124 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 32 | 32 | 674,60 | 11 | 4 | 7 | 674,60 | 243,60 | 431,00 | 34396909,56 | 5557624,64 | 28574693,31 | 264591,61 |  |
| 2 | г. Лесосибирск,  мкр. Строитель, 11 | 2 | 02.09.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 509,90 | 8 | 3 | 5 | 509,90 | 194,60 | 315,30 | 25999087,14 | 4200760,16 | 21598334,00 | 199992,98 |  |
| 3 | г. Лесосибирск,  ул. Юбилейная, 16 | 122 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 27 | 27 | 518,00 | 16 | 12 | 4 | 518,00 | 380,20 | 137,80 | 26412094,80 | 4267491,20 | 21941433,64 | 203169,96 |  |
| 4 | г. Лесосибирск,  ул. Юбилейная, 19 | 145 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 46 | 46 | 880,80 | 18 | 11 | 7 | 880,80 | 521,60 | 359,20 | 44910758,88 | 7256382,72 | 37308908,78 | 345467,38 |  |
| 5 | г. Лесосибирск,  ул. 50 лет Октября, 3 | 114 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 27 | 27 | 324,50 | 8 | 5 | 3 | 324,50 | 199,70 | 124,80 | 16545800,70 | 2673360,80 | 13745164,51 | 127275,39 |  |
| 6 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 5 | 105 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 18 | 18 | 342,40 | 8 | 5 | 3 | 342,40 | 211,70 | 130,70 | 17458496,64 | 2820828,16 | 14503372,35 | 134296,13 |  |
| 7 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 7 | 118 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 344,50 | 8 | 4 | 4 | 344,50 | 171,50 | 173,00 | 17565572,70 | 2838128,80 | 14592324,11 | 135119,79 |  |
| 8 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 9 | 119 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 31 | 31 | 312,90 | 8 | 4 | 4 | 312,90 | 151,30 | 161,60 | 15954332,94 | 2577795,36 | 13253811,94 | 122725,64 |  |
| 9 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 11 | 109 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 26 | 26 | 323,80 | 8 | 3 | 5 | 323,80 | 124,00 | 199,80 | 16510108,68 | 2667593,92 | 13715513,92 | 127000,84 |  |
| 10 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 13 | 110 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 26 | 26 | 328,50 | 8 | 4 | 4 | 328,50 | 173,90 | 154,60 | 16749755,10 | 2706314,40 | 13914596,43 | 128844,27 |  |
| 11 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 16а | 111 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 16 | 16 | 332,30 | 8 | 5 | 3 | 332,30 | 204,80 | 127,50 | 16943511,78 | 2737620,32 | 14075556,75 | 130334,71 |  |
| 12 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 18а | 113 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 32 | 32 | 333,40 | 8 | 4 | 4 | 333,40 | 168,00 | 165,40 | 16999599,24 | 2746682,56 | 14122150,53 | 130766,15 |  |
| 13 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 19 | 133 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 32 | 32 | 286,10 | 10 | 1 | 9 | 286,10 | 38,30 | 247,80 | 14587838,46 | 2357006,24 | 12118618,08 | 112214,14 |  |
| 14 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 20а | 115 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 18 | 18 | 327,30 | 8 | 4 | 4 | 327,30 | 172,00 | 155,30 | 16688568,78 | 2696428,32 | 13863766,85 | 128373,61 |  |
| 15 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 22а | 134 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 17 | 17 | 332,90 | 8 | 5 | 3 | 332,90 | 195,70 | 137,20 | 16974104,94 | 2742563,36 | 14100971,54 | 130570,04 |  |
| 16 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 24а | 116 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 24 | 24 | 330,10 | 8 | 3 | 5 | 330,10 | 126,00 | 204,10 | 16831336,86 | 2719495,84 | 13982369,20 | 129471,82 |  |
| 17 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 26а | 106 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 331,20 | 8 | 3 | 5 | 331,20 | 126,90 | 204,30 | 16887424,32 | 2728558,08 | 14028962,98 | 129903,26 |  |
| 18 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 15 | 137 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 15 | 15 | 329,80 | 8 | 7 | 1 | 329,80 | 281,80 | 48,00 | 16816040,28 | 2717024,32 | 13969661,80 | 129354,16 |  |
| 19 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 20 | 120 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 22 | 22 | 365,50 | 7 | 3 | 4 | 365,50 | 153,40 | 212,10 | 18636333,30 | 3011135,20 | 15481841,69 | 143356,41 |  |
| 20 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 24 | 121 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 21 | 21 | 380,50 | 8 | 4 | 4 | 380,50 | 139,10 | 241,40 | 19401162,30 | 3134711,20 | 16117211,39 | 149239,71 |  |
| 21 | г. Лесосибирск,  ул. Фрунзе, 27 | 127 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 30 | 30 | 660,80 | 12 | 7 | 5 | 660,80 | 418,50 | 242,30 | 33693266,88 | 5443934,72 | 27990153,18 | 259178,98 |  |
| 22 | г. Лесосибирск,  ул. Баумана, 5 | 132 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 20 | 20 | 322,90 | 8 | 3 | 5 | 322,90 | 205,30 | 117,60 | 16464218,94 | 2660179,36 | 13677391,74 | 126647,84 |  |
| 23 | г. Лесосибирск,  ул. Лихачева, 4 | 103 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 19 | 19 | 332,90 | 8 | 5 | 3 | 332,90 | 215,60 | 117,30 | 16974104,94 | 2742563,36 | 14100971,54 | 130570,04 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Ачинск | | x | x | x | x | 773 | 773 | 10624,00 | 229 | 95 | 134 | 10272,00 | 4108,80 | 6163,20 | 523754899,20 | 84624844,80 | 435101170,52 | 4028883,88 |  |
| 1 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 8 | 45 | 24.12.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 9 | 9 | 108,70 | 4 | 1 | 3 | 108,70 | 43,48 | 65,22 | 5542460,82 | 895514,08 | 4604312,43 | 42634,31 |  |
| 2 | г. Ачинск,  ул. Калинина, д. 3 | 23 | 10.12.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 35 | 35 | 521,50 | 2 | 0 | 2 | 521,50 | 208,60 | 312,90 | 26590554,90 | 4296325,60 | 22089686,57 | 204542,73 |  |
| 3 | г. Ачинск,  ул. Строителей, д. 24 | 7 | 26.11.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 22 | 22 | 393,00 | 2 | 0 | 2 | 346,60 | 138,64 | 207,96 | 17672648,76 | 2855429,44 | 14681275,87 | 135943,45 |  |
| 4 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 6 | 18 | 28.11.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 46 | 46 | 530,00 | 1 | 0 | 1 | 503,90 | 201,56 | 302,34 | 25693155,54 | 4151329,76 | 21344186,12 | 197639,66 |  |
| 5 | г. Ачинск,  ул. Строителей, д. 23 | 34 | 10.12.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 23 | 23 | 391,90 | 3 | 1 | 2 | 391,90 | 156,76 | 235,14 | 19982432,34 | 3228628,96 | 16600092,36 | 153711,02 |  |
| 6 | г. Ачинск,  ул. Строителей, д. 21 | 33 | 10.12.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 389,00 | 4 | 3 | 1 | 389,00 | 155,60 | 233,40 | 19834565,40 | 3204737,60 | 16477254,22 | 152573,58 |  |
| 7 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 52а | 32 | 10.12.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 35 | 35 | 503,90 | 16 | 7 | 9 | 484,10 | 193,64 | 290,46 | 24683581,26 | 3988209,44 | 20505498,12 | 189873,70 |  |
| 8 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 48а | 29 | 10.12.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 41 | 41 | 491,00 | 4 | 0 | 4 | 429,20 | 171,68 | 257,52 | 21884307,12 | 3535921,28 | 18180045,02 | 168340,82 |  |
| 9 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 50 | 30 | 10.12.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 41 | 41 | 496,20 | 18 | 9 | 9 | 496,20 | 198,48 | 297,72 | 25300543,32 | 4087894,08 | 21018029,68 | 194619,56 |  |
| 10 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 48 | 28 | 10.12.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 41 | 41 | 501,30 | 8 | 4 | 4 | 501,30 | 200,52 | 300,78 | 25560585,18 | 4129909,92 | 21234055,37 | 196619,89 |  |
| 11 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 52 | 31 | 10.12.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 44 | 44 | 500,10 | 16 | 8 | 8 | 500,10 | 200,04 | 300,06 | 25499398,86 | 4120023,84 | 21183225,80 | 196149,22 |  |
| 12 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 46 | 27 | 10.12.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 44 | 44 | 542,40 | 3 | 1 | 2 | 516,30 | 206,52 | 309,78 | 26325414,18 | 4253485,92 | 21869425,07 | 202503,19 |  |
| 13 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 4 | 16 | 28.11.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 46 | 46 | 533,50 | 16 | 8 | 8 | 533,50 | 213,40 | 320,10 | 27202418,10 | 4395186,40 | 22597982,33 | 209249,37 |  |
| 14 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 5 | 17 | 28.11.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 27 | 27 | 535,70 | 2 | 0 | 2 | 474,30 | 189,72 | 284,58 | 24183892,98 | 3907473,12 | 20090389,91 | 186029,95 |  |
| 15 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 8 | 20 | 28.11.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 39 | 39 | 533,60 | 3 | 0 | 3 | 533,60 | 213,44 | 320,16 | 27207516,96 | 4396010,24 | 22602218,13 | 209288,59 |  |
| 16 | г. Ачинск,  ул. Советская, д. 7 | 39 | 26.11.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 22 | 22 | 232,80 | 4 | 1 | 3 | 232,80 | 93,12 | 139,68 | 11870146,08 | 1917899,52 | 9860937,69 | 91308,87 |  |
| 17 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 9 | 2214 | 22.12.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 33 | 33 | 534,80 | 15 | 10 | 5 | 495,60 | 198,24 | 297,36 | 25269950,16 | 4082951,04 | 20992614,89 | 194384,23 |  |
| 18 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 1 | 14 | 28.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 34 | 34 | 531,70 | 7 | 1 | 6 | 531,70 | 212,68 | 319,02 | 27110638,62 | 4380357,28 | 22521737,97 | 208543,37 |  |
| 19 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 3 | 15 | 28.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 31 | 31 | 535,90 | 15 | 9 | 6 | 535,90 | 214,36 | 321,54 | 27324790,74 | 4414958,56 | 22699641,48 | 210190,70 |  |
| 20 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 12 | 67 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 37 | 37 | 537,20 | 7 | 1 | 6 | 537,20 | 214,88 | 322,32 | 27391075,92 | 4425668,48 | 22754706,86 | 210700,58 |  |
| 21 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 23 | 37 | 10.12.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 32 | 32 | 393,30 | 8 | 4 | 4 | 393,30 | 157,32 | 235,98 | 20053816,38 | 3240162,72 | 16659393,53 | 154260,13 |  |
| 22 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 7 | 50 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 9 | 9 | 104,60 | 15 | 5 | 10 | 104,60 | 41,84 | 62,76 | 5333407,56 | 861736,64 | 4430644,71 | 41026,21 |  |
| 23 | г. Ачинск,  ул. Назаровская, д. 11 | 57 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 4 | 4 | 97,10 | 8 | 3 | 5 | 97,10 | 38,84 | 58,26 | 4950993,06 | 799948,64 | 4112959,86 | 38084,56 |  |
| 24 | г. Ачинск,  ул. Строителей, д. 16 | 3 | 22.10.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 20 | 20 | 376,60 | 2 | 2 | 0 | 332,60 | 133,04 | 199,56 | 16958808,36 | 2740091,84 | 14088264,15 | 130452,37 |  |
| 25 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 6 | 44 | 24.12.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 101,90 | 15 | 1 | 14 | 101,90 | 40,76 | 61,14 | 5195738,34 | 839492,96 | 4316278,16 | 39967,22 |  |
| 26 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 2 | 46 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 9 | 9 | 106,10 | 15 | 10 | 5 | 106,10 | 42,44 | 63,66 | 5409890,46 | 874094,24 | 4494181,68 | 41614,54 |  |
| 27 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 3 | 47 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 8 | 8 | 100,20 | 16 | 6 | 10 | 73,00 | 29,20 | 43,80 | 3722167,80 | 601403,20 | 3092132,54 | 28632,06 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Дивногорск | | x | x | x | x | 272 | 272 | 3314,40 | 104 | 56 | 48 | 3314,40 | 2470,08 | 844,32 | 168996615,84 | 27305352,96 | 140391288,92 | 1299973,97 |  |
| 1 | г. Дивногорск,  ул. Чкалова, д. 11а | 10Д-2007 | 04.09.2007 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 38 | 38 | 511,50 | 16 | 15 | 1 | 511,50 | 485,30 | 26,20 | 26080668,90 | 4213941,60 | 21666106,77 | 200620,53 |  |
| 2 | г. Дивногорск,  ул. Школьная, д. 18 | 13-2007 | 03.09.2007 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 58 | 58 | 437,20 | 22 | 3 | 19 | 437,20 | 174,88 | 262,32 | 22292215,92 | 3601828,48 | 18518908,86 | 171478,58 |  |
| 3 | г. Дивногорск,  ул. Школьная, д. 22 | 14-2007 | 03.09.2007 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 19 | 19 | 272,40 | 8 | 6 | 2 | 272,40 | 205,00 | 67,40 | 13889294,64 | 2244140,16 | 11538313,75 | 106840,73 |  |
| 4 | г. Дивногорск,  ул. Школьная, д. 17 | 11-2007 | 03.09.2007 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 69 | 69 | 415,10 | 26 | 4 | 22 | 415,10 | 86,40 | 328,70 | 21165367,86 | 3419759,84 | 17582797,50 | 162810,52 |  |
| 5 | г. Дивногорск,  б-р Клубный, д. 4 | 6-2007 | 04.09.2007 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 17 | 17 | 419,50 | 8 | 8 | 0 | 419,50 | 419,50 | 0,00 | 21389717,70 | 3456008,80 | 17769172,61 | 164536,29 |  |
| 6 | г. Дивногорск,  б-р Клубный, д. 3 | 5-2007 | 04.09.2007 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 22 | 22 | 421,30 | 8 | 7 | 1 | 421,30 | 365,30 | 56,00 | 21481497,18 | 3470837,92 | 17845416,97 | 165242,29 |  |
| 7 | г. Дивногорск,  б-р Клубный, д. 5 | 7-2007 | 04.09.2007 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 21 | 21 | 418,70 | 8 | 8 | 0 | 418,70 | 418,70 | 0,00 | 21348926,82 | 3449418,08 | 17735286,23 | 164222,51 |  |
| 8 | г. Дивногорск,  б-р Клубный, д. 6 | 8-2007 | 04.09.2007 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 28 | 28 | 418,70 | 8 | 5 | 3 | 418,70 | 315,00 | 103,70 | 21348926,82 | 3449418,08 | 17735286,23 | 164222,51 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Красноярск | | x | x | x | x | 1385 | 1385 | 22116,19 | 512 | 250 | 262 | 22026,99 | 10141,96 | 11885,03 | 1123125382,32 | 181467154,41 | 933018801,86 | 8639426,05 |  |
| 1 | г. Красноярск, ул. 4-я  Полярная, д. 2 | 33 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 11 | 11 | 106,96 | 4 | 1 | 3 | 106,96 | 21,06 | 85,90 | 5453740,66 | 881179,26 | 4530609,55 | 41951,85 |  |
| 2 | г. Красноярск, ул. 4-я  Полярная, д. 20 | 32 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 17 | 17 | 314,90 | 8 | 4 | 4 | 314,90 | 170,60 | 144,30 | 16056310,14 | 2594272,16 | 13338527,90 | 123510,08 |  |
| 3 | г. Красноярск,  ул. Енисейская, д. 2б | 24 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 21 | 21 | 393,10 | 10 | 10 | 0 | 393,10 | 0,00 | 393,10 | 20043618,66 | 3238515,04 | 16650921,94 | 154181,68 |  |
| 4 | г. Красноярск,  ул. Енисейская, д. 2г | 23 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 21 | 21 | 273,80 | 8 | 7 | 1 | 273,80 | 242,30 | 31,50 | 13960678,68 | 2255673,92 | 11597614,92 | 107389,84 |  |
| 5 | г. Красноярск,  ул. Енисейская, д. 6а | 22 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 411,60 | 9 | 8 | 1 | 411,60 | 361,10 | 50,50 | 20986907,76 | 3390925,44 | 17434544,57 | 161437,75 |  |
| 6 | г. Красноярск,  ул. Енисейская, д. 10а | 21 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 13 | 13 | 390,90 | 8 | 7 | 1 | 390,90 | 345,20 | 45,70 | 19931443,74 | 3220390,56 | 16557734,38 | 153318,80 |  |
| 7 | г. Красноярск,  ул. Енисейская, д. 11а | 20 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 15 | 15 | 341,90 | 8 | 4 | 4 | 341,90 | 167,30 | 174,60 | 17433002,34 | 2816708,96 | 14482193,36 | 134100,02 |  |
| 8 | г. Красноярск,  ул. Степана Разина,  д. 18 | 68 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 35 | 35 | 421,50 | 15 | 7 | 8 | 421,50 | 170,00 | 251,50 | 21491694,90 | 3472485,60 | 17853888,57 | 165320,73 |  |
| 9 | г. Красноярск,  ул. Степана Разина,  д. 33 | 69 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 67 | 67 | 728,80 | 25 | 10 | 15 | 728,80 | 314,80 | 414,00 | 37160491,68 | 6004145,92 | 30870495,82 | 285849,94 |  |
| 10 | г. Красноярск,  ул. Рейдовая, д. 61 | 81 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 24 | 24 | 443,40 | 9 | 1 | 8 | 443,40 | 52,10 | 391,30 | 22608345,24 | 3652906,56 | 18781528,33 | 173910,35 |  |
| 11 | г. Красноярск, ул. 4-я  Полярная, д. 22 | 31 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 26 | 26 | 302,80 | 8 | 2 | 6 | 302,80 | 232,50 | 70,30 | 15439348,08 | 2494587,52 | 12825996,34 | 118764,22 |  |
| 12 | г. Красноярск,  ул. Базарная, д. 174 | 105 | 01.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 29 | 29 | 499,93 | 11 | 0 | 11 | 410,73 | 0,00 | 410,73 | 20942547,68 | 3383758,03 | 17397693,13 | 161096,52 |  |
| 13 | г. Красноярск,  ул. Березина, д. 102 | 36 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 22 | 22 | 422,30 | 8 | 4 | 4 | 422,30 | 211,80 | 210,50 | 21532485,78 | 3479076,32 | 17887774,95 | 165634,51 |  |
| 14 | г. Красноярск,  ул. Березина, д. 104 | 35 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 22 | 22 | 425,40 | 8 | 6 | 2 | 425,40 | 310,10 | 115,30 | 21690550,44 | 3504615,36 | 18019084,69 | 166850,39 |  |
| 15 | г. Красноярск,  ул. Березина, д. 106 | 34 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 23 | 23 | 415,10 | 8 | 6 | 2 | 415,10 | 319,80 | 95,30 | 21165367,86 | 3419759,84 | 17582797,50 | 162810,52 |  |
| 16 | г. Красноярск,  ул. Березина, д. 158 | 27 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 429,20 | 10 | 6 | 4 | 429,20 | 245,30 | 183,90 | 21884307,12 | 3535921,28 | 18180045,02 | 168340,82 |  |
| 17 | г. Красноярск,  ул. Гагарина, д. 100 | 65 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 23 | 23 | 331,00 | 8 | 5 | 3 | 331,00 | 204,10 | 126,90 | 16877226,60 | 2726910,40 | 14020491,38 | 129824,82 |  |
| 18 | г. Красноярск,  ул. Гагарина, д. 100а/1 | 64 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 21 | 21 | 324,10 | 9 | 6 | 3 | 324,10 | 205,80 | 118,30 | 16525405,26 | 2670065,44 | 13728221,32 | 127118,50 |  |
| 19 | г. Красноярск,  ул. Гагарина, д. 100а/2 | 63 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 17 | 17 | 335,20 | 8 | 7 | 1 | 335,20 | 285,20 | 50,00 | 17091378,72 | 2761511,68 | 14198394,90 | 131472,14 |  |
| 20 | г. Красноярск,  ул. Гагарина, д. 109а | 29 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 26 | 26 | 364,80 | 8 | 2 | 6 | 364,80 | 110,80 | 254,00 | 18600641,28 | 3005368,32 | 15452191,10 | 143081,86 |  |
| 21 | г. Красноярск,  ул. Гагарина, д. 109б | 28 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 22 | 22 | 345,70 | 8 | 7 | 1 | 345,70 | 305,00 | 40,70 | 17626759,02 | 2848014,88 | 14643153,69 | 135590,45 |  |
| 22 | г. Красноярск,  ул. Свердловская, д. 18 | 98 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 19 | 19 | 293,80 | 5 | 1 | 4 | 293,80 | 49,20 | 244,60 | 14980450,68 | 2420441,92 | 12444774,52 | 115234,24 |  |
| 23 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 427 | 85 | 26.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 31 | 31 | 576,50 | 10 | 6 | 4 | 576,50 | 335,30 | 241,20 | 29394927,90 | 4749437,60 | 24419375,47 | 226114,83 |  |
| 24 | г. Красноярск,  ул. Станционная, д. 1а | 67 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 41 | 41 | 628,10 | 16 | 9 | 7 | 628,10 | 347,70 | 280,40 | 32025939,66 | 5174539,04 | 26605047,24 | 246353,38 |  |
| 25 | г. Красноярск,  ул. Станционная, д. 5 | 66 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 21 | 21 | 417,80 | 8 | 6 | 2 | 417,80 | 305,60 | 112,20 | 21303037,08 | 3442003,52 | 17697164,04 | 163869,52 |  |
| 26 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 369 | 87 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 30 | 30 | 448,80 | 11 | 8 | 3 | 448,80 | 326,40 | 122,40 | 22883683,68 | 3697393,92 | 19010261,42 | 176028,34 |  |
| 27 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 425 | 86 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 34 | 34 | 624,00 | 11 | 2 | 9 | 624,00 | 152,10 | 471,90 | 31816886,40 | 5140761,60 | 26431379,52 | 244745,28 |  |
| 28 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 2 | 61 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 17 | 17 | 332,20 | 8 | 5 | 3 | 332,20 | 206,60 | 125,60 | 16938412,92 | 2736796,48 | 14071320,96 | 130295,48 |  |
| 29 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 6 | 59 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 17 | 17 | 337,50 | 8 | 4 | 4 | 337,50 | 158,50 | 179,00 | 17208652,50 | 2780460,00 | 14295818,25 | 132374,25 |  |
| 30 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 8 | 58 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 23 | 23 | 339,40 | 8 | 4 | 4 | 339,40 | 169,40 | 170,00 | 17305530,84 | 2796112,96 | 14376298,41 | 133119,47 |  |
| 31 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 16 | 57 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 16 | 16 | 244,40 | 6 | 4 | 2 | 244,40 | 167,80 | 76,60 | 12461613,84 | 2013464,96 | 10352290,31 | 95858,57 |  |
| 32 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 18 | 56 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 27 | 27 | 356,30 | 9 | 6 | 3 | 356,30 | 230,40 | 125,90 | 18167238,18 | 2935341,92 | 15092148,27 | 139747,99 |  |
| 33 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 20 | 60 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 329,00 | 8 | 4 | 4 | 329,00 | 155,60 | 173,40 | 16775249,40 | 2710433,60 | 13935775,42 | 129040,38 |  |
| 34 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 22 | 55 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 30 | 30 | 333,00 | 8 | 1 | 7 | 333,00 | 40,90 | 292,10 | 16979203,80 | 2743387,20 | 14105207,34 | 130609,26 |  |
| 35 | г. Красноярск,  ул. Песочная, д. 4 | 55 | 07.12.2010 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 31 | 31 | 502,30 | 14 | 12 | 2 | 502,30 | 422,40 | 79,90 | 25611573,78 | 4138148,32 | 21276413,35 | 197012,11 |  |
| 36 | г. Красноярск,  ул. Полярная, д. 117 | 25 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 30 | 30 | 470,00 | 10 | 5 | 5 | 470,00 | 213,50 | 256,50 | 23964642,00 | 3872048,00 | 19908250,60 | 184343,40 |  |
| 37 | г. Красноярск,  ул. Полярная, д. 117а | 26 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 41 | 41 | 562,40 | 17 | 12 | 5 | 562,40 | 418,30 | 144,10 | 28675988,64 | 4633276,16 | 23822127,95 | 220584,53 |  |
| 38 | г. Красноярск,  ул. Свердловская, д. 16 | 99 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 448,50 | 8 | 3 | 5 | 448,50 | 224,80 | 223,70 | 22868387,10 | 3694922,40 | 18997554,03 | 175910,67 |  |
| 39 | г. Красноярск,  ул. Складская, д. 35 | 49 | 25.12.2009 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 39 | 39 | 723,70 | 15 | 4 | 11 | 723,70 | 148,20 | 575,50 | 36900449,82 | 5962130,08 | 30654470,13 | 283849,61 |  |
| 40 | г. Красноярск,  ул. Комбайностроителей,  д. 24 | 14 | 09.04.2010 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 26 | 26 | 575,40 | 12 | 10 | 2 | 575,40 | 475,90 | 99,50 | 29338840,44 | 4740375,36 | 24372781,69 | 225683,39 |  |
| 41 | г. Красноярск,  ул. Марковского,  д. 55г | 52 | 23.11.2010 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 11 | 11 | 217,40 | 6 | 3 | 3 | 217,40 | 77,50 | 139,90 | 11084921,64 | 1791028,16 | 9208624,85 | 85268,63 |  |
| 42 | г. Красноярск,  ул. Армейская, д. 21 | 56 | 07.12.2010 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 205 | 205 | 3429,10 | 70 | 0 | 70 | 3429,10 | 0,00 | 3429,10 | 174845008,26 | 28250297,44 | 145249749,22 | 1344961,60 |  |
| 43 | г. Красноярск,  ул. Туруханская, д. 20 | 63 | 28.01.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 8 | 8 | 102,70 | 2 | 0 | 2 | 102,70 | 0,00 | 102,70 | 5236529,22 | 846083,68 | 4350164,55 | 40280,99 |  |
| 44 | г. Красноярск,  ул. Щербакова, д. 27 | 102 | 18.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 35 | 35 | 421,90 | 9 | 4 | 5 | 421,90 | 196,10 | 225,80 | 21512090,34 | 3475780,96 | 17870831,76 | 165477,62 |  |
| 45 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 279 | 65 | 21.01.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 29 | 29 | 468,80 | 13 | 9 | 4 | 468,80 | 311,40 | 157,40 | 23903455,68 | 3862161,92 | 19857421,02 | 183872,74 |  |
| 46 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 309 | 66 | 18.03.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 34 | 34 | 486,90 | 12 | 12 | 0 | 486,90 | 486,90 | 0,00 | 24826349,34 | 4011276,96 | 20624100,46 | 190971,92 |  |
| 47 | г. Красноярск,  ул. Цимлянская, д. 82 | 112 | 26.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 10 | 10 | 86,30 | 2 | 0 | 2 | 86,30 | 0,00 | 86,30 | 4400316,18 | 710973,92 | 3655493,67 | 33848,59 |  |
| 48 | г. Красноярск,  ул. Качинская, д. 54/3 | 104 | 28.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 337,60 | 8 | 6 | 2 | 337,60 | 246,60 | 91,00 | 17213751,36 | 2781283,84 | 14300054,05 | 132413,47 |  |
| Всего по 3-му этапу без  финансовой поддержки Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по 4-му этапу, в  т.ч.: | | x | x | x | x | 2342 | 2333 | 37153,95 | 1010 | 508 | 502 | 36265,17 | 19507,83 | 16757,34 | 1960041775,57 | 298766967,21 | 1646197563,91 | 15077244,45 |  |
| Всего по 4-му этапу с  финансовой поддержкой Фонда | | x | x | x | x | 2342 | 2333 | 37153,95 | 1010 | 508 | 502 | 36265,17 | 19507,83 | 16757,34 | 1960041775,57 | 298766967,21 | 1646197563,91 | 15077244,45 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Ачинск | | x | x | x | x | 672 | 672 | 9581,32 | 330 | 174 | 156 | 9140,92 | 3656,37 | 5484,55 | 494043873,70 | 75306555,33 | 414936980,92 | 3800337,45 |  |
| 1 | г. Ачинск,  ул. Дзержинского, д. 43 | 1 | 12.03.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 42 | 42 | 436,22 | 4 | 1 | 3 | 411,42 | 164,57 | 246,85 | 22236222,45 | 3389442,53 | 18675732,06 | 171047,86 |  |
| 2 | г. Ачинск,  ул. Суркова, д. 39 | 36 | 14.10.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 15 | 15 | 133,60 | 16 | 7 | 9 | 133,60 | 53,44 | 80,16 | 7220746,00 | 1100650,24 | 6064551,56 | 55544,20 |  |
| 3 | г. Ачинск,  ул. Дзержинского,  д. 35 | 15 | 22.09.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 13 | 13 | 419,00 | 18 | 9 | 9 | 419,00 | 167,60 | 251,40 | 22645902,50 | 3451889,60 | 19019813,65 | 174199,25 |  |
| 4 | г. Ачинск,  ул. Партизанская, д. 11 | 3 | 29.03.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 8 | 8 | 111,40 | 17 | 8 | 9 | 49,90 | 19,96 | 29,94 | 2696970,25 | 411096,16 | 2265128,17 | 20745,92 |  |
| 5 | г. Ачинск,  ул. Слободчикова, д. 9 | 35 | 14.10.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 17 | 17 | 300,30 | 19 | 10 | 9 | 300,30 | 120,12 | 180,18 | 16230464,25 | 2473991,52 | 13631623,01 | 124849,72 |  |
| 6 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 21 | 36 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 25 | 25 | 383,40 | 15 | 8 | 7 | 383,40 | 153,36 | 230,04 | 20721811,50 | 3158602,56 | 17403810,39 | 159398,55 |  |
| 7 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 2б | 21 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 38 | 38 | 549,40 | 8 | 4 | 4 | 497,30 | 198,92 | 298,38 | 26877821,75 | 4096956,32 | 22574112,96 | 206752,47 |  |
| 8 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 17 | 8 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 22 | 22 | 394,00 | 8 | 2 | 6 | 347,90 | 139,16 | 208,74 | 18803125,25 | 2866139,36 | 15792346,47 | 144639,42 |  |
| 9 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 4а | 11 | 28.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 32 | 32 | 550,60 | 14 | 7 | 7 | 524,50 | 209,80 | 314,70 | 28347913,75 | 4321040,80 | 23808812,08 | 218060,87 |  |
| 10 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 4б | 12 | 28.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 30 | 30 | 550,90 | 15 | 12 | 3 | 525,80 | 210,32 | 315,48 | 28418175,50 | 4331750,72 | 23867823,43 | 218601,35 |  |
| 11 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 7 | 19 | 28.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 41 | 41 | 547,40 | 15 | 12 | 3 | 547,40 | 218,96 | 328,44 | 29585601,50 | 4509700,16 | 24848319,79 | 227581,55 |  |
| 12 | г. Ачинск,  ул. Калинина, д. 3а | 24 | 10.12.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 35 | 35 | 528,80 | 14 | 11 | 3 | 528,80 | 211,52 | 317,28 | 28580318,00 | 4356465,92 | 24004003,48 | 219848,60 |  |
| 13 | г. Ачинск,  ул. Калинина, д. 5 | 25 | 10.12.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 40 | 40 | 537,40 | 7 | 0 | 7 | 537,40 | 214,96 | 322,44 | 29045126,50 | 4427316,16 | 24394386,29 | 223424,05 |  |
| 14 | г. Ачинск,  ул. Калинина, д. 7 | 26 | 10.12.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 53 | 53 | 535,40 | 4 | 2 | 2 | 535,40 | 214,16 | 321,24 | 28937031,50 | 4410839,36 | 24303599,59 | 222592,55 |  |
| 15 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 10 | 40 | 22.10.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 7 | 7 | 109,50 | 4 | 3 | 1 | 109,50 | 43,80 | 65,70 | 5918201,25 | 902104,80 | 4970571,83 | 45524,62 |  |
| 16 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 12 | 41 | 22.10.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 11 | 11 | 107,10 | 15 | 8 | 7 | 107,10 | 42,84 | 64,26 | 5788487,25 | 882332,64 | 4861627,79 | 44526,82 |  |
| 17 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 5 | 48 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 6 | 6 | 80,40 | 14 | 8 | 6 | 60,30 | 24,12 | 36,18 | 3259064,25 | 496775,52 | 2737219,01 | 25069,72 |  |
| 18 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 6 | 49 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 9 | 9 | 85,40 | 16 | 9 | 7 | 85,40 | 34,16 | 51,24 | 4615656,50 | 703559,36 | 3876592,09 | 35505,05 |  |
| 19 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 9 | 51 | 22.10.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 3 | 3 | 86,00 | 16 | 10 | 6 | 45,90 | 18,36 | 27,54 | 2480780,25 | 378142,56 | 2083554,77 | 19082,92 |  |
| 20 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 10 | 52 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 8 | 8 | 79,80 | 16 | 13 | 3 | 79,80 | 31,92 | 47,88 | 4312990,50 | 657424,32 | 3622389,33 | 33176,85 |  |
| 21 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 11 | 53 | 22.10.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 10 | 10 | 80,70 | 2 | 1 | 1 | 80,70 | 32,28 | 48,42 | 4361633,25 | 664838,88 | 3663243,35 | 33551,02 |  |
| 22 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 12 | 54 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 3 | 3 | 84,90 | 5 | 0 | 5 | 84,90 | 33,96 | 50,94 | 4588632,75 | 699440,16 | 3853895,42 | 35297,17 |  |
| 23 | г. Ачинск,  ул. Короленко, д. 31 | 14 | 07.09.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 5 | 5 | 105,60 | 2 | 2 | 0 | 105,60 | 42,24 | 63,36 | 5707416,00 | 869975,04 | 4793537,76 | 43903,20 |  |
| 24 | г. Ачинск,  ул. Красной Звезды,  д. 16 | 18 | 05.10.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 39 | 39 | 543,70 | 7 | 2 | 5 | 543,70 | 217,48 | 326,22 | 29385625,75 | 4479218,08 | 24680364,39 | 226043,28 |  |
| 25 | г. Ачинск,  ул. Саянская, д. 8 | 2 | 29.03.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 7 | 7 | 159,30 | 16 | 9 | 7 | 122,00 | 48,80 | 73,20 | 6593795,00 | 1005084,80 | 5537988,70 | 50721,50 |  |
| 26 | г. Ачинск, ул. Ленина,  д. 3 | 27 | 29.04.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 10 | 10 | 259,60 | 16 | 8 | 8 | 152,40 | 60,96 | 91,44 | 8236839,00 | 1255532,16 | 6917946,54 | 63360,30 |  |
| 27 | г. Ачинск,  ул. Назаровская, д. 12 | 58 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 12 | 12 | 117,50 | 16 | 5 | 11 | 117,50 | 47,00 | 70,50 | 6350581,25 | 968012,00 | 5333718,62 | 48850,63 |  |
| 28 | г. Ачинск,  ул. Назаровская, д. 9 | 66 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 8 | 8 | 96,90 | 3 | 1 | 2 | 96,90 | 38,76 | 58,14 | 5237202,75 | 798300,96 | 4398615,61 | 40286,18 |  |
| 29 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 12а | 68 | 26.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 38 | 38 | 531,00 | 3 | 1 | 2 | 531,00 | 212,40 | 318,60 | 28699222,50 | 4374590,40 | 24103868,85 | 220763,25 |  |
| 30 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 2а | 10 | 28.11.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 36 | 36 | 546,70 | 3 | 1 | 2 | 546,70 | 218,68 | 328,02 | 29547768,25 | 4503933,28 | 24816544,44 | 227290,53 |  |
| 31 | г. Ачинск, ул. Льва  Толстого, д. 57 | 34 | 14.10.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 49 | 49 | 529,40 | 2 | 0 | 2 | 529,40 | 211,76 | 317,64 | 28612746,50 | 4361408,96 | 24031239,49 | 220098,05 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Канск | | x | x | x | x | 287 | 278 | 3768,00 | 129 | 17 | 112 | 3491,80 | 1626,10 | 1865,70 | 188723060,50 | 28766845,12 | 158504499,50 | 1451715,88 |  |
| 1 | г. Канск,  ул. Гаражная, д. 15 | 73 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 14 | 14 | 244,50 | 7 | 2 | 5 | 244,50 | 184,30 | 60,20 | 13214613,75 | 2014288,80 | 11098674,07 | 101650,88 |  |
| 2 | г. Канск, ул. Герцена,  д. 6 | 77 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 10 | 10 | 112,40 | 4 | 0 | 4 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 6074939,00 | 925996,16 | 5102212,54 | 46730,30 |  |
| 3 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 7 | 1 | 21.03.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 37 | 37 | 601,90 | 19 | 5 | 14 | 570,10 | 414,00 | 156,10 | 30812479,75 | 4696711,84 | 25878748,83 | 237019,08 |  |
| 4 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 18 | 71 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 6 | 6 | 168,50 | 5 | 1 | 4 | 168,50 | 34,60 | 133,90 | 9107003,75 | 1388170,40 | 7648779,47 | 70053,88 |  |
| 5 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 9 | 70 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 17 | 17 | 233,90 | 7 | 3 | 4 | 233,90 | 113,40 | 120,50 | 12641710,25 | 1926961,76 | 10617504,56 | 97243,93 |  |
| 6 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 1 | 67 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 26 | 17 | 467,50 | 6 | 4 | 2 | 223,10 | 155,10 | 68,00 | 12057997,25 | 1837987,04 | 10127256,38 | 92753,83 |  |
| 7 | г. Канск,  ул. Волгодонская, д. 13 | 61 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 68 | 68 | 723,30 | 30 | 1 | 29 | 723,30 | 685,50 | 37,80 | 39092556,75 | 5958834,72 | 32833010,05 | 300711,98 |  |
| 8 | г. Канск,  ул. Волгодонская, д. 17 | 62 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 65 | 65 | 683,90 | 27 | 1 | 26 | 683,90 | 39,20 | 644,70 | 36963085,25 | 5634241,76 | 31044512,06 | 284331,43 |  |
| 9 | г. Канск,  ул. Пролетарская, д. 37 | 60 | 16.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 44 | 44 | 532,10 | 24 | 0 | 24 | 532,10 | 0,00 | 532,10 | 28758674,75 | 4383652,64 | 24153801,54 | 221220,57 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Лесосибирск | | x | x | x | x | 667 | 667 | 10673,03 | 255 | 130 | 125 | 10752,25 | 5857,90 | 4894,35 | 581132231,87 | 88581336,40 | 488080647,50 | 4470247,97 |  |
| 1 | г. Лесосибирск,  ул. Баумана, 7 | 146 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 26 | 26 | 337,40 | 8 | 2 | 6 | 337,40 | 80,70 | 256,70 | 18235626,50 | 2779636,16 | 15315716,29 | 140274,05 |  |
| 2 | г. Лесосибирск,  ул. Баумана, 9 | 130 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 18 | 18 | 333,90 | 8 | 2 | 6 | 333,90 | 98,80 | 235,10 | 18046460,25 | 2750801,76 | 15156839,56 | 138818,93 |  |
| 3 | г. Лесосибирск,  ул. Заломова, 5 | 150 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 29 | 29 | 709,90 | 16 | 11 | 5 | 709,90 | 473,10 | 236,80 | 38368320,25 | 5848440,16 | 32224739,16 | 295140,93 |  |
| 4 | г. Лесосибирск,  ул. Заломова, 6 | 149 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 38 | 38 | 715,00 | 16 | 10 | 6 | 715,00 | 435,50 | 279,50 | 38643962,50 | 5890456,00 | 32456245,25 | 297261,25 |  |
| 5 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 1 | 142 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 19 | 19 | 333,50 | 8 | 2 | 6 | 333,50 | 88,60 | 244,90 | 18024841,25 | 2747506,40 | 15138682,22 | 138652,63 |  |
| 6 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 3 | 128 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 26 | 26 | 331,20 | 8 | 6 | 2 | 331,20 | 255,10 | 76,10 | 17900532,00 | 2728558,08 | 15034277,52 | 137696,40 |  |
| 7 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 16 | 108 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 24 | 24 | 336,10 | 8 | 5 | 3 | 336,10 | 217,00 | 119,10 | 18165364,75 | 2768926,24 | 15256704,93 | 139733,58 |  |
| 8 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 18 | 125 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 21 | 21 | 329,20 | 8 | 6 | 2 | 329,20 | 241,10 | 88,10 | 17792437,00 | 2712081,28 | 14943490,82 | 136864,90 |  |
| 9 | г. Лесосибирск,  ул. Луговая, 16 | 147 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 26 | 26 | 350,00 | 8 | 0 | 8 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 18916625,00 | 2883440,00 | 15887672,50 | 145512,50 |  |
| 10 | г. Лесосибирск,  ул. Луговая, 18 | 148 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 21 | 21 | 343,30 | 8 | 6 | 2 | 343,30 | 264,10 | 79,20 | 18554506,75 | 2828242,72 | 15583537,05 | 142726,98 |  |
| 11 | г. Лесосибирск,  ул. Луговая, 28 | 104 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 22 | 22 | 338,90 | 8 | 4 | 4 | 338,90 | 170,30 | 168,60 | 18316697,75 | 2791993,76 | 15383806,31 | 140897,68 |  |
| 12 | г. Лесосибирск,  ул. Луговая, 30 | 143 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 24 | 24 | 345,20 | 8 | 4 | 4 | 345,20 | 172,90 | 172,30 | 18657197,00 | 2843895,68 | 15669784,42 | 143516,90 |  |
| 13 | г. Лесосибирск,  ул. Луговая, 32 | 141 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 23 | 23 | 333,60 | 8 | 2 | 6 | 333,60 | 78,10 | 255,50 | 18030246,00 | 2748330,24 | 15143221,56 | 138694,20 |  |
| 14 | г. Лесосибирск,  ул. Фурманова, 11 | 129 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 27 | 27 | 374,90 | 8 | 4 | 4 | 374,90 | 187,30 | 187,60 | 20262407,75 | 3088576,16 | 17017966,91 | 155864,68 |  |
| 15 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 17 | 112 | 18.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 24 | 24 | 301,40 | 9 | 3 | 6 | 301,40 | 95,30 | 206,10 | 16289916,50 | 2483053,76 | 13681555,69 | 125307,05 |  |
| 16 | г. Лесосибирск, 40 лет  Октября, 8 | 16 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 17 | 17 | 402,80 | 8 | 6 | 2 | 402,80 | 294,50 | 108,30 | 21770333,00 | 3318427,52 | 18284441,38 | 167464,10 |  |
| 17 | г. Лесосибирск,  пер. Гостиный, 5 | 25 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 9 | 9 | 253,40 | 4 | 4 | 0 | 253,40 | 253,40 | 0,00 | 13695636,50 | 2087610,56 | 11502674,89 | 105351,05 |  |
| 18 | г. Лесосибирск, Ж/д  квартал, 12 | 24 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 34 | 34 | 278,30 | 8 | 1 | 7 | 278,30 | 38,90 | 239,40 | 15041419,25 | 2292746,72 | 12632969,30 | 115703,23 |  |
| 19 | г. Лесосибирск,  ул. Промышленная, 40 | 21 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 28 | 28 | 302,65 | 17 | 0 | 17 | 302,65 | 0,00 | 302,65 | 16357475,87 | 2493351,76 | 13738297,37 | 125826,74 |  |
| 20 | г. Лесосибирск,  ул. Абалаковская, 19 | 23 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 4 | 4 | 79,30 | 2 | 0 | 2 | 79,30 | 0,00 | 79,30 | 4285966,75 | 653305,12 | 3599692,66 | 32968,97 |  |
| 21 | г. Лесосибирск,  ул. Горького, 99а | 14 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 14 | 14 | 414,40 | 8 | 6 | 2 | 414,40 | 320,20 | 94,20 | 22397284,00 | 3413992,96 | 18811004,24 | 172286,80 |  |
| 22 | г. Лесосибирск,  ул. Горького, 99б | 13 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 17 | 17 | 433,00 | 8 | 7 | 1 | 433,00 | 383,60 | 49,40 | 23402567,50 | 3567227,20 | 19655320,55 | 180019,75 |  |
| 23 | г. Лесосибирск,  ул. Баумана, 13 | 19 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 22 | 22 | 335,50 | 8 | 6 | 2 | 335,50 | 246,80 | 88,70 | 18132936,25 | 2763983,20 | 15229468,92 | 139484,13 |  |
| 24 | г. Лесосибирск,  ул. Баумана, 20 | 20 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 325,00 | 8 | 7 | 1 | 325,00 | 286,40 | 38,60 | 17565437,50 | 2677480,00 | 14752838,75 | 135118,75 |  |
| 25 | г. Лесосибирск,  ул. Горького, 99 | 15 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 21 | 21 | 411,40 | 8 | 7 | 1 | 411,40 | 349,10 | 62,30 | 22235141,50 | 3389277,76 | 18674824,19 | 171039,55 |  |
| 26 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 5 | 17 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 27 | 27 | 340,10 | 8 | 4 | 4 | 340,10 | 172,20 | 167,90 | 18381554,75 | 2801879,84 | 15438278,33 | 141396,58 |  |
| 27 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 10 | 107 | 18.12.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 16 | 16 | 300,30 | 7 | 3 | 4 | 300,30 | 134,30 | 166,00 | 16230464,25 | 2473991,52 | 13631623,01 | 124849,72 |  |
| 28 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 17 | 18 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 27 | 27 | 340,80 | 9 | 5 | 4 | 340,80 | 200,80 | 140,00 | 18419388,00 | 2807646,72 | 15470053,68 | 141687,60 |  |
| 29 | г. Лесосибирск,  ул. Фурманова, 17а | 22 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 380,10 | 8 | 4 | 4 | 380,10 | 190,10 | 190,00 | 20543454,75 | 3131415,84 | 17254012,34 | 158026,57 |  |
| 30 | г. Лесосибирск,  пос. Стрелка,  ул. Садовая, 14а | 11 | 16.11.2011 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 13 | 13 | 262,48 | 7 | 3 | 4 | 341,70 | 129,70 | 212,00 | 18468030,75 | 2815061,28 | 15510907,70 | 142061,77 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Назарово | | x | x | x | x | 307 | 307 | 6581,90 | 129 | 77 | 52 | 6330,50 | 3623,42 | 2707,08 | 342147698,75 | 52153191,20 | 287362602,25 | 2631905,30 |  |
| 1 | г. Назарово,  ул. Клубная, д. 11 | 88 | 28.12.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 23 | 23 | 291,50 | 6 | 0 | 6 | 241,70 | 0,00 | 241,70 | 13063280,75 | 1991221,28 | 10971572,70 | 100486,77 |  |
| 2 | г. Назарово,  ул. Клубная, д. 13 | 89 | 28.12.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 282,20 | 6 | 1 | 5 | 282,20 | 45,20 | 237,00 | 15252204,50 | 2324876,48 | 12810003,37 | 117324,65 |  |
| 3 | г. Назарово,  ул. Клубная, д. 15 | 90 | 28.12.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 10 | 10 | 276,70 | 5 | 1 | 4 | 227,30 | 44,90 | 182,40 | 12284996,75 | 1872588,32 | 10317908,46 | 94499,97 |  |
| 4 | г. Назарово,  ул. Озерная, д. 12 | 92 | 28.12.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 17 | 17 | 276,30 | 6 | 0 | 6 | 276,30 | 0,00 | 276,30 | 14933324,25 | 2276269,92 | 12542182,61 | 114871,72 |  |
| 5 | г. Назарово,  ул. Озерная, д. 14 | 93 | 28.12.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 279,70 | 6 | 1 | 5 | 279,70 | 45,20 | 234,50 | 15117085,75 | 2304280,48 | 12696520,00 | 116285,27 |  |
| 6 | г. Назарово,  ул. Озерная, д. 16 | 94 | 28.12.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 282,10 | 5 | 0 | 5 | 282,10 | 0,00 | 282,10 | 15246799,75 | 2324052,64 | 12805464,04 | 117283,07 |  |
| 7 | г. Назарово,  ул. Озерная, д. 18 | 95 | 28.12.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 7 | 7 | 179,30 | 3 | 0 | 3 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 7263984,00 | 1107240,96 | 6100866,24 | 55876,80 |  |
| 8 | г. Назарово,  ул. Чехова, д. 10 | 8 | 29.04.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 384,50 | 6 | 3 | 3 | 326,80 | 130,72 | 196,08 | 17662723,00 | 2692309,12 | 14834546,78 | 135867,10 |  |
| 9 | г. Назарово,  ул. Чехова, д. 9 | 15 | 25.12.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 13 | 13 | 384,70 | 8 | 8 | 0 | 384,70 | 384,70 | 0,00 | 20792073,25 | 3169312,48 | 17462821,75 | 159939,02 |  |
| 10 | г. Назарово,  ул. Чехова, д. 11 | 16 | 25.12.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 15 | 15 | 383,90 | 8 | 6 | 2 | 383,90 | 281,40 | 102,50 | 20748835,25 | 3162721,76 | 17426507,07 | 159606,42 |  |
| 11 | г. Назарово,  ул. Парковая, д. 33 | 8 | 25.12.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 21 | 21 | 423,10 | 8 | 4 | 4 | 423,10 | 212,60 | 210,50 | 22867497,25 | 3485667,04 | 19205926,39 | 175903,82 |  |
| 12 | г. Назарово,  ул. Парковая, д. 35 | 8 | 25.12.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 23 | 23 | 419,10 | 7 | 2 | 5 | 419,10 | 95,60 | 323,50 | 22651307,25 | 3452713,44 | 19024352,99 | 174240,82 |  |
| 13 | г. Назарово, ул. 30 лет  ВЛКСМ, д. 60 | 10 | 25.12.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 15 | 15 | 382,90 | 8 | 7 | 1 | 382,90 | 235,80 | 147,10 | 20694787,75 | 3154483,36 | 17381113,72 | 159190,67 |  |
| 14 | г. Назарово, ул. 30 лет  ВЛКСМ, д. 62 | 11 | 25.12.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 387,90 | 8 | 7 | 1 | 387,90 | 342,00 | 45,90 | 20965025,25 | 3195675,36 | 17608080,47 | 161269,42 |  |
| 15 | г. Назарово,  ул. Борисенко, д. 24 | 12 | 25.12.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 15 | 15 | 415,10 | 8 | 7 | 1 | 365,50 | 317,20 | 48,30 | 19754361,25 | 3011135,20 | 16591269,43 | 151956,62 |  |
| 16 | г. Назарово,  ул. Борисенко, д. 26 | 13 | 25.12.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 14 | 14 | 404,80 | 8 | 8 | 0 | 404,80 | 404,80 | 0,00 | 21878428,00 | 3334904,32 | 18375228,08 | 168295,60 |  |
| 17 | г. Назарово,  ул. Чехова, д. 1 | 14 | 25.12.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 20 | 20 | 375,30 | 8 | 7 | 1 | 375,30 | 330,50 | 44,80 | 20284026,75 | 3091871,52 | 17036124,26 | 156030,97 |  |
| 18 | г. Назарово,  ул. Чехова, д. 12 | 17 | 25.12.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 379,70 | 8 | 8 | 0 | 379,70 | 379,70 | 0,00 | 20521835,75 | 3128120,48 | 17235855,00 | 157860,27 |  |
| 19 | г. Назарово, ул. 30 лет  ВЛКСМ, д. 66 | 22 | 29.06.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 18 | 18 | 373,10 | 7 | 7 | 0 | 373,10 | 373,10 | 0,00 | 20165122,25 | 3073747,04 | 16936258,89 | 155116,32 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Дивногорск | | x | x | x | x | 339 | 339 | 5158,80 | 143 | 110 | 33 | 5158,80 | 4187,68 | 971,12 | 278820243,00 | 42500257,92 | 234175213,97 | 2144771,11 |  |
| 1 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 21 | 14-2011 | 30.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 36 | 36 | 534,20 | 16 | 12 | 4 | 534,20 | 213,68 | 320,52 | 28872174,50 | 4400953,28 | 24249127,57 | 222093,65 |  |
| 2 | г. Дивногорск,  ул. Нагорная, д. 34 | 15-2011 | 07.12.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 27 | 27 | 531,60 | 16 | 16 | 0 | 531,60 | 531,60 | 0,00 | 28731651,00 | 4379533,44 | 24131104,86 | 221012,70 |  |
| 3 | г. Дивногорск,  ул. Нагорная, д. 38 | 16-2011 | 23.12.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 44 | 44 | 962,30 | 16 | 15 | 1 | 962,30 | 901,00 | 61,30 | 52009909,25 | 7927812,32 | 43682020,71 | 400076,22 |  |
| 4 | с. Овсянка,  ул. Корчагина, д. 8 | 13-2011 | 03.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 39 | 39 | 314,80 | 12 | 1 | 11 | 314,80 | 45,20 | 269,60 | 17014153,00 | 2593448,32 | 14289826,58 | 130878,10 |  |
| 5 | с. Овсянка,  ул. Корчагина, д. 1 | 7-2011 | 21.09.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 47 | 47 | 364,70 | 19 | 2 | 17 | 364,70 | 45,00 | 319,70 | 19711123,25 | 3004544,48 | 16554954,74 | 151624,03 |  |
| 6 | г. Дивногорск,  ул. Хулиана Гримау,  д. 4 | 4-2011 | 09.08.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 22 | 22 | 353,20 | 8 | 8 | 0 | 353,20 | 353,20 | 0,00 | 19089577,00 | 2909802,88 | 16032931,22 | 146842,90 |  |
| 7 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 6 | 11-2007 | 31.08.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 20 | 20 | 402,40 | 8 | 8 | 0 | 402,40 | 402,40 | 0,00 | 21748714,00 | 3315132,16 | 18266284,04 | 167297,80 |  |
| 8 | г. Дивногорск,  ул. Чкалова, д. 9 | 11-2011 | 31.10.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 13 | 13 | 274,80 | 8 | 8 | 0 | 274,80 | 274,80 | 0,00 | 14852253,00 | 2263912,32 | 12474092,58 | 114248,10 |  |
| 9 | г. Дивногорск,  ул. Чкалова, д. 52 | 6-2011 | 09.08.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 15 | 15 | 280,50 | 8 | 8 | 0 | 280,50 | 280,50 | 0,00 | 15160323,75 | 2310871,20 | 12732834,67 | 116617,88 |  |
| 10 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 4 | 9-2011 | 18.10.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 24 | 24 | 359,00 | 8 | 8 | 0 | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 19403052,50 | 2957585,60 | 16296212,65 | 149254,25 |  |
| 11 | г. Дивногорск,  ул. Площадь Строителей,  д. 5 | 5-2011 | 09.08.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 38 | 38 | 503,80 | 16 | 16 | 0 | 503,80 | 503,80 | 0,00 | 27229130,50 | 4150505,92 | 22869169,73 | 209454,85 |  |
| 12 | г. Дивногорск,  ул. Хулиана Гримау,  д. 1 | 23-2010 | 31.12.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 14 | 14 | 277,50 | 8 | 8 | 0 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 14998181,25 | 2286156,00 | 12596654,62 | 115370,63 |  |
| Итого по муниципальному  образованию п. Емельяново | | x | x | x | x | 70 | 70 | 1390,90 | 24 | 0 | 24 | 1390,90 | 556,36 | 834,54 | 75174667,75 | 11458781,24 | 63137619,77 | 578266,74 |  |
| 1 | р.п. Емельяново,  ул. Молодежная, д. 7 | 02 | 16.06.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 35 | 35 | 999,50 | 16 | 0 | 16 | 999,50 | 399,80 | 599,70 | 54020476,25 | 8234280,80 | 45370653,32 | 415542,13 |  |
| 2 | р.п. Емельяново,  ул. Новая, д. 3 | 01 | 16.06.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 35 | 35 | 391,40 | 8 | 0 | 8 | 391,40 | 156,56 | 234,84 | 21154191,50 | 3224500,44 | 17766966,45 | 162724,61 |  |
| Всего по 4-му этапу без  финансовой поддержки Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по 5-му этапу, в  т.ч.: | | x | x | x | x | 177 | 177 | 2857,27 | 68 | 25 | 43 | 2652,40 | 1000,00 | 1652,40 | 151958648,40 | 22355227,60 | 128434508,15 | 1168912,65 |  |
| Всего по 5-му этапу с  финансовой поддержкой Фонда | | x | x | x | x | 177 | 177 | 2857,27 | 68 | 25 | 43 | 2652,40 | 1000,00 | 1652,40 | 151958648,40 | 22355227,60 | 128434508,15 | 1168912,65 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Норильск | | x | x | x | x | 170 | 170 | 2705,87 | 65 | 25 | 40 | 2501,00 | 1000,00 | 1501,00 | 143284791,00 | 21079228,32 | 121103371,98 | 1102190,70 |  |
| 1 | г. Норильск,  пл. Металлургов, д. 25 | 04-МВК/3 | 10.06.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 170 | 170 | 2705,87 | 65 | 25 | 40 | 2501,00 | 1000,00 | 1501,00 | 143284791,00 | 21079228,32 | 121103371,98 | 1102190,70 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Шарыпово | | x | x | x | x | 7 | 7 | 151,40 | 3 | 0 | 3 | 151,40 | 0,00 | 151,40 | 8673857,40 | 1275999,28 | 7331136,17 | 66721,95 |  |
| 1 | р.п. Дубинино,  ул. Транспортная, д. 3 | 12 | 03.02.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 7 | 7 | 151,40 | 3 | 0 | 3 | 151,40 | 0,00 | 151,40 | 8673857,40 | 1275999,28 | 7331136,17 | 66721,95 |  |
| Всего по 5-му этапу без  финансовой поддержки Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

7. РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | | Приобретение жилых помещений у  застройщика | | | Приобретение жилых  помещений у лиц, не  являющихся застройщиком | | | Выкуп жилых помещений у  собственников | | |
| расселяемая  площадь  жилых  помещений | стоимость | площадь | стоимость | удельная  стоимость  1 кв. м | площадь | стоимость | удельная  стоимость  1 кв. м | площадь | стоимость | удельная  стоимость  1 кв. м | площадь | стоимость | удельная  стоимость  1 кв. м |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту за 2013 -  2017 годы, в т.ч.: | | 177815,27 | 8739287579,99 | 152748,02 | 7554306232,99 |  | 25067,25 | 1184981347,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту за 2013 -  2017 годы с финансовой  поддержкой Фонда | | 177815,27 | 8739287579,99 | 152748,02 | 7554306232,99 |  | 25067,25 | 1184981347,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту за 2013 -  2017 годы без финансовой  поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 1-му этапу, в  т.ч.: | | 37993,21 | 1611435834,00 | 30572,26 | 1314981062,43 | 43012,23 | 7420,95 | 296454771,57 | 39948,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 1-му этапу с  финансовой поддержкой Фонда | | 37993,21 | 1611435834,00 | 30572,26 | 1314981062,43 | 43012,23 | 7420,95 | 296454771,57 | 39948,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Боготол | | 4073,20 | 149281700,00 | 3306,86 | 117192826,43 | 35439,31 | 766,34 | 32088873,57 | 41872,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Боготол, ул. 1-я  Зарельсовая, д. 23 | 474,50 | 15523523,10 | 474,50 | 15523523,10 | 32715,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Боготол, ул. Кирова,  д. 123 | 398,10 | 13087712,29 | 233,24 | 7701225,31 | 33018,46 | 164,86 | 5386486,98 | 32673,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Боготол,  ул. Комсомольская, д. 7 | 280,10 | 12125440,90 | 23,14 | 756055,49 | 32673,10 | 256,96 | 11369385,41 | 44245,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Боготол,  ул. Комсомольская,  д. 135 | 224,00 | 8869397,27 | 224,00 | 8869397,27 | 39595,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Боготол,  ул. Комсомольская,  д. 137 | 208,90 | 8812356,06 | 167,28 | 7452501,71 | 44551,06 | 41,62 | 1359854,35 | 32673,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Боготол,  ул. Московская, д. 57 | 331,60 | 14210864,76 | 144,40 | 6017995,40 | 41675,87 | 187,20 | 8192869,36 | 43765,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Боготол,  ул. Садовая, д. 122 | 107,60 | 4549374,22 | 107,60 | 4549374,22 | 42280,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Боготол,  ул. Элеваторная, д. 13 | 317,00 | 15022667,24 | 201,30 | 9242389,77 | 45913,51 | 115,70 | 5780277,47 | 49959,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Боготол,  ул. Сибирская, д. 2 | 486,50 | 15949163,56 | 486,50 | 15949163,56 | 32783,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Боготол,  ул. Сибирская, д. 4 | 509,00 | 16952814,47 | 509,00 | 16952814,47 | 33306,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Боготол,  ул. Сибирская, д. 6 | 494,80 | 16166649,04 | 494,80 | 16166649,04 | 32673,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 12 | 241,10 | 8011737,09 | 241,10 | 8011737,09 | 33229,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Дивногорск | | 3517,30 | 136708060,00 | 3517,30 | 136708060,00 | 38867,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 10 | 410,20 | 16504200,00 | 410,20 | 16504200,00 | 40234,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 11 | 408,80 | 17196200,00 | 408,80 | 17196200,00 | 42065,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 12 | 404,10 | 15051000,00 | 404,10 | 15051000,00 | 37245,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 13 | 406,00 | 15179020,00 | 406,00 | 15179020,00 | 37386,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Дивногорск,  ул. Дуговая, д. 30 | 403,50 | 14881460,00 | 403,50 | 14881460,00 | 36880,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Дивногорск,  ул. Дуговая, д. 32 | 404,30 | 15116740,00 | 404,30 | 15116740,00 | 37389,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Дивногорск,  ул. Театральная, д. 39 | 408,90 | 15521560,00 | 408,90 | 15521560,00 | 37959,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Дивногорск  ул. Школьная, д. 32 | 394,60 | 16351960,00 | 394,60 | 16351960,00 | 41439,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Дивногорск,  ул. Чкалова, д. 15 | 276,90 | 10905920,00 | 276,90 | 10905920,00 | 39385,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Енисейск | | 2717,00 | 114145746,00 | 2717,00 | 114145746,00 | 42011,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Енисейск,  ул. Молокова, д. 32 | 511,60 | 22422184,00 | 511,60 | 22422184,00 | 43827,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Енисейск,  ул. Ленина, д. 160а | 669,00 | 27547828,00 | 669,00 | 27547828,00 | 41177,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Енисейск,  ул. Рабоче-  Крестьянская, д. 66 | 90,90 | 3967582,00 | 90,90 | 3967582,00 | 43647,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Енисейск,  ул. Куйбышева, д. 42 | 358,80 | 14444808,00 | 358,80 | 14444808,00 | 40258,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Енисейск,  ул. Полевая, д. 1 | 167,90 | 6072646,00 | 167,90 | 6072646,00 | 36168,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Енисейск,  ул. Фефелова, д. 83 | 196,80 | 8499144,00 | 196,80 | 8499144,00 | 43186,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Енисейск,  ул. Ленина, д. 11 | 247,70 | 9436112,00 | 247,70 | 9436112,00 | 38094,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Енисейск,  ул. Полевая, д. 12 | 474,30 | 21755442,00 | 474,30 | 21755442,00 | 45868,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Канск | | 4577,20 | 195960560,00 | 4577,20 | 195960560,00 | 42812,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 4 | 295,60 | 12767400,00 | 295,60 | 12767400,00 | 43191,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Канск,  ул. Кайтымская, д. 155 | 177,00 | 7681200,00 | 177,00 | 7681200,00 | 43396,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Канск,  ул. Красноярская, д. 10 | 530,70 | 21348200,00 | 530,70 | 21348200,00 | 40226,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Канск, ул. Герцена  9-я, д. 7 | 227,30 | 10424980,00 | 227,30 | 10424980,00 | 45864,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Канск, ул. Кирова,  д. 26 | 387,60 | 15576920,00 | 387,60 | 15576920,00 | 40188,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Канск,  ул. Кайтымская,  д. 193/1 | 302,30 | 13864220,00 | 302,30 | 13864220,00 | 45862,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Канск, ул. Урицкого,  д. 49/2 | 370,50 | 13857300,00 | 370,50 | 13857300,00 | 37401,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Канск, городок  Рабочий, д. 3 | 257,70 | 10854020,00 | 257,70 | 10854020,00 | 42118,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Канск,  ул. Волгодонская, д. 15 | 690,80 | 33686560,00 | 690,80 | 33686560,00 | 48764,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Канск,  ул. Московская, д. 43 | 179,80 | 7214100,00 | 179,80 | 7214100,00 | 40122,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Канск, ул. Горького,  д. 110/1 | 404,10 | 14705000,00 | 404,10 | 14705000,00 | 36389,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 28 | 223,80 | 8494300,00 | 223,80 | 8494300,00 | 37954,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Канск,  ул. Кайтымская, д. 149 | 135,50 | 6452900,00 | 135,50 | 6452900,00 | 47622,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Канск,  пер. Подгорный, д. 1 | 154,30 | 8321300,00 | 154,30 | 8321300,00 | 53929,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Канск,  ул. Московская, д. 13 | 57,60 | 2681500,00 | 57,60 | 2681500,00 | 46553,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 2 | 90,50 | 3601860,00 | 90,50 | 3601860,00 | 39799,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Канск,  пер. Подгорный, д. 9 | 92,10 | 4428800,00 | 92,10 | 4428800,00 | 48086,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Красноярск | | 11160,70 | 532381896,00 | 10740,60 | 517857408,00 | 48214,94 | 420,10 | 14524488,00 | 34573,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Красноярск,  п. Базаиха,  д/д "Аленушка",  д. лит. А | 503,90 | 20261760,00 | 503,90 | 20261760,00 | 40209,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Красноярск,  п. Базаиха,  д/д "Аленушка",  д. лит. А2 | 197,80 | 11130820,00 | 197,80 | 11130820,00 | 56273,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Красноярск, ул. им.  Говорова, д. 62 | 393,20 | 17462620,00 | 339,10 | 15590760,00 | 45976,88 | 54,10 | 1871860,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Красноярск,  ул. Свердловская, д. 10 | 466,80 | 23033220,00 | 348,70 | 18946860,00 | 54335,70 | 118,10 | 4086360,00 | 34600,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Красноярск,  ул. Свердловская, д. 12 | 452,70 | 19805040,00 | 425,20 | 18853540,00 | 44340,40 | 27,50 | 951500,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 281 | 478,10 | 22205588,00 | 438,70 | 20842348,00 | 47509,34 | 39,40 | 1363240,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 407 | 498,50 | 20076996,00 | 317,50 | 13825468,00 | 43544,78 | 181,00 | 6251528,00 | 34538,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 277 | 416,30 | 17248100,00 | 416,30 | 17248100,00 | 41431,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 26,  кор. а | 340,30 | 15044080,00 | 340,30 | 15044080,00 | 44208,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 27 | 400,00 | 16531880,00 | 400,00 | 16531880,00 | 41329,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 27,  кор. а | 334,60 | 16704880,00 | 334,60 | 16704880,00 | 49924,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Красноярск,  пер. Якорный, д. 19 | 491,80 | 21964080,00 | 491,80 | 21964080,00 | 44660,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Красноярск,  ул. Краснопресненская,  д. 21 | 691,00 | 40085484,00 | 691,00 | 40085484,00 | 58010,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Красноярск,  ул. Краснопресненская,  д. 23 | 601,30 | 37905684,00 | 601,30 | 37905684,00 | 63039,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Красноярск,  ул. Рейдовая, д. 65 | 90,00 | 3716040,00 | 90,00 | 3716040,00 | 41289,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Красноярск,  ул. Краснопресненская,  д. 16 | 608,80 | 39318748,00 | 608,80 | 39318748,00 | 64584,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Красноярск,  ул. Верхняя, д. 2 | 384,90 | 15863754,00 | 384,90 | 15863754,00 | 41215,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Красноярск,  ул. Качинская, д. 60,  кор. г | 306,00 | 13414420,00 | 306,00 | 13414420,00 | 43837,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Красноярск,  пер. Транспортный,  д. 2а | 474,30 | 20455174,00 | 474,30 | 20455174,00 | 43127,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Красноярск,  пер. Транспортный, д. 2  кор. б | 329,60 | 12795080,00 | 329,60 | 12795080,00 | 38820,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Красноярск,  ул. Чкалова, д. 15а | 464,60 | 24406494,00 | 464,60 | 24406494,00 | 52532,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Красноярск,  ул. Партизана  Железняка, д. 10,  кор. а/1 | 327,60 | 15126428,00 | 327,60 | 15126428,00 | 46173,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Красноярск,  ул. Партизана  Железняка, д. 10,  кор. а/2 | 318,90 | 14462454,00 | 318,90 | 14462454,00 | 45351,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Красноярск,  ул. Партизана  Железняка, д. 10,  кор. а/3 | 309,40 | 16761624,00 | 309,40 | 16761624,00 | 54174,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Красноярск,  ул. Партизана  Железняка, д. 10,  кор. а/4 | 320,00 | 15390772,00 | 320,00 | 15390772,00 | 48096,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 339 | 475,10 | 19735148,00 | 475,10 | 19735148,00 | 41538,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Красноярск,  ул. Качинская, д. 58/5 | 485,20 | 21475528,00 | 485,20 | 21475528,00 | 44261,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Назарово | | 4587,61 | 176408100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4587,61 | 176408100,00 | 38453,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 1 | 113,21 | 4545056,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,21 | 4545056,40 | 40147,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 2 | 130,00 | 5607968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 5607968,00 | 43138,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 1а | 102,40 | 4676190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,40 | 4676190,00 | 45665,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 1б | 183,50 | 6394080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,50 | 6394080,00 | 34845,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 2а | 129,50 | 5584440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,50 | 5584440,00 | 43123,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 3 | 154,50 | 5894110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | 5894110,00 | 38149,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 28 | 168,90 | 6788866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,90 | 6788866,00 | 40194,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 27в | 201,00 | 7319630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 7319630,00 | 36416,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 27б | 167,90 | 6298584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,90 | 6298584,00 | 37513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 27 | 86,60 | 3370040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 3370040,00 | 38915,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 34 | 118,70 | 4207360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,70 | 4207360,00 | 35445,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 33 | 120,30 | 4346452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,30 | 4346452,00 | 36130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 31 | 124,00 | 4290400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 4290400,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 20 | 156,50 | 5716266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,50 | 5716266,00 | 36525,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 19 | 154,50 | 5646720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | 5646720,00 | 36548,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 18 | 115,40 | 4985860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,40 | 4985860,00 | 43205,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 17 | 104,50 | 4044048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 4044048,00 | 38699,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 16 | 109,00 | 4567200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 4567200,00 | 41900,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 14 | 154,90 | 5870236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,90 | 5870236,00 | 37896,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 11 | 154,40 | 6329724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,40 | 6329724,00 | 40995,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 10 | 154,70 | 5893764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,70 | 5893764,00 | 38098,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 8 | 101,90 | 3539925,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,90 | 3539925,80 | 34739,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 5а | 123,60 | 4435720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,60 | 4435720,00 | 35887,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 3а | 103,00 | 4689684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 4689684,00 | 45530,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 35 | 238,70 | 8826806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,70 | 8826806,00 | 36978,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 30 | 211,10 | 7688120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,10 | 7688120,00 | 36419,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 29а | 181,30 | 6248760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,30 | 6248760,00 | 34466,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 29 | 211,80 | 7556294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,80 | 7556294,00 | 35676,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 13 | 116,80 | 4767880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,80 | 4767880,00 | 40820,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 12 | 131,10 | 5552608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,10 | 5552608,00 | 42353,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 9 | 114,90 | 5103846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,90 | 5103846,00 | 44419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Назарово, микрорайон  "СМП-268", N 5 | 149,00 | 5621461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 5621461,80 | 37727,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Шарыпово | | 5713,30 | 233116462,00 | 5713,30 | 233116462,00 | 40802,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Горячегорск,  ул. Центральная, д. 2 | 391,50 | 15034738,00 | 391,50 | 15034738,00 | 38402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Горячегорск,  ул. Центральная, д. 4 | 391,50 | 15266904,00 | 391,50 | 15266904,00 | 38995,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | р.п. Горячегорск,  ул. Центральная, д. 6 | 391,50 | 16110106,00 | 391,50 | 16110106,00 | 41149,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | р.п. Горячегорск,  ул. Центральная, д. 8 | 396,00 | 15389042,00 | 396,00 | 15389042,00 | 38861,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | р.п. Горячегорск,  ул. Центральная, д. 10 | 391,50 | 15031624,00 | 391,50 | 15031624,00 | 38394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | р.п. Горячегорск,  ул. Гагарина, д. 4 | 391,50 | 16661630,00 | 391,50 | 16661630,00 | 42558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | р.п. Горячегорск,  ул. Гагарина, д. 6 | 391,50 | 15251680,00 | 391,50 | 15251680,00 | 38957,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Шарыпово,  ул. Кирова, д. 89 | 389,40 | 14932322,00 | 389,40 | 14932322,00 | 38347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | р.п. Дубинино,  ул. Московская, д. 4 | 277,10 | 10588984,00 | 277,10 | 10588984,00 | 38213,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | р.п. Дубинино,  ул. Московская, д. 6 | 254,40 | 13114784,00 | 254,40 | 13114784,00 | 51551,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | р.п. Дубинино,  ул. Красноярская, д. 7 | 153,80 | 5817644,00 | 153,80 | 5817644,00 | 37826,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | р.п. Дубинино,  ул. Советская, д. 7,  кор. а | 727,10 | 19642420,00 | 727,10 | 19642420,00 | 27014,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | р.п. Дубинино,  ул. Советская, д. 9,  кор. а | 582,50 | 28835986,00 | 582,50 | 28835986,00 | 49503,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | р.п. Дубинино,  ул. Советская, д. 9,  кор. б | 584,00 | 31438598,00 | 584,00 | 31438598,00 | 53833,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Родниковский  сельсовет | | 1646,90 | 73433310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1646,90 | 73433310,00 | 44588,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Шушь, д. 1 | 1013,70 | 44392146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1013,70 | 44392146,00 | 43792,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Шушь, д. 2 | 633,20 | 29041164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,20 | 29041164,00 | 45864,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 1-му этапу без  финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,50 | 5584440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2-му этапу, в  т.ч.: | | 47754,20 | 2305792445,32 | 36438,40 | 1759413568,64 | 48284,60 | 11315,80 | 546378876,68 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2-му этапу с  финансовой поддержкой Фонда | | 47754,20 | 2305792445,32 | 36438,40 | 1759413568,64 | 48284,60 | 11315,80 | 546378876,68 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Боготол | | 11315,80 | 546378876,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11315,80 | 546378876,68 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Боготол, ул. 1-я  Зарельсовая, д. 21а | 491,30 | 23722223,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,30 | 23722223,98 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 40 | 71,90 | 3471662,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,90 | 3471662,74 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 40а | 200,30 | 9671405,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,30 | 9671405,38 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Боготол,  ул. Садовая, д. 59 | 1384,80 | 66864514,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1384,80 | 66864514,08 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Боготол,  ул. Элеваторная, д. 17 | 418,40 | 20202276,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,40 | 20202276,64 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Боготол, ул. 1-я  Зарельсовая, д. 9 | 449,00 | 21679785,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 21679785,40 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 59 | 323,60 | 15624896,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,60 | 15624896,56 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Боготол, ул. 1-я  Зарельсовая, д. 23а | 48,00 | 2317660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 2317660,80 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Боготол, ул. 1-я  Зарельсовая, д. 39а | 4,00 | 193138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 193138,40 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Боготол,  ул. Комсомольская,  д. 41 | 124,80 | 6025918,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,80 | 6025918,08 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Боготол,  ул. Шикунова, д. 40а | 124,90 | 6030746,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,90 | 6030746,54 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Боготол,  ул. Шикунова, д. 40б | 124,90 | 6030746,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,90 | 6030746,54 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Боготол,  ул. Шикунова, д. 112 | 414,30 | 20004309,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,30 | 20004309,78 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Боготол,  ул. Школьная, д. 69 | 187,60 | 9058190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,60 | 9058190,96 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Боготол, пер. 1-й  Сибирский, д. 2 | 58,60 | 2829477,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,60 | 2829477,56 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 19 | 433,80 | 20945859,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,80 | 20945859,48 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 22 | 222,00 | 10719181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 10719181,20 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 27 | 482,30 | 23287662,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,30 | 23287662,58 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Боготол  ул. Элеваторная, д. 19 | 399,80 | 19304183,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 19304183,08 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Боготол,  ул. Садовая, д. 12 | 115,30 | 5567214,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,30 | 5567214,38 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 57 | 3,00 | 144853,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 144853,80 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Боготол,  ул. Московская, д. 55 | 325,60 | 15721465,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,60 | 15721465,76 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Боготол,  ул. Куйбышева, д. 21 | 78,60 | 3795169,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | 3795169,56 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 61 | 323,80 | 15634553,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,80 | 15634553,48 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Боготол,  ул. Колхозная, д. 20 | 136,00 | 6566705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 6566705,60 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Боготол,  ул. Интернациональная,  д. 52 | 55,20 | 2665309,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | 2665309,92 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Боготол, ул. 1-я  Зарельсовая, д. 9а | 485,80 | 23456658,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,80 | 23456658,68 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Боготол,  ул. Элеваторная, д. 21 | 318,40 | 15373816,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 15373816,64 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 31 | 441,90 | 21336964,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,90 | 21336964,74 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Боготол,  ул. Советская, д. 60 | 1370,60 | 66178872,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1370,60 | 66178872,76 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 21 | 397,00 | 19168986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 19168986,20 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 8 | 201,00 | 9705204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 9705204,60 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Боготол,  ул. Рабочая, д. 13 | 180,30 | 8705713,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,30 | 8705713,38 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Боготол,  ул. Вокзальная, д. 4 | 194,30 | 9381697,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,30 | 9381697,78 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Боготол,  ул. Элеваторная, д. 5 | 459,70 | 22196430,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,70 | 22196430,62 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Боготол,  ул. Элеваторная, д. 13а | 265,00 | 12795419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 12795419,00 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Енисейск | | 3325,90 | 160589751,14 | 3325,90 | 160589751,14 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Енисейск,  ул. Мичурина, д. 27 | 36,50 | 1762387,90 | 36,50 | 1762387,90 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Енисейск,  ул. Матросова, д. 2 | 167,80 | 8102155,88 | 167,80 | 8102155,88 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Енисейск,  ул. Ленина, д. 146 | 146,00 | 7049551,60 | 146,00 | 7049551,60 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Енисейск,  ул. Рабоче-  Крестьянская, д. 90 | 60,00 | 2897076,00 | 60,00 | 2897076,00 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Енисейск,  ул. Ленина, д. 17 | 322,50 | 15571783,50 | 322,50 | 15571783,50 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Енисейск,  ул. Тамарова, д. 23 | 333,60 | 16107742,56 | 333,60 | 16107742,56 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Енисейск,  ул. Ленина, д. 32 | 367,50 | 17744590,50 | 367,50 | 17744590,50 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Енисейск,  ул. Перенсона, д. 61 | 336,10 | 16228454,06 | 336,10 | 16228454,06 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Енисейск,  ул. Худзинского, д. 70 | 380,50 | 18372290,30 | 380,50 | 18372290,30 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Енисейск, ул. Иоффе,  д. 7а | 186,70 | 9014734,82 | 186,70 | 9014734,82 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Енисейск,  ул. Петровского, д. 27 | 223,20 | 10777122,72 | 223,20 | 10777122,72 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Енисейск,  ул. Ленина, д. 155 | 85,90 | 4147647,14 | 85,90 | 4147647,14 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Енисейск,  пер. Партизанский,  д. 28 | 78,90 | 3809654,94 | 78,90 | 3809654,94 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Енисейск,  ул. Перенсона, д. 70 | 461,90 | 22302656,74 | 461,90 | 22302656,74 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Енисейск,  ул. Матросова, д. 1 | 138,80 | 6701902,48 | 138,80 | 6701902,48 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Канск | | 9495,60 | 458491247,76 | 9495,60 | 458491247,76 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Канск,  ул. Московская, д. 45 | 138,00 | 6663274,80 | 138,00 | 6663274,80 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Канск,  ул. Набережная, д. 66 | 155,70 | 7517912,22 | 155,70 | 7517912,22 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Канск,  ул. Московский тракт,  д. 4 | 153,30 | 7402029,18 | 153,30 | 7402029,18 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Канск,  ул. Московский тракт,  д. 6 | 140,20 | 6769500,92 | 140,20 | 6769500,92 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Канск, ул. Хоздвор,  д. 2 | 85,10 | 4109019,46 | 85,10 | 4109019,46 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Канск,  ул. Волгодонская, д. 15 | 19,10 | 922235,86 | 19,10 | 922235,86 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Канск,  ул. Енисейская, д. 8 | 478,20 | 23089695,72 | 478,20 | 23089695,72 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Канск, ул. Николая  Буды, д. 11 | 774,20 | 37381937,32 | 774,20 | 37381937,32 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Канск,  ул. Муромская, д. 7 | 630,10 | 30424126,46 | 630,10 | 30424126,46 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Канск,  ул. Муромская, д. 9 | 599,90 | 28965931,54 | 599,90 | 28965931,54 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 2 | 152,10 | 7344087,66 | 152,10 | 7344087,66 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Канск,  пер. Мелькомбината,  д. 3 | 182,00 | 8787797,20 | 182,00 | 8787797,20 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 5 | 629,50 | 30395155,70 | 629,50 | 30395155,70 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 11 | 170,10 | 8213210,46 | 170,10 | 8213210,46 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 28 | 220,30 | 10637097,38 | 220,30 | 10637097,38 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Канск, ул. Гавань,  д. 19 | 225,60 | 10893005,76 | 225,60 | 10893005,76 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Канск, ул. Гавань,  д. 33 | 300,70 | 14519179,22 | 300,70 | 14519179,22 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 3 | 483,00 | 23321461,80 | 483,00 | 23321461,80 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 6 | 615,80 | 29733656,68 | 615,80 | 29733656,68 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Канск, ул. Гаражная,  д. 13 | 270,10 | 13041670,46 | 270,10 | 13041670,46 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Канск, ул. Гаражная,  д. 17 | 244,90 | 11824898,54 | 244,90 | 11824898,54 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 13 | 240,30 | 11602789,38 | 240,30 | 11602789,38 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Канск,  ул. Красноярская, д. 31 | 383,20 | 18502658,72 | 383,20 | 18502658,72 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Канск, ул. Кирова,  д. 22 | 385,60 | 18618541,76 | 385,60 | 18618541,76 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Канск, ул. Кирова,  д. 24 | 393,80 | 19014475,48 | 393,80 | 19014475,48 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Канск,  ул. Свердлова, д. 46 | 364,80 | 17614222,08 | 364,80 | 17614222,08 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Канск,  ул. Свердлова, д. 48 | 391,70 | 18913077,82 | 391,70 | 18913077,82 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Канск, ул. Герцена,  д. 10 | 115,90 | 5596185,14 | 115,90 | 5596185,14 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 9 | 552,40 | 26672413,04 | 552,40 | 26672413,04 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Лесосибирск | | 3246,30 | 156746296,98 | 3246,30 | 156746296,98 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 5 | 379,60 | 18328834,16 | 379,60 | 18328834,16 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 7 | 381,80 | 18435060,28 | 381,80 | 18435060,28 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 9 | 337,20 | 16281567,12 | 337,20 | 16281567,12 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 1а | 254,80 | 12302916,08 | 254,80 | 12302916,08 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 3 | 361,10 | 17435569,06 | 361,10 | 17435569,06 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 3а | 164,40 | 7937988,24 | 164,40 | 7937988,24 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 13 | 288,70 | 13939764,02 | 288,70 | 13939764,02 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 17 | 295,80 | 14282584,68 | 295,80 | 14282584,68 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Лесосибирск,  ул. Первомайская, 7 | 419,10 | 20236075,86 | 419,10 | 20236075,86 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Лесосибирск,  ул. Фурманова, 13 | 363,80 | 17565937,48 | 363,80 | 17565937,48 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию п. Подтесово | | 2000,90 | 96612656,14 | 2000,90 | 96612656,14 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Подтесово,  ул. Первомайская, д. 9 | 307,00 | 14823372,20 | 307,00 | 14823372,20 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Подтесово,  ул. Пушкина, д. 84 | 347,20 | 16764413,12 | 347,20 | 16764413,12 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | р.п. Подтесово,  ул. О.Кошевого, д. 4 | 198,00 | 9560350,80 | 198,00 | 9560350,80 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | р.п. Подтесово,  ул. Пушкина, д. 147 | 248,60 | 12003551,56 | 248,60 | 12003551,56 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | р.п. Подтесово  пер. Пролетарский,  д. 12 | 419,10 | 20236075,86 | 419,10 | 20236075,86 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | р.п. Подтесово,  ул. Первомайская, д. 15 | 481,00 | 23224892,60 | 481,00 | 23224892,60 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Красноярск | | 18369,70 | 886973616,62 | 18369,70 | 886973616,62 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Красноярск,  ул. Энгельса, д. 1 | 278,40 | 13442432,64 | 278,40 | 13442432,64 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Красноярск,  ул. Энгельса, д. 3 | 311,80 | 15055138,28 | 311,80 | 15055138,28 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Красноярск,  ул. Мира, д. 54 | 354,90 | 17136204,54 | 354,90 | 17136204,54 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Красноярск,  пер. Водометный, д. 7 | 398,80 | 19255898,48 | 398,80 | 19255898,48 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Красноярск,  пер. Водометный, д. 9 | 417,80 | 20173305,88 | 417,80 | 20173305,88 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Красноярск,  пер. Водометный, д. 13 | 408,40 | 19719430,64 | 408,40 | 19719430,64 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Красноярск,  ул. Чкалова, д. 15 | 381,90 | 18439888,74 | 381,90 | 18439888,74 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Красноярск,  ул. Чкалова, д. 15б | 397,10 | 19173814,66 | 397,10 | 19173814,66 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Красноярск,  ул. Маерчака, д. 35а | 408,10 | 19704945,26 | 408,10 | 19704945,26 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Красноярск,  ул. Маерчака, д. 37а | 408,70 | 19733916,02 | 408,70 | 19733916,02 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Красноярск,  ул. Энергетиков, д. 25 | 403,60 | 19487664,56 | 403,60 | 19487664,56 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Красноярск,  ул. Энергетиков, д. 27 | 382,20 | 18454374,12 | 382,20 | 18454374,12 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Красноярск,  ул. Энергетиков, д. 29а | 401,30 | 19376609,98 | 401,30 | 19376609,98 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Красноярск,  ул. Чернышевского,  д. 53 | 415,70 | 20071908,22 | 415,70 | 20071908,22 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Красноярск,  ул. Чернышевского,  д. 55 | 401,30 | 19376609,98 | 401,30 | 19376609,98 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Красноярск,  ул. Чернышевского,  д. 57 | 368,10 | 17773561,26 | 368,10 | 17773561,26 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Красноярск,  ул. Калинина, д. 72/2 | 485,40 | 23437344,84 | 485,40 | 23437344,84 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Красноярск,  ул. Калинина, д. 72/4 | 500,40 | 24161613,84 | 500,40 | 24161613,84 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Красноярск,  ул. Калинина, д. 72/6 | 470,20 | 22703418,92 | 470,20 | 22703418,92 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Красноярск,  ул. Калинина, д. 72/8 | 496,70 | 23982960,82 | 496,70 | 23982960,82 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Красноярск,  ул. Маерчака, д. 15 | 380,10 | 18352976,46 | 380,10 | 18352976,46 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Красноярск,  ул. Маерчака, д. 17 | 475,10 | 22940013,46 | 475,10 | 22940013,46 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Красноярск,  ул. Маерчака, д. 33а | 378,80 | 18290206,48 | 378,80 | 18290206,48 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Красноярск,  ул. Львовская, д. 14 | 434,60 | 20984487,16 | 434,60 | 20984487,16 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Красноярск,  ул. Львовская, д. 16 | 425,90 | 20564411,14 | 425,90 | 20564411,14 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Красноярск,  ул. Львовская, д. 18а | 421,10 | 20332645,06 | 421,10 | 20332645,06 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Красноярск,  ул. Львовская, д. 20а | 399,60 | 19294526,16 | 399,60 | 19294526,16 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Красноярск,  ул. Рейдовая, д. 61 | 443,40 | 21409391,64 | 443,40 | 21409391,64 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Красноярск,  ул. Рейдовая, д. 63 | 447,00 | 21583216,20 | 447,00 | 21583216,20 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Красноярск,  ул. Рейдовая, д. 72 | 564,00 | 27232514,40 | 564,00 | 27232514,40 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Красноярск,  ул. Рейдовая, д. 77 | 420,70 | 20313331,22 | 420,70 | 20313331,22 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 26 | 414,60 | 20018795,16 | 414,60 | 20018795,16 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 29 | 425,20 | 20530611,92 | 425,20 | 20530611,92 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 20а | 440,50 | 21269366,30 | 440,50 | 21269366,30 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 35 | 322,50 | 15571783,50 | 322,50 | 15571783,50 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 36 | 386,20 | 18647512,52 | 386,20 | 18647512,52 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 32 | 399,60 | 19294526,16 | 399,60 | 19294526,16 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 32а | 382,60 | 18473687,96 | 382,60 | 18473687,96 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 32б | 387,30 | 18700625,58 | 387,30 | 18700625,58 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Красноярск,  ул. Прибойная, д. 33 | 399,90 | 19309011,54 | 399,90 | 19309011,54 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Красноярск,  ул. Качинская, д. 60а | 384,90 | 18584742,54 | 384,90 | 18584742,54 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Красноярск,  ул. Складская, д. 36 | 334,30 | 16141541,78 | 334,30 | 16141541,78 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Красноярск, ул. Ладо  Кецховели, 20 | 604,70 | 29197697,62 | 604,70 | 29197697,62 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, 227 | 119,80 | 5784495,08 | 119,80 | 5784495,08 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, 367 | 486,50 | 23490457,90 | 486,50 | 23490457,90 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2-му этапу без  финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 3-му этапу, в  т.ч.: | | 53150,29 | 2710058876,70 | 53150,29 | 2710058876,70 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 3-му этапу с  финансовой поддержкой Фонда | | 53150,29 | 2710058876,70 | 53150,29 | 2710058876,70 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Канск | | 8311,30 | 423781551,18 | 8311,30 | 423781551,18 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 9 | 200,40 | 10218115,44 | 200,40 | 10218115,44 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Канск, ул. Гавань,  д. 31 | 239,70 | 12221967,42 | 239,70 | 12221967,42 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 7 | 20,50 | 1045266,30 | 20,50 | 1045266,30 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 12 | 61,20 | 3120502,32 | 61,20 | 3120502,32 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Канск,  п. Мелькомбината, 28 | 175,30 | 8938301,58 | 175,30 | 8938301,58 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Канск,  ул. Кайтымская, д. 149 | 61,70 | 3145996,62 | 61,70 | 3145996,62 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Канск, ул. Герцена  9-я, д. 7 | 39,20 | 1998753,12 | 39,20 | 1998753,12 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 4 | 170,60 | 8698655,16 | 170,60 | 8698655,16 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Канск,  ул. Кайтымская,  д. 193/1 | 12,00 | 611863,20 | 12,00 | 611863,20 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Канск, ул. Урицкого,  д. 49/2 | 48,30 | 2462749,38 | 48,30 | 2462749,38 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Канск, ул. 40 лет  Октября, д. 72 | 704,70 | 35931666,42 | 704,70 | 35931666,42 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Канск,  ул. Московская, д. 43 | 84,60 | 4313635,56 | 84,60 | 4313635,56 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Канск,  ул. Свердлова, д. 50 | 382,00 | 19477645,20 | 382,00 | 19477645,20 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Канск, ул. Урицкого,  д. 49/1 | 413,50 | 21083786,10 | 413,50 | 21083786,10 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Канск, ул. Москвина,  д. 25/1 | 402,40 | 20517812,64 | 402,40 | 20517812,64 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Канск, ул. Герцена,  д. 38 | 225,80 | 11513225,88 | 225,80 | 11513225,88 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Канск, ул. Герцена,  д. 40 | 260,10 | 13262134,86 | 260,10 | 13262134,86 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 10 | 175,80 | 8963795,88 | 175,80 | 8963795,88 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 12 | 191,70 | 9774514,62 | 191,70 | 9774514,62 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 14 | 182,90 | 9325814,94 | 182,90 | 9325814,94 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 19 | 247,90 | 12640073,94 | 247,90 | 12640073,94 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 26 | 407,40 | 20772755,64 | 407,40 | 20772755,64 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 28 | 220,30 | 11232788,58 | 220,30 | 11232788,58 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 29 | 394,30 | 20104804,98 | 394,30 | 20104804,98 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 7 | 180,70 | 9213640,02 | 180,70 | 9213640,02 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Канск, ул. Герцена  9-я, д. 9 | 250,50 | 12772644,30 | 250,50 | 12772644,30 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 8 | 180,30 | 9193244,58 | 180,30 | 9193244,58 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Канск,  ул. Енисейская, д. 2 | 486,20 | 24790657,32 | 486,20 | 24790657,32 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 1 | 479,90 | 24469429,14 | 479,90 | 24469429,14 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 5 | 475,40 | 24239980,44 | 475,40 | 24239980,44 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Канск,  ул. Восточная, д. 7 | 457,20 | 23311987,92 | 457,20 | 23311987,92 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Канск,  п. Мелькомбината, д. 4 | 478,80 | 24413341,68 | 478,80 | 24413341,68 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Лесосибирск | | 9225,60 | 470400428,16 | 9225,60 | 470400428,16 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Лесосибирск,  мкр. Северный, 5 | 674,60 | 34396909,56 | 674,60 | 34396909,56 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Лесосибирск,  мкр. Строитель, 11 | 509,90 | 25999087,14 | 509,90 | 25999087,14 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Лесосибирск,  ул. Юбилейная, 16 | 518,00 | 26412094,80 | 518,00 | 26412094,80 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Лесосибирск,  Юбилейная, 19 | 880,80 | 44910758,88 | 880,80 | 44910758,88 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 3 | 324,50 | 16545800,70 | 324,50 | 16545800,70 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 5 | 342,40 | 17458496,64 | 342,40 | 17458496,64 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 7 | 344,50 | 17565572,70 | 344,50 | 17565572,70 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 9 | 312,90 | 15954332,94 | 312,90 | 15954332,94 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 11 | 323,80 | 16510108,68 | 323,80 | 16510108,68 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 13 | 328,50 | 16749755,10 | 328,50 | 16749755,10 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 16а | 332,30 | 16943511,78 | 332,30 | 16943511,78 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 18а | 333,40 | 16999599,24 | 333,40 | 16999599,24 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 19 | 286,10 | 14587838,46 | 286,10 | 14587838,46 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 20а | 327,30 | 16688568,78 | 327,30 | 16688568,78 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 22а | 332,90 | 16974104,94 | 332,90 | 16974104,94 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 24а | 330,10 | 16831336,86 | 330,10 | 16831336,86 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 26а | 331,20 | 16887424,32 | 331,20 | 16887424,32 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 15 | 329,80 | 16816040,28 | 329,80 | 16816040,28 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 20 | 365,50 | 18636333,30 | 365,50 | 18636333,30 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Лесосибирск,  ул. Октябрьская, 24 | 380,50 | 19401162,30 | 380,50 | 19401162,30 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Лесосибирск,  ул. Фрунзе, 27 | 660,80 | 33693266,88 | 660,80 | 33693266,88 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Лесосибирск,  ул. Баумана, 5 | 322,90 | 16464218,94 | 322,90 | 16464218,94 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Лесосибирск,  ул. Лихачева, 4 | 332,90 | 16974104,94 | 332,90 | 16974104,94 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Ачинск | | 10272,00 | 523754899,20 | 10272,00 | 523754899,20 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 8 | 108,70 | 5542460,82 | 108,70 | 5542460,82 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Ачинск,  ул. Калинина, д. 3 | 521,50 | 26590554,90 | 521,50 | 26590554,90 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Ачинск,  ул. Строителей, д. 24 | 346,60 | 17672648,76 | 346,60 | 17672648,76 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 6 | 503,90 | 25693155,54 | 503,90 | 25693155,54 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Ачинск,  ул. Строителей, д. 23 | 391,90 | 19982432,34 | 391,90 | 19982432,34 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Ачинск,  ул. Строителей, д. 21 | 389,00 | 19834565,40 | 389,00 | 19834565,40 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 52а | 484,10 | 24683581,26 | 484,10 | 24683581,26 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 48а | 429,20 | 21884307,12 | 429,20 | 21884307,12 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 50 | 496,20 | 25300543,32 | 496,20 | 25300543,32 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 48 | 501,30 | 25560585,18 | 501,30 | 25560585,18 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 52 | 500,10 | 25499398,86 | 500,10 | 25499398,86 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 46 | 516,30 | 26325414,18 | 516,30 | 26325414,18 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 4 | 533,50 | 27202418,10 | 533,50 | 27202418,10 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 5 | 474,30 | 24183892,98 | 474,30 | 24183892,98 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 8 | 533,60 | 27207516,96 | 533,60 | 27207516,96 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Ачинск,  ул. Советская, д. 7 | 232,80 | 11870146,08 | 232,80 | 11870146,08 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 9 | 495,60 | 25269950,16 | 495,60 | 25269950,16 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 1 | 531,70 | 27110638,62 | 531,70 | 27110638,62 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 3 | 535,90 | 27324790,74 | 535,90 | 27324790,74 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 12 | 537,20 | 27391075,92 | 537,20 | 27391075,92 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 23 | 393,30 | 20053816,38 | 393,30 | 20053816,38 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 7 | 104,60 | 5333407,56 | 104,60 | 5333407,56 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Ачинск,  ул. Назаровская, д. 11 | 97,10 | 4950993,06 | 97,10 | 4950993,06 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Ачинск,  ул. Строителей, д. 16 | 332,60 | 16958808,36 | 332,60 | 16958808,36 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 6 | 101,90 | 5195738,34 | 101,90 | 5195738,34 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 2 | 106,10 | 5409890,46 | 106,10 | 5409890,46 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 3 | 73,00 | 3722167,80 | 73,00 | 3722167,80 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Дивногорск | | 3314,40 | 168996615,84 | 3314,40 | 168996615,84 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1 | г. Дивногорск,  ул. Чкалова, д. 11а | 511,50 | 26080668,90 | 511,50 | 26080668,90 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Дивногорск,  ул. Школьная, д. 18 | 437,20 | 22292215,92 | 437,20 | 22292215,92 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Дивногорск,  ул. Школьная, д. 22 | 272,40 | 13889294,64 | 272,40 | 13889294,64 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Дивногорск,  ул. Школьная, д. 17 | 415,10 | 21165367,86 | 415,10 | 21165367,86 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Дивногорск,  б-р Клубный, д. 4 | 419,50 | 21389717,70 | 419,50 | 21389717,70 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Дивногорск,  б-р Клубный, д. 3 | 421,30 | 21481497,18 | 421,30 | 21481497,18 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Дивногорск,  б-р Клубный, д. 5 | 418,70 | 21348926,82 | 418,70 | 21348926,82 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Дивногорск,  б-р Клубный, д. 6 | 418,70 | 21348926,82 | 418,70 | 21348926,82 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Красноярск | | 22026,99 | 1123125382,32 | 22026,99 | 1123125382,32 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Красноярск, ул. 4-я  Полярная, д. 2 | 106,96 | 5453740,66 | 106,96 | 5453740,66 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Красноярск, ул. 4-я  Полярная, д. 20 | 314,90 | 16056310,14 | 314,90 | 16056310,14 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Красноярск,  ул. Енисейская, д. 2б | 393,10 | 20043618,66 | 393,10 | 20043618,66 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Красноярск,  ул. Енисейская, д. 2г | 273,80 | 13960678,68 | 273,80 | 13960678,68 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Красноярск,  ул. Енисейская, д. 6а | 411,60 | 20986907,76 | 411,60 | 20986907,76 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Красноярск,  ул. Енисейская, д. 10а | 390,90 | 19931443,74 | 390,90 | 19931443,74 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Красноярск,  ул. Енисейская, д. 11а | 341,90 | 17433002,34 | 341,90 | 17433002,34 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Красноярск,  ул. Степана Разина,  д. 18 | 421,50 | 21491694,90 | 421,50 | 21491694,90 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Красноярск,  ул. Степана Разина,  д. 33 | 728,80 | 37160491,68 | 728,80 | 37160491,68 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Красноярск,  ул. Рейдовая, д. 61 | 443,40 | 22608345,24 | 443,40 | 22608345,24 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Красноярск, ул. 4-я  Полярная, д. 22 | 302,80 | 15439348,08 | 302,80 | 15439348,08 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Красноярск,  ул. Базарная, д. 174 | 410,73 | 20942547,68 | 410,73 | 20942547,68 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Красноярск,  ул. Березина, д. 102 | 422,30 | 21532485,78 | 422,30 | 21532485,78 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Красноярск,  ул. Березина, д. 104 | 425,40 | 21690550,44 | 425,40 | 21690550,44 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Красноярск,  ул. Березина, д. 106 | 415,10 | 21165367,86 | 415,10 | 21165367,86 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Красноярск,  ул. Березина, д. 158 | 429,20 | 21884307,12 | 429,20 | 21884307,12 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Красноярск,  ул. Гагарина, д. 100 | 331,00 | 16877226,60 | 331,00 | 16877226,60 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Красноярск,  ул. Гагарина, д. 100а/1 | 324,10 | 16525405,26 | 324,10 | 16525405,26 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Красноярск,  ул. Гагарина, д. 100а/2 | 335,20 | 17091378,72 | 335,20 | 17091378,72 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Красноярск,  ул. Гагарина, д. 109а | 364,80 | 18600641,28 | 364,80 | 18600641,28 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Красноярск,  ул. Гагарина, д. 109б | 345,70 | 17626759,02 | 345,70 | 17626759,02 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Красноярск,  ул. Свердловская, д. 18 | 293,80 | 14980450,68 | 293,80 | 14980450,68 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 427 | 576,50 | 29394927,90 | 576,50 | 29394927,90 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Красноярск,  ул. Станционная, д. 1а | 628,10 | 32025939,66 | 628,10 | 32025939,66 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Красноярск,  ул. Станционная, д. 5 | 417,80 | 21303037,08 | 417,80 | 21303037,08 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 369 | 448,80 | 22883683,68 | 448,80 | 22883683,68 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 425 | 624,00 | 31816886,40 | 624,00 | 31816886,40 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 2 | 332,20 | 16938412,92 | 332,20 | 16938412,92 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 6 | 337,50 | 17208652,50 | 337,50 | 17208652,50 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 8 | 339,40 | 17305530,84 | 339,40 | 17305530,84 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 16 | 244,40 | 12461613,84 | 244,40 | 12461613,84 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 18 | 356,30 | 18167238,18 | 356,30 | 18167238,18 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 20 | 329,00 | 16775249,40 | 329,00 | 16775249,40 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Красноярск,  ул. Наклонная, д. 22 | 333,00 | 16979203,80 | 333,00 | 16979203,80 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Красноярск,  ул. Песочная, д. 4 | 502,30 | 25611573,78 | 502,30 | 25611573,78 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Красноярск,  ул. Полярная, д. 117 | 470,00 | 23964642,00 | 470,00 | 23964642,00 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Красноярск,  ул. Полярная, д. 117а | 562,40 | 28675988,64 | 562,40 | 28675988,64 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Красноярск,  ул. Свердловская, д. 16 | 448,50 | 22868387,10 | 448,50 | 22868387,10 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Красноярск,  ул. Складская, д. 35 | 723,70 | 36900449,82 | 723,70 | 36900449,82 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Красноярск,  ул. Комбайностроителей,  д. 24 | 575,40 | 29338840,44 | 575,40 | 29338840,44 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Красноярск,  ул. Марковского, д. 55г | 217,40 | 11084921,64 | 217,40 | 11084921,64 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Красноярск,  ул. Армейская, 21 | 3429,10 | 174845008,26 | 3429,10 | 174845008,26 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Красноярск,  ул. Туруханская, д. 20 | 102,70 | 5236529,22 | 102,70 | 5236529,22 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Красноярск,  ул. Щербакова, д. 27 | 421,90 | 21512090,34 | 421,90 | 21512090,34 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 279 | 468,80 | 23903455,68 | 468,80 | 23903455,68 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Красноярск,  ул. Семафорная, д. 309 | 486,90 | 24826349,34 | 486,90 | 24826349,34 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Красноярск,  ул. Цимлянская, д. 82 | 86,30 | 4400316,18 | 86,30 | 4400316,18 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Красноярск,  ул. Качинская, д. 54/3 | 337,60 | 17213751,36 | 337,60 | 17213751,36 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 3-му этапу без  финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 4-му этапу, в  т.ч.: | | 36265,17 | 1960041775,57 | 29934,67 | 1617894076,82 | 54047,50 | 6330,50 | 342147698,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 4-му этапу с  финансовой поддержкой Фонда | | 36265,17 | 1960041775,57 | 29934,67 | 1617894076,82 | 54047,50 | 6330,50 | 342147698,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Ачинск | | 9140,92 | 494043873,70 | 9140,92 | 494043873,70 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ачинск,  ул. Дзержинского, д. 43 | 411,42 | 22236222,45 | 411,42 | 22236222,45 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Ачинск, ул. Суркова,  д. 39 | 133,60 | 7220746,00 | 133,60 | 7220746,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Ачинск,  ул. Дзержинского,  д. 35 | 419,00 | 22645902,50 | 419,00 | 22645902,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ачинск,  ул. Партизанская, д. 11 | 49,90 | 2696970,25 | 49,90 | 2696970,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Ачинск,  ул. Слободчикова, д. 9 | 300,30 | 16230464,25 | 300,30 | 16230464,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 21 | 383,40 | 20721811,50 | 383,40 | 20721811,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 2б | 497,30 | 26877821,75 | 497,30 | 26877821,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 17 | 347,90 | 18803125,25 | 347,90 | 18803125,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 4а | 524,50 | 28347913,75 | 524,50 | 28347913,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 4б | 525,80 | 28418175,50 | 525,80 | 28418175,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Ачинск,  ул. Тимофеева, д. 7 | 547,40 | 29585601,50 | 547,40 | 29585601,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Ачинск,  ул. Калинина, д. 3а | 528,80 | 28580318,00 | 528,80 | 28580318,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Ачинск,  ул. Калинина, д. 5 | 537,40 | 29045126,50 | 537,40 | 29045126,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Ачинск,  ул. Калинина, д. 7 | 535,40 | 28937031,50 | 535,40 | 28937031,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 10 | 109,50 | 5918201,25 | 109,50 | 5918201,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Ачинск,  ул. Декабристов, д. 12 | 107,10 | 5788487,25 | 107,10 | 5788487,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 5 | 60,30 | 3259064,25 | 60,30 | 3259064,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 6 | 85,40 | 4615656,50 | 85,40 | 4615656,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 9 | 45,90 | 2480780,25 | 45,90 | 2480780,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 10 | 79,80 | 4312990,50 | 79,80 | 4312990,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 11 | 80,70 | 4361633,25 | 80,70 | 4361633,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Ачинск,  ул. Молодежная, д. 12 | 84,90 | 4588632,75 | 84,90 | 4588632,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Ачинск,  ул. Короленко, д. 31 | 105,60 | 5707416,00 | 105,60 | 5707416,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Ачинск, ул. Красной  Звезды, д. 16 | 543,70 | 29385625,75 | 543,70 | 29385625,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Ачинск,  ул. Саянская, д. 8 | 122,00 | 6593795,00 | 122,00 | 6593795,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Ачинск, ул. Ленина,  д. 3 | 152,40 | 8236839,00 | 152,40 | 8236839,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Ачинск,  ул. Назаровская, д. 12 | 117,50 | 6350581,25 | 117,50 | 6350581,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Ачинск,  ул. Назаровская, д. 9 | 96,90 | 5237202,75 | 96,90 | 5237202,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 12а | 531,00 | 28699222,50 | 531,00 | 28699222,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Ачинск, ул. 40 лет  ВЛКСМ, д. 2а | 546,70 | 29547768,25 | 546,70 | 29547768,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Ачинск, ул. Льва  Толстого, д. 57 | 529,40 | 28612746,50 | 529,40 | 28612746,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Канск | | 3491,80 | 188723060,50 | 3491,80 | 188723060,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Канск, ул. Гаражная,  д. 15 | 244,50 | 13214613,75 | 244,50 | 13214613,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Канск, ул. Герцена,  д. 6 | 112,40 | 6074939,00 | 112,40 | 6074939,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 7 | 570,10 | 30812479,75 | 570,10 | 30812479,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 18 | 168,50 | 9107003,75 | 168,50 | 9107003,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 9 | 233,90 | 12641710,25 | 233,90 | 12641710,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Канск, ул. Рабочий  городок ЛДК, д. 1 | 223,10 | 12057997,25 | 223,10 | 12057997,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Канск,  ул. Волгодонская, д. 13 | 723,30 | 39092556,75 | 723,30 | 39092556,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Канск,  ул. Волгодонская, д. 17 | 683,90 | 36963085,25 | 683,90 | 36963085,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Канск,  ул. Пролетарская, д. 37 | 532,10 | 28758674,75 | 532,10 | 28758674,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Лесосибирск | | 10752,25 | 581132231,87 | 10752,25 | 581132231,87 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Лесосибирск,  ул. Баумана, 7 | 337,40 | 18235626,50 | 337,40 | 18235626,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Лесосибирск,  ул. Баумана, 9 | 333,90 | 18046460,25 | 333,90 | 18046460,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Лесосибирск,  ул. Заломова, 5 | 709,90 | 38368320,25 | 709,90 | 38368320,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Лесосибирск,  ул. Заломова, 6 | 715,00 | 38643962,50 | 715,00 | 38643962,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 1 | 333,50 | 18024841,25 | 333,50 | 18024841,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 3 | 331,20 | 17900532,00 | 331,20 | 17900532,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 16 | 336,10 | 18165364,75 | 336,10 | 18165364,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 18 | 329,20 | 17792437,00 | 329,20 | 17792437,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Лесосибирск,  ул. Луговая, 16 | 350,00 | 18916625,00 | 350,00 | 18916625,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Лесосибирск,  ул. Луговая, 18 | 343,30 | 18554506,75 | 343,30 | 18554506,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Лесосибирск,  ул. Луговая, 28 | 338,90 | 18316697,75 | 338,90 | 18316697,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Лесосибирск,  ул. Луговая, 30 | 345,20 | 18657197,00 | 345,20 | 18657197,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Лесосибирск,  ул. Луговая, 32 | 333,60 | 18030246,00 | 333,60 | 18030246,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Лесосибирск,  ул. Фурманова, 11 | 374,90 | 20262407,75 | 374,90 | 20262407,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Лесосибирск, ул. 50  лет Октября, 17 | 301,40 | 16289916,50 | 301,40 | 16289916,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Лесосибирск, 40 лет  Октября, 8 | 402,80 | 21770333,00 | 402,80 | 21770333,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Лесосибирск,  пер. Гостиный, 5 | 253,40 | 13695636,50 | 253,40 | 13695636,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Лесосибирск, Ж/д  квартал, 12 | 278,30 | 15041419,25 | 278,30 | 15041419,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Лесосибирск,  ул. Промышленная, 40 | 302,65 | 16357475,87 | 302,65 | 16357475,87 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Лесосибирск,  ул. Абалаковская, 19 | 79,30 | 4285966,75 | 79,30 | 4285966,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Лесосибирск,  ул. Горького, 99а | 414,40 | 22397284,00 | 414,40 | 22397284,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Лесосибирск,  ул. Горького, 99б | 433,00 | 23402567,50 | 433,00 | 23402567,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Лесосибирск,  ул. Баумана, 13 | 335,50 | 18132936,25 | 335,50 | 18132936,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Лесосибирск,  ул. Баумана, 20 | 325,00 | 17565437,50 | 325,00 | 17565437,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Лесосибирск,  ул. Горького, 99 | 411,40 | 22235141,50 | 411,40 | 22235141,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 5 | 340,10 | 18381554,75 | 340,10 | 18381554,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 10 | 300,30 | 16230464,25 | 300,30 | 16230464,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Лесосибирск,  ул. Комарова, 17 | 340,80 | 18419388,00 | 340,80 | 18419388,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Лесосибирск,  ул. Фурманова, 17а | 380,10 | 20543454,75 | 380,10 | 20543454,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Лесосибирск,  пос. Стрелка,  ул. Садовая, 14а | 341,70 | 18468030,75 | 341,70 | 18468030,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Назарово | | 6330,50 | 342147698,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6330,50 | 342147698,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Назарово,  ул. Клубная, д. 11 | 241,70 | 13063280,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,70 | 13063280,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Назарово,  ул. Клубная, д. 13 | 282,20 | 15252204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,20 | 15252204,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Назарово,  ул. Клубная, д. 15 | 227,30 | 12284996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,30 | 12284996,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Назарово,  ул. Озерная, д. 12 | 276,30 | 14933324,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,30 | 14933324,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Назарово,  ул. Озерная, д. 14 | 279,70 | 15117085,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,70 | 15117085,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Назарово,  ул. Озерная, д. 16 | 282,10 | 15246799,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,10 | 15246799,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Назарово,  ул. Озерная, д. 18 | 134,40 | 7263984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,40 | 7263984,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Назарово,  ул. Чехова, д. 10 | 326,80 | 17662723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,80 | 17662723,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Назарово,  ул. Чехова, д. 9 | 384,70 | 20792073,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,70 | 20792073,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Назарово,  ул. Чехова, д. 11 | 383,90 | 20748835,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,90 | 20748835,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Назарово,  ул. Парковая, д. 33 | 423,10 | 22867497,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,10 | 22867497,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Назарово,  ул. Парковая, д. 35 | 419,10 | 22651307,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,10 | 22651307,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Назарово, ул. 30 лет  ВЛКСМ, д. 60 | 382,90 | 20694787,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,90 | 20694787,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Назарово, ул. 30 лет  ВЛКСМ, д. 62 | 387,90 | 20965025,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,90 | 20965025,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Назарово,  ул. Борисенко, д. 24 | 365,50 | 19754361,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,50 | 19754361,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Назарово,  ул. Борисенко, д. 26 | 404,80 | 21878428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,80 | 21878428,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Назарово,  ул. Чехова, д. 1 | 375,30 | 20284026,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,30 | 20284026,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Назарово,  ул. Чехова, д. 12 | 379,70 | 20521835,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,70 | 20521835,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Назарово, ул. 30 лет  ВЛКСМ, д. 66 | 373,10 | 20165122,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,10 | 20165122,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Дивногорск | | 5158,80 | 278820243,00 | 5158,80 | 278820243,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 21 | 534,20 | 28872174,50 | 534,20 | 28872174,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Дивногорск,  ул. Нагорная, д. 34 | 531,60 | 28731651,00 | 531,60 | 28731651,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Дивногорск,  ул. Нагорная, д. 38 | 962,30 | 52009909,25 | 962,30 | 52009909,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Овсянка,  ул. Корчагина, д. 8 | 314,80 | 17014153,00 | 314,80 | 17014153,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Овсянка,  ул. Корчагина, д. 1 | 364,70 | 19711123,25 | 364,70 | 19711123,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Дивногорск,  ул. Хулиана Гримау,  д. 4 | 353,20 | 19089577,00 | 353,20 | 19089577,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 6 | 402,40 | 21748714,00 | 402,40 | 21748714,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Дивногорск,  ул. Чкалова, д. 9 | 274,80 | 14852253,00 | 274,80 | 14852253,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Дивногорск,  ул. Чкалова, д. 52 | 280,50 | 15160323,75 | 280,50 | 15160323,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Дивногорск,  ул. Патриса Лумумбы,  д. 4 | 359,00 | 19403052,50 | 359,00 | 19403052,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Дивногорск,  ул. Площадь Строителей,  д. 5 | 503,80 | 27229130,50 | 503,80 | 27229130,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Дивногорск,  ул. Хулиана Гримау,  д. 1 | 277,50 | 14998181,25 | 277,50 | 14998181,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию п. Емельяново | | 1390,90 | 75174667,75 | 1390,90 | 75174667,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Емельяново,  ул. Молодежная, д. 7 | 999,50 | 54020476,25 | 999,50 | 54020476,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Емельяново,  ул. Новая, д. 3 | 391,40 | 21154191,50 | 391,40 | 21154191,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 4-му этапу без  финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 5-му этапу, в  т.ч.: | | 2652,40 | 151958648,40 | 2652,40 | 151958648,40 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 5-му этапу с  финансовой поддержкой Фонда | | 2652,40 | 151958648,40 | 2652,40 | 151958648,40 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Норильск | | 2501,00 | 143284791,00 | 2501,00 | 143284791,00 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Норильск,  пл. Металлургов, д. 25 | 2501,00 | 143284791,00 | 2501,00 | 143284791,00 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Шарыпово | | 151,40 | 8673857,40 | 151,40 | 8673857,40 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Дубинино,  ул. Транспортная, д. 3 | 151,40 | 8673857,40 | 151,40 | 8673857,40 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 5-му этапу без  финансовой поддержки Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ

ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  МО | Расселенная площадь | | | | | | Количество расселенных  помещений | | | | | | Количество расселенных жителей | | | | | |
| 2013  г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего | 2013  г. | 2014  г. | 2015  г. | 2016  г. | 2017  г. | всего | 2013  г. | 2014  г. | 2015  г. | 2016  г. | 2017  г. | всего |
| кв.  м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | Итого по  программе | 0,00 | 37993,21 | 47754,20 | 53150,29 | 38917,57 | 177815,27 | 0 | 896 | 1193 | 1239 | 1078 | 4406 | 0 | 2457 | 3015 | 3423 | 2510 | 11405 |
| 2 | г. Ачинск |  |  |  | 10272,00 | 9140,92 | 19412,92 |  |  |  | 229 | 330 | 559 |  |  |  | 773 | 672 | 1445 |
| 3 | г. Боготол |  | 4073,20 | 11315,80 |  |  | 15389,00 |  | 92 | 286 |  |  | 378 |  | 222 | 683 |  |  | 905 |
| 4 | г. Дивногорск |  | 3517,30 | 0,00 | 3314,40 | 5158,80 | 11990,50 |  | 76 |  | 104 | 143 | 323 |  | 161 |  | 272 | 339 | 772 |
| 5 | г. Енисейск |  | 2717,00 | 3325,90 |  |  | 6042,90 |  | 60 | 83 |  |  | 143 |  | 156 | 189 |  |  | 345 |
| 6 | г. Канск |  | 4577,20 | 9495,60 | 8311,30 | 3491,80 | 25875,90 |  | 120 | 232 | 184 | 129 | 665 |  | 298 | 581 | 419 | 278 | 1576 |
| 7 | г. Красноярск |  | 11160,70 | 18369,70 | 22026,99 |  | 51557,39 |  | 293 | 460 | 512 |  | 1265 |  | 907 | 1248 | 1385 |  | 3540 |
| 8 | г. Лесосибирск |  | 0,00 | 3246,30 | 9225,60 | 10752,25 | 23224,15 |  |  | 72 | 210 | 255 | 537 |  |  | 188 | 574 | 667 | 1429 |
| 9 | г. Назарово |  | 4587,61 |  |  | 6330,50 | 10918,11 |  | 95 |  |  | 129 | 224 |  | 289 |  |  | 307 | 596 |
| 10 | г. Норильск |  |  |  |  | 2501,00 | 2501,00 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 170 | 170 |
| 11 | г. Шарыпово |  | 5713,30 |  |  | 151,40 | 5864,70 |  | 120 |  |  | 3 | 123 |  | 332 |  |  | 7 | 339 |
| 12 | Емельяновский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. Емельяново |  |  |  |  | 1390,90 | 1390,90 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 70 | 70 |
| 14 | Енисейский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Подтесово |  |  | 2000,90 |  |  | 2000,90 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 126 |  |  | 126 |
| 16 | Шарыповский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Родниковский  сельсовет |  | 1646,90 |  |  |  | 1646,90 |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 92 |  |  |  | 92 |
| 18 | 2013 год |  | 37993,21 |  |  |  | 37993,21 |  | 896 |  |  |  | 896 |  | 2457 |  |  |  | 2457 |
| 19 | г. Боготол |  | 4073,20 |  |  |  | 4073,20 |  | 92 |  |  |  | 92 |  | 222 |  |  |  | 222 |
| 20 | г. Дивногорск |  | 3517,30 |  |  |  | 3517,30 |  | 76 |  |  |  | 76 |  | 161 |  |  |  | 161 |
| 21 | г. Енисейск |  | 2717,00 |  |  |  | 2717,00 |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 156 |  |  |  | 156 |
| 22 | г. Канск |  | 4577,20 |  |  |  | 4577,20 |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 298 |  |  |  | 298 |
| 23 | г. Красноярск |  | 11160,70 |  |  |  | 11160,70 |  | 293 |  |  |  | 293 |  | 907 |  |  |  | 907 |
| 24 | г. Назарово |  | 4587,61 |  |  |  | 4587,61 |  | 95 |  |  |  | 95 |  | 289 |  |  |  | 289 |
| 25 | г. Шарыпово |  | 5713,30 |  |  |  | 5713,30 |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 332 |  |  |  | 332 |
| 26 | Шарыповский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Родниковский  сельсовет |  | 1646,90 |  |  |  | 1646,90 |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 92 |  |  |  | 92 |
| 28 | 2014 год |  |  | 47754,20 |  |  | 47754,20 |  |  | 1193 |  |  | 1193 |  |  | 3015 |  |  | 3015 |
| 29 | г. Боготол |  |  | 11315,80 |  |  | 11315,80 |  |  | 286 |  |  | 286 |  |  | 683 |  |  | 683 |
| 30 | г. Енисейск |  |  | 3325,90 |  |  | 3325,90 |  |  | 83 |  |  | 83 |  |  | 189 |  |  | 189 |
| 31 | г. Канск |  |  | 9495,60 |  |  | 9495,60 |  |  | 232 |  |  | 232 |  |  | 581 |  |  | 581 |
| 32 | г. Красноярск |  |  | 18369,70 |  |  |  |  |  | 460 |  |  | 460 |  |  | 1248 |  |  | 1248 |
| 33 | г. Лесосибирск |  |  | 3246,30 |  |  | 3246,30 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  | 188 |  |  | 188 |
| 34 | Енисейский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | с. Подтесово |  |  | 2000,90 |  |  | 2000,90 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 126 |  |  | 126 |
| 36 | 2015 год |  |  |  | 53150,29 |  | 53150,29 |  |  |  | 1239 |  | 1239 |  |  |  | 3423 |  | 3423 |
| 37 | г. Канск |  |  |  | 8311,30 |  | 8311,30 |  |  |  | 184 |  | 184 |  |  |  | 419 |  | 419 |
| 38 | г. Лесосибирск |  |  |  | 9225,60 |  | 9225,60 |  |  |  | 210 |  | 210 |  |  |  | 574 |  | 574 |
| 39 | г. Красноярск |  |  |  | 22026,99 |  | 22026,99 |  |  |  | 512 |  | 512 |  |  |  | 1385 |  | 1385 |
| 40 | г. Ачинск |  |  |  | 10272,00 |  | 10272,00 |  |  |  | 229 |  | 229 |  |  |  | 773 |  | 773 |
| 41 | г. Дивногорск |  |  |  | 3314,40 |  | 3314,40 |  |  |  | 104 |  | 104 |  |  |  | 272 |  | 272 |
| 42 | 2016 год |  |  |  |  | 36265,17 | 36265,17 |  |  |  |  | 1010 | 1010 |  |  |  |  | 2333 | 2333 |
| 43 | г. Ачинск |  |  |  |  | 9140,92 | 9140,92 |  |  |  |  | 330 | 330 |  |  |  |  | 672 | 672 |
| 44 | г. Канск |  |  |  |  | 3491,80 | 3491,80 |  |  |  |  | 129 | 129 |  |  |  |  | 278 | 278 |
| 45 | г. Лесосибирск |  |  |  |  | 10752,25 | 10752,25 |  |  |  |  | 255 | 255 |  |  |  |  | 667 | 667 |
| 46 | г. Дивногорск |  |  |  |  | 5158,80 | 5158,80 |  |  |  |  | 143 | 143 |  |  |  |  | 339 | 339 |
| 47 | г. Назарово |  |  |  |  | 6330,50 | 6330,50 |  |  |  |  | 129 | 129 |  |  |  |  | 307 | 307 |
| 48 | Емельяновский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | п. Емельяново |  |  |  |  | 1390,90 | 1390,90 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 70 | 70 |
| 50 | 2017 год |  |  |  |  | 2652,40 | 2652,40 |  |  |  |  | 68 | 68 |  |  |  |  | 177 | 177 |
| 51 | г. Норильск |  |  |  |  | 2501,00 | 2501,00 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 170 | 170 |
| 52 | г. Шарыпово |  |  |  |  | 151,40 | 151,40 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 7 | 7 |

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕЖДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ - УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  муниципальных  образований | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы в рамках выполнения программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | средства  Фонда | средства  краевого  бюджета | средства  местных  бюджетов | всего | средства  Фонда | средства  краевого  бюджета | средства  местных  бюджетов | всего | средства  Фонда | средства  краевого  бюджета | средства  местных  бюджетов |
|  |  | 1-й этап | | | | | | | | | | | |
|  |  | всего | | | | 2013 год | | | | 2014 год | | | |
|  | Итого: | 1611435834,00 | 761072632,54 | 837155178,26 | 13208023,20 | 1611435834,00 | 761072632,54 | 837155178,26 | 13208023,20 |  |  |  |  |
| 1 | г. Ачинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Боготол | 149281700,00 | 82051029,58 | 65797365,42 | 1433305,00 | 149281700,00 | 82051029,58 | 65797365,42 | 1433305,00 |  |  |  |  |
| 3 | г. Дивногорск | 136708060,00 | 70852913,28 | 64638160,92 | 1216985,80 | 136708060,00 | 70852913,28 | 64638160,92 | 1216985,80 |  |  |  |  |
| 4 | г. Енисейск | 114145746,00 | 54709442,00 | 58496222,00 | 940082,00 | 114145746,00 | 54709442,00 | 58496222,00 | 940082,00 |  |  |  |  |
| 5 | г. Канск | 195960560,00 | 92373837,85 | 102003010,95 | 1583711,20 | 195960560,00 | 92373837,85 | 102003010,95 | 1583711,20 |  |  |  |  |
| 6 | г. Красноярск | 532381896,00 | 224337409,67 | 304144486,33 | 3900000,00 | 532381896,00 | 224337409,67 | 304144486,33 | 3900000,00 |  |  |  |  |
| 7 | г. Назарово | 176408100,00 | 91957907,40 | 82862882,60 | 1587310,00 | 176408100,00 | 91957907,40 | 82862882,60 | 1587310,00 |  |  |  |  |
| 8 | г. Шарыпово | 233116462,00 | 111614741,54 | 119524918,66 | 1976801,80 | 233116462,00 | 111614741,54 | 119524918,66 | 1976801,80 |  |  |  |  |
| 9 | Шарыповский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Родниковский  сельсовет | 73433310,00 | 33175351,22 | 39688131,38 | 569827,40 | 73433310,00 | 33175351,22 | 39688131,38 | 569827,40 |  |  |  |  |
|  | | 2-й этап | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | 2014 год | | | | 2015 год | | | |
|  | Итого: | 2305792445,32 | 393418201,28 | 1894637379,05 | 17736864,99 | 215900110,60 | 34070016,23 | 164093229,38 | 17736864,99 | 2089892334,72 | 359348185,05 | 1730544149,67 |  |
| 1 | г. Боготол | 546378876,68 | 93224086,72 | 448951875,48 | 4202914,48 | 51075772,06 | 8073205,91 | 38799651,67 | 4202914,48 | 495303104,62 | 85150880,81 | 410152223,81 |  |
| 2 | г. Енисейск | 160589751,14 | 27400094,56 | 131954350,80 | 1235305,78 | 15082619,01 | 2372848,19 | 11474465,04 | 1235305,78 | 145507132,13 | 25027246,37 | 120479885,76 |  |
| 3 | г. Канск | 458491247,76 | 78228551,04 | 376735840,98 | 3526855,74 | 42945105,11 | 6774592,52 | 32643656,85 | 3526855,74 | 415546142,65 | 71453958,52 | 344092184,13 |  |
| 4 | г. Красноярск | 886973616,62 | 151336936,48 | 728813806,17 | 6822873,97 | 82852402,76 | 13105778,70 | 62923750,09 | 6822873,97 | 804121213,86 | 138231157,78 | 665890056,08 |  |
| 5 | г. Лесосибирск | 156746296,98 | 26744317,92 | 128796238,31 | 1205740,75 | 14724034,42 | 2316057,93 | 11202235,74 | 1205740,75 | 142022262,56 | 24428259,99 | 117594002,57 |  |
| 6 | с. Подтесово | 96612656,14 | 16484214,56 | 79385267,31 | 743174,27 | 9220177,24 | 1427532,98 | 7049469,99 | 743174,27 | 87392478,90 | 15056681,58 | 72335797,32 |  |
|  | | 3-й этап | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
|  | Итого: | 2710058876,71 | 437873349,13 | 2251343906,54 | 20841621,04 | 21828792,48 | 161137,39 | 826034,05 | 20841621,04 | 2688230084,23 | 437712211,74 | 2250517872,49 |  |
| 1 | г. Канск | 423781551,18 | 68471813,92 | 352054864,98 | 3254872,28 | 3409126,10 | 25197,63 | 129056,19 | 3254872,28 | 420372425,08 | 68446616,29 | 351925808,79 |  |
| 2 | г. Красноярск | 1123125382,32 | 181467154,41 | 933018801,86 | 8639426,05 | 9049056,88 | 66779,91 | 342850,92 | 8639426,05 | 1114076325,44 | 181400374,50 | 932675950,94 |  |
| 3 | г. Лесосибирск | 470400428,16 | 76004183,04 | 390777780,26 | 3618464,86 | 3789740,62 | 27969,54 | 143306,22 | 3618464,86 | 466610687,54 | 75976213,50 | 390634474,04 |  |
| 4 | г. Ачинск | 523754899,20 | 84624844,80 | 435101170,52 | 4028883,88 | 4219643,05 | 31141,94 | 159617,23 | 4028883,88 | 519535256,15 | 84593702,86 | 434941553,29 |  |
| 5 | г. Дивногорск | 168996615,85 | 27305352,96 | 140391288,92 | 1299973,97 | 1361225,83 | 10048,37 | 51203,49 | 1299973,97 | 167635390,02 | 27295304,59 | 140340085,43 |  |
|  | | 4-й этап | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | |
|  | Итого: | 1960041775,57 | 298766967,21 | 1646197563,91 | 15077244,45 | 380782616,21 | 56183128,18 | 309522243,58 | 15077244,45 | 1579259159,36 | 242583839,03 | 1336675320,33 |  |
| 1 | г. Ачинск | 494043873,70 | 75306555,33 | 414936980,92 | 3800337,45 | 95982634,44 | 14161397,73 | 78020899,26 | 3800337,45 | 398061239,26 | 61145157,60 | 336916081,66 |  |
| 2 | г. Дивногорск | 278820243,00 | 42500257,92 | 234175213,97 | 2144771,11 | 54165593,60 | 7992173,50 | 44028648,99 | 2144771,11 | 224654649,40 | 34508084,42 | 190146564,98 |  |
| 3 | г. Канск | 188723060,50 | 28766845,12 | 158504499,50 | 1451715,88 | 36660092,23 | 5409605,22 | 29798771,13 | 1451715,88 | 152062968,27 | 23357239,90 | 128705728,37 |  |
| 4 | г. Лесосибирск | 581132231,87 | 88581336,40 | 488080647,50 | 4470247,97 | 112903534,04 | 16657720,31 | 91775565,76 | 4470247,97 | 468228697,83 | 71923616,09 | 396305081,74 |  |
| 5 | Емельяновский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Емельяново | 75174667,75 | 11458781,24 | 63137619,77 | 578266,74 | 14598119,95 | 2154823,81 | 11865029,40 | 578266,74 | 60576547,80 | 9303957,43 | 51272590,37 |  |
| 7 | г. Назарово | 342147698,75 | 52153191,20 | 287362602,25 | 2631905,30 | 66472641,95 | 9807407,61 | 54033329,04 | 2631905,30 | 275675056,80 | 42345783,59 | 233329273,21 |  |
|  | | 5-й этап | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | |
|  | Итого: | 151958648,40 | 22355227,60 | 128434508,15 | 1168912,65 | 151958648,40 | 22355227,60 | 128434508,15 | 1168912,65 |  |  |  |  |
| 1 | г. Норильск | 143284791,00 | 21079228,32 | 121103371,98 | 1102190,70 | 143284791,00 | 21079228,32 | 121103371,98 | 1102190,70 |  |  |  |  |
| 2 | г. Шарыпово | 8673857,40 | 1275999,28 | 7331136,17 | 66721,95 | 8673857,40 | 1275999,28 | 7331136,17 | 66721,95 |  |  |  |  |

Приложение N 2

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 6 мая 2013 г. N 228-п

**РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА**

**В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ**

**МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"**

**НА 2013 - 2017 ГОДЫ**

(введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D1113B82E3558DCB790994C2C5B3BF8883E343A8592444069485A75A6C3BF5DF716F2R207F) Правительства Красноярского края

от 28.11.2013 N 624-п)

Региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2017 годы (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C891442A536AA6DE386365D5941100294E0F36E2CBB8R50CF) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон).

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕКРАЕВОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. [Указом](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEBEC7974E29536AA6DE386365RD05F) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ Президента) Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

С целью реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEBEC7974E29536AA6DE386365RD05F) Президента в декабре 2012 года в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C891442A536AA6DE386365RD05F) внесены изменения, которыми предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд).

В Красноярском крае за период 2008 - 2012 годов реализовано восемь региональных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2007 года, до 1 января 2010 года аварийными и подлежащими сносу с привлечением средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд). Общий объем финансирования мероприятий составил 5116,5 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда - 2820,0 млн рублей. Переселено 9141 человек, ликвидировано 144,15 тыс. кв. метров аварийного жилья.

1.2. В соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C891442A536AA6DE386365RD05F) субъекты Российской Федерации, в том числе Красноярский край, ежегодно начиная с 2013 года должны направлять в Министерство регионального развития Российской Федерации сведения об аварийном жилищном фонде. На начало 2012 года общая площадь аварийного жилищного фонда по Красноярскому краю, подтвержденная установленными документами, составила 239,3 тыс. кв. метров.

Учитывая наличие в Федеральном [законе](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C891442A536AA6DE386365RD05F) обязательства субъекта Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, до 1 сентября 2017 года - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда после 1 января 2013 года, Красноярский край должен расселить 703 аварийных жилых дома, расположенных на территории 66 муниципальных образований.

Для расселения аварийного жилищного фонда необходимо построить или приобрести у застройщиков многоквартирных жилых домов не менее 312,0 тыс. кв. метров общей площади жилья.

1.3. Программа разработана в целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на основании соответствующих муниципальных адресных программ, которые не противоречат условиям программы.

1.4. Средства финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств краевого бюджета предоставляются муниципальным образованиям Красноярского края:

которые соответствуют показателям, необходимым для проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства, условиям, определенным [статьей 14](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C891442A536AA6DE386365D5941100294E0F36E2CFBFR50AF) Федерального закона;

по которым выделены средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на долевое финансирование региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

в которых имеется аварийный жилищный фонд.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Целями программы являются:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Красноярского края;

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Красноярского края;

повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Задачами программы являются:

строительство, а также участие в долевом строительстве домов, перечисленных в [пунктах 2](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB8C6904F2E536AA6DE386365D5941100294E0F36E2C9B6R50EF) и [3 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB8C6904F2E536AA6DE386365D5941100294E0F36E2C9B6R509F) Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах (в том числе в малоэтажных домах, строительство которых не завершено, включая малоэтажные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц (далее - приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

2.3. Программа реализуется в течение 2013 - 2017 годов в пять этапов.

1-й этап - 2013 - 2014 годы,

2-й этап - 2014 - 2015 годы,

3-й этап - 2015 - 2016 годы,

4-й этап - 2016 год - 1 сентября 2017 года,

5-й этап - 1 января 2017 года - 1 сентября 2017 года.

3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Объем финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства определен исходя из перечня аварийных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой.

Размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии программой в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C891442A536AA6DE386365RD05F), утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства (далее - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения). [Приказом](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB8CC95452C536AA6DE386365RD05F) Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C891442A536AA6DE386365RD05F) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в 1-м этапе утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 34600 рублей.

При определении объема финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда во 2 - 5-м этапах программы применена прогнозная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности "строительство", устанавливаемого Министерством регионального развития Российской Федерации (во 2-м этапе прогнозная стоимость составляет 37142 рубля, в 3-м этапе - 39222 рубля, в 4-м этапе - 41575 рублей, в 5-м этапе - 44070 рублей).

3.2. Объем финансирования на реализацию программы составляет 3407396452,01 рубля, в том числе:

в 2013 году - 397762182,84 рубля;

в 2014 году - 47262347,90 рубля;

в 2015 году - 461953886,25 рубля;

в 2016 году - 531650174,08 рубля;

в 2017 году - 1968767860,94 рубля;

в том числе:

средства Фонда - 65318898,77 рубля, в том числе:

в 2013 году - 187854495,21 рубля;

в 2014 году - 7455979,31 рубля;

в 2015 году - 79040966,30 рубля;

в 2016 году - 82425521,77 рубля;

в 2017 году - 296412036,18 рубля;

средства краевого бюджета - 2727831254,43 рубля, в том числе:

в 2013 году - 206682521,57 рубля,

в том числе:

средства краевого бюджета, направляемые на финансирование строительства малоэтажных домов, приобретения у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах для предоставления гражданам жилых помещений (далее - средства краевого бюджета на долевое финансирование), - 124053636,73 рубля;

средства краевого бюджета, направляемые на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения и общей площади ранее занимаемого жилого помещения, - 82628884,84 рубля;

в 2014 году - 35906770,62 рубля;

в 2015 году - 380648516,28 рубля;

в 2016 году - 439959883,93 рубля;

в 2017 году - 1664633562,03 рубля;

средства местного бюджета - 26376198,81 рубля;

в том числе:

в 2013 году - средства местного бюджета, направляемые на финансирование строительства малоэтажных домов, приобретения у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах (далее - средства местного бюджета на долевое финансирование), - 3225166,06 рубля;

в 2014 году - 3899597,97 рубля;

в 2015 году - 2264403,67 рубля;

в 2016 году - 9264768,38 рубля;

в 2017 году - 7722262,73 рубля.

3.3. В 2013 году средства Фонда и краевого бюджета в соответствии с программой направляются на финансирование стоимости общей площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) исходя из следующих условий:

при строительстве малоэтажных домов, приобретении у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения;

финансирование превышения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.4. Со второго этапа средства Фонда, средства краевого и местных бюджетов расходуются на приобретение жилых помещений в малоэтажных домах.

Расчет планируемого объема средств Фонда и (или) средств краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию в пределах этапа программы, определяется как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и суммы общей площади расселяемых жилых помещений и тридцати процентов от общей площади расселяемых жилых помещений по муниципальному образованию (далее - планируемый объем средств).

Фактический объем средств Фонда и (или) средств краевого бюджета определяется в соответствии с муниципальным контрактом, но не должен быть более планируемого объема средств.

Финансирование превышения планируемого объема средств осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.5. Показатели реализации программы определены в [разделе 8](#Par6125) программы.

3.6. Средства в рамках программы направляются на финансирование мероприятий по переселению граждан из домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, указанных в [разделе 6](#Par4077) программы.

3.7. Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями - участниками программы по этапам определено в [разделе 9](#Par6614) программы.

4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

С УКАЗАНИЕМ СПОСОБОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы определяется в зависимости от выбранных способов переселения, указанных в [разделе 7](#Par5102) программы, на основании предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения при строительстве малоэтажных домов, приобретении у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах и расселяемой площади аварийных жилых домов.

Объем средств, необходимых для строительства малоэтажных домов в рамках программы, определен в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией.

Объем средств, необходимых для приобретения у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах в рамках программы, определен на основании проведенного анализа рынка строящегося жилья, объема предложений по продаже застройщиками жилых помещений в муниципальных образованиях, участвующих в реализации программы.

4.2. Средства Фонда, средства краевого и местных бюджетов направляются на долевое финансирование строительства малоэтажных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах для предоставления гражданам жилых помещений.

Объем средств краевого и местных бюджетов на долевое финансирование для переселения граждан определен исходя из установленного лимита средств Фонда.

В 2013 году финансирование расходов на оплату стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) осуществляется только за счет средств краевого бюджета.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со [статьями 86](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C8914428536AA6DE386365D5941100294E0F36E2CBBBR50CF), [87](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C8914428536AA6DE386365D5941100294E0F36E2CBBBR50EF), [89](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C8914428536AA6DE386365D5941100294E0F36E2CBB8R50DF) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам жилья предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, по договорам мены взамен изымаемого муниципальными образованиями аварийного жилищного фонда в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C8914428536AA6DE386365D5941100294E0F36E2CCBAR50AF) Жилищного кодекса Российской Федерации (при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с [частью 8 статьи 32](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C8914428536AA6DE386365D5941100294E0F36E2CCBBR508F) Жилищного кодекса Российской Федерации).

5.2. Финансирование мероприятий по строительству малоэтажных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда (далее - мероприятия программы), осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета (далее - субсидии) и средств местных бюджетов.

Средства Фонда и средства местных бюджетов направляются на долевое финансирование мероприятий программы.

Средства краевого бюджета направляются:

в 2013 году:

на долевое финансирование мероприятий программы;

на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас);

в 2014 - 2017 годах: на долевое финансирование мероприятий программы.

5.3. Главным распорядителем средств субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является министерство строительства и архитектуры Красноярского края (далее - министерство).

Министерство осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения мероприятий программы, организует систему непрерывного мониторинга.

Исполнителями мероприятий программы являются министерство и муниципальные образования Красноярского края.

5.4. Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края является выполнение обязательств по долевому финансированию муниципальными образованиями Красноярского края мероприятий программы в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в первый год реализации этапа программы.

5.5. Министерство осуществляет перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.

Министерство перечисляет субсидии в бюджеты муниципальных образований Красноярского края на основании соглашений, заключенных между министерством и муниципальными образованиями Красноярского края.

Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, городских округов.

Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.

5.6. Органы местного самоуправления - получатели субсидий на реализацию программы:

представляют главному распорядителю средств субсидий отчет о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда, ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно - не позднее 12 января года, следующего за отчетным, с приложением копий платежных документов и реестра платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

расходуют субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренного в [разделе 6](#Par4077) программы, в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DEB9C891442A536AA6DE386365RD05F), программой и муниципальными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

5.7. Министерство на основании представленных муниципальными образованиями Красноярского края отчетов о расходовании субсидий составляет сводный отчет о расходовании субсидий и представляет в Фонд ежемесячно на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным.

5.8. Министерство на основании представленных муниципальными образованиями Красноярского края отчетов о расходовании субсидий составляет ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, сводный отчет о расходовании субсидий и представляет Губернатору Красноярского края для подписания и направления в Фонд в сроки, утвержденные правлением Фонда.

5.9. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство документы о реализации программы:

один раз:

при строительстве малоэтажных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

копию сметной части утвержденной проектной документации;

копию муниципального контракта на строительство малоэтажных домов, иных муниципальных контрактов (договоров), заключенных для осуществления работ, связанных со строительством малоэтажного дома;

копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копию разрешения о вводе малоэтажного дома в эксплуатацию по окончании строительства;

при участии в долевом строительстве малоэтажных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве малоэтажных домов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии разрешений о вводе малоэтажных домов в эксплуатацию по окончании строительства;

копии свидетельств о регистрации права собственности на жилые помещения муниципального образования Красноярского края;

при приобретении жилых помещений у застройщиков:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

при строительстве малоэтажных домов:

копии актов о приемке выполненных работ [(форма КС-2)](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DDBACD944E270E60AE87346162DACB060760420E36E3C8RB06F) и справок о стоимости выполненных работ и затрат [(форма КС-3)](consultantplus://offline/ref=F45EF49D2FD55BF0DC6D0F1EAE426A57DDBACD944E270E60AE87346162DACB060760420E36E0CBRB0AF) - при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - при оплате иных работ (услуг);

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при участии в долевом строительстве малоэтажных домов:

копии отчетов о стоимости незавершенного строительством объекта;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при приобретении жилых помещений у застройщиков:

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии разрешений о вводе малоэтажных домов в эксплуатацию;

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой местной администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

5.10. Муниципальные образования Красноярского края в течение месяца после переселения граждан из аварийного жилищного фонда представляют в министерство перечень предоставленного жилья с указанием:

адреса предоставленного жилого помещения (улица, номер дома, номер квартиры);

общей площади предоставленного жилого помещения (при строительстве многоквартирного жилого дома - проектной);

количества граждан, проживающих в каждом предоставленном жилом помещении;

фамилии, имени, отчества каждого члена переселенной семьи;

оснований проживания граждан в ранее занимаемом жилом помещении (договор найма, договор социального найма, договор купли-продажи, договор дарения и другие основания).

5.11. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование предоставленных субсидий, несвоевременное представление отчетов, а также недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

Контроль за расходованием субсидий осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края, министерством.

6. ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД | Документ,  подтверждающий  признание МКД  аварийным | | Планируемая  дата  окончания  переселения | Планируемая  дата сноса/  реконструкции  МКД | Число  жителей,  всего | Число  жителей,  планируемых  к  переселению | Общая  площадь  жилых  помещений  МКД | Количество расселяемых жилых  помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | | |
| номер | дата | частная  собственность | муниципальная  собственность | частная  собственность | муниципальная  собственность | за счет  средств  Фонда | за счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации | за счет  средств  местного  бюджета | внебюджетные/  дополнительные  источники  финансирования |
| чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по субъекту за  2013 - 2017 годы, в  т.ч.: | | x | x | x | x | 3670 | 3636 | 70685,17 | 1738 | 705 | 1033 | 65400,32 | 26635,45 | 38764,87 | 3407396452,01 | 653188998,77 | 2645202369,59 | 26376198,81 | 82628884,84 |
| Всего по субъекту за  2013 - 2017 годы с  финансовой поддержкой  Фонда | | x | x | x | x | 3670 | 3636 | 70685,17 | 1738 | 705 | 1033 | 65400,32 | 26635,45 | 38764,87 | 3407396452,01 | 653188998,77 | 2645202369,59 | 26376198,81 | 82628884,84 |
| Всего по субъекту за  2013 - 2017 годы без  финансовой поддержки  Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 1-му этапу, в  т.ч.: | | x | x | x | x | 616 | 582 | 10843,41 | 259 | 96 | 163 | 9320,67 | 3775,35 | 5545,32 | 397762182,84 | 187854495,21 | 124053636,73 | 3225166,06 | 82628884,84 |
| Всего по 1-му этапу с  финансовой поддержкой  Фонда | | x | x | x | x | 616 | 582 | 10843,41 | 259 | 96 | 163 | 9320,67 | 3775,35 | 5545,32 | 397762182,84 | 187854495,21 | 124053636,73 | 3225166,06 | 82628884,84 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Ачинск | | x | x | x | x | 195 | 195 | 2363,40 | 77 | 34 | 43 | 2264,10 | 1142,10 | 1122,00 | 107446778,56 | 50493322,66 | 27061158,74 | 783378,60 | 29108918,56 |
| 1 | г. Ачинск,  ул. Декабристов,  д. 2 | 42 | 10.12.2008 | IV квартал  2013 | II квартал  2014 | 14 | 14 | 86,90 | 4 | 3 | 1 | 86,90 | 66,70 | 20,20 | 3757068,48 | 2588591,31 | 388081,29 | 30067,40 | 750328,48 |
| 2 | г. Ачинск,  ул. Индустриальная,  д. 14а | 2 | 22.10.2008 | IV квартал  2013 | II квартал  2014 | 29 | 29 | 313,50 | 14 | 2 | 12 | 274,60 | 39,40 | 235,20 | 18567805,44 | 6507126,21 | 2899022,19 | 95011,60 | 9066645,44 |
| 3 | г. Ачинск,  ул. Советская, д. 8 | 1 | 26.11.2008 | IV квартал  2013 | II квартал  2014 | 22 | 22 | 235,30 | 14 | 2 | 12 | 235,30 | 41,30 | 194,00 | 11391073,44 | 5705893,88 | 2354072,31 | 81413,81 | 3249693,44 |
| 4 | г. Ачинск,  ул. Строителей,  д. 18 | 4 | 22.10.2008 | IV квартал  2013 | II квартал  2014 | 29 | 29 | 363,70 | 7 | 6 | 1 | 325,20 | 286,20 | 39,00 | 19068813,44 | 7528433,13 | 3610967,67 | 112519,20 | 7816893,44 |
| 5 | г. Ачинск, ул. 40  лет ВЛКСМ, д. 2 | 13 | 28.11.2008 | IV квартал  2013 | II квартал  2014 | 43 | 43 | 545,70 | 16 | 6 | 10 | 545,70 | 181,90 | 363,80 | 23769223,44 | 11250562,91 | 7441844,89 | 188812,20 | 4888003,44 |
| 6 | г. Ачинск,  ул. Целинная, д. 4 | 11 | 03.06.2010 | IV квартал  2013 | II квартал  2014 | 43 | 43 | 552,90 | 16 | 12 | 4 | 552,90 | 404,10 | 148,80 | 21147927,44 | 10948881,36 | 7990155,25 | 191303,39 | 2017587,44 |
| 7 | г. Ачинск,  ул. Комсомольская,  д. 6 | 25 | 29.08.2008 | IV квартал  2013 | II квартал  2014 | 5 | 5 | 86,30 | 2 | 1 | 1 | 64,40 | 31,70 | 32,70 | 2709587,44 | 1639323,01 | 566634,59 | 22282,40 | 481347,44 |
| 8 | г. Ачинск,  ул. Советская, д. 3 | 38 | 10.12.2008 | IV квартал  2013 | II квартал  2014 | 10 | 10 | 179,10 | 4 | 2 | 2 | 179,10 | 90,80 | 88,30 | 7035279,44 | 4324510,85 | 1810380,55 | 61968,60 | 838419,44 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Бородино | | x | x | x | x | 40 | 40 | 502,90 | 16 | 0 | 16 | 483,40 | 0,00 | 483,40 | 22972670,00 | 11200858,37 | 5357525,23 | 167256,40 | 6247030,00 |
| 1 | г. Бородино,  ул. Бородинская,  д. 18 | б/н | 28.04.2003 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 40 | 40 | 502,90 | 16 | 0 | 16 | 483,40 | 0,00 | 483,40 | 22972670,00 | 11200858,37 | 5357525,23 | 167256,40 | 6247030,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Минусинск | | x | x | x | x | 87 | 87 | 985,19 | 28 | 18 | 10 | 985,19 | 677,98 | 307,21 | 47524138,00 | 19809123,28 | 13874602,98 | 340875,74 | 13499536,00 |
| 1 | г. Минусинск,  ул. Автомобильная,  д. 6 | 1 | 28.11.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 36 | 36 | 330,16 | 8 | 3 | 5 | 330,16 | 145,00 | 185,16 | 15402190,00 | 6650782,66 | 4658517,98 | 114235,36 | 3978654,00 |
| 2 | г. Минусинск,  ул. Зеленая, д. 5 | 30 | 21.11.2007 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 11 | 11 | 372,05 | 6 | 5 | 1 | 372,05 | 326,45 | 45,60 | 18070888,00 | 7457957,55 | 5223271,15 | 128729,30 | 5260930,00 |
| 3 | г. Минусинск,  ул. Октябрьская,  д. 27 | 12 | 01.12.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 8 | 8 | 169,78 | 4 | 3 | 1 | 169,78 | 118,63 | 51,15 | 8631316,00 | 3420068,69 | 2395575,43 | 58743,88 | 2756928,00 |
| 4 | г. Минусинск,  ул. Октябрьская,  д. 58 | 4 | 07.10.2008 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 32 | 32 | 113,20 | 10 | 7 | 3 | 113,20 | 87,90 | 25,30 | 5419744,00 | 2280314,38 | 1597238,42 | 39167,20 | 1503024,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  п. Березовка | | x | x | x | x | 54 | 24 | 1070,90 | 17 | 17 | 0 | 563,37 | 563,37 | 0,00 | 27363688,84 | 8205635,24 | 11091826,50 | 195140,26 | 7871086,84 |
| 1 | р.п. Березовка,  ул. Парковая, д. 4 | 3/2006 | 28.12.2006 | I квартал  2014 | I квартал  2016 | 25 | 22 | 535,50 | 16 | 16 | 0 | 535,50 | 535,50 | 0,00 | 25598464,00 | 7746349,30 | 10596667,70 | 185283,00 | 7070164,00 |
| 2 | р.п. Березовка,  ул. Парковая, д. 2 | 2/2006 | 28.12.2006 | I квартал  2014 | I квартал  2016 | 29 | 2 | 535,40 | 1 | 1 | 0 | 27,87 | 27,87 | 0,00 | 1765224,84 | 459285,94 | 495158,80 | 9857,26 | 800922,84 |
| Итого по муниципальному  образованию  Верхнепашинский  сельсовет | | x | x | x | x | 26 | 26 | 726,50 | 12 | 8 | 4 | 726,50 | 494,30 | 232,20 | 28429436,00 | 14634703,18 | 10250827,82 | 251369,00 | 3292536,00 |
| 1 | с. Верхнепашино,  ул. Пролетарская,  д. 2 | 02 | 29.10.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 26 | 26 | 726,50 | 12 | 8 | 4 | 726,50 | 494,30 | 232,20 | 28429436,00 | 14634703,18 | 10250827,82 | 251369,00 | 3292536,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Вершино-  Рыбинский сельсовет | | x | x | x | x | 37 | 37 | 658,7 | 16 | 3 | 13 | 658,70 | 125,50 | 533,20 | 22972670,00 | 12544750,73 | 8774489,07 | 227910,20 | 1425520,00 |
| 1 | п. имени Кравченко,  ул. Мира, д. 3 | 21 | 15.02.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 22 | 22 | 329,5 | 8 | 1 | 7 | 329,50 | 48,20 | 281,30 | 12277118,00 | 6474320,17 | 4532112,83 | 114007,00 | 1156678,00 |
| 2 | п. имени Кравченко,  ул. Мира, д. 4 | 15 | 15.02.2009 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 15 | 15 | 329,2 | 8 | 2 | 6 | 329,20 | 77,30 | 251,90 | 10695552,00 | 6070430,56 | 4242376,24 | 113903,20 | 268842,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Иланский | | x | x | x | x | 33 | 33 | 776,52 | 17 | 5 | 12 | 495,11 | 164,80 | 330,31 | 22240249,44 | 10159313,31 | 6800184,63 | 171308,06 | 5109443,44 |
| 1 | г. Иланский,  ул. Красная, д. 32 | 1-06 | 05.12.2006 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 7 | 7 | 233,12 | 5 | 0 | 5 | 143,01 | 0,00 | 143,01 | 6205164,00 | 2880810,60 | 2017853,94 | 49481,46 | 1257018,00 |
| 2 | г. Иланский,  ул. Строительная,  д. 21 | 8-06 | 05.12.2006 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 4 | 4 | 195,3 | 3 | 2 | 1 | 113,20 | 79,40 | 33,80 | 4721923,44 | 2466072,44 | 1411480,36 | 39167,20 | 805203,44 |
| 3 | г. Иланский,  ул. Строительная,  д. 25 | 7-06 | 05.12.2006 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 22 | 22 | 348,1 | 9 | 3 | 6 | 238,90 | 85,40 | 153,50 | 11313162,00 | 4812430,27 | 3370850,33 | 82659,40 | 3047222,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Выезжелогский сельсовет | | x | x | x | x | 77 | 77 | 1874,00 | 34 | 0 | 34 | 1370,50 | 0,00 | 1370,50 | 50583816,00 | 27607516,45 | 19337590,55 | 474193,00 | 3164516,00 |
| 1 | п. Жайма,  ул. Вокзальная, д. 3 | 84 | 22.11.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 30 | 30 | 643,40 | 12 | 0 | 12 | 481,60 | 0,00 | 481,60 | 17716584,00 | 9701408,19 | 6795318,21 | 166633,60 | 1053224,00 |
| 2 | п. Жайма,  ул. Вокзальная, д. 2 | 83 | 22.11.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 24 | 24 | 643,40 | 12 | 0 | 12 | 471,20 | 0,00 | 471,20 | 17510714,00 | 9491909,34 | 6648575,46 | 163035,20 | 1207194,00 |
| 3 | п. Жайма,  ул. Вокзальная, д. 1 | 82 | 22.11.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 23 | 23 | 587,20 | 10 | 0 | 10 | 417,70 | 0,00 | 417,70 | 15356518,00 | 8414198,92 | 5893696,88 | 144524,20 | 904098,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Озероучумский сельсовет | | x | x | x | x | 20 | 20 | 499,80 | 12 | 0 | 12 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 18570166,00 | 10383662,96 | 5573234,24 | 172930,80 | 2440338,00 |
| 1 | п. Озеро Учум,  ул. Школьная, д. 6 | 001 | 15.07.2006 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 20 | 20 | 499,80 | 12 | 0 | 12 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 18570166,00 | 10383662,96 | 5573234,24 | 172930,80 | 2440338,00 |
| Итого по муниципальному  образованию п. Рассвет | | x | x | x | x | 20 | 20 | 497,4 | 16 | 0 | 16 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 27680000,00 | 10019685,29 | 7018254,31 | 172100,40 | 10469960,00 |
| 1 | п. Рассвет, ул. 30  лет Победы, д. 37 | 9 | 12.01.2007 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 20 | 20 | 497,4 | 16 | 0 | 16 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 27680000,00 | 10019685,29 | 7018254,31 | 172100,40 | 10469960,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Ужур | | x | x | x | x | 27 | 23 | 888,10 | 14 | 11 | 3 | 776,60 | 607,30 | 169,30 | 21978570,00 | 12795923,74 | 8913942,66 | 268703,60 | 0,00 |
| 1 | г. Ужур, ул. 40 лет  Октября, д. 8 | 2 | 27.03.2006 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 9 | 9 | 440,60 | 7 | 6 | 1 | 385,70 | 330,20 | 55,50 | 10857170,31 | 6321044,73 | 4402673,38 | 133452,20 | 0,00 |
| 2 | г. Ужур,  ул. Железнодорожная,  д. 5 | 1 | 09.12.2011 | I квартал  2014 | II квартал  2014 | 18 | 14 | 447,50 | 7 | 5 | 2 | 390,90 | 277,10 | 113,80 | 11121399,69 | 6474879,01 | 4511269,28 | 135251,40 | 0,00 |
| Всего по 1-му этапу без  финансовой поддержки  Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по 2-му этапу, в  т.ч.: | | x | x | x | x | 612 | 612 | 10853,53 | 292 | 162 | 130 | 10499,16 | 4117,89 | 6381,27 | 506947740,95 | 86496279,73 | 416551863,25 | 3899597,97 |  |
| Всего по 2-му этапу с  финансовой поддержкой  Фонда | | x | x | x | x | 612 | 612 | 10853,53 | 292 | 162 | 130 | 10499,16 | 4117,89 | 6381,27 | 506947740,95 | 86496279,73 | 416551863,25 | 3899597,97 |  |
| Итого по муниципальному  образованию п. Березовка | | x | x | x | x | 41 | 41 | 865,50 | 23 | 22 | 1 | 837,63 | 799,83 | 37,80 | 40444629,50 | 6900730,99 | 33232785,98 | 311112,53 |  |
| 1 | р.п. Березовка,  ул. Сурикова, д. 1 | 4/2006 | 28.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 20 | 20 | 330,10 | 8 | 7 | 1 | 330,10 | 292,30 | 37,80 | 15938746,46 | 2719495,84 | 13096644,88 | 122605,74 |  |
| 2 | р.п. Березовка,  ул. Парковая, д. 2 | 2/2006 | 28.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 21 | 21 | 535,40 | 15 | 15 | 0 | 507,53 | 507,53 | 0,00 | 24505883,04 | 4181235,15 | 20136141,10 | 188506,79 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Зыковский  сельсовет | | x | x | x | x | 10 | 10 | 213,40 | 6 | 0 | 6 | 213,40 | 0,00 | 213,40 | 10303933,64 | 1758074,56 | 8466598,05 | 79261,03 |  |
| 1 | с. Зыково,  ул. Школьная, д. 8 | 1/2006 | 28.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 10 | 10 | 213,40 | 6 | 0 | 6 | 213,40 | 0,00 | 213,40 | 10303933,64 | 1758074,56 | 8466598,05 | 79261,03 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Бородино | | x | x | x | x | 70 | 70 | 1017,20 | 32 | 0 | 32 | 866,60 | 0,00 | 866,60 | 41843434,36 | 7139397,44 | 34382164,35 | 321872,57 |  |
| 1 | г. Бородино,  ул. Советская, д. 58 | б/н | 28.04.2003 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 34 | 34 | 523,40 | 16 | 0 | 16 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 19265555,40 | 3287121,60 | 15830237,22 | 148196,58 |  |
| 2 | г. Бородино,  ул. Ленина, д. 23 | б/н | 28.04.2003 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 36 | 36 | 493,80 | 16 | 0 | 16 | 467,60 | 0,00 | 467,60 | 22577878,96 | 3852275,84 | 18551927,13 | 173675,99 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  Новобирилюсский  сельсовет | | x | x | x | x | 17 | 17 | 353,80 | 8 | 4 | 4 | 353,80 | 141,52 | 212,28 | 17083091,48 | 2914745,92 | 14036937,16 | 131408,40 |  |
| 1 | с. Новобирилюссы,  ул. Октябрьская,  д. 15 | 30 | 17.11.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 17 | 17 | 353,80 | 8 | 4 | 4 | 353,80 | 141,52 | 212,28 | 17083091,48 | 2914745,92 | 14036937,16 | 131408,40 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Минусинск | | x | x | x | x | 256 | 256 | 4008,09 | 124 | 105 | 19 | 4008,09 | 1603,24 | 2404,85 | 193529022,43 | 33020248,64 | 159020089,01 | 1488684,78 |  |
| 1 | г. Минусинск,  ул. Набережная,  д. 22 | 1 | 07.11.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 9 | 9 | 120,00 | 4 | 2 | 2 | 120,00 | 48,00 | 72,00 | 5794152,00 | 988608,00 | 4760973,60 | 44570,40 |  |
| 2 | г. Минусинск,  ул. Мира, д. 13а | 2 | 07.11.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 6 | 6 | 88,60 | 3 | 3 | 0 | 88,60 | 35,44 | 53,16 | 4278015,56 | 729922,24 | 3515185,51 | 32907,81 |  |
| 3 | г. Минусинск,  ул. Обороны, д. 19 | 3 | 07.11.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 14 | 14 | 182,21 | 7 | 7 | 0 | 182,21 | 72,88 | 109,33 | 8797936,97 | 1501118,86 | 7229141,67 | 67676,44 |  |
| 4 | г. Минусинск,  ул. Ботаническая,  д. 12 | 4 | 28.11.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 12 | 12 | 370,60 | 8 | 8 | 0 | 370,60 | 148,24 | 222,36 | 17894272,76 | 3053151,04 | 14703473,47 | 137648,25 |  |
| 5 | г. Минусинск,  ул. Ботаническая,  д. 8 | 2 | 28.11.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 10 | 10 | 347,02 | 9 | 9 | 0 | 347,02 | 138,81 | 208,21 | 16755721,89 | 2858889,57 | 13767942,15 | 128890,17 |  |
| 6 | г. Минусинск,  ул. Ботаническая,  д. 10 | 3 | 28.11.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 18 | 18 | 182,20 | 8 | 7 | 1 | 182,20 | 72,88 | 109,32 | 8797454,12 | 1501036,48 | 7228744,92 | 67672,72 |  |
| 7 | г. Минусинск,  ул. Затубинская,  д. 31 | 6 | 28.11.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 10 | 10 | 122,10 | 3 | 2 | 1 | 122,10 | 48,84 | 73,26 | 5895549,66 | 1005908,64 | 4844290,64 | 45350,38 |  |
| 8 | г. Минусинск,  ул. Зеленая, д. 7 | 7 | 28.11.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 22 | 22 | 372,39 | 10 | 10 | 0 | 372,39 | 148,96 | 223,43 | 17980702,19 | 3067897,78 | 14774491,32 | 138313,09 |  |
| 9 | г. Минусинск,  ул. Калинина, д. 88 | 13 | 01.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 9 | 9 | 278,50 | 8 | 8 | 0 | 278,50 | 111,40 | 167,10 | 13447261,10 | 2294394,40 | 11049426,23 | 103440,47 |  |
| 10 | г. Минусинск,  ул. Мартьянова,  д. 14 | 6 | 07.10.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 8 | 8 | 289,00 | 6 | 4 | 2 | 289,00 | 115,60 | 173,40 | 13954249,40 | 2380897,60 | 11466011,42 | 107340,38 |  |
| 11 | г. Минусинск,  ул. Мира, д. 58б | 1 | 07.10.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 12 | 12 | 233,30 | 7 | 6 | 1 | 233,30 | 93,32 | 139,98 | 11264797,18 | 1922018,72 | 9256126,17 | 86652,29 |  |
| 12 | г. Минусинск,  ул. Мира, д. 43 | 11 | 28.11.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 21 | 21 | 327,66 | 8 | 5 | 3 | 327,66 | 131,06 | 196,60 | 15820932,04 | 2699394,14 | 12999838,42 | 121699,48 |  |
| 13 | г. Минусинск,  ул. Обороны, д. 41 | 19 | 01.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 12 | 12 | 184,38 | 7 | 6 | 1 | 184,38 | 73,75 | 110,63 | 8902714,55 | 1518996,19 | 7315235,94 | 68482,42 |  |
| 14 | г. Минусинск,  ул. Автомобильная,  д. 133 | 5 | 20.04.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 14 | 14 | 151,10 | 6 | 5 | 1 | 151,10 | 60,44 | 90,66 | 7295803,06 | 1244822,24 | 5994859,26 | 56121,56 |  |
| 15 | г. Минусинск,  ул. Гоголя, д. 53 | 2 | 07.10.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 15 | 15 | 27,33 | 5 | 4 | 1 | 27,33 | 10,93 | 16,40 | 1319618,12 | 225155,47 | 1084311,74 | 10150,91 |  |
| 16 | г. Минусинск,  ул. Затубинская,  д. 1 | 10 | 01.12.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 12 | 12 | 123,66 | 2 | 1 | 1 | 123,66 | 49,46 | 74,20 | 5970873,64 | 1018760,54 | 4906183,30 | 45929,80 |  |
| 17 | г. Минусинск,  ул. Красных  Партизан, д. 110 | 27 | 25.11.2007 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 2 | 2 | 41,70 | 2 | 1 | 1 | 41,70 | 16,68 | 25,02 | 2013467,82 | 343541,28 | 1654438,33 | 15488,21 |  |
| 18 | г. Минусинск,  ул. Кравченко, д. 27 | 32 | 25.11.2007 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 5 | 5 | 44,68 | 2 | 1 | 1 | 44,68 | 17,87 | 26,81 | 2157355,93 | 368091,71 | 1772669,17 | 16595,05 |  |
| 19 | г. Минусинск,  ул. Октябрьская,  д. 20 | 16 | 28.11.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 7 | 7 | 81,84 | 2 | 1 | 1 | 81,84 | 32,74 | 49,10 | 3951611,66 | 674230,66 | 3246983,99 | 30397,01 |  |
| 20 | г. Минусинск,  ул. Старо-Кузнечная,  д. 2 | 17 | 28.11.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 7 | 7 | 67,28 | 3 | 1 | 2 | 67,28 | 26,91 | 40,37 | 3248587,89 | 554279,55 | 2669319,20 | 24989,14 |  |
| 21 | г. Минусинск,  ул. Ачинская, д. 36 | 7 | 07.10.2008 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 2 | 2 | 82,38 | 1 | 1 | 0 | 82,38 | 32,95 | 49,43 | 3977685,35 | 678679,39 | 3268408,38 | 30597,58 |  |
| 22 | г. Минусинск,  ул. Красных  Партизан, д. 33а | 25 | 25.11.2007 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 6 | 6 | 31,70 | 2 | 2 | 0 | 31,70 | 12,68 | 19,02 | 1530621,82 | 261157,28 | 1257690,53 | 11774,01 |  |
| 23 | г. Минусинск,  ул. Гоголя, д. 16 | 4 | 07.11.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 8 | 8 | 60,20 | 4 | 4 | 0 | 60,20 | 24,08 | 36,12 | 2906732,92 | 495951,68 | 2388421,76 | 22359,48 |  |
| 24 | г. Минусинск,  ул. Гоголя, д. 39 | 2 | 07.11.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 15 | 15 | 198,26 | 7 | 7 | 0 | 198,26 | 79,30 | 118,96 | 9572904,80 | 1633345,18 | 7865921,89 | 73637,73 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Абалаковский  сельсовет | | x | x | x | x | 34 | 34 | 431,90 | 13 | 1 | 12 | 431,90 | 66,20 | 365,70 | 20854118,74 | 3558164,96 | 17135537,49 | 160416,29 |  |
| 1 | с. Абалаково,  пер. Комсомольский,  д. 2 | 01 | 09.09.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 26 | 26 | 298,70 | 11 | 0 | 11 | 298,70 | 0,00 | 298,70 | 14422610,02 | 2460810,08 | 11850856,79 | 110943,15 |  |
| 2 | с. Абалаково,  ул. Нефтяников,  д. 11а | 13 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 8 | 8 | 133,20 | 2 | 1 | 1 | 133,20 | 66,20 | 67,00 | 6431508,72 | 1097354,88 | 5284680,70 | 49473,14 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  Верхнепашинский  сельсовет | | x | x | x | x | 26 | 26 | 549,24 | 8 | 0 | 8 | 549,24 | 0,00 | 549,24 | 26519833,70 | 4524858,82 | 21790976,16 | 203998,72 |  |
| 1 | с. Верхнепашино,  ул. Пролетарская,  д. 3 | 01 | 29.10.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 26 | 26 | 549,24 | 8 | 0 | 8 | 549,24 | 0,00 | 549,24 | 26519833,70 | 4524858,82 | 21790976,16 | 203998,72 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  Новокаргинский сельсовет | | x | x | x | x | 15 | 15 | 291,80 | 8 | 0 | 8 | 291,80 | 0,00 | 291,80 | 14089446,28 | 2403965,12 | 11577100,82 | 108380,34 |  |
| 1 | п. Новокаргино,  ул. Лесная, д. 9 | 16 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 4 | 4 | 57,70 | 2 | 0 | 2 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | 2786021,42 | 475355,68 | 2289234,81 | 21430,93 |  |
| 2 | п. Новокаргино,  ул. Лесная, д. 2 | 14 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 3 | 3 | 85,30 | 2 | 0 | 2 | 85,30 | 0,00 | 85,30 | 4118676,38 | 702735,52 | 3384258,74 | 31682,12 |  |
| 3 | п. Новокаргино,  ул. Кошевого, д. 2 | 17 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 2 | 2 | 62,20 | 2 | 0 | 2 | 62,20 | 0,00 | 62,20 | 3003302,12 | 512428,48 | 2467771,32 | 23102,32 |  |
| 4 | п. Новокаргино,  ул. Лесная, д. 7 | 15 | 18.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 6 | 6 | 86,60 | 2 | 0 | 2 | 86,60 | 0,00 | 86,60 | 4181446,36 | 713445,44 | 3435835,95 | 32164,97 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Усть-Кемский  сельсовет | | x | x | x | x | 15 | 15 | 251,70 | 6 | 2 | 4 | 251,70 | 87,00 | 164,70 | 12153233,82 | 2073605,28 | 9986142,13 | 93486,41 |  |
| 1 | п. Усть-Кемь,  ул. Таежная, д. 3 | 8 | 14.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 2 | 2 | 84,10 | 2 | 0 | 2 | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 4060734,86 | 692849,44 | 3336649,00 | 31236,42 |  |
| 2 | п. Усть-Кемь,  ул. Енисейская,  д. 13 | 9 | 14.12.2006 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 13 | 13 | 167,60 | 4 | 2 | 2 | 167,60 | 87,00 | 80,60 | 8092498,96 | 1380755,84 | 6649493,13 | 62249,99 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Ивановский  сельсовет | | x | x | x | x | 25 | 25 | 539,00 | 16 | 0 | 16 | 539,00 | 215,60 | 323,40 | 26025399,40 | 4440497,60 | 21384706,42 | 200195,38 |  |
| 1 | п. Инголь,  кв. Путейский, д. 3 | 3 | 25.03.2010 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 25 | 25 | 539,00 | 16 | 0 | 16 | 539,00 | 215,60 | 323,40 | 26025399,40 | 4440497,60 | 21384706,42 | 200195,38 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Ужур | | x | x | x | x | 103 | 103 | 2331,90 | 48 | 28 | 20 | 2156,00 | 1204,50 | 951,50 | 104101597,60 | 17761990,40 | 85538825,68 | 800781,52 |  |
| 1 | г. Ужур, ул. 40 лет  Октября, д. 13 | 3 | 09.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 29 | 29 | 459,60 | 13 | 4 | 9 | 411,00 | 99,00 | 312,00 | 19844970,60 | 3385982,40 | 16306334,58 | 152653,62 |  |
| 2 | г. Ужур,  ул. Вокзальная, д. 8 | 4 | 09.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 20 | 20 | 452,30 | 8 | 4 | 4 | 325,00 | 99,30 | 225,70 | 15692495,00 | 2677480,00 | 12894303,50 | 120711,50 |  |
| 3 | г. Ужур,  ул. Вокзальная,  д. 10 | 5 | 09.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 12 | 12 | 458,80 | 8 | 7 | 1 | 458,80 | 401,50 | 57,30 | 22152974,48 | 3779777,92 | 18202789,06 | 170407,50 |  |
| 4 | г. Ужур,  ул. Вокзальная,  д. 12 | 6 | 09.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 21 | 21 | 449,00 | 8 | 5 | 3 | 449,00 | 225,60 | 223,40 | 21679785,40 | 3699041,60 | 17813976,22 | 166767,58 |  |
| 5 | г. Ужур, ул. 40 лет  Октября, д. 11 | 2 | 09.12.2011 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 21 | 21 | 512,20 | 11 | 8 | 3 | 512,20 | 379,10 | 133,10 | 24731372,12 | 4219708,48 | 20321422,32 | 190241,32 |  |
| Всего по 2-му этапу без  финансовой поддержки  Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по 3-му этапу, в  т.ч.: | | x | x | x | x | 380 | 380 | 5773,30 | 156 | 52 | 104 | 5773,30 | 1947,37 | 3825,93 | 294372484,38 | 47562754,72 | 244545325,99 | 2264403,67 |  |
| Всего по 3-му этапу с  финансовой поддержкой  Фонда | | x | x | x | x | 380 | 380 | 5773,30 | 156 | 52 | 104 | 5773,30 | 1947,37 | 3825,93 | 294372484,38 | 47562754,72 | 244545325,99 | 2264403,67 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  Большекосульский  сельсовет | | x | x | x | x | 55 | 55 | 968,20 | 21 | 0 | 21 | 968,20 | 0,00 | 968,20 | 49367162,52 | 7976418,88 | 41010996,24 | 379747,40 |  |
| 1 | п. Каштан,  ул. Каштановская,  д. 29 | 1 | 16.01.2008 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 7 | 7 | 243,00 | 5 | 0 | 5 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 12390229,80 | 2001931,20 | 10292989,14 | 95309,46 |  |
| 2 | п. Каштан,  ул. Строителей, д. 1 | 1 | 14.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 48 | 48 | 725,20 | 16 | 0 | 16 | 725,20 | 0,00 | 725,20 | 36976932,72 | 5974487,68 | 30718007,10 | 284437,94 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Тесинский  сельсовет | | x | x | x | x | 72 | 72 | 970,90 | 32 | 8 | 24 | 970,90 | 388,36 | 582,54 | 49504831,74 | 7998662,56 | 41125362,78 | 380806,40 |  |
| 1 | с. Тесь,  ул. Норильская,  д. 2а | 269 | 20.12.2010 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 72 | 72 | 970,90 | 32 | 8 | 24 | 970,90 | 388,36 | 582,54 | 49504831,74 | 7998662,56 | 41125362,78 | 380806,40 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  Большеничкинский  сельсовет | | x | x | x | x | 81 | 81 | 1236,00 | 32 | 15 | 17 | 1236,00 | 484,90 | 751,10 | 63021909,60 | 10182662,40 | 52354463,28 | 484783,92 |  |
| 1 | п. им. Крупской,  ул. Лесная, д. 17 | 273 | 20.12.2010 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 24 | 24 | 309,00 | 8 | 5 | 3 | 309,00 | 185,40 | 123,60 | 15755477,40 | 2545665,60 | 13088615,82 | 121195,98 |  |
| 2 | п. им. Крупской,  ул. Лесная, д. 16 | 272 | 20.12.2010 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 25 | 25 | 309,00 | 8 | 5 | 3 | 309,00 | 123,60 | 185,40 | 15755477,40 | 2545665,60 | 13088615,82 | 121195,98 |  |
| 3 | п. им. Крупской,  ул. Лесная, д. 14 | 270 | 20.12.2010 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 17 | 17 | 309,00 | 8 | 1 | 7 | 309,00 | 30,90 | 278,10 | 15755477,40 | 2545665,60 | 13088615,82 | 121195,98 |  |
| 4 | п. им. Крупской,  ул. Лесная, д. 15 | 271 | 20.12.2010 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 15 | 15 | 309,00 | 8 | 4 | 4 | 309,00 | 145,00 | 164,00 | 15755477,40 | 2545665,60 | 13088615,82 | 121195,98 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  Большеулуйский сельсовет | | x | x | x | x | 4 | 4 | 34,00 | 2 | 1 | 1 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 1733612,40 | 280105,60 | 1440171,32 | 13335,48 |  |
| 1 | с. Большой Улуй,  ул. Калинина, д. 12 | 3 | 11.12.2006 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 4 | 4 | 34,00 | 2 | 1 | 1 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 1733612,40 | 280105,60 | 1440171,32 | 13335,48 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Недокурский  сельсовет | | x | x | x | x | 23 | 23 | 484,30 | 8 | 4 | 4 | 484,30 | 242,15 | 242,15 | 24693778,98 | 3989857,12 | 20513969,71 | 189952,15 |  |
| 1 | п. Недокура, ул. 40  лет Победы, д. 8 | 08 | 29.12.2010 | IV квартал  2016 | I квартал  2017 | 23 | 23 | 484,30 | 8 | 4 | 4 | 484,30 | 242,15 | 242,15 | 24693778,98 | 3989857,12 | 20513969,71 | 189952,15 |  |
| Итого по муниципальному  образованию п. Шушенское | | x | x | x | x | 112 | 112 | 1547,30 | 45 | 15 | 30 | 1547,30 | 618,92 | 928,38 | 78894660,78 | 12747276,32 | 65540502,45 | 606882,01 |  |
| 1 | р.п. Шушенское,  мкр. 2-й, д. 42 | 09-04-  19/42 | 01.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 34 | 34 | 450,40 | 13 | 0 | 13 | 450,40 | 180,16 | 270,24 | 22965265,44 | 3710575,36 | 19078034,19 | 176655,89 |  |
| 2 | р.п. Шушенское,  кв-л Строителей,  д. 27 | 09-04-  19/27 | 02.06.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 29 | 29 | 502,40 | 16 | 14 | 2 | 502,40 | 200,96 | 301,44 | 25616672,64 | 4138972,16 | 21280649,15 | 197051,33 |  |
| 3 | р.п. Шушенское,  ул. Пионерская,  д. 17 | 09-04-  19/01 | 28.04.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 28 | 28 | 298,90 | 8 | 0 | 8 | 298,90 | 119,56 | 179,34 | 15240492,54 | 2462457,76 | 12660800,22 | 117234,56 |  |
| 4 | р.п. Шушенское,  мкр. 2-й, д. 43 | 09-04-  19/43 | 02.06.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 21 | 21 | 295,60 | 8 | 1 | 7 | 295,60 | 118,24 | 177,36 | 15072230,16 | 2435271,04 | 12521018,89 | 115940,23 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Ильичевский  сельсовет | | x | x | x | x | 33 | 33 | 532,60 | 16 | 9 | 7 | 532,60 | 213,04 | 319,56 | 27156528,36 | 4387771,84 | 22559860,21 | 208896,31 |  |
| 1 | п. Ильичево,  ул. Московская,  д. 19 | 09-04-  19/19 | 17.12.2009 | IV квартал  2015 | I квартал  2016 | 33 | 33 | 532,60 | 16 | 9 | 7 | 532,60 | 213,04 | 319,56 | 27156528,36 | 4387771,84 | 22559860,21 | 208896,31 |  |
| Всего по 3-му этапу без  финансовой поддержки  Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по 4-му этапу, в  т.ч.: | | x | x | x | x | 1154 | 1154 | 24771,36 | 564 | 189 | 375 | 22284,47 | 8674,99 | 13609,48 | 1204419892,32 | 183588377,66 | 1011566746,28 | 9264768,38 |  |
| Всего по 4-му этапу с  финансовой поддержкой  Фонда | | x | x | x | x | 1154 | 1154 | 24771,36 | 564 | 189 | 375 | 22284,47 | 8674,99 | 13609,48 | 1204419892,32 | 183588377,66 | 1011566746,28 | 9264768,38 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Богучанский  сельсовет | | x | x | x | x | 95 | 95 | 1610,50 | 39 | 21 | 18 | 1601,04 | 853,64 | 747,40 | 86532209,40 | 13190007,94 | 72676569,08 | 665632,38 |  |
| 1 | с. Богучаны,  ул. Октябрьская,  д. 47 | 4 | 05.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 5 | 5 | 77,60 | 3 | 2 | 1 | 77,60 | 50,70 | 26,90 | 4194086,00 | 639299,84 | 3522523,96 | 32262,20 |  |
| 2 | с. Богучаны,  ул. Центральная,  д. 21 | 2 | 05.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 36 | 36 | 503,40 | 11 | 10 | 1 | 493,94 | 466,04 | 27,90 | 26696222,15 | 4069275,30 | 22421591,30 | 205355,55 |  |
| 3 | с. Богучаны,  пер. Толстого, д. 25 | 1 | 05.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 29 | 29 | 543,70 | 12 | 6 | 6 | 543,70 | 254,30 | 289,40 | 29385625,75 | 4479218,08 | 24680364,39 | 226043,28 |  |
| 4 | с. Богучаны,  ул. Набережная, д. 1 | 1 | 29.06.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 15 | 15 | 332,90 | 8 | 1 | 7 | 332,90 | 39,50 | 293,40 | 17992412,75 | 2742563,36 | 15111446,21 | 138403,18 |  |
| 5 | с. Богучаны,  ул. Партизанская,  д. 63 | 5 | 05.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 10 | 10 | 152,90 | 5 | 2 | 3 | 152,90 | 43,10 | 109,80 | 8263862,75 | 1259651,36 | 6940643,22 | 63568,17 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Иланский | | x | x | x | x | 250 | 250 | 4390,70 | 105 | 59 | 46 | 4028,40 | 2227,10 | 1801,30 | 217724949,00 | 33187570,56 | 182862571,14 | 1674807,30 |  |
| 1 | г. Иланский,  ул. Строительная,  д. 19 | 25-11 | 24.07.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 488,60 | 8 | 6 | 2 | 488,60 | 346,90 | 141,70 | 26407608,50 | 4025282,24 | 22179190,81 | 203135,45 |  |
| 2 | г. Иланский,  ул. Красная, д. 120 | 24-11 | 21.07.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 7 | 7 | 133,50 | 5 | 4 | 1 | 133,50 | 104,50 | 29,00 | 7215341,25 | 1099826,40 | 6060012,23 | 55502,62 |  |
| 3 | г. Иланский,  ул. Голованя, д. 16 | 16-06 | 05.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 13 | 13 | 192,70 | 3 | 2 | 1 | 96,40 | 71,40 | 25,00 | 5210179,00 | 794181,76 | 4375918,94 | 40078,30 |  |
| 4 | г. Иланский, ул. 28  Декабря, д. 17 | 5-06 | 05.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 9 | 9 | 215,30 | 5 | 4 | 1 | 215,30 | 168,60 | 46,70 | 11636426,75 | 1773727,52 | 9773188,25 | 89510,98 |  |
| 5 | г. Иланский, ул. 28  Декабря, д. 18 | 6-06 | 05.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 14 | 14 | 233,40 | 5 | 4 | 1 | 233,40 | 159,00 | 74,40 | 12614686,50 | 1922842,56 | 10594807,89 | 97036,05 |  |
| 6 | г. Иланский,  ул. Голованя, д. 22 | 14-06 | 05.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 4 | 4 | 195,20 | 1 | 0 | 1 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 1578187,00 | 240561,28 | 1325485,82 | 12139,90 |  |
| 7 | г. Иланский,  ул. Голованя, д. 34 | 11-06 | 05.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 250,40 | 9 | 3 | 6 | 250,40 | 53,50 | 196,90 | 13533494,00 | 2062895,36 | 11366494,84 | 104103,80 |  |
| 8 | г. Иланский,  ул. Комсомольская,  д. 13 | 6-08 | 15.09.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 10 | 10 | 242,80 | 5 | 3 | 2 | 242,80 | 154,20 | 88,60 | 13122733,00 | 2000283,52 | 11021505,38 | 100944,10 |  |
| 9 | г. Иланский,  ул. Красная, д. 17 | 3-08 | 15.09.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 28 | 28 | 363,80 | 12 | 9 | 3 | 363,80 | 283,00 | 80,80 | 19662480,50 | 2997129,92 | 16514100,73 | 151249,85 |  |
| 10 | г. Иланский,  ул. Промышленная,  д. 130 | 9-06 | 05.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 19 | 19 | 246,50 | 7 | 3 | 4 | 246,50 | 93,80 | 152,70 | 13322708,75 | 2030765,60 | 11189460,78 | 102482,37 |  |
| 11 | г. Иланский,  ул. Профсоюзная,  д. 1 | 5-08 | 15.09.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 33 | 33 | 355,00 | 16 | 7 | 9 | 355,00 | 120,60 | 234,40 | 19186862,50 | 2924632,00 | 16114639,25 | 147591,25 |  |
| 12 | г. Иланский,  ул. Строительная,  д. 2 | 2-08 | 15.09.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 22 | 22 | 416,20 | 8 | 5 | 3 | 316,20 | 164,40 | 151,80 | 17089819,50 | 2604982,08 | 14353377,27 | 131460,15 |  |
| 13 | г. Иланский,  ул. Школьная, д. 26 | 1-08 | 15.09.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 19 | 19 | 392,90 | 8 | 6 | 2 | 392,90 | 289,80 | 103,10 | 21235262,75 | 3236867,36 | 17835047,21 | 163348,18 |  |
| 14 | г. Иланский,  ул. Элеваторная,  д. 1 | 2-06 | 05.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 13 | 13 | 163,60 | 5 | 0 | 5 | 163,60 | 0,00 | 163,60 | 8842171,00 | 1347802,24 | 7426352,06 | 68016,70 |  |
| 15 | г. Иланский,  ул. Болдырева, д. 17 | 4-08 | 15.09.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 27 | 27 | 500,80 | 8 | 3 | 5 | 500,80 | 217,40 | 283,40 | 27066988,00 | 4125790,72 | 22732989,68 | 208207,60 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  Миндерлинский сельсовет | | x | x | x | x | 10 | 10 | 370,10 | 6 | 0 | 6 | 370,10 | 148,04 | 222,06 | 20002979,75 | 3049031,84 | 16800078,84 | 153869,07 |  |
| 1 | с. Миндерла,  ул. Советская, д. 1 | 01 | 10.11.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 10 | 10 | 370,10 | 6 | 0 | 6 | 370,10 | 148,04 | 222,06 | 20002979,75 | 3049031,84 | 16800078,84 | 153869,07 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  Новоангарский сельсовет | | x | x | x | x | 61 | 61 | 1462,30 | 22 | 6 | 16 | 1462,30 | 584,92 | 877,38 | 79033659,25 | 12047012,32 | 66378695,71 | 607951,22 |  |
| 1 | п. Новоангарск,  ул. 4-й квартал,  д. 21 | 001 | 03.10.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 37 | 37 | 739,40 | 12 | 0 | 12 | 739,40 | 295,76 | 443,64 | 39962721,50 | 6091472,96 | 33563842,99 | 307405,55 |  |
| 2 | п. Новоангарск,  ул. 4-й квартал,  д. 27 | 002 | 03.10.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 24 | 24 | 722,90 | 10 | 6 | 4 | 722,90 | 289,16 | 433,74 | 39070937,75 | 5955539,36 | 32814852,72 | 300545,67 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Пинчугский  сельсовет | | x | x | x | x | 55 | 55 | 1660,60 | 30 | 0 | 30 | 1246,90 | 0,00 | 1246,90 | 67391827,75 | 10272460,96 | 56600968,11 | 518398,68 |  |
| 1 | п. Пинчуга,  ул. Строительная,  д. 3 | 2 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 5 | 5 | 81,10 | 2 | 0 | 2 | 81,10 | 0,00 | 81,10 | 4383252,25 | 668134,24 | 3681400,68 | 33717,33 |  |
| 2 | п. Пинчуга,  ул. Строительная,  д. 7 | 3 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 6 | 6 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4539990,00 | 692025,60 | 3813041,40 | 34923,00 |  |
| 3 | п. Пинчуга,  ул. Набережная,  д. 7а | 4 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 2 | 2 | 85,10 | 2 | 0 | 2 | 85,10 | 0,00 | 85,10 | 4599442,25 | 701087,84 | 3862974,08 | 35380,33 |  |
| 4 | п. Пинчуга,  ул. Кирова, д. 2 | 5 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 3 | 3 | 83,70 | 2 | 0 | 2 | 83,70 | 0,00 | 83,70 | 4523775,75 | 689554,08 | 3799423,39 | 34798,28 |  |
| 5 | п. Пинчуга,  ул. Школьная, д. 1 | 6 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 1 | 1 | 83,30 | 1 | 0 | 1 | 42,30 | 0,00 | 42,30 | 2286209,25 | 348484,32 | 1920138,71 | 17586,22 |  |
| 6 | п. Пинчуга,  ул. Школьная, д. 2 | 7 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 3 | 3 | 82,90 | 1 | 0 | 1 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 2215947,50 | 337774,40 | 1861127,35 | 17045,75 |  |
| 7 | п. Пинчуга,  ул. Мира, д. 2 | 20 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 3 | 3 | 80,70 | 2 | 0 | 2 | 80,70 | 0,00 | 80,70 | 4361633,25 | 664838,88 | 3663243,35 | 33551,02 |  |
| 8 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 6 | 9 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 8 | 8 | 83,70 | 2 | 0 | 2 | 83,70 | 0,00 | 83,70 | 4523775,75 | 689554,08 | 3799423,39 | 34798,28 |  |
| 9 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 8 | 10 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 7 | 7 | 84,20 | 1 | 0 | 1 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 2275399,75 | 346836,64 | 1911060,04 | 17503,07 |  |
| 10 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 11 | 12 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 1 | 1 | 84,20 | 1 | 0 | 1 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 2275399,75 | 346836,64 | 1911060,03 | 17503,08 |  |
| 11 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 12 | 13 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 2 | 2 | 84,20 | 2 | 0 | 2 | 84,20 | 0,00 | 84,20 | 4550799,50 | 693673,28 | 3822120,07 | 35006,15 |  |
| 12 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 13 | 14 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 2 | 2 | 84,20 | 2 | 0 | 2 | 84,20 | 0,00 | 84,20 | 4550799,50 | 693673,28 | 3822120,07 | 35006,15 |  |
| 13 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 15 | 15 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 2 | 2 | 81,30 | 2 | 0 | 2 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 3307707,00 | 504190,08 | 2778073,02 | 25443,90 |  |
| 14 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 17 | 16 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 1 | 1 | 78,80 | 1 | 0 | 1 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 2134876,25 | 325416,80 | 1793037,33 | 16422,12 |  |
| 15 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 19 | 17 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 1 | 1 | 83,70 | 1 | 0 | 1 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 2237566,50 | 341069,76 | 1879284,69 | 17212,05 |  |
| 16 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 25 | 18 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 2 | 2 | 81,90 | 1 | 0 | 1 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 4426490,25 | 674724,96 | 3717715,37 | 34049,92 |  |
| 17 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 29 | 19 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 1 | 1 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2269995,00 | 346012,80 | 1906520,70 | 17461,50 |  |
| 18 | п. Пинчуга,  ул. Строительная,  д. 1 | 1 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 3 | 3 | 83,80 | 2 | 0 | 2 | 83,80 | 0,00 | 83,80 | 4529180,50 | 690377,92 | 3803962,73 | 34839,85 |  |
| 19 | п. Пинчуга,  ул. Набережная, д. 9 | 21 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 1 | 1 | 83,70 | 1 | 0 | 1 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 2259185,50 | 344365,12 | 1897442,03 | 17378,35 |  |
| 20 | п. Пинчуга,  ул. Лесная, д. 1 | 8 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 1 | 1 | 82,10 | 1 | 0 | 1 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 1140402,25 | 173830,24 | 957799,68 | 8772,33 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Пировский  сельсовет | | x | x | x | x | 16 | 16 | 355,80 | 6 | 0 | 6 | 355,80 | 142,32 | 213,48 | 19230100,50 | 2931222,72 | 16150953,93 | 147923,85 |  |
| 1 | с. Пировское,  ул. Зеленая, д. 27 | 30 | 15.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 4 | 4 | 110,40 | 2 | 0 | 2 | 110,40 | 44,16 | 66,24 | 5966844,00 | 909519,36 | 5011425,84 | 45898,80 |  |
| 2 | с. Пировское,  ул. Ленина, д. 44 | 32 | 15.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 7 | 7 | 135,00 | 2 | 0 | 2 | 135,00 | 54,00 | 81,00 | 7296412,50 | 1112184,00 | 6128102,25 | 56126,25 |  |
| 3 | с. Пировское,  ул. Пионерская,  д. 40 | 310 | 15.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 5 | 5 | 110,40 | 2 | 0 | 2 | 110,40 | 44,16 | 66,24 | 5966844,00 | 909519,36 | 5011425,84 | 45898,80 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Браженский  сельсовет | | x | x | x | x | 8 | 8 | 45,00 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 18,00 | 27,00 | 2432137,50 | 370728,00 | 2042700,75 | 18708,75 |  |
| 1 | п. Степняки,  ул. Юбилейная, д. 11 | 11 | 20.11.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 8 | 8 | 45,00 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 18,00 | 27,00 | 2432137,50 | 370728,00 | 2042700,75 | 18708,75 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Кетский  сельсовет | | x | x | x | x | 15 | 15 | 182,40 | 5 | 0 | 5 | 182,40 | 72,96 | 109,44 | 9858264,00 | 1502684,16 | 8279747,04 | 75832,80 |  |
| 1 | п. Омский,  ул. Трактовая, д. 7 | 25 | 02.09.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 7 | 7 | 76,40 | 2 | 0 | 2 | 76,40 | 30,56 | 45,84 | 4129229,00 | 629413,76 | 3468051,94 | 31763,30 |  |
| 2 | п. Омский,  ул. Центральная,  д. 1 | 24 | 02.09.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 8 | 8 | 106,00 | 3 | 0 | 3 | 106,00 | 42,40 | 63,60 | 5729035,00 | 873270,40 | 4811695,10 | 44069,50 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Приморский  сельсовет | | x | x | x | x | 44 | 44 | 993,80 | 24 | 0 | 24 | 955,70 | 382,28 | 573,42 | 51653195,75 | 7873438,88 | 43382424,60 | 397332,27 |  |
| 1 | п. Приморск,  ул. Горького, д. 6 | 3-08 | 23.11.2007 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 12 | 12 | 333,00 | 8 | 0 | 8 | 333,00 | 133,20 | 199,80 | 17997817,50 | 2743387,20 | 15115985,55 | 138444,75 |  |
| 2 | п. Приморск,  ул. Комарова, д. 1 | 4-11 | 23.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 331,80 | 8 | 0 | 8 | 293,70 | 117,48 | 176,22 | 15873750,75 | 2419618,08 | 13332026,90 | 122105,77 |  |
| 3 | п. Приморск,  ул. Маяковского,  д. 22 | 5-11 | 23.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 329,00 | 8 | 0 | 8 | 329,00 | 131,60 | 197,40 | 17781627,50 | 2710433,60 | 14934412,15 | 136781,75 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Суриковский  сельсовет | | x | x | x | x | 32 | 32 | 541,60 | 16 | 4 | 12 | 541,60 | 132,70 | 408,90 | 29272126,00 | 4461917,44 | 24585038,36 | 225170,20 |  |
| 1 | с. Суриково,  ул. Титова, д. 3 | 8 | 12.01.2007 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 32 | 32 | 541,60 | 16 | 4 | 12 | 541,60 | 132,70 | 408,90 | 29272126,00 | 4461917,44 | 24585038,36 | 225170,20 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Уяр | | x | x | x | x | 95 | 95 | 1728,84 | 65 | 0 | 65 | 1728,84 | 0,00 | 1728,84 | 93439479,90 | 14242875,46 | 78477839,21 | 718765,23 |  |
| 1 | г. Уяр,  ул. Фабричная, д. 2 | 36 | 07.07.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 13 | 13 | 297,00 | 8 | 0 | 8 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 16052107,50 | 2446804,80 | 13481824,95 | 123477,75 |  |
| 2 | г. Уяр, ул. 30 лет  Победы, д. 37 | 35 | 07.07.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 13 | 13 | 234,60 | 16 | 0 | 16 | 234,60 | 0,00 | 234,60 | 12679543,50 | 1932728,64 | 10649279,91 | 97534,95 |  |
| 3 | г. Уяр, ул. Ульяны  Громовой, д. 6 | 38 | 07.07.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 27 | 27 | 334,99 | 17 | 0 | 17 | 334,99 | 0,00 | 334,99 | 18105372,02 | 2759781,62 | 15206318,31 | 139272,09 |  |
| 4 | г. Уяр, ул. Уланова,  д. 37 | 37 | 07.07.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 27 | 27 | 260,97 | 8 | 0 | 8 | 260,97 | 0,00 | 260,97 | 14104776,08 | 2149975,25 | 11846302,55 | 108498,28 |  |
| 5 | г. Уяр,  ул. Лермонтова, д. 1 | 34 | 07.07.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 15 | 15 | 601,28 | 16 | 0 | 16 | 601,28 | 0,00 | 601,28 | 32497680,80 | 4953585,15 | 27294113,49 | 249982,16 |  |
| Итого по муниципальному  образованию р.п. Урал | | x | x | x | x | 53 | 53 | 1494,60 | 33 | 11 | 22 | 1401,20 | 560,48 | 840,72 | 75731357,00 | 11543646,08 | 63605162,02 | 582548,90 |  |
| 1 | р.п. Урал,  ул. Сибирская, д. 18 | 5 | 30.09.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 531,70 | 8 | 0 | 8 | 531,70 | 212,68 | 319,02 | 28737055,75 | 4380357,28 | 24135644,20 | 221054,27 |  |
| 2 | р.п. Урал,  ул. Октябрьская,  д. 24 | 4 | 30.09.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 465,20 | 13 | 8 | 5 | 465,20 | 186,08 | 279,12 | 25142897,00 | 3832503,68 | 21116986,42 | 193406,90 |  |
| 3 | р.п. Урал,  ул. Октябрьская,  д. 13 | 3 | 30.09.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 21 | 21 | 497,70 | 12 | 3 | 9 | 404,30 | 161,72 | 242,58 | 21851404,25 | 3330785,12 | 18352531,40 | 168087,73 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Тасеевский  сельсовет | | x | x | x | x | 21 | 21 | 753,70 | 12 | 9 | 3 | 753,70 | 508,70 | 245,00 | 40735600,75 | 6209282,08 | 34212967,90 | 313350,77 |  |
| 1 | с. Тасеево,  ул. Новый Квартал,  д. 14 | 11 | 03.12.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 21 | 21 | 753,70 | 12 | 9 | 3 | 753,70 | 508,70 | 245,00 | 40735600,75 | 6209282,08 | 34212967,90 | 313350,77 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Туруханский  сельсовет | | x | x | x | x | 26 | 26 | 1076,10 | 24 | 0 | 24 | 650,10 | 202,28 | 447,82 | 35136279,75 | 5355783,84 | 29510216,84 | 270279,07 |  |
| 1 | с. Туруханск,  ул. Почтовая, д. 32 | 2 | 29.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 10 | 10 | 367,60 | 8 | 0 | 8 | 286,20 | 114,48 | 171,72 | 15468394,50 | 2357830,08 | 12991576,77 | 118987,65 |  |
| 2 | с. Туруханск,  ул. Крестьянская,  д. 18 | 6 | 26.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 9 | 9 | 336,20 | 8 | 0 | 8 | 219,50 | 87,80 | 131,70 | 11863426,25 | 1808328,80 | 9963840,33 | 91257,12 |  |
| 3 | с. Туруханск,  ул. Почтовая, д. 34 | 3 | 26.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 7 | 7 | 372,30 | 8 | 0 | 8 | 144,40 | 0,00 | 144,40 | 7804459,00 | 1189624,96 | 6554799,74 | 60034,30 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  Сухобузимский сельсовет | | x | x | x | x | 16 | 16 | 156,80 | 7 | 0 | 7 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 8474648,00 | 1291781,12 | 7117677,28 | 65189,60 |  |
| 1 | с. Сухобузимское,  ул. Жукова, д. 2 | б/н | 12.11.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 8 | 8 | 83,60 | 4 | 0 | 4 | 83,60 | 0,00 | 83,60 | 4518371,00 | 688730,24 | 3794884,06 | 34756,70 |  |
| 2 | с. Сухобузимское,  ул. Селезнева, д. 7 | б/н | 12.11.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 8 | 8 | 73,20 | 3 | 0 | 3 | 73,20 | 0,00 | 73,20 | 3956277,00 | 603050,88 | 3322793,22 | 30432,90 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Чечеульский  сельсовет | | x | x | x | x | 10 | 10 | 120,00 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 48,00 | 72,00 | 6485700,00 | 988608,00 | 5447202,00 | 49890,00 |  |
| 1 | с. Чечеул,  ул. Кооперативная,  д. 7 | 1 | 05.06.2007 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 10 | 10 | 120,00 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 48,00 | 72,00 | 6485700,00 | 988608,00 | 5447202,00 | 49890,00 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  р.п. Раздолинск | | x | x | x | x | 23 | 23 | 1136,80 | 14 | 7 | 7 | 1136,80 | 454,72 | 682,08 | 61441198,00 | 9365413,12 | 51603160,28 | 472624,60 |  |
| 1 | р.п. Раздолинск,  ул. Линейная, д. 3 | 4 | 26.02.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 3 | 3 | 311,00 | 4 | 1 | 3 | 311,00 | 124,40 | 186,60 | 16808772,50 | 2562142,40 | 14117331,85 | 129298,25 |  |
| 2 | р.п. Раздолинск,  ул. Горняцкая, д. 15 | б/н | 16.08.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 6 | 6 | 340,10 | 3 | 2 | 1 | 340,10 | 136,04 | 204,06 | 18381554,75 | 2801879,84 | 15438278,33 | 141396,58 |  |
| 3 | р.п. Раздолинск,  ул. Горняцкая, д. 17 | б/н | 16.08.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 11 | 11 | 316,60 | 5 | 3 | 2 | 316,60 | 126,64 | 189,96 | 17111438,50 | 2608277,44 | 14371534,61 | 131626,45 |  |
| 4 | р.п. Раздолинск,  ул. Первомайская,  д. 39 | б/н | 16.08.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 3 | 3 | 169,10 | 2 | 1 | 1 | 169,10 | 67,64 | 101,46 | 9139432,25 | 1393113,44 | 7676015,49 | 70303,32 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  р.п. Козулька | | x | x | x | x | 15 | 15 | 250,40 | 10 | 3 | 7 | 200,00 | 80,00 | 120,00 | 10809500,00 | 1647680,00 | 9078670,00 | 83150,00 |  |
| 1 | р.п. Козулька,  ул. Восточная, д. 13 | 25 | 04.07.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 15 | 15 | 250,40 | 10 | 3 | 7 | 200,00 | 80,00 | 120,00 | 10809500,00 | 1647680,00 | 9078670,00 | 83150,00 |  |
| Итого по муниципальному  образованию с. Байкит | | x | x | x | x | 20 | 20 | 1530,32 | 16 | 11 | 5 | 487,90 | 314,90 | 173,00 | 26369775,25 | 4019515,36 | 22147415,46 | 202844,43 |  |
| 1 | с. Байкит,  ул. Портовая, д. 7 | 184 | 22.05.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 9 | 9 | 460,60 | 7 | 5 | 2 | 147,30 | 112,30 | 35,00 | 7961196,75 | 1213516,32 | 6686440,45 | 61239,98 |  |
| 2 | с. Байкит,  ул. Портовая, д. 6 | 4 | 01.12.2003 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 1 | 1 | 782,00 | 1 | 0 | 1 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 3459040,00 | 527257,60 | 2905174,40 | 26608,00 |  |
| 3 | с. Байкит,  ул. Баширова, д. 3 | 132 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 10 | 10 | 287,72 | 8 | 6 | 2 | 276,60 | 202,60 | 74,00 | 14949538,50 | 2278741,44 | 12555800,61 | 114996,45 |  |
| Итого по муниципальному  образованию п. Мотыгино | | x | x | x | x | 60 | 60 | 2592,30 | 45 | 25 | 20 | 2592,20 | 1036,88 | 1555,32 | 140101929,50 | 21355580,48 | 117668641,87 | 1077707,15 |  |
| 1 | р.п. Мотыгино,  ул. Шоссейная, д. 43 | 1 | 19.10.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 11 | 11 | 342,20 | 7 | 5 | 2 | 342,20 | 136,88 | 205,32 | 18495054,50 | 2819180,48 | 15533604,37 | 142269,65 |  |
| 2 | р.п. Мотыгино,  ул. Восточная, д. 4 | 6 | 19.10.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 5 | 5 | 92,60 | 1 | 1 | 0 | 92,60 | 37,04 | 55,56 | 5004798,50 | 762875,84 | 4203424,21 | 38498,45 |  |
| 3 | р.п. Мотыгино,  ул. Полярная, д. 19 | 7 | 19.10.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 5 | 5 | 80,80 | 3 | 0 | 3 | 80,70 | 32,28 | 48,42 | 4361633,25 | 664838,88 | 3663243,35 | 33551,02 |  |
| 4 | р.п. Мотыгино,  ул. Кооперативная,  д. 10а | 3 | 19.10.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 11 | 11 | 447,00 | 10 | 8 | 2 | 447,00 | 178,80 | 268,20 | 24159232,50 | 3682564,80 | 20290827,45 | 185840,25 |  |
| 5 | р.п. Мотыгино,  ул. Шоссейная, д. 41 | 2 | 19.10.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 6 | 6 | 351,10 | 8 | 4 | 4 | 351,10 | 140,44 | 210,66 | 18976077,25 | 2892502,24 | 15937605,18 | 145969,83 |  |
| 6 | р.п. Мотыгино,  ул. Юбилейная, д. 9а | 5 | 19.10.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 6 | 6 | 535,00 | 4 | 2 | 2 | 535,00 | 214,00 | 321,00 | 28915412,50 | 4407544,00 | 24285442,25 | 222426,25 |  |
| 7 | р.п. Мотыгино,  ул. Дорожная, д. 1б | 4 | 19.10.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 743,60 | 12 | 5 | 7 | 743,60 | 297,44 | 446,16 | 40189721,00 | 6126074,24 | 33754495,06 | 309151,70 |  |
| Итого по муниципальному  образованию п. Солнечный  (ЗАТО) | | x | x | x | x | 222 | 222 | 2169,70 | 76 | 31 | 45 | 2169,69 | 867,87 | 1301,82 | 117266320,27 | 17874774,10 | 98489497,56 | 902048,61 |  |
| 1 | п. Солнечный,  ул. Солнечная, д. 6 | 2 | 27.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 25 | 25 | 216,90 | 8 | 0 | 8 | 216,90 | 86,76 | 130,14 | 11722902,75 | 1786908,96 | 9845817,62 | 90176,17 |  |
| 2 | п. Солнечный,  ул. Солнечная, д. 4 | 1 | 27.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 31 | 31 | 222,30 | 8 | 0 | 8 | 222,29 | 88,91 | 133,38 | 12014218,77 | 1831313,94 | 10090487,76 | 92417,07 |  |
| 3 | п. Солнечный,  ул. Олега Кошевого,  д. 12 | 4 | 27.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 40 | 40 | 434,60 | 16 | 12 | 4 | 434,60 | 173,84 | 260,76 | 23489043,50 | 3580408,64 | 19727949,91 | 180684,95 |  |
| 4 | п. Солнечный,  ул. Олега Кошевого,  д. 26 | 7 | 27.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 39 | 39 | 296,20 | 12 | 3 | 9 | 296,20 | 118,48 | 177,72 | 16008869,50 | 2440214,08 | 13445510,27 | 123145,15 |  |
| 5 | п. Солнечный,  ул. Олега Кошевого,  д. 10 | 3 | 27.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 47 | 47 | 426,70 | 16 | 9 | 7 | 426,70 | 170,68 | 256,02 | 23062068,25 | 3515325,28 | 19369342,45 | 177400,52 |  |
| 6 | п. Солнечный,  ул. Олега Кошевого,  д. 22 | 6 | 27.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 6 | 6 | 288,40 | 4 | 2 | 2 | 288,40 | 115,36 | 173,04 | 15587299,00 | 2375954,56 | 13091442,14 | 119902,30 |  |
| 7 | п. Солнечный,  ул. Олега Кошевого,  д. 20 | 5 | 27.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 34 | 34 | 284,60 | 12 | 5 | 7 | 284,60 | 113,84 | 170,76 | 15381918,50 | 2344648,64 | 12918947,41 | 118322,45 |  |
| Итого по муниципальному  образованию с. Хатанга | | x | x | x | x | 7 | 7 | 149,00 | 4 | 2 | 2 | 98,00 | 39,20 | 58,80 | 5296655,00 | 807363,20 | 4448548,30 | 40743,50 |  |
| 1 | с. Хатанга,  ул. Таймырская,  д. 12 | 01 | 12.07.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 7 | 7 | 149,00 | 4 | 2 | 2 | 98,00 | 39,20 | 58,80 | 5296655,00 | 807363,20 | 4448548,30 | 40743,50 |  |
| Всего по 4-му этапу без  финансовой поддержки  Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по 5-му этапу, в  т.ч.: | | x | x | x | x | 908 | 908 | 18443,57 | 467 | 206 | 261 | 17522,72 | 8119,85 | 9402,87 | 1003894151,52 | 147687091,45 | 848484797,34 | 7722262,73 |  |
| Всего по 5-му этапу с  финансовой поддержкой  Фонда | | x | x | x | x | 908 | 908 | 18443,57 | 467 | 206 | 261 | 17522,72 | 8119,85 | 9402,87 | 1003894151,52 | 147687091,45 | 848484797,34 | 7722262,73 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Боготольский  сельсовет | | x | x | x | x | 10 | 10 | 260,10 | 4 | 0 | 4 | 260,10 | 0,00 | 260,10 | 14901389,10 | 2192206,03 | 12594557,00 | 114626,07 |  |
| 1 | с. Боготол,  ул. Целинная, д. 9 | 3 | 21.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 10 | 10 | 260,10 | 4 | 0 | 4 | 260,10 | 0,00 | 260,10 | 14901389,10 | 2192206,03 | 12594557,00 | 114626,07 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  Маломинусинский  сельсовет | | x | x | x | x | 21 | 21 | 303,30 | 7 | 3 | 4 | 303,30 | 145,60 | 157,70 | 17376360,30 | 2556309,46 | 14686386,53 | 133664,31 |  |
| 1 | с. Малая Минуса,  ул. Микрорайон,  д. 23 | 268 | 20.12.2010 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 21 | 21 | 303,30 | 7 | 3 | 4 | 303,30 | 145,60 | 157,70 | 17376360,30 | 2556309,46 | 14686386,53 | 133664,31 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Епишинский  сельсовет | | x | x | x | x | 18 | 18 | 767,80 | 14 | 0 | 14 | 767,80 | 307,12 | 460,68 | 43988029,80 | 6471264,10 | 37178396,24 | 338369,46 |  |
| 1 | с. Епишино,  ул. Молодежная,  д. 12, кор. а | 02 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 10 | 10 | 419,80 | 8 | 0 | 8 | 419,80 | 167,92 | 251,88 | 24050761,80 | 3538208,74 | 20327547,20 | 185005,86 |  |
| 2 | с. Епишино,  ул. Мира, д. 9 | 01 | 30.11.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 8 | 8 | 348,00 | 6 | 0 | 6 | 348,00 | 139,20 | 208,80 | 19937268,00 | 2933055,36 | 16850849,04 | 153363,60 |  |
| Итого по муниципальному  образованию г. Заозерный | | x | x | x | x | 233 | 233 | 4690,87 | 139 | 58 | 81 | 3763,22 | 1522,96 | 2240,26 | 215598637,02 | 31717622,39 | 182222563,57 | 1658451,06 |  |
| 1 | г. Заозерный,  ул. Сурикова, д. 79 | б/н | 15.03.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 2 | 2 | 410,60 | 7 | 0 | 7 | 125,30 | 50,12 | 75,18 | 7178562,30 | 1056068,50 | 6067274,09 | 55219,71 |  |
| 2 | г. Заозерный,  ул. К.Маркса, д. 14 | 1 | 11.12.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 94 | 94 | 2011,40 | 66 | 20 | 46 | 1593,70 | 637,48 | 956,22 | 91304666,70 | 13432213,58 | 77170109,53 | 702343,59 |  |
| 3 | г. Заозерный,  ул. Разина, д. 34 | 2 | 30.12.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 17 | 17 | 338,40 | 8 | 2 | 6 | 300,20 | 120,08 | 180,12 | 17198758,20 | 2530181,66 | 14536278,40 | 132298,14 |  |
| 4 | г. Заозерный,  ул. Целинная, д. 2 | б/н | 15.03.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 31 | 31 | 463,77 | 14 | 7 | 7 | 394,27 | 157,71 | 236,56 | 22588122,57 | 3323033,73 | 19091334,05 | 173754,79 |  |
| 5 | г. Заозерный, ул. 40  лет Октября, д. 54 | б/н | 15.03.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 23 | 23 | 404,30 | 12 | 8 | 4 | 404,30 | 161,72 | 242,58 | 23162751,30 | 3407569,78 | 19577006,51 | 178175,01 |  |
| 6 | г. Заозерный,  ул. Чернышевского,  д. 24 | б/н | 15.03.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 54 | 54 | 869,20 | 24 | 15 | 9 | 780,70 | 312,28 | 468,42 | 44727083,70 | 6579989,42 | 37803039,79 | 344054,49 |  |
| 7 | г. Заозерный,  ул. Ленина, д. 28 | б/н | 15.03.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 12 | 12 | 193,20 | 8 | 6 | 2 | 164,75 | 83,57 | 81,18 | 9438692,25 | 1388565,72 | 7977521,20 | 72605,33 |  |
| Итого по муниципальному  образованию п. Ирша | | x | x | x | x | 11 | 11 | 335,80 | 5 | 0 | 5 | 298,40 | 0,00 | 298,40 | 17095634,40 | 2515010,69 | 14449118,83 | 131504,88 |  |
| 1 | р.п. Ирша,  ул. Победы, д. 12 | 6 | 01.10.2009 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 11 | 11 | 335,80 | 5 | 0 | 5 | 298,40 | 0,00 | 298,40 | 17095634,40 | 2515010,69 | 14449118,83 | 131504,88 |  |
| Итого по муниципальному  образованию Тарутинский  сельсовет | | x | x | x | x | 8 | 8 | 130,80 | 6 | 0 | 6 | 130,80 | 52,32 | 78,48 | 7493662,80 | 1102424,26 | 6333594,98 | 57643,56 |  |
| 1 | п. Тарутино,  ул. Заводская, д. 1 | 6 | 18.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 8 | 8 | 130,80 | 6 | 0 | 6 | 130,80 | 52,32 | 78,48 | 7493662,80 | 1102424,26 | 6333594,98 | 57643,56 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  Филимоновский сельсовет | | x | x | x | x | 9 | 9 | 74,90 | 3 | 0 | 3 | 74,90 | 29,96 | 44,94 | 4291095,90 | 631281,17 | 3626806,30 | 33008,43 |  |
| 1 | с. Левобережное,  ул. Луговая, д. 3 | 7 | 01.08.2008 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 9 | 9 | 74,90 | 3 | 0 | 3 | 74,90 | 29,96 | 44,94 | 4291095,90 | 631281,17 | 3626806,30 | 33008,43 |  |
| Итого по муниципальному  образованию  р.п. Северо-Енисейский | | x | x | x | x | 16 | 16 | 344,60 | 8 | 0 | 8 | 344,60 | 0,00 | 344,60 | 19742478,60 | 2904399,07 | 16686214,31 | 151865,22 |  |
| 1 | р.п. Северо-  Енисейский,  ул. Донского, д. 16 | 07-35 | 19.12.2006 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 16 | 16 | 344,60 | 8 | 0 | 8 | 344,60 | 0,00 | 344,60 | 19742478,60 | 2904399,07 | 16686214,31 | 151865,22 |  |
| Итого по муниципальному  образованию с. Ванавара | | x | x | x | x | 21 | 21 | 1029,95 | 18 | 8 | 10 | 1074,15 | 390,18 | 683,97 | 61539127,65 | 9053279,93 | 52012469,81 | 473377,91 |  |
| 1 | с. Ванавара,  ул. Шишкова, д. 14 | б/н | 27.08.2007 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 9 | 9 | 444,20 | 8 | 6 | 2 | 488,40 | 195,36 | 293,04 | 27980924,40 | 4116391,49 | 23649295,03 | 215237,88 |  |
| 2 | с. Ванавара,  ул. Шишкова, д. 12 | б/н | 27.08.2007 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 6 | 6 | 487,04 | 8 | 2 | 6 | 487,04 | 194,82 | 292,22 | 27903008,64 | 4104928,97 | 23583441,14 | 214638,53 |  |
| 3 | с. Ванавара,  ул. Увачана, д. 6 | б/н | 27.08.2007 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 6 | 6 | 98,71 | 2 | 0 | 2 | 98,71 | 0,00 | 98,71 | 5655194,61 | 831959,47 | 4779733,64 | 43501,50 |  |
| Итого по муниципальному  образованию п. Тура | | x | x | x | x | 561 | 561 | 10505,45 | 263 | 137 | 126 | 10505,45 | 5671,71 | 4833,74 | 601867735,95 | 88543294,35 | 508694689,77 | 4629751,83 |  |
| 1 | п. Тура,  ул. Борисова, д. 33 | 4 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 21 | 21 | 491,71 | 12 | 7 | 5 | 491,71 | 284,21 | 207,50 | 28170557,61 | 4144289,23 | 23809571,78 | 216696,60 |  |
| 2 | п. Тура,  ул. Школьная, д. 16 | 11 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 32 | 32 | 497,61 | 16 | 7 | 9 | 497,61 | 238,51 | 259,10 | 28508574,51 | 4194016,32 | 24095261,46 | 219296,73 |  |
| 3 | п. Тура,  ул. Школьная, д. 12 | 9 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 26 | 26 | 491,37 | 16 | 10 | 6 | 491,37 | 290,16 | 201,21 | 28151078,67 | 4141423,60 | 23793108,31 | 216546,76 |  |
| 4 | п. Тура,  ул. Борисова, д. 31б | 3 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 26 | 26 | 443,20 | 20 | 2 | 18 | 443,20 | 47,40 | 395,80 | 25391371,20 | 3735431,42 | 21460621,54 | 195318,24 |  |
| 5 | п. Тура,  ул. Школьная, д. 14 | 10 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 28 | 28 | 501,87 | 16 | 7 | 9 | 501,87 | 211,47 | 290,40 | 28752634,17 | 4229920,96 | 24301539,10 | 221174,11 |  |
| 6 | п. Тура,  ул. Школьная, д. 16а | 12 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 28 | 28 | 491,99 | 16 | 11 | 5 | 491,99 | 334,45 | 157,54 | 28186599,09 | 4146649,16 | 23823129,93 | 216820,00 |  |
| 7 | п. Тура,  ул. Студенческая,  д. 1 | 6 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 28 | 28 | 514,37 | 12 | 6 | 6 | 514,37 | 256,57 | 257,80 | 29468771,67 | 4335274,96 | 24906813,85 | 226682,86 |  |
| 8 | п. Тура,  ул. Школьная,  д. 10/2 | 8 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 40 | 40 | 498,75 | 16 | 9 | 7 | 498,75 | 280,39 | 218,36 | 28573886,25 | 4203624,60 | 24150462,53 | 219799,12 |  |
| 9 | п. Тура,  ул. Смидовича, д. 22 | 7 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 15 | 15 | 323,70 | 7 | 5 | 2 | 323,70 | 223,00 | 100,70 | 18545096,70 | 2728247,18 | 15674194,93 | 142654,59 |  |
| 10 | п. Тура,  ул. Студенческая,  д. 8 | 5 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 25 | 25 | 410,58 | 12 | 5 | 7 | 410,58 | 169,76 | 240,82 | 23522538,78 | 3460499,63 | 19881096,54 | 180942,61 |  |
| 11 | п. Тура,  ул. Нефтяников, д. 1 | 13 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 48 | 48 | 997,59 | 19 | 9 | 10 | 997,59 | 475,62 | 521,97 | 57152928,69 | 8408007,75 | 48305283,03 | 439637,91 |  |
| 12 | п. Тура,  ул. Симонова, д. 3 | 1 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 90 | 90 | 1819,78 | 42 | 23 | 19 | 1819,78 | 1032,31 | 787,47 | 104257015,98 | 15337688,17 | 88117350,76 | 801977,05 |  |
| 13 | п. Тура,  ул. Увачана, д. 38 | 15 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 87 | 87 | 1694,61 | 35 | 19 | 16 | 1694,61 | 936,84 | 757,77 | 97085901,51 | 14282715,35 | 82056371,53 | 746814,63 |  |
| 14 | п. Тура,  ул. Линейная, д. 15 | 14 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 42 | 42 | 822,45 | 12 | 8 | 4 | 822,45 | 563,55 | 258,90 | 47118982,95 | 6931871,78 | 39824657,46 | 362453,71 |  |
| 15 | п. Тура,  ул. Борисова, д. 31 | 2 | 28.11.2011 | III квартал  2017 | I квартал  2018 | 25 | 25 | 505,87 | 12 | 9 | 3 | 505,87 | 327,47 | 178,40 | 28981798,17 | 4263634,24 | 24495227,02 | 222936,91 |  |
| Всего по 5-му этапу без  финансовой поддержки  Фонда | | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

7. РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | | Приобретение жилых помещений у  застройщика | | | Приобретение жилых  помещений у лиц, не  являющихся застройщиком | | | Выкуп жилых помещений у  собственников | | |
| расселяемая  площадь жилых  помещений | стоимость | площадь | стоимость | удельная  стоимость  1 кв. м | площадь | стоимость | удельная  стоимость  1 кв. м | площадь | стоимость | удельная  стоимость  1 кв. м | площадь | стоимость | удельная  стоимость  1 кв. м |
| кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту за  2013 2017 годы, в  т.ч.: | | 65400,32 | 3407396452,01 | 60555,82 | 3197963751,45 |  | 4844,50 | 209432700,56 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по субъекту за  2013 2017 годы с  финансовой поддержкой  Фонда | | 65400,32 | 3407396452,01 | 60555,82 | 3197963751,45 |  | 4844,50 | 209432700,56 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по субъекту за  2013 2017 годы без  финансовой поддержки  Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 1-му этапу, в  т.ч.: | | 9320,67 | 397762182,84 | 4476,17 | 188329482,28 | 42073,80 | 4844,50 | 209432700,56 | 43231,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 1-му этапу с  финансовой поддержкой  Фонда | | 9320,67 | 397762182,84 | 4476,17 | 188329482,28 | 42073,80 | 4844,50 | 209432700,56 | 43231,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Ачинск | | 2264,10 | 107446778,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2264,10 | 107446778,56 | 47456,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ачинск,  ул. Декабристов,  д. 2 | 86,90 | 3757068,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,90 | 3757068,48 | 43234,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Ачинск,  ул. Индустриальная,  д. 14а | 274,60 | 18567805,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,60 | 18567805,44 | 67617,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Ачинск,  ул. Советская, д. 8 | 235,30 | 11391073,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,30 | 11391073,44 | 48410,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ачинск,  ул. Строителей,  д. 18 | 325,20 | 19068813,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,20 | 19068813,44 | 58637,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Ачинск, ул. 40  лет ВЛКСМ, д. 2 | 545,70 | 23769223,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,70 | 23769223,44 | 43557,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Ачинск,  ул. Целинная, д. 4 | 552,90 | 21147927,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,90 | 21147927,44 | 38249,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Ачинск,  ул. Комсомольская,  д. 6 | 64,40 | 2709587,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,40 | 2709587,44 | 42074,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Ачинск,  ул. Советская, д. 3 | 179,10 | 7035279,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,10 | 7035279,44 | 39281,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Бородино | | 483,40 | 22972670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,40 | 22972670,00 | 47523,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Бородино,  ул. Бородинская,  д. 18 | 483,40 | 22972670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,40 | 22972670,00 | 47523,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  г. Минусинск | | 985,19 | 47524138,00 | 985,19 | 47524138,00 | 48238,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Минусинск,  ул. Автомобильная,  д. 6 | 330,16 | 15402190,00 | 330,16 | 15402190,00 | 46650,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Минусинск,  ул. Зеленая, д. 5 | 372,05 | 18070888,00 | 372,05 | 18070888,00 | 48571,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Минусинск,  ул. Октябрьская,  д. 27 | 169,78 | 8631316,00 | 169,78 | 8631316,00 | 50838,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Минусинск,  ул. Октябрьская,  д. 58 | 113,20 | 5419744,00 | 113,20 | 5419744,00 | 47877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  п. Березовка | | 563,37 | 27363688,84 | 563,37 | 27363688,84 | 48571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Березовка,  ул. Парковая, д. 4 | 535,50 | 25598464,00 | 535,50 | 25598464,00 | 47802,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Березовка,  ул. Парковая, д. 2 | 27,87 | 1765224,84 | 27,87 | 1765224,84 | 63337,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Верхнепашинский  сельсовет | | 726,50 | 28429436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,50 | 28429436,00 | 39132,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Верхнепашино,  ул. Пролетарская,  д. 2 | 726,50 | 28429436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,50 | 28429436,00 | 39132,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Вершино-  Рыбинский сельсовет | | 658,70 | 22972670,00 | 658,70 | 22972670,00 | 34875,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. имени Кравченко,  ул. Мира, д. 3 | 329,50 | 12277118,00 | 329,50 | 12277118,00 | 37259,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. имени Кравченко,  ул. Мира, д. 4 | 329,20 | 10695552,00 | 329,20 | 10695552,00 | 32489,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Иланский | | 495,11 | 22240249,44 | 495,11 | 22240249,44 | 44919,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Иланский,  ул. Красная, д. 32 | 143,01 | 6205164,00 | 143,01 | 6205164,00 | 43389,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Иланский,  ул. Строительная,  д. 21 | 113,20 | 4721923,44 | 113,20 | 4721923,44 | 41713,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Иланский,  ул. Строительная,  д. 25 | 238,90 | 11313162,00 | 238,90 | 11313162,00 | 47355,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Выезжелогский сельсовет | | 1370,50 | 50583816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1370,50 | 50583816,00 | 36909,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Жайма,  ул. Вокзальная, д. 3 | 481,60 | 17716584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,60 | 17716584,00 | 36786,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Жайма,  ул. Вокзальная, д. 2 | 471,20 | 17510714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,20 | 17510714,00 | 37161,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Жайма,  ул. Вокзальная, д. 1 | 417,70 | 15356518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,70 | 15356518,00 | 36764,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Озероучумский сельсовет | | 499,80 | 18570166,00 | 499,80 | 18570166,00 | 37155,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Озеро Учум,  ул. Школьная, д. 6 | 499,80 | 18570166,00 | 499,80 | 18570166,00 | 37155,19 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию п. Рассвет | | 497,40 | 27680000,00 | 497,40 | 27680000,00 | 55649,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Рассвет, ул. 30  лет Победы, д. 37 | 497,40 | 27680000,00 | 497,40 | 27680000,00 | 55649,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Ужур | | 776,60 | 21978570,00 | 776,60 | 21978570,00 | 28301,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ужур, ул. 40 лет  Октября, д. 8 | 385,70 | 10857170,31 | 385,70 | 10857170,31 | 28149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Ужур,  ул. Железнодорожная,  д. 5 | 390,90 | 11121399,69 | 390,90 | 11121399,69 | 28450,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 1-му этапу без  финансовой поддержки  Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2-му этапу, в  т.ч.: | | 10499,16 | 506947740,95 | 10499,16 | 506947740,95 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2-му этапу с  финансовой поддержкой  Фонда | | 10499,16 | 506947740,95 | 10499,16 | 506947740,95 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию п. Березовка | | 837,63 | 40444629,50 | 837,63 | 40444629,50 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Березовка,  ул. Сурикова, д. 1 | 330,10 | 15938746,46 | 330,10 | 15938746,46 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Березовка,  ул. Парковая, д. 2 | 507,53 | 24505883,04 | 507,53 | 24505883,04 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Зыковский  сельсовет | | 213,40 | 10303933,64 | 213,40 | 10303933,64 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Зыково,  ул. Школьная, д. 8 | 213,40 | 10303933,64 | 213,40 | 10303933,64 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Бородино | | 866,60 | 41843434,36 | 866,60 | 41843434,36 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Бородино,  ул. Советская, д. 58 | 399,00 | 19265555,40 | 399,00 | 19265555,40 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Бородино,  ул. Ленина, д. 23 | 467,60 | 22577878,96 | 467,60 | 22577878,96 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Новобирилюсский  сельсовет | | 353,80 | 17083091,48 | 353,80 | 17083091,48 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Новобирилюссы,  ул. Октябрьская,  д. 15 | 353,80 | 17083091,48 | 353,80 | 17083091,48 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Минусинск | | 4008,09 | 193529022,43 | 4008,09 | 193529022,43 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Минусинск,  ул. Набережная,  д. 22 | 120,00 | 5794152,00 | 120,00 | 5794152,00 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Минусинск,  ул. Мира, д. 13а | 88,60 | 4278015,56 | 88,60 | 4278015,56 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Минусинск,  ул. Обороны, д. 19 | 182,21 | 8797936,97 | 182,21 | 8797936,97 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Минусинск,  ул. Ботаническая,  д. 12 | 370,60 | 17894272,76 | 370,60 | 17894272,76 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Минусинск,  ул. Ботаническая,  д. 8 | 347,02 | 16755721,89 | 347,02 | 16755721,89 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Минусинск,  ул. Ботаническая,  д. 10 | 182,20 | 8797454,12 | 182,20 | 8797454,12 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Минусинск,  ул. Затубинская,  д. 31 | 122,10 | 5895549,66 | 122,10 | 5895549,66 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Минусинск,  ул. Зеленая, д. 7 | 372,39 | 17980702,19 | 372,39 | 17980702,19 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Минусинск,  ул. Калинина, д. 88 | 278,50 | 13447261,10 | 278,50 | 13447261,10 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Минусинск,  ул. Мартьянова,  д. 14 | 289,00 | 13954249,40 | 289,00 | 13954249,40 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Минусинск,  ул. Мира, д. 58б | 233,30 | 11264797,18 | 233,30 | 11264797,18 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Минусинск,  ул. Мира, д. 43 | 327,66 | 15820932,04 | 327,66 | 15820932,04 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Минусинск,  ул. Обороны, д. 41 | 184,38 | 8902714,55 | 184,38 | 8902714,55 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Минусинск,  ул. Автомобильная,  д. 133 | 151,10 | 7295803,06 | 151,10 | 7295803,06 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Минусинск,  ул. Гоголя, д. 53 | 27,33 | 1319618,12 | 27,33 | 1319618,12 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Минусинск,  ул. Затубинская,  д. 1 | 123,66 | 5970873,64 | 123,66 | 5970873,64 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Минусинск,  ул. Красных  Партизан, д. 110 | 41,70 | 2013467,82 | 41,70 | 2013467,82 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Минусинск,  ул. Кравченко, д. 27 | 44,68 | 2157355,93 | 44,68 | 2157355,93 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Минусинск,  ул. Октябрьская,  д. 20 | 81,84 | 3951611,66 | 81,84 | 3951611,66 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Минусинск,  ул. Старо-Кузнечная,  д. 2 | 67,28 | 3248587,89 | 67,28 | 3248587,89 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Минусинск,  ул. Ачинская, д. 36 | 82,38 | 3977685,35 | 82,38 | 3977685,35 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Минусинск,  ул. Красных  Партизан, д. 33а | 31,70 | 1530621,82 | 31,70 | 1530621,82 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Минусинск,  ул. Гоголя, д. 16 | 60,20 | 2906732,92 | 60,20 | 2906732,92 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Минусинск,  ул. Гоголя, д. 39 | 198,26 | 9572904,80 | 198,26 | 9572904,80 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Абалаковский  сельсовет | | 431,90 | 20854118,74 | 431,90 | 20854118,74 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Абалаково,  пер. Комсомольский,  д. 2 | 298,70 | 14422610,02 | 298,70 | 14422610,02 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Абалаково,  ул. Нефтяников,  д. 11а | 133,20 | 6431508,72 | 133,20 | 6431508,72 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Верхнепашинский  сельсовет | | 549,24 | 26519833,70 | 549,24 | 26519833,70 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Верхнепашино,  ул. Пролетарская,  д. 3 | 549,24 | 26519833,70 | 549,24 | 26519833,70 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Новокаргинский сельсовет | | 291,80 | 14089446,28 | 291,80 | 14089446,28 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Новокаргино,  ул. Лесная, д. 9 | 57,70 | 2786021,42 | 57,70 | 2786021,42 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Новокаргино,  ул. Лесная, д. 2 | 85,30 | 4118676,38 | 85,30 | 4118676,38 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Новокаргино,  ул. Кошевого, д. 2 | 62,20 | 3003302,12 | 62,20 | 3003302,12 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Новокаргино,  ул. Лесная, д. 7 | 86,60 | 4181446,36 | 86,60 | 4181446,36 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Усть-Кемский  сельсовет | | 251,70 | 12153233,82 | 251,70 | 12153233,82 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Усть-Кемь,  ул. Таежная, д. 3 | 84,10 | 4060734,86 | 84,10 | 4060734,86 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Усть-Кемь,  ул. Енисейская,  д. 13 | 167,60 | 8092498,96 | 167,60 | 8092498,96 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Ивановский  сельсовет | | 539,00 | 26025399,40 | 539,00 | 26025399,40 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Инголь,  кв. Путейский, д. 3 | 539,00 | 26025399,40 | 539,00 | 26025399,40 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Ужур | | 2156,00 | 104101597,60 | 2156,00 | 104101597,60 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ужур, ул. 40 лет  Октября, д. 13 | 411,00 | 19844970,60 | 411,00 | 19844970,60 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Ужур,  ул. Вокзальная, д. 8 | 325,00 | 15692495,00 | 325,00 | 15692495,00 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Ужур,  ул. Вокзальная,  д. 10 | 458,80 | 22152974,48 | 458,80 | 22152974,48 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ужур,  ул. Вокзальная,  д. 12 | 449,00 | 21679785,40 | 449,00 | 21679785,40 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Ужур, ул. 40 лет  Октября, д. 11 | 512,20 | 24731372,12 | 512,20 | 24731372,12 | 48284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2-му этапу без  финансовой поддержки  Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 3-му этапу, в  т.ч.: | | 5773,30 | 294372484,38 | 5773,30 | 294372484,38 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 3-му этапу с  финансовой поддержкой  Фонда | | 5773,30 | 294372484,38 | 5773,30 | 294372484,38 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Большекосульский  сельсовет | | 968,20 | 49367162,52 | 968,20 | 49367162,52 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Каштан,  ул. Каштановская,  д. 29 | 243,00 | 12390229,80 | 243,00 | 12390229,80 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Каштан,  ул. Строителей, д. 1 | 725,20 | 36976932,72 | 725,20 | 36976932,72 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Тесинский  сельсовет | | 970,90 | 49504831,74 | 970,90 | 49504831,74 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Тесь,  ул. Норильская,  д. 2а | 970,90 | 49504831,74 | 970,90 | 49504831,74 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Большеничкинский  сельсовет | | 1236,00 | 63021909,60 | 1236,00 | 63021909,60 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. им. Крупской,  ул. Лесная, д. 17 | 309,00 | 15755477,40 | 309,00 | 15755477,40 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. им. Крупской,  ул. Лесная, д. 16 | 309,00 | 15755477,40 | 309,00 | 15755477,40 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. им. Крупской,  ул. Лесная, д. 14 | 309,00 | 15755477,40 | 309,00 | 15755477,40 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. им. Крупской,  ул. Лесная, д. 15 | 309,00 | 15755477,40 | 309,00 | 15755477,40 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Большеулуйский сельсовет | | 34,00 | 1733612,40 | 34,00 | 1733612,40 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Большой Улуй,  ул. Калинина, д. 12 | 34,00 | 1733612,40 | 34,00 | 1733612,40 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Недокурский сельсовет | | 484,30 | 24693778,98 | 484,30 | 24693778,98 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Недокура, ул. 40  лет Победы, д. 8 | 484,30 | 24693778,98 | 484,30 | 24693778,98 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию п. Шушенское | | 1547,30 | 78894660,78 | 1547,30 | 78894660,78 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Шушенское,  мкр. 2-й, д. 42 | 450,40 | 22965265,44 | 450,40 | 22965265,44 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Шушенское,  кв-л Строителей,  д. 27 | 502,40 | 25616672,64 | 502,40 | 25616672,64 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | р.п. Шушенское,  ул. Пионерская,  д. 17 | 298,90 | 15240492,54 | 298,90 | 15240492,54 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | р.п. Шушенское,  мкр. 2-й, д. 43 | 295,60 | 15072230,16 | 295,60 | 15072230,16 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Ильичевский  сельсовет | | 532,60 | 27156528,36 | 532,60 | 27156528,36 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Ильичево,  ул. Московская,  д. 19 | 532,60 | 27156528,36 | 532,60 | 27156528,36 | 50988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 3-му этапу без  финансовой поддержки  Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 4-му этапу, в  т.ч.: | | 22284,47 | 1204419892,32 | 22284,47 | 1204419892,32 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 4-му этапу с  финансовой поддержкой  Фонда | | 22284,47 | 1204419892,32 | 22284,47 | 1204419892,32 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Богучанский  сельсовет | | 1601,04 | 86532209,40 | 1601,04 | 86532209,40 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Богучаны,  ул. Октябрьская,  д. 47 | 77,60 | 4194086,00 | 77,60 | 4194086,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Богучаны,  ул. Центральная,  д. 21 | 493,94 | 26696222,15 | 493,94 | 26696222,15 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Богучаны,  пер. Толстого, д. 25 | 543,70 | 29385625,75 | 543,70 | 29385625,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Богучаны,  ул. Набережная, д. 1 | 332,90 | 17992412,75 | 332,90 | 17992412,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Богучаны,  ул. Партизанская,  д. 63 | 152,90 | 8263862,75 | 152,90 | 8263862,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Иланский | | 4028,40 | 217724949,00 | 4028,40 | 217724949,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Иланский,  ул. Строительная,  д. 19 | 488,60 | 26407608,50 | 488,60 | 26407608,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Иланский,  ул. Красная, д. 120 | 133,50 | 7215341,25 | 133,50 | 7215341,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Иланский,  ул. Голованя, д. 16 | 96,40 | 5210179,00 | 96,40 | 5210179,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Иланский, ул. 28  Декабря, д. 17 | 215,30 | 11636426,75 | 215,30 | 11636426,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Иланский, ул. 28  Декабря, д. 18 | 233,40 | 12614686,50 | 233,40 | 12614686,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Иланский,  ул. Голованя, д. 22 | 29,20 | 1578187,00 | 29,20 | 1578187,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Иланский,  ул. Голованя, д. 34 | 250,40 | 13533494,00 | 250,40 | 13533494,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Иланский,  ул. Комсомольская,  д. 13 | 242,80 | 13122733,00 | 242,80 | 13122733,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Иланский,  ул. Красная, д. 17 | 363,80 | 19662480,50 | 363,80 | 19662480,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Иланский,  ул. Промышленная,  д. 130 | 246,50 | 13322708,75 | 246,50 | 13322708,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Иланский,  ул. Профсоюзная,  д. 1 | 355,00 | 19186862,50 | 355,00 | 19186862,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Иланский,  ул. Строительная,  д. 2 | 316,20 | 17089819,50 | 316,20 | 17089819,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Иланский,  ул. Школьная, д. 26 | 392,90 | 21235262,75 | 392,90 | 21235262,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Иланский,  ул. Элеваторная,  д. 1 | 163,60 | 8842171,00 | 163,60 | 8842171,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Иланский,  ул. Болдырева, д. 17 | 500,80 | 27066988,00 | 500,80 | 27066988,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Миндерлинский сельсовет | | 370,10 | 20002979,75 | 370,10 | 20002979,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Миндерла,  ул. Советская, д. 1 | 370,10 | 20002979,75 | 370,10 | 20002979,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Новоангарский сельсовет | | 1462,30 | 79033659,25 | 1462,30 | 79033659,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Новоангарск,  ул. 4-й квартал,  д. 21 | 739,40 | 39962721,50 | 739,40 | 39962721,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Новоангарск,  ул. 4-й квартал,  д. 27 | 722,90 | 39070937,75 | 722,90 | 39070937,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Пинчугский  сельсовет | | 1246,90 | 67391827,75 | 1246,90 | 67391827,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Пинчуга,  ул. Строительная,  д. 3 | 81,10 | 4383252,25 | 81,10 | 4383252,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Пинчуга,  ул. Строительная,  д. 7 | 84,00 | 4539990,00 | 84,00 | 4539990,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Пинчуга,  ул. Набережная,  д. 7а | 85,10 | 4599442,25 | 85,10 | 4599442,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Пинчуга,  ул. Кирова, д. 2 | 83,70 | 4523775,75 | 83,70 | 4523775,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Пинчуга,  ул. Школьная, д. 1 | 42,30 | 2286209,25 | 42,30 | 2286209,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Пинчуга,  ул. Школьная, д. 2 | 41,00 | 2215947,50 | 41,00 | 2215947,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Пинчуга,  ул. Мира, д. 2 | 80,70 | 4361633,25 | 80,70 | 4361633,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 6 | 83,70 | 4523775,75 | 83,70 | 4523775,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 8 | 42,10 | 2275399,75 | 42,10 | 2275399,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 11 | 42,10 | 2275399,75 | 42,10 | 2275399,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 12 | 84,20 | 4550799,50 | 84,20 | 4550799,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 13 | 84,20 | 4550799,50 | 84,20 | 4550799,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 15 | 61,20 | 3307707,00 | 61,20 | 3307707,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 17 | 39,50 | 2134876,25 | 39,50 | 2134876,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 19 | 41,40 | 2237566,50 | 41,40 | 2237566,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 25 | 81,90 | 4426490,25 | 81,90 | 4426490,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Пинчуга,  ул. Ленина, д. 29 | 42,00 | 2269995,00 | 42,00 | 2269995,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Пинчуга,  ул. Строительная,  д. 1 | 83,80 | 4529180,50 | 83,80 | 4529180,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Пинчуга,  ул. Набережная, д. 9 | 41,80 | 2259185,50 | 41,80 | 2259185,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Пинчуга,  ул. Лесная, д. 1 | 21,10 | 1140402,25 | 21,10 | 1140402,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Пировский  сельсовет | | 355,80 | 19230100,50 | 355,80 | 19230100,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Пировское,  ул. Зеленая, д. 27 | 110,40 | 5966844,00 | 110,40 | 5966844,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Пировское,  ул. Ленина, д. 44 | 135,00 | 7296412,50 | 135,00 | 7296412,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Пировское,  ул. Пионерская,  д. 40 | 110,40 | 5966844,00 | 110,40 | 5966844,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Браженский  сельсовет | | 45,00 | 2432137,50 | 45,00 | 2432137,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Степняки,  ул. Юбилейная, д. 11 | 45,00 | 2432137,50 | 45,00 | 2432137,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Кетский  сельсовет | | 182,40 | 9858264,00 | 182,40 | 9858264,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Омский,  ул. Трактовая, д. 7 | 76,40 | 4129229,00 | 76,40 | 4129229,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Омский,  ул. Центральная,  д. 1 | 106,00 | 5729035,00 | 106,00 | 5729035,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Приморский  сельсовет | | 955,70 | 51653195,75 | 955,70 | 51653195,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Приморск,  ул. Горького, д. 6 | 333,00 | 17997817,50 | 333,00 | 17997817,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Приморск,  ул. Комарова, д. 1 | 293,70 | 15873750,75 | 293,70 | 15873750,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Приморск,  ул. Маяковского,  д. 22 | 329,00 | 17781627,50 | 329,00 | 17781627,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Суриковский  сельсовет | | 541,60 | 29272126,00 | 541,60 | 29272126,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Суриково,  ул. Титова, д. 3 | 541,60 | 29272126,00 | 541,60 | 29272126,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Уяр | | 1728,84 | 93439479,90 | 1728,84 | 93439479,90 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Уяр,  ул. Фабричная, д. 2 | 297,00 | 16052107,50 | 297,00 | 16052107,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Уяр, ул. 30 лет  Победы, д. 37 | 234,60 | 12679543,50 | 234,60 | 12679543,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Уяр, ул. Ульяны  Громовой, д. 6 | 334,99 | 18105372,03 | 334,99 | 18105372,03 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Уяр, ул. Уланова,  д. 37 | 260,97 | 14104776,08 | 260,97 | 14104776,08 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Уяр,  ул. Лермонтова, д. 1 | 601,28 | 32497680,80 | 601,28 | 32497680,80 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию р.п. Урал | | 1401,20 | 75731357,00 | 1401,20 | 75731357,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Урал,  ул. Сибирская, д. 18 | 531,70 | 28737055,75 | 531,70 | 28737055,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Урал,  ул. Октябрьская,  д. 24 | 465,20 | 25142897,00 | 465,20 | 25142897,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | р.п. Урал,  ул. Октябрьская,  д. 13 | 404,30 | 21851404,25 | 404,30 | 21851404,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Тасеевский  сельсовет | | 753,70 | 40735600,75 | 753,70 | 40735600,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Тасеево,  ул. Новый Квартал,  д. 14 | 753,70 | 40735600,75 | 753,70 | 40735600,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Туруханский  сельсовет | | 650,10 | 35136279,75 | 650,10 | 35136279,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Туруханск,  ул. Почтовая, д. 32 | 286,20 | 15468394,50 | 286,20 | 15468394,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Туруханск,  ул. Крестьянская,  д. 18 | 219,50 | 11863426,25 | 219,50 | 11863426,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Туруханск,  ул. Почтовая, д. 34 | 144,40 | 7804459,00 | 144,40 | 7804459,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Сухобузимский сельсовет | | 156,80 | 8474648,00 | 156,80 | 8474648,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Сухобузимское,  ул. Жукова, д. 2 | 83,60 | 4518371,00 | 83,60 | 4518371,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Сухобузимское,  ул. Селезнева, д. 7 | 73,20 | 3956277,00 | 73,20 | 3956277,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Чечеульский  сельсовет | | 120,00 | 6485700,00 | 120,00 | 6485700,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Чечеул,  ул. Кооперативная,  д. 7 | 120,00 | 6485700,00 | 120,00 | 6485700,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  р.п. Раздолинск | | 1136,80 | 61441198,00 | 1136,80 | 61441198,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Раздолинск,  ул. Линейная, д. 3 | 311,00 | 16808772,50 | 311,00 | 16808772,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Раздолинск,  ул. Горняцкая, д. 15 | 340,10 | 18381554,75 | 340,10 | 18381554,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | р.п. Раздолинск,  ул. Горняцкая, д. 17 | 316,60 | 17111438,50 | 316,60 | 17111438,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | р.п. Раздолинск,  ул. Первомайская,  д. 39 | 169,10 | 9139432,25 | 169,10 | 9139432,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  р.п. Козулька | | 200,00 | 10809500,00 | 200,00 | 10809500,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Козулька,  ул. Восточная, д. 13 | 200,00 | 10809500,00 | 200,00 | 10809500,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию с. Байкит | | 487,90 | 26369775,25 | 487,90 | 26369775,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Байкит,  ул. Портовая, д. 7 | 147,30 | 7961196,75 | 147,30 | 7961196,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Байкит,  ул. Портовая, д. 6 | 64,00 | 3459040,00 | 64,00 | 3459040,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Байкит,  ул. Баширова, д. 3 | 276,60 | 14949538,50 | 276,60 | 14949538,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию п. Мотыгино | | 2592,20 | 140101929,50 | 2592,20 | 140101929,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Мотыгино,  ул. Шоссейная, д. 43 | 342,20 | 18495054,50 | 342,20 | 18495054,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | р.п. Мотыгино,  ул. Восточная, д. 4 | 92,60 | 5004798,50 | 92,60 | 5004798,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | р.п. Мотыгино,  ул. Полярная, д. 19 | 80,70 | 4361633,25 | 80,70 | 4361633,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | р.п. Мотыгино,  ул. Кооперативная,  д. 10а | 447,00 | 24159232,50 | 447,00 | 24159232,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | р.п. Мотыгино,  ул. Шоссейная, д. 41 | 351,10 | 18976077,25 | 351,10 | 18976077,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | р.п. Мотыгино,  ул. Юбилейная, д. 9а | 535,00 | 28915412,50 | 535,00 | 28915412,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | р.п. Мотыгино,  ул. Дорожная, д. 1б | 743,60 | 40189721,00 | 743,60 | 40189721,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию п. Солнечный  (ЗАТО) | | 2169,69 | 117266320,27 | 2169,69 | 117266320,27 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Солнечный,  ул. Солнечная, д. 6 | 216,90 | 11722902,75 | 216,90 | 11722902,75 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Солнечный,  ул. Солнечная, д. 4 | 222,29 | 12014218,77 | 222,29 | 12014218,77 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Солнечный,  ул. Олега Кошевого,  д. 12 | 434,60 | 23489043,50 | 434,60 | 23489043,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Солнечный,  ул. Олега Кошевого,  д. 26 | 296,20 | 16008869,50 | 296,20 | 16008869,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Солнечный,  ул. Олега Кошевого,  д. 10 | 426,70 | 23062068,25 | 426,70 | 23062068,25 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Солнечный,  ул. Олега Кошевого,  д. 22 | 288,40 | 15587299,00 | 288,40 | 15587299,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Солнечный,  ул. Олега Кошевого,  д. 20 | 284,60 | 15381918,50 | 284,60 | 15381918,50 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию с. Хатанга | | 98,00 | 5296655,00 | 98,00 | 5296655,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Хатанга,  ул. Таймырская,  д. 12 | 98,00 | 5296655,00 | 98,00 | 5296655,00 | 54047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 4-му этапу без  финансовой поддержки  Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 5-му этапу, в  т.ч.: | | 17522,72 | 1003894151,52 | 17522,72 | 1003894151,52 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 5-му этапу с  финансовой поддержкой  Фонда | | 17522,72 | 1003894151,52 | 17522,72 | 1003894151,52 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Боготольский  сельсовет | | 260,10 | 14901389,10 | 260,10 | 14901389,10 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Боготол,  ул. Целинная, д. 9 | 260,10 | 14901389,10 | 260,10 | 14901389,10 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Маломинусинский  сельсовет | | 303,30 | 17376360,30 | 303,30 | 17376360,30 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Малая Минуса,  ул. Микрорайон,  д. 23 | 303,30 | 17376360,30 | 303,30 | 17376360,30 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Епишинский  сельсовет | | 767,80 | 43988029,80 | 767,80 | 43988029,80 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Епишино,  ул. Молодежная,  д. 12, кор. а | 419,80 | 24050761,80 | 419,80 | 24050761,80 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Епишино,  ул. Мира, д. 9 | 348,00 | 19937268,00 | 348,00 | 19937268,00 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию г. Заозерный | | 3763,22 | 215598637,02 | 3763,22 | 215598637,02 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Заозерный,  ул. Сурикова, д. 79 | 125,30 | 7178562,30 | 125,30 | 7178562,30 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Заозерный, ул.  К.Маркса, д. 14 | 1593,70 | 91304666,70 | 1593,70 | 91304666,70 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Заозерный,  ул. Разина, д. 34 | 300,20 | 17198758,20 | 300,20 | 17198758,20 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Заозерный,  ул. Целинная, д. 2 | 394,27 | 22588122,57 | 394,27 | 22588122,57 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Заозерный, ул. 40  лет Октября, д. 54 | 404,30 | 23162751,30 | 404,30 | 23162751,30 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Заозерный,  ул. Чернышевского,  д. 24 | 780,70 | 44727083,70 | 780,70 | 44727083,70 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Заозерный,  ул. Ленина, д. 28 | 164,75 | 9438692,25 | 164,75 | 9438692,25 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию п. Ирша | | 298,40 | 17095634,40 | 298,40 | 17095634,40 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Ирша,  ул. Победы, д. 12 | 298,40 | 17095634,40 | 298,40 | 17095634,40 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию Тарутинский  сельсовет | | 130,80 | 7493662,80 | 130,80 | 7493662,80 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Тарутино,  ул. Заводская, д. 1 | 130,80 | 7493662,80 | 130,80 | 7493662,80 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию  Филимоновский сельсовет | | 74,90 | 4291095,90 | 74,90 | 4291095,90 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Левобережное,  ул. Луговая, д. 3 | 74,90 | 4291095,90 | 74,90 | 4291095,90 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию р.п. Северо-  Енисейский | | 344,60 | 19742478,60 | 344,60 | 19742478,60 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | р.п. Северо-  Енисейский,  ул. Донского, д. 16 | 344,60 | 19742478,60 | 344,60 | 19742478,60 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию с. Ванавара | | 1074,15 | 61539127,65 | 1074,15 | 61539127,65 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Ванавара,  ул. Шишкова, д. 14 | 488,40 | 27980924,40 | 488,40 | 27980924,40 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Ванавара,  ул. Шишкова, д. 12 | 487,04 | 27903008,64 | 487,04 | 27903008,64 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Ванавара,  ул. Увачана, д. 6 | 98,71 | 5655194,61 | 98,71 | 5655194,61 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному  образованию п. Тура | | 10505,45 | 601867735,95 | 10505,45 | 601867735,95 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Тура,  ул. Борисова, д. 33 | 491,71 | 28170557,61 | 491,71 | 28170557,61 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Тура,  ул. Школьная, д. 16 | 497,61 | 28508574,51 | 497,61 | 28508574,51 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Тура,  ул. Школьная, д. 12 | 491,37 | 28151078,67 | 491,37 | 28151078,67 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Тура,  ул. Борисова, д. 31б | 443,20 | 25391371,20 | 443,20 | 25391371,20 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Тура,  ул. Школьная, д. 14 | 501,87 | 28752634,17 | 501,87 | 28752634,17 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Тура,  ул. Школьная, д. 16а | 491,99 | 28186599,09 | 491,99 | 28186599,09 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Тура,  ул. Студенческая,  д. 1 | 514,37 | 29468771,67 | 514,37 | 29468771,67 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Тура,  ул. Школьная,  д. 10/2 | 498,75 | 28573886,25 | 498,75 | 28573886,25 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Тура,  ул. Смидовича, д. 22 | 323,70 | 18545096,70 | 323,70 | 18545096,70 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Тура,  ул. Студенческая,  д. 8 | 410,58 | 23522538,78 | 410,58 | 23522538,78 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Тура,  ул. Нефтяников, д. 1 | 997,59 | 57152928,69 | 997,59 | 57152928,69 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Тура,  ул. Симонова, д. 3 | 1819,78 | 104257015,98 | 1819,78 | 104257015,98 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Тура,  ул. Увачана, д. 38 | 1694,61 | 97085901,51 | 1694,61 | 97085901,51 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Тура,  ул. Линейная, д. 15 | 822,45 | 47118982,95 | 822,45 | 47118982,95 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Тура,  ул. Борисова, д. 31 | 505,87 | 28981798,17 | 505,87 | 28981798,17 | 57291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 5-му этапу без  финансовой поддержки  Фонда | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ

ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | | Количество расселенных  помещений | | | | | | Количество расселенных жителей | | | | | |
| 2013  г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего | 2013  г. | 2014  г. | 2015  г. | 2016  г. | 2017  г. | всего | 2013  г. | 2014  г. | 2015  г. | 2016  г. | 2017  г. | всего |
| кв.  м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | Итого по  программе | 0,00 | 9320,67 | 10499,16 | 5773,30 | 39807,19 | 65400,32 | 0 | 259 | 292 | 156 | 1031 | 1738 | 0 | 582 | 612 | 380 | 2062 | 3636 |
| 2 | г. Ачинск |  | 2264,10 |  |  |  | 2264,10 |  | 77 |  |  |  | 77 |  | 195 |  |  |  | 195 |
| 3 | г. Бородино |  | 483,40 | 866,60 |  |  | 1350,00 |  | 16 | 32 |  |  | 48 |  | 40 | 70 |  |  | 110 |
| 4 | г. Минусинск |  | 985,19 | 4008,09 |  |  | 4993,28 |  | 28 | 124 |  |  | 152 |  | 87 | 256 |  |  | 343 |
| 5 | Ачинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тарутинский  сельсовет |  |  |  |  | 130,80 | 130,80 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 8 | 8 |
| 7 | Балахтинский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приморский  сельсовет |  |  |  |  | 955,70 | 955,70 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 44 | 44 |
| 9 | Березовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Березовка |  | 563,37 | 837,63 |  |  | 1401,00 |  | 17 | 23 |  |  | 40 |  | 24 | 41 |  |  | 65 |
| 11 | Зыковский  сельсовет |  |  | 213,40 |  |  | 213,40 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 12 | Боготольский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Боготольский  сельсовет |  |  |  |  | 260,10 | 260,10 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 14 | Большекосульский  сельсовет |  |  |  | 968,20 |  | 968,20 |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  | 55 |  | 55 |
| 15 | Богучанский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Богучанский  сельсовет |  |  |  |  | 1601,04 | 1601,04 |  |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  |  | 95 | 95 |
| 17 | Пинчугский  сельсовет |  |  |  |  | 1246,90 | 1246,90 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 55 | 55 |
| 18 | Бирилюсский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п. Рассвет |  | 497,40 |  |  |  | 497,40 |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 20 | Новобирилюсский  сельсовет |  |  | 353,80 |  |  | 353,80 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 17 |  |  | 17 |
| 21 | Суриковский  сельсовет |  |  |  |  | 541,60 | 541,60 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 32 | 32 |
| 22 | Большеулуйский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Большеулуйский  сельсовет |  |  |  | 34,00 |  | 34,00 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 24 | Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Абалаковский  сельсовет |  |  | 431,90 |  |  | 431,90 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 34 |  |  | 34 |
| 26 | Верхнепашинский  сельсовет |  | 726,50 | 549,24 |  |  | 1275,74 |  | 12 | 8 |  |  | 20 |  | 26 | 26 |  |  | 52 |
| 27 | Епишинский  сельсовет |  |  |  |  | 767,80 | 767,80 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 18 | 18 |
| 28 | Новокаргинский  сельсовет |  |  | 291,80 |  |  | 291,80 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 15 |
| 29 | Усть-Кемский  сельсовет |  |  | 251,70 |  |  | 251,70 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 15 |
| 30 | Иланский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Иланский |  | 495,11 |  |  | 4028,40 | 4523,51 |  | 17 |  |  | 105 | 122 |  | 33 |  |  | 250 | 283 |
| 32 | Козульский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | р.п. Козулька |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 15 | 15 |
| 34 | Манский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Выезжелогский  сельсовет |  | 1370,50 |  |  |  | 1370,50 |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 77 |  |  |  | 77 |
| 36 | Минусинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Большеничкинский  сельсовет |  |  |  | 1236,00 |  | 1236,00 |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  | 81 |  | 81 |
| 38 | Тесинский  сельсовет |  |  |  | 970,90 |  | 970,90 |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  | 72 |  | 72 |
| 39 | Маломинусинский  сельсовет |  |  |  |  | 303,30 | 303,30 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 21 | 21 |
| 40 | Мотыгинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | п. Мотыгино |  |  |  |  | 2592,20 | 2592,20 |  |  |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 60 | 60 |
| 42 | п. Новоангарск |  |  |  |  | 1462,30 | 1462,30 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 61 | 61 |
| 43 | р.п. Раздолинск |  |  |  |  | 1136,80 | 1136,80 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 23 | 23 |
| 44 | Канский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Браженский  сельсовет |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 8 | 8 |
| 46 | Филимоновский  сельсовет |  |  |  |  | 74,90 | 74,90 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 9 | 9 |
| 47 | Чечеульский  сельсовет |  |  |  |  | 120,00 | 120,00 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 48 | Кежемский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Недокурский  сельсовет |  |  |  | 484,30 |  | 484,30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 23 |  | 23 |
| 50 | Партизанский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Вершино-Рыбинский  сельсовет |  | 658,70 |  |  |  | 658,70 |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 37 |  |  |  | 37 |
| 52 | Пировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Кетский сельсовет |  |  |  |  | 182,40 | 182,40 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 15 | 15 |
| 54 | Пировский  сельсовет |  |  |  |  | 355,80 | 355,80 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 16 | 16 |
| 55 | Рыбинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Заозерный |  |  |  |  | 3763,22 | 3763,22 |  |  |  |  | 139 | 139 |  |  |  |  | 233 | 233 |
| 57 | п. Ирша |  |  |  |  | 298,40 | 298,40 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 11 | 11 |
| 58 | п. Урал |  |  |  |  | 1401,20 | 1401,20 |  |  |  |  | 33 | 33 |  |  |  |  | 53 | 53 |
| 59 | Северо-Енисейский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | р.п. Северо-  Енисейский |  |  |  |  | 344,60 | 344,60 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 16 | 16 |
| 61 | Сухобузимский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Сухобузимский  сельсовет |  |  |  |  | 156,80 | 156,80 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 16 | 16 |
| 63 | Миндерлинский  сельсовет |  |  |  |  | 370,10 | 370,10 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 64 | Шарыповский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Ивановский  сельсовет |  |  | 539,00 |  |  | 539,00 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 25 |
| 66 | Ужурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Ужур |  | 776,60 | 2156,00 |  |  | 2932,60 |  | 14 | 48 |  |  | 62 |  | 23 | 103 |  |  | 126 |
| 68 | Озероучумский  сельсовет |  | 499,80 |  |  |  | 499,80 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 69 | Тасеевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Тасеевский  сельсовет |  |  |  |  | 753,70 | 753,70 |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 21 | 21 |
| 71 | Туруханский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Туруханский  сельсовет |  |  |  |  | 650,10 | 650,10 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 26 | 26 |
| 73 | Уярский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Уяр |  |  |  |  | 1728,84 | 1728,84 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 95 | 95 |
| 75 | Шушенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | п. Шушенское |  |  |  | 1547,30 |  | 1547,30 |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  | 112 |  | 112 |
| 77 | Ильичевский  сельсовет |  |  |  | 532,60 |  | 532,60 |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 33 |  | 33 |
| 78 | Эвенкийский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | п. Тура |  |  |  |  | 10505,45 | 10505,45 |  |  |  |  | 263 | 263 |  |  |  |  | 561 | 561 |
| 80 | с. Байкит |  |  |  |  | 487,90 | 487,90 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 81 | с. Ванавара |  |  |  |  | 1074,15 | 1074,15 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 21 | 21 |
| 82 | Таймырский  Долгано-Ненецкий  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | с. Хатанга |  |  |  |  | 98,00 | 98,00 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 84 | п. Солнечный  (ЗАТО) |  |  |  |  | 2169,69 | 2169,69 |  |  |  |  | 76 | 76 |  |  |  |  | 222 | 222 |
| 85 | 2013 год | 0,00 | 9320,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9320,67 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| 86 | г. Ачинск |  | 2264,10 |  |  |  | 2264,10 |  | 77 |  |  |  | 77 |  | 195 |  |  |  | 195 |
| 87 | г. Бородино |  | 483,40 |  |  |  | 483,40 |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 40 |  |  |  | 40 |
| 88 | г. Минусинск |  | 985,19 |  |  |  | 985,19 |  | 28 |  |  |  | 28 |  | 87 |  |  |  | 87 |
| 89 | Березовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | п. Березовка |  | 563,37 |  |  |  | 563,37 |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 24 |  |  |  | 24 |
| 91 | Бирилюсский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | п. Рассвет |  | 497,40 |  |  |  | 497,40 |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 93 | Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Верхнепашинский  сельсовет |  | 726,50 |  |  |  | 726,50 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 26 |  |  |  | 26 |
| 95 | Иланский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Иланский |  | 495,11 |  |  |  | 495,11 |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 33 |  |  |  | 33 |
| 97 | Манский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Выезжелогский  сельсовет |  | 1370,50 |  |  |  | 1370,50 |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 77 |  |  |  | 77 |
| 99 | Партизанский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Вершино-Рыбинский  сельсовет |  | 658,70 |  |  |  | 658,70 |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 37 |  |  |  | 37 |
| 101 | Ужурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Ужур |  | 776,60 |  |  |  | 776,60 |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 23 |  |  |  | 23 |
| 103 | Озероучумский  сельсовет |  | 499,80 |  |  |  | 499,80 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 104 | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 10499,16 | 0,00 | 0,00 | 10499,16 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 612 |
| 105 | г. Бородино |  |  | 866,60 |  |  | 866,60 |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 70 |  |  | 70 |
| 106 | г. Минусинск |  |  | 4008,09 |  |  | 4008,09 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 256 |  |  | 256 |
| 107 | Березовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | п. Березовка |  |  | 837,63 |  |  | 837,63 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 41 |  |  | 41 |
| 109 | Зыковский  сельсовет |  |  | 213,40 |  |  | 213,40 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 110 | Бирилюсский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Новобирилюсский  сельсовет |  |  | 353,80 |  |  | 353,80 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 17 |  |  | 17 |
| 112 | Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Абалаковский  сельсовет |  |  | 431,90 |  |  | 431,90 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 34 |  |  | 34 |
| 114 | Верхнепашинский  сельсовет |  |  | 549,24 |  |  | 549,24 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 26 |  |  | 26 |
| 115 | Новокаргинский  сельсовет |  |  | 291,80 |  |  | 291,80 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 15 |  |  | 15 |
| 116 | Усть-Кемский  сельсовет |  |  | 251,70 |  |  | 251,70 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 15 |  |  | 15 |
| 117 | Шарыповский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Ивановский  сельсовет |  |  | 539,00 |  |  | 539,00 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 25 |
| 119 | Ужурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Ужур |  |  | 2156,00 |  |  | 2156,00 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 103 |  |  | 103 |
| 121 | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5773,30 | 0,00 | 5773,30 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 122 | Боготольский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Большекосульский  сельсовет |  |  |  | 968,20 |  | 968,20 |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  | 55 |  | 55 |
| 124 | Минусинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Большеничкинский  сельсовет |  |  |  | 1236,00 |  | 1236,00 |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  | 81 |  | 81 |
| 126 | Тесинский  сельсовет |  |  |  | 970,90 |  | 970,90 |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  | 72 |  | 72 |
| 127 | Большеулуйский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Большеулуйский  сельсовет |  |  |  | 34,00 |  | 34,00 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 129 | Кежемский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Недокурский  сельсовет |  |  |  | 484,30 |  | 484,30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 23 |  | 23 |
| 131 | Шушенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | п. Шушенское |  |  |  | 1547,30 |  | 1547,30 |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  | 112 |  | 112 |
| 133 | Ильичевский  сельсовет |  |  |  | 532,60 |  | 532,60 |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 33 |  | 33 |
| 134 | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22284,47 | 22284,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1154 |
| 135 | Балахтинский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Приморский  сельсовет |  |  |  |  | 955,70 | 955,70 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 44 | 44 |
| 137 | Богучанский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Богучанский  сельсовет |  |  |  |  | 1601,04 | 1601,04 |  |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  |  | 95 | 95 |
| 139 | Пинчугский  сельсовет |  |  |  |  | 1246,90 | 1246,90 |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 55 | 55 |
| 140 | Бирилюсский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Суриковский  сельсовет |  |  |  |  | 541,60 | 541,60 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 32 | 32 |
| 142 | Иланский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Иланский |  |  |  |  | 4028,40 | 4028,40 |  |  |  |  | 105 | 105 |  |  |  |  | 250 | 250 |
| 144 | Козульский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | р.п. Козулька |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 15 | 15 |
| 146 | Мотыгинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | п. Мотыгино |  |  |  |  | 2592,20 | 2592,20 |  |  |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 60 | 60 |
| 148 | п. Новоангарск |  |  |  |  | 1462,30 | 1462,30 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 61 | 61 |
| 149 | р.п. Раздолинск |  |  |  |  | 1136,80 | 1136,80 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 23 | 23 |
| 150 | Канский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Браженский  сельсовет |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 8 | 8 |
| 152 | Чечеульский  сельсовет |  |  |  |  | 120,00 | 120,00 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 153 | Пировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Кетский сельсовет |  |  |  |  | 182,40 | 182,40 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 15 | 15 |
| 155 | Пировский  сельсовет |  |  |  |  | 355,80 | 355,80 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 16 | 16 |
| 156 | Рыбинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | р.п. Урал |  |  |  |  | 1401,20 | 1401,20 |  |  |  |  | 33 | 33 |  |  |  |  | 53 | 53 |
| 158 | Миндерлинский  сельсовет |  |  |  |  | 370,10 | 370,10 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 159 | Сухобузимский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | с. Сухобузимское |  |  |  |  | 156,80 | 156,80 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 16 | 16 |
| 161 | Тасеевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | с. Тасеево |  |  |  |  | 753,70 | 753,70 |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 21 | 21 |
| 163 | Туруханский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Туруханский  сельсовет |  |  |  |  | 650,10 | 650,10 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 26 | 26 |
| 165 | Уярский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | г. Уяр |  |  |  |  | 1728,84 | 1728,84 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  |  |  | 95 | 95 |
| 167 | Таймырский  Долгано-Ненецкий  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | с. Хатанга |  |  |  |  | 98,00 | 98,00 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 169 | Эвенкийский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | с. Байкит |  |  |  |  | 487,90 | 487,90 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 171 | п. Солнечный  (ЗАТО) |  |  |  |  | 2169,69 | 2169,69 |  |  |  |  | 76 | 76 |  |  |  |  | 222 | 222 |
| 172 | 2017 год |  |  |  |  | 17522,72 | 17522,72 |  |  |  |  | 467 | 467 |  |  |  |  | 908 | 908 |
| 173 | Боготольский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Боготольский  сельсовет |  |  |  |  | 260,10 | 260,10 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 175 | Минусинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Маломинусинский  сельсовет |  |  |  |  | 303,30 | 303,30 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 21 | 21 |
| 177 | Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Епишинский  сельсовет |  |  |  |  | 767,80 | 767,80 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 18 | 18 |
| 179 | Рыбинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Заозерный |  |  |  |  | 3763,22 | 3763,22 |  |  |  |  | 139 | 139 |  |  |  |  | 233 | 233 |
| 181 | п. Ирша |  |  |  |  | 298,40 | 298,40 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 11 | 11 |
| 182 | Северо-Енисейский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | р.п. Северо-  Енисейск |  |  |  |  | 344,60 | 344,60 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 16 | 16 |
| 184 | Ачинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Тарутинский  сельсовет |  |  |  |  | 130,80 | 130,80 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 8 | 8 |
| 186 | Канский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Филимоновский  сельсовет |  |  |  |  | 74,90 | 74,90 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 9 | 9 |
| 188 | Эвенкийский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | п. Ванавара |  |  |  |  | 1074,15 | 1074,15 |  |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 21 | 21 |
| 190 | п. Тура |  |  |  |  | 10505,45 | 10505,45 |  |  |  |  | 263 | 263 |  |  |  |  | 561 | 561 |

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕЖДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ - УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  муниципальных  образований | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы в рамках выполнения программы, рублей | | | | | | | | | | | |
| всего | средства  Фонда | средства  краевого  бюджета | средства  местных  бюджетов | всего | средства  Фонда | средства  краевого  бюджета | средства  местных  бюджетов | всего | средства  Фонда | средства  краевого  бюджета | средства  местных  бюджетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | 1-й этап | | | | | | | | | | | |
|  | всего | | | | 2013 год | | | | 2014 год | | | |
|  | Итого | 397762182,84 | 187854495,21 | 206682521,57 | 3225166,06 | 397762182,84 | 187854495,21 | 206682521,57 | 3225166,06 |  |  |  |  |
| 1 | г. Ачинск | 107446778,56 | 50493322,66 | 56170077,30 | 783378,60 | 107446778,56 | 50493322,66 | 56170077,30 | 783378,60 |  |  |  |  |
| 2 | г. Бородино | 22972670,00 | 11200858,37 | 11604555,23 | 167256,40 | 22972670,00 | 11200858,37 | 11604555,23 | 167256,40 |  |  |  |  |
| 3 | г. Минусинск | 47524138,00 | 19809123,28 | 27374138,98 | 340875,74 | 47524138,00 | 19809123,28 | 27374138,98 | 340875,74 |  |  |  |  |
|  | Березовский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Березовка | 27363688,84 | 8205635,24 | 18962913,34 | 195140,26 | 27363688,84 | 8205635,24 | 18962913,34 | 195140,26 |  |  |  |  |
|  | Бирилюсский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Рассвет | 27680000,00 | 10019685,29 | 17488214,31 | 172100,40 | 27680000,00 | 10019685,29 | 17488214,31 | 172100,40 |  |  |  |  |
|  | Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Верхнепашинский  сельсовет | 28429436,00 | 14634703,18 | 13543363,82 | 251369,00 | 28429436,00 | 14634703,18 | 13543363,82 | 251369,00 |  |  |  |  |
|  | Иланский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Иланский | 22240249,44 | 10159313,31 | 11909628,07 | 171308,06 | 22240249,44 | 10159313,31 | 11909628,07 | 171308,06 |  |  |  |  |
|  | Манский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выезжелогский  сельсовет | 50583816,00 | 27607516,45 | 22502106,55 | 474193,00 | 50583816,00 | 27607516,45 | 22502106,55 | 474193,00 |  |  |  |  |
|  | Партизанский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вершино-  Рыбинский  сельсовет | 22972670,00 | 12544750,73 | 10200009,07 | 227910,20 | 22972670,00 | 12544750,73 | 10200009,07 | 227910,20 |  |  |  |  |
|  | Ужурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Ужур | 21978570,00 | 12795923,74 | 8913942,66 | 268703,60 | 21978570,00 | 12795923,74 | 8913942,66 | 268703,60 |  |  |  |  |
| 11 | Озероучумский  сельсовет | 18570166,00 | 10383662,96 | 8013572,24 | 172930,80 | 18570166,00 | 10383662,96 | 8013572,24 | 172930,80 |  |  |  |  |
|  | | 2-й этап | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | 2014 год | | | | 2015 год | | | |
|  | Итого | 506947740,95 | 86496279,73 | 416551863,25 | 3899597,97 | 47262347,90 | 7455979,31 | 35906770,62 | 3899597,97 | 459685393,05 | 79040300,42 | 380645092,63 | 0,00 |
| 1 | г. Бородино | 41843434,36 | 7139397,44 | 34382164,35 | 321872,57 | 3901031,20 | 615416,06 | 2963742,57 | 321872,57 | 37942403,16 | 6523981,38 | 31418421,78 |  |
| 2 | г. Минусинск | 193529022,43 | 33020248,64 | 159020089,01 | 1488684,78 | 18042561,88 | 2846345,43 | 13707531,67 | 1488684,78 | 175486460,55 | 30173903,21 | 145312557,34 |  |
|  | Березовский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Березовка | 40444629,50 | 6900730,99 | 33232785,98 | 311112,53 | 3770621,70 | 594843,01 | 2864666,16 | 311112,53 | 36674007,80 | 6305887,98 | 30368119,82 |  |
| 4 | Зыковский  сельсовет | 10303933,64 | 1758074,56 | 8466598,05 | 79261,03 | 960627,82 | 151546,03 | 729820,76 | 79261,03 | 9343305,82 | 1606528,53 | 7736777,29 |  |
|  | Бирилюсский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Новобирилюсский  сельсовет | 17083091,48 | 2914745,92 | 14036937,16 | 131408,40 | 1592643,48 | 251251,10 | 1209983,98 | 131408,40 | 15490448,00 | 2663494,82 | 12826953,18 |  |
|  | Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Абалаковский  сельсовет | 20854118,74 | 3558164,96 | 17135537,49 | 160416,29 | 1944213,44 | 306713,82 | 1477083,33 | 160416,29 | 18909905,30 | 3251451,14 | 15658454,16 |  |
| 7 | Верхнепашинский  сельсовет | 26519833,70 | 4524858,82 | 21790976,16 | 203998,72 | 2472423,70 | 390042,83 | 1878382,15 | 203998,72 | 24047410,00 | 4134815,99 | 19912594,01 |  |
| 8 | Новокаргинский  сельсовет | 14089446,28 | 2403965,12 | 11577100,82 | 108380,34 | 1313548,22 | 207221,79 | 997946,09 | 108380,34 | 12775898,06 | 2196743,33 | 10579154,73 |  |
| 9 | Усть-Кемский  сельсовет | 12153233,82 | 2073605,28 | 9986142,13 | 93486,41 | 1133036,64 | 178744,78 | 860805,45 | 93486,41 | 11020197,18 | 1894860,50 | 9125336,68 |  |
|  | Шарыповский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ивановский  сельсовет | 26025399,40 | 4440497,60 | 21384706,42 | 200195,38 | 2426327,96 | 382770,89 | 1843361,69 | 200195,38 | 23599071,44 | 4057726,71 | 19541344,73 |  |
|  | Ужурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Ужур | 104101597,60 | 17761990,40 | 85538825,68 | 800781,52 | 9705311,86 | 1531083,57 | 7373446,77 | 800781,52 | 94396285,74 | 16230906,83 | 78165378,91 |  |
|  | | 3-й этап | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
|  | Итого | 294372484,38 | 47562754,72 | 244545325,99 | 2264403,67 | 2268493,20 | 665,88 | 3423,65 | 2264403,67 | 292103991,18 | 47562088,84 | 244541902,34 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большекосульский  сельсовет | 49367162,52 | 7976418,88 | 41010996,24 | 379747,40 | 380433,23 | 111,67 | 574,16 | 379747,40 | 48986729,29 | 7976307,21 | 41010422,08 |  |
|  | Минусинский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Большеничкинский  сельсовет | 63021909,60 | 10182662,40 | 52354463,28 | 484783,92 | 485659,44 | 142,56 | 732,96 | 484783,92 | 62536250,16 | 10182519,84 | 52353730,32 |  |
| 3 | Тесинский  сельсовет | 49504831,74 | 7998662,56 | 41125362,78 | 380806,40 | 381494,14 | 111,98 | 575,76 | 380806,40 | 49123337,60 | 7998550,58 | 41124787,02 |  |
|  | Большеулуйский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Большеулуйский  сельсовет | 1733612,40 | 280105,60 | 1440171,32 | 13335,48 | 13359,56 | 3,92 | 20,16 | 13335,48 | 1720252,84 | 280101,68 | 1440151,16 |  |
|  | Кежемский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Недокурский  сельсовет | 24693778,98 | 3989857,12 | 20513969,71 | 189952,15 | 190295,21 | 55,86 | 287,20 | 189952,15 | 24503483,77 | 3989801,26 | 20513682,51 |  |
|  | Шушенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Шушенский | 78894660,78 | 12747276,32 | 65540502,45 | 606882,01 | 607978,04 | 178,46 | 917,57 | 606882,01 | 78286682,74 | 12747097,86 | 65539584,88 |  |
| 7 | Ильичевский  сельсовет | 27156528,36 | 4387771,84 | 22559860,21 | 208896,31 | 209273,58 | 61,43 | 315,84 | 208896,31 | 26947254,78 | 4387710,41 | 22559544,37 |  |
|  | | 4-й этап | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | |
|  | Итого | 1204419892,32 | 183588377,66 | 1011566746,28 | 9264768,38 | 239546182,90 | 34863432,93 | 195417981,59 | 9264768,38 | 964873709,42 | 148724944,73 | 816148764,69 | 0,00 |
|  | Балахтинский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приморский  сельсовет | 51653195,75 | 7873438,88 | 43382424,60 | 397332,27 | 10130820,74 | 1495166,04 | 8238322,43 | 397332,27 | 41522375,01 | 6378272,84 | 35144102,17 |  |
|  | Богучанский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Богучанский  сельсовет | 86532209,40 | 13190007,94 | 72676569,08 | 665632,38 | 16971695,36 | 2504782,51 | 13801280,47 | 665632,38 | 69560514,04 | 10685225,43 | 58875288,61 |  |
| 3 | Пинчугский  сельсовет | 67391827,75 | 10272460,96 | 56600968,11 | 518398,68 | 13217662,86 | 1950740,34 | 10748523,84 | 518398,68 | 54174164,89 | 8321720,62 | 45852444,27 |  |
|  | Бирилюсский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Суриковский  сельсовет | 29272126,00 | 4461917,44 | 24585038,36 | 225170,20 | 9062643,57 | 847318,12 | 7990155,25 | 225170,20 | 20209482,43 | 3614599,32 | 16594883,11 |  |
|  | Иланский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Иланский | 217724949,00 | 33187570,56 | 182862571,14 | 1674807,30 | 42702729,21 | 6302319,65 | 34725602,26 | 1674807,30 | 175022219,79 | 26885250,91 | 148136968,88 |  |
|  | Мотыгинский  район |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Новоангарск | 79033659,25 | 12047012,32 | 66378695,71 | 607951,22 | 15500993,18 | 2287727,64 | 12605314,32 | 607951,22 | 63532666,07 | 9759284,68 | 53773381,39 |  |
| 7 | р.п. Раздолинск | 61441198,00 | 9365413,12 | 51603160,28 | 472624,60 | 12050556,69 | 1778491,95 | 9799440,14 | 472624,60 | 49390641,31 | 7586921,17 | 41803720,14 |  |
|  | Канский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Браженский  сельсовет | 2432137,50 | 370728,00 | 2042700,75 | 18708,75 | 477018,87 | 70401,25 | 387908,87 | 18708,75 | 1955118,63 | 300326,75 | 1654791,88 |  |
| 9 | Чечеульский  сельсовет | 6485700,00 | 988608,00 | 5447202,00 | 49890,00 | 1272050,32 | 187736,66 | 1034423,66 | 49890,00 | 5213649,68 | 800871,34 | 4412778,34 |  |
|  | Мотыгинский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Мотыгино | 140101929,50 | 21355580,48 | 117668641,87 | 1077707,15 | 27478406,97 | 4055424,73 | 22345275,09 | 1077707,15 | 112623522,53 | 17300155,75 | 95323366,78 |  |
|  | Козульский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | р.п. Козулька | 10809500,00 | 1647680,00 | 9078670,00 | 83150,00 | 2120083,86 | 312894,43 | 1724039,43 | 83150,00 | 8689416,14 | 1334785,57 | 7354630,57 |  |
|  | Пировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кетский  сельсовет | 9858264,00 | 1502684,16 | 8279747,04 | 75832,80 | 1933516,48 | 285359,72 | 1572323,96 | 75832,80 | 7924747,52 | 1217324,44 | 6707423,08 |  |
| 13 | Пировский  сельсовет | 19230100,50 | 2931222,72 | 16150953,93 | 147923,85 | 3771629,20 | 556639,20 | 3067066,15 | 147923,85 | 15458471,30 | 2374583,52 | 13083887,78 |  |
| 14 | с. Байкит | 26369775,25 | 4019515,36 | 22147415,46 | 202844,43 | 5171944,60 | 763305,97 | 4205794,20 | 202844,43 | 21197830,65 | 3256209,39 | 17941621,26 |  |
|  | Рыбинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п. Урал | 75731357,00 | 11543646,08 | 63605162,02 | 582548,90 | 14853307,56 | 2192138,39 | 12078620,27 | 582548,90 | 60878049,44 | 9351507,69 | 51526541,75 |  |
|  | Сухобузимский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сухобузимский  сельсовет | 8474648,00 | 1291781,12 | 7117677,28 | 65189,60 | 1662145,76 | 245309,24 | 1351646,92 | 65189,60 | 6812502,24 | 1046471,88 | 5766030,36 |  |
| 17 | Миндерлинский  сельсовет | 20002979,75 | 3049031,84 | 16800078,84 | 153869,07 | 3923215,19 | 579011,15 | 3190334,97 | 153869,07 | 16079764,56 | 2470020,69 | 13609743,87 |  |
|  | Тасеевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | с. Тасеево | 40735600,75 | 6209282,08 | 34212967,90 | 313350,77 | 7989536,04 | 1179142,67 | 6497042,60 | 313350,77 | 32746064,71 | 5030139,41 | 27715925,30 |  |
|  | Туруханский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Туруханский  сельсовет | 35136279,75 | 5355783,84 | 29510216,84 | 270279,07 | 6891332,60 | 1017063,35 | 5603990,18 | 270279,07 | 28244947,15 | 4338720,49 | 23906226,66 |  |
|  | Уярский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Уяр | 93439479,90 | 14242875,46 | 78477839,21 | 718765,23 | 18326428,95 | 2704722,05 | 14902941,67 | 718765,23 | 75113050,95 | 11538153,41 | 63574897,54 |  |
|  | Таймырский  Долгано-Ненецкий  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Хатанга | 5296655,00 | 807363,20 | 4448548,30 | 40743,50 | 1038841,09 | 153318,27 | 844779,32 | 40743,50 | 4257813,91 | 654044,93 | 3603768,98 |  |
| 22 | п. Солнечный  (ЗАТО) | 117266320,27 | 17874774,10 | 98489497,56 | 902048,61 | 22999623,80 | 3394419,60 | 18703155,59 | 902048,61 | 94266696,47 | 14480354,50 | 79786341,97 |  |
|  | | 5-й этап | | | | | | | | | | | |
| всего | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1003894151,52 | 147687091,45 | 848484797,34 | 7722262,73 | 1003894151,52 | 147687091,45 | 848484797,34 | 7722262,73 |  |  |  |  |
|  | Боготольский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Боготольский  сельсовет | 14901389,10 | 2192206,03 | 12594557,00 | 114626,07 | 14901389,10 | 2192206,03 | 12594557,00 | 114626,07 |  |  |  |  |
|  | Минусинский  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Маломинусинский  сельсовет | 17376360,30 | 2556309,46 | 14686386,53 | 133664,31 | 17376360,30 | 2556309,46 | 14686386,53 | 133664,31 |  |  |  |  |
|  | Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Епишинский  сельсовет | 43988029,80 | 6471264,10 | 37178396,24 | 338369,46 | 43988029,80 | 6471264,10 | 37178396,24 | 338369,46 |  |  |  |  |
|  | Рыбинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Заозерный | 215598637,02 | 31717622,39 | 182222563,57 | 1658451,06 | 215598637,02 | 31717622,39 | 182222563,57 | 1658451,06 |  |  |  |  |
| 5 | п. Ирша | 17095634,40 | 2515010,69 | 14449118,83 | 131504,88 | 17095634,40 | 2515010,69 | 14449118,83 | 131504,88 |  |  |  |  |
|  | Ачинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тарутинский  сельсовет | 7493662,80 | 1102424,26 | 6333594,98 | 57643,56 | 7493662,80 | 1102424,26 | 6333594,98 | 57643,56 |  |  |  |  |
|  | Канский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Филимоновский  сельсовет | 4291095,90 | 631281,17 | 3626806,30 | 33008,43 | 4291095,90 | 631281,17 | 3626806,30 | 33008,43 |  |  |  |  |
|  | Северо-  Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.п. Северо-  Енисейский | 19742478,60 | 2904399,07 | 16686214,31 | 151865,22 | 19742478,60 | 2904399,07 | 16686214,31 | 151865,22 |  |  |  |  |
|  | Эвенкийский  муниципальный  район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Тура | 601867735,95 | 88543294,35 | 508694689,77 | 4629751,83 | 601867735,95 | 88543294,35 | 508694689,77 | 4629751,83 |  |  |  |  |
| 10 | с. Ванавара | 61539127,65 | 9053279,93 | 52012469,81 | 473377,91 | 61539127,65 | 9053279,93 | 52012469,81 | 473377,91 |  |  |  |  |