РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.05.2013 г. | № 055 - П |
| --- | --- |

О проведении мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем на реках сельского поселения Хатанга в 2013 году

В связи с предстоящим наступлением интенсивных весенних паводков и ледохода на реках сельского поселения Хатанга, с целью обеспечения безопасности населения, сохранности жилого фонда, устойчивой эксплуатации объектов тепло-, водо-, электроснабжения в период ледохода и паводка 2013 года, руководствуясь п.8 ч.1 ст.7 Устава сельского поселения Хатанга,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями и ледоходом на реках сельского поселения Хатанга.

- Начальникам Территориальных отделов поселков администрации сельского поселения Хатанга, руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовых форм:

- создать комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводка 2013 года;

- разработать мероприятия по защите жизни и здоровья населения, в том числе взрослых и детей, находящихся на промысловых точках, а также обеспечению сохранности от наводнения объектов, расположенных на территориях, подвергающихся периодическому затоплению;

- определить помещения на случай перевода населения из затопляемых жилых домов;

- привести в исправное состояние плавсредства (катера, лодки и т. п.), создать необходимые запасы лесоматериалов, тросов, других материалов и подручных средств, необходимых для проведения спасательных работ;

- принять меры по вывозу грузов и отходов производства, иных веществ и материалов, которые при попадании в водный объект могут привести к его загрязнению и засорению, из затопляемых зон к 25 мая 2013 г.;

- руководителям предприятий, имеющих речной флот, принять меры по предупреждению его повреждений;

- своевременно запретить движение транспорта и людей по льду рек и озер;

- в период ледохода организовать круглосуточное дежурство на подведомственной территории.

- Филиалу № 4 ГП КК "КрасАвиа" (Тихонов В.В.) на период ледохода и паводка подготовить резерв вертолетов и определить дежурные экипажи на случай разведывательных и аварийно-спасательных работ.

- Северному центру телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО "Сибирьтелеком" (Потапенко И.Н.) обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами сельского поселения для своевременного принятия мер, связанных с ледоходом и паводком.

- ЗАО "Хатангский морской торговый порт" (Зверев С.В.) и МУП ЖКХ сельского поселения Хатанга (Бауков К.С.) на период паводка подготовить речной флот для возможной эвакуации населения из п. Кресты, как наиболее вероятного к затоплению населенного пункта сельского поселения, а также из других населённых пунктов поселения.

- МУП ЖКХ сельского поселения Хатанга (Бауков К.С.) разработать до начала паводка резервную схему обеспечения с. Хатанга питьевой водой.

- Руководство проводимыми мероприятиями и их координация возлагается на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации сельского поселения (председатель – Бондарев Е.А., заместитель руководителя администрации сельского поселения Хатанга).

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга.

- Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

И. о. Руководителя администрации

сельского поселения Хатанга                                                                                Е. А. Бондарев

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Руководителя администрации

сельского поселения Хатанга

_________________ Е. А. Бондарев

"15" мая 2013 г.

Комплексный план

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

связанных с паводковыми явлениями на территории сельского поселения Хатанга

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Контроль | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Хатанга вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, а также по практическому выполнению и контролю противопаводковых мероприятий, в том числе: - принятие решений о неотложных мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод; - формирование оперативных групп по организации постоянного контроля за развитием паводка; | Начальники Территориальных отделов поселков, руководители предприятий и учреждений | Бондарев Е.А. | май |  |
|  | - корректировка по данным прогноза планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, планов эвакуации и жизнеобеспечения населения с учетом имеющейся прогнозной информации; | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС | Бондарев Е.А. | май-июнь |  |
|  | - организация радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зоны затопления, проведение расчета сил, средств связи и оповещения; | Панов А.А. | Бондарев Е.А. | май-июнь |  |
|  | - планирование и проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями; | Павлик Е.П. Бауков С.К. Большакова Н.В. Мартышкин М.А. | Павлик Е.П. | май-июль |  |
| 2 | Разработка детальных многовариантных планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления. | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС | Бондарев Е.А. | до 31 мая |  |
| 3 | Уточнение планов обеспечения противопаводковых мероприятий авиацией с. Хатанга, определение мест запасных вертолетных площадок, подготовка экипажей при выполнении работ в условиях ЧС. | Тихонов В.В. | Курбацкий А. В. | до 31 мая |  |
| 4 | Уточнение планов обеспечения противопаводковых мероприятий речным флотом. | Бауков С.К. Зверев С.В. | Курбацкий А. В. | май-июнь |  |
| 5 | Уточнение объемов и состава резервных запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов, плавсредств и предметов первой необходимости в паводкоопасных районах. | Зверев С.В., Панов А.А. Кузьмин С.А. | Бетту А. И. | май-июнь |  |
| 6 | Обеспечение готовности Красноярского филиала ОАО "Сибирьтелеком" к выполнению задач по предоставлению устойчивой связи при угрозе затопления и затоплении населенных пунктов, организаций и производственных объектов, в т.ч. готовности подвижных средств оповещения (на транспортных средствах) | Потапенко И.Н. | Бетту А. И. | май |  |
| 7 | Информирование общественности через средства массовой информации о действии комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС сельского поселения Хатанга, вызванных паводками и ледоходом на реках сельского поселения Хатанга, мероприятий по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от наводнений. | Курбацкий А.В. Ерилина М.Г. | Бондарев Е.А. | май-июнь, по мере необходимости |  |
| 8 | Обеспечение контроля над паводковой обстановкой с представлением Управлению по делам ГО и ЧС ТМР обобщенных докладов о ситуации, сложившейся на территории сельского поселения Хатанга. | Панов А.А. | Бондарев Е.А. | май-июль |  |
| 9 | Проведение анализа действий сил и средств организаций сельского поселения Хатанга при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком и ледоходом на реках сельского поселения Хатанга; Подготовка предложений по совершенствованию реагирования на указанные ЧС. | Панов А.А. | Бондарев Е.А. | июль |  |
| 10 | Сведения при возникновении чрезвычайных ситуаций сообщаются по телефонам 01 (ПЧ-136), 02 (ОП №31), руководителю администрации сельского поселения Хатанга и его заместителям. | Начальники Территориальных отделов поселков | Панов А.А. | июнь |  |
| 11 | Начальникам территориальных отделов поселков предоставлять в период паводка ежедневную информацию по подъему паводковых вод в диспетчерскую службу ПЧ сельского поселения Хатанга по тел. 01, 2-10-01. | Начальники Территориальных отделов поселков | Панов А.А. | июнь |  |

Председатель Комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

Исполняющий обязанности Руководителя

администрации сельского поселения Хатанга                                                                                                                                                     Е.А. Бондарев

Состав сил и средств сельского поселения Хатанга,

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2013 г.

| № п/п | Наименование подразделения (формирования), ведомственная принадлежность, адрес, тел. | Фамилия, Имя, Отчество, телефон | Телефон диспетчера (код, №) | Состав сил и средств |  |  |  | Зона ответст-венности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Личный состав | Техника (марка, количество) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вертолет Ми-8 | авто-транспорт | плав-средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Формирования филиала № 4 ГП КК "КрасАвиа" (нештатная аварийно-спасательная команда, штатная аварийно-спасательная команда, наземная поисково-спасательная команда, летный состав) 647460 с. Хатанга, ул. Аэропортовская, 9 | Тихонов Владимир Васильевич 21090 | (39176) 21212, 21338 | 95 | 1 | 1 | 0 | Сельское поселение Хатанга |
| 2. | ПЧ-136 ГУ "31 ОГПС МЧС РФ по Красноярскому краю" с. Хатанга, ул. Краснопеева, 29 | Панов Александр Алексеевич 21652 21113 | 01 21001 | 24 | 0 | 0 | 0 | Сельское поселение Хатанга |
| 3. | МУП "ЖКХ сельского поселения Хатанга" Аварийно-технические команды | Бауков Семён Константинович 21743 21775 | 21441 | 24 | 0 | 3 | 0 | Сельское поселение Хатанга |
| 4. | Бригада скорой медицинской помощи МУЗ «Таймырская районная больница №1» в сельском поселении Хатанга | Павлик Евгений Павлович 21100 21206 | 21576 | 6 | 0 | 2 | 0 | Сельское поселение Хатанга |
| 5. | МУП "Хатанга-Энергия" аварийно-спасательное формирование | Кузьмин Сергей Александрович 21277 21422 | 21277 | 4 | 0 | 0 | 0 | с. Хатанга |
| 6. | МУП "Полярная ГРЭ" аварийно-техническая команда | Мартышкин Михаил Александрович 21042 21331 | 21541 21737 21730 | 16 | 0 | 1 | 0 | с. Хатанга |
| 7. | ЗАО "Хатангский морской торговый порт" | Зверев Сергей Викторович | 21457 21254 | 17 | 0 | 3 | 1 | с. Хатанга |
| 8. | Хатангский ОП № 31 | Бунин Андрей Борисович 21031 | 21802 | 12 | 0 | 3 | 0 | Сельское поселение Хатанга |

Примечание: Под фамилией сверху указан рабочий телефон, снизу – домашний.

Телефонный справочник функциональных звеньев комиссии по ЧС

| Населенные пункты | Служебные телефоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предс. КЧС | Зам. предс. КЧС | Аграрн. и экол. безоп. | Опов. и связи | ООП | Противо-пожарн. | Меди-цинск. | МУП ЖКХ, МУП "ПГРЭ", | Соци-альн. | Защиты лесов | Торговли | Сан-эпиде-миоло-гическ. |
| Хатанга | 21266 | 21669 | - | - | 21031 | 21652 | 21100 | 21743 21541 21928 | - | - | - | 21975 |
| Катырык | 22107 | 22107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хета | 22108 | 22108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новая | 22109 | 22109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кресты | 22112 | 22112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жданиха | 22113 | 22113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Новорыбная | 22106 | 22106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сындасско | 22105 | 22105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Попигай | 22104 | 22104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Каяк | 22110 | 22110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание:    Код в сельском поселении Хатанга – 39176