РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2014 г.                                                                                                                  № 059 - П

О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года

С целью обеспечения контроля за подготовкой объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать комиссию по вопросам подготовки объектов предприятий, учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года (далее – Комиссия) в составе согласно Приложению № 1.

- Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее.

- Утвердить план организационных мероприятий по подготовке предприятий, учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года согласно Приложению № 2.

- Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга:

  - Направить в Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района:

- 	планы мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и культуры к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года в срок до 06.05.2014 года;

- 	паспорта готовности жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса и культуры к осенне-зимнему периоду 2014-2015 года в срок до 29.08.2014 года.

  - Осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий по

подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и культуры к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года;

- Руководителям организаций и предприятий жилищно-коммунального комплекса и учреждений культуры сельского поселения Хатанга:

  - В срок до 24.04.2014 года создать комиссии по проведению весенних

осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и культуры;

  - В срок до 30.04.2014 года разработать, утвердить и направить в Отдел

жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга план-график подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и культуры к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года по форме, согласно Приложению № 3;

  - Осуществлять контроль за использованием запасов материально-

технических ресурсов в период прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2014-2015 года;

  - В срок до 01.08.2014 года создать комиссии по проверке готовности

объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и культуры к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года;

  - В срок до 26.08.2014 года провести проверку готовности объектов

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и культуры к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года;

  - В срок до 28.08.2014 года подготовить и представить в Отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга паспорта готовности жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса и культуры к осенне-зимнему периоду 2014-2015 года.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Руководителя администрации

сельского поселения Хатанга				                              Е.А. Бондарев

Копия верна:

Начальник Общего отдела

администрации СП Хатанга                                                                          Е.В. Майнагашева

|  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к Постановлению администрации |
|  |  | сельского поселения Хатанга |
|  |  | от 23.04.2014 г. № 059 -П |

СОСТАВ

комиссии по вопросам подготовки объектов предприятий, учреждений и

организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период

2014-2015 года

| Клыгина Н.А. | Руководитель администрации сельского поселения Хатанга, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Бондарев Е.А. | Заместитель Руководителя администрации сельского поселения Хатанга, заместитель председателя комиссии |
| Суслов Ю.В. | Ведущий специалист Отдела ЖКХ администрации с.п. Хатанга, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Бауков С.К. | Директор МУП «ЖКХ сельского поселения Хатанга» (по согласованию) |
| Ганус В.В. | Начальник Отдела ЖКХ администрации сельского поселения Хатанга |
| Ерилина М.Г. | Директор МБУК «Хатангский КДК» |
| Курбацкий А.В. | Начальник Территориального отдела с. Хатанга администрации СП Хатанга |
| Корниенко А.А. | Депутат Хатангского сельского Совета депутатов (по согласованию) |
| Кузьмин С.А. | Директор МУП «Хатанга-Энергия» (по согласованию) |
| Майнагашев А.С. | Начальник отдела культуры администрации СП Хатанга |
| Мартышкин М.А. | Генеральный директор ОАО «Полярная ГРЭ» (по согласованию) |
| Сероштанов В.А. | Генеральный директор ООО «ТаймырЭнергоком» (по согласованию) |