Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 22.08.2014 г. № 117-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ТЁПЛЫЙ ДОМ»

НА 2014-2016 ГОДЫ

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Тёплый дом» на 2014-2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Распоряжение администрации сельского поселения Хатанга от 30.08.2013 №118/1-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Хатанга на 2014-2016 годы»; Протокол совещания при Руководителе Администрации Таймырского района от 09.12.2013 г. №СТ-82; Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации сельского поселения Хатанга от 30.07.2013 №103-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формирования и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Хатанга |
| Цели муниципальной программы | Улучшение качества жизни и благосостояния населения. Снижение расходов на поставку топливно-энергетических ресурсов в посёлки сельского поселения Хатанга. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение теплозащитных свойств жилых многоквартирных домов. Уменьшение расхода угля и электроэнергии на отопление жилых многоквартирных домов. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы | Количество жилых многоквартирных домов с повышенными теплозащитными свойствами. Показатели результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении к Паспорту Программы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга составит – 10 014,61 тыс. руб. в том числе: - год – 3 094,89 тыс. руб.; 2015 год – 3 333,20 тыс. руб.; 2016 год – 3 586,52 тыс. руб. |

- Характеристика текущего состояния жилищных условий

в посёлках сельского поселения Хатанга

Сельское поселение Хатанга расположено в восточной части полуострова Таймыр.

Климат территории сельского поселения Хатанга неоднороден и меняется от морского арктического в северо-восточной части района до резко континентального в юго-западной части, где расположено село Хатанга в зоне лесотундры на широте 720.

Средняя годовая температура воздуха в Хатанге составляет минус 12,90С, средняя многолетняя t0 января – минус 33,70С (min –610C) и средняя многолетняя t0 июля + 11,90С (max +340C). Период с отрицательной среднемесячной температурой воздуха длится 8 месяцев – с октября по май. Теплый период – с июня по сентябрь, но только в июле, единственном месяце в году, температура воздуха в Хатанге не опускается ниже нуля. Устойчивые ночные заморозки начинаются со второй половины сентября, а в начале октября на реках и озерах устанавливается ледовый покров.

В состав сельского поселения Хатанга входят 10 населённых пунктов – село Хатанга (административный центр), посёлок Каяк и национальные посёлки Катырык, Хета, Новая, Кресты, Жданиха, Новорыбная, Попигай и Сындасско с преимущественным проживанием представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера – долганы, нганасаны,  ненцы, эвенки и другие. Посёлки удалены от административного центра на расстояние от 18 до 270 км.

Коренные малочисленные народы Севера, права которых гарантируются Конституцией Российской Федерации, а также законодательством Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, занимают особое место среди народов, проживающих в Российской Федерации. Сложные природно-климатические условия, уязвимость традиционного образа жизни и малочисленность каждого из народов Севера обусловили необходимость формирования особой государственной политики в отношении их устойчивого развития, предусматривающей системные меры по сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни и исконной среды обитания этих народов.

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 04.02.2009 г. №132-р, представляет собой систему современных взглядов, принципов и приоритетов в отношении деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государственной власти) и органов местного самоуправления в сфере обеспечения устойчивого развития малочисленных народов Севера. Одной из задач указанной концепции является повышение качества жизни малочисленных народов Севера, в том числе улучшение их жилищных условий.

Если в с. Хатанга население проживает в благоустроенном жилом фонде с центральным отоплением, водоснабжением и водоотведением, то в поселках поселения население проживает в домах с печным отоплением. В качестве топлива используется уголь, который предоставляется безвозмездно, в количестве 10 тонн на одно дворовое хозяйство.

Жилые дома в поселках построены в период с 1930 по 1980 год. После постройки жилые дома находились на балансах совхозов, осуществлявших свою производственную деятельность в каждом посёлке. В 1999 году в процессе ликвидации совхозов весь жилой фонд был принят в собственность Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и передан на баланс вновь образованных государственных окружных унитарных сельскохозяйственных предприятий (ГОУСП). В 2003 году после принятия решения о ликвидации всех ГОУСП жилой фонд посёлков был передан в собственность Хатангского района (впоследствии – сельского поселения Хатанга). Капитальные ремонты домов в подавляющем большинстве случаев не проводились с момента ввода их в эксплуатацию.

Таблица 1.

| Наимено-вание | Поселки |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катырык | Хета | Новая | Кресты | Жданиха | Новорыб-ная | Сындасско | Попигай |  |
| Количество домов, ед. | 39 | 40 | 28 | 56 | 24 | 54 | 40 | 31 | 312 |
| Количество квартир, ед. | 139 | 136 | 102 | 124 | 84 | 174 | 140 | 98 | 997 |
| Площадь (общая) кв.м. | 4005 | 4540 | 3303 | 3659 | 3304 | 5828 | 4460 | 2851 | 31950 |
| Количество построенных домов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 1970 г. | 12 | 10 | 6 | 39 | 4 | 17 | 11 | 6 | 105 |
| 1971-1995г.г. | 24 | 29 | 18 | 17 | 17 | 35 | 25 | 24 | 189 |
| после 1995г. | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| Построено домов до 1995 г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единиц | 36 | 39 | 24 | 56 | 21 | 52 | 36 | 30 | 294 |
| % от общего количества | 92,3 | 97,5 | 85,7 | 100 | 87,5 | 96,3 | 90,0 | 96,8 | 94,2 |

Как видно из данных таблицы 1, 94,2% жилого фонда посёлков имеет срок эксплуатации около 20 лет и более. При этом в отдельных посёлках доля таких жилых домов составляет от 90 до 100%.

В процессе длительной эксплуатации в суровых климатических условиях без существенных ремонтных работ жилой фонд посёлков в значительной степени потерял свои теплозащитные свойства, что влечёт за собой вынужденный повышенный расход угля на отопление и более активное использование электрических обогревательных приборов. На протяжении ряда последних лет отмечается систематическая нехватка угля и дизельного топлива на сезон в большинстве посёлков поселения.

Согласно п.2.4.2. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170 работы по улучшению эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществлению технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий и обеспечению рационального энергопотребления относятся к капитальному ремонту. Пунктом 4 Примерного перечня работ, производимых при капитальном ремонте жилищного фонда (Приложение №8 к указанному Постановлению) к ремонтным работам капитального характера отнесены работы по утеплению жилых зданий, в том числе улучшение теплозащитных свойств ограждающих конструкций.

В соответствии с п.п.3 п.2 ст.65 Жилищного кодекса РФ осуществление капитального ремонта жилых помещений является обязанностью наймодателя. Согласно ч.3 ст.158 ЖК РФ и ст.210 ГК РФ обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома возлагается на собственников помещений.

Таблица 2.

| Наименование | Поселки |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катырык | Хета | Новая | Кресты | Жданиха | Новорыб-ная | Сындас-ско | Попигай |  |
| Количество домов, ед. | 39 | 40 | 28 | 56 | 24 | 54 | 40 | 31 | 312 |
| Количество квартир всего, ед. | 139 | 136 | 102 | 124 | 84 | 174 | 140 | 98 | 997 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | 109 | 97 | 86 | 62 | 84 | 103 | 109 | 91 | 741 |
| частных | 30 | 39 | 16 | 62 | 0 | 71 | 31 | 7 | 256 |
| Доля муниципальных квартир, % | 78,4 | 71,3 | 84,3 | 50,0 | 100,0 | 59,2 | 77,9 | 92,9 | 74,3 |
| Площадь (общая) квартир всего, кв.м. | 4005 | 4540 | 3303 | 3659 | 3304 | 5828 | 4460 | 2851 | 31950 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | 3122 | 3127 | 2774 | 2064 | 3304 | 3940 | 3459 | 2768 | 24558 |
| частных | 883 | 1413 | 529 | 1595 | 0 | 1888 | 1001 | 83 | 7392 |
| Доля муниципального жилья, % | 78,0 | 68,9 | 84,0 | 56,4 | 100,0 | 67,6 | 77,6 | 97,1 | 76,9 |

Согласно данным таблицы 2, доля муниципальных жилых помещений в посёлках поселения составляет от 71,3 до 100%. Исключение составляют только посёлки Кресты и Новорыбная, где доля муниципального жилого фонда составляет соответственно 50% и 59,2%.

Проведение капитального ремонта несущих конструкций жилых домов в посёлках поселения сопряжено со значительными расходами, сопоставимыми со стоимостью строительства новых равнозначных жилых домов. Учитывая изложенное, необходимо отдавать приоритет использованию материалов и технологий по повышению теплозащитных свойств строений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эксплуатации зданий, что полностью соответствует требованиям ст.11 Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. №261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

Использование в качестве теплоизоляционных материалов плит минераловатных и профилированных листов из оцинкованной стали является наиболее приемлемым вариантом решения существующей проблемы, так как их применение  обеспечивает любому жилому дому качественную теплозащиту, что в нынешних условиях постоянного удорожания теплоресурсов является достаточно весомым аргументом.

Минераловатные плиты – эффективный и экологичный материал, основным преимуществом которого является отличная огнестойкость.

Профилированные листы производятся из горячеоцинкованной холоднокатаной стали. Вместо защитно-декоративного полимерного покрытия на поверхность наносится слой цинка. Оцинковка снижает стоимость материала и обеспечивает достаточно высокий уровень защиты стали от коррозии при эксплуатации под открытым небом. Срок службы оцинкованных профилированных листов составляет до 30 лет. Малый удельный вес листа повышает скорость монтажа, делает более удобными складирование и транспортировку материала. При толщине листа до 0,7 мм профилированный лист обладает высокой механической прочностью и жесткостью на изгиб. Работа с материалом не требует использования дорогостоящих инструментов, его можно резать и сверлить в процессе монтажа.

- Цели, задачи, сроки реализации Программы

Целями Программы являются:

- улучшение качества жизни и благосостояния населения;

- снижение расходов на поставку топливно-энергетических ресурсов в посёлки сельского поселения Хатанга.

Задачи Программы:

- повышение теплозащитных свойств жилых многоквартирных домов;

- уменьшение расхода угля и электроэнергии на отопление жилых многоквартирных домов.

Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.

- Механизм реализации Программы

Программа реализуется на территории населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Хатанга» после включения расходов на ее реализацию в бюджет сельского поселения на 2014-2016 годы. В 2014 году планируется выполнение работ по утеплению наружных стен двух 4-х квартирных домов в поселке Попигай.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации сельского поселения Хатанга.

Механизм реализации программы предусматривает использование комплекса мер организационного и экономического характера.

Исполнителем Программы является администрация сельского поселения Хатанга.

Обеспечение выполнения мероприятий Программы будет осуществляться посредством размещения муниципального заказа в форме открытого аукциона в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

- Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга. Объем финансирования мероприятий уточняется в процессе формирования бюджета сельского поселения Хатанга на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования, всего – 10 014,61 тыс. руб.

в том числе:

2014 год                    - 3 094,89 тыс. руб.;

2015 год                    - 3 333,20 тыс. руб.;

2016 год                    - 3 586,52 тыс. руб.

- Целевые индикаторы результативности (показатели) Программы

Эффективность реализации задач Программы определяется следующими целевыми индикаторами:

Количество жилых многоквартирных домов с повышенными теплозащитными свойствами.

Показатели результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении к Паспорту Программы.

- Контроль за ходом выполнения Программы

Координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель администрации сельского поселения Хатанга.

Ответственным исполнителем Программы является структурное подразделение администрации сельского поселения Хатанга – Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации.

Ответственным исполнителем Программы осуществляется:

- отбор исполнителей мероприятий, реализуемых ответственным исполнителем;

- координация деятельности соисполнителей Программы в ходе реализации мероприятий;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, реализуемых ответственным исполнителем;

- подготовка отчетов о реализации Программы.

Отчеты о реализации Программы представляются ответственным исполнителем ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы формирует ответственный исполнитель Программы с учетом информации, полученной от соисполнителей Программы. Годовой отчет предоставляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Хатанга от 30.07.2013 №103-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формирования и реализации».

Приложение

к Паспорту муниципальной программы

«Тёплый дом» на 2014-2016 годы

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной Программы

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Улучшение качества жизни и благосостояния населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Повышение теплозащитных свойств жилых многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество жилых многоквартирных домов с повышенными теплозащитными свойствами | ед. |  |  | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 1

к муниципальной программе                                                                                  «Тёплый дом» на 2014-2016 годы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Теплый дом» на 2014-2016 годы | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0501 | 0801801 | 240 | 3 094,89 | 3 333,20 | 3 586,52 | 10 014,61 |

Приложение № 2

к муниципальной программе                                                                                  «Тёплый дом» на 2014-2016 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетов бюджетной системы РФ

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Теплый дом» на 2014-2016 годы | Всего | 3 094,89 | 3 333,20 | 3 586,52 | 10 014,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 3 094,89 | 3 333,20 | 3 586,52 | 10 014,61 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |