Приложение № 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий

сельского поселения Хатанга»

Подпрограмма

«Охрана водных ресурсов»

Реализуемая в рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

1. Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Охрана водных ресурсов» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»  (далее – Программа) |
| Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель подпрограммы) | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод.  Задача: Обеспечение капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории сельского поселения Хатанга. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | 1. Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт. 2. Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников финансирования составит: **Всего – 41 187,40 тыс. руб.**  в том числе по годам:  **2014 год – 4 338,50 тыс. руб.**  - краевой бюджет – 4 294,70 тыс. руб.;  - бюджет поселения – 43,80 тыс. руб.  **2016 год - 25 294,10 тыс. руб.:**  - краевой бюджет - 25 043,60 тыс. руб.;  - бюджет поселения - 250,50 тыс. руб.;  **2017 год - 11 554,80 тыс. руб.:**  - краевой бюджет - 11 440,40 тыс. руб.;  - бюджет поселения - 114,40 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга |

1. **Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы**

На территории сельского поселения Хатанга расположено 5 гидротехнических сооружений:

1. Ледозащитная дамба;
2. Водозащитная дамба;

3. Плавучая водонасосная станция 1-го подъема;

4. Переходная плавсекция первого подъема;

5. Подъездной пирс с оголовком.

Такие гидротехнические сооружения, как ледозащитная и водозащитная дамбы не имеют нормального уровня безопасности. Эти объекты приняты в муниципальную собственность и на них оформлены технические паспорта и свидетельства о праве собственности.

Подпрограмма разработана для решения проблем, связанных с обеспечением безопасности населения от негативного воздействия водных объектов, расположенных на территории сельского поселения Хатанга.

Для обеспечения безопасности населения, предупреждения и снижения ущербов от наводнений необходимо выполнение капитального ремонта гидротехнических сооружений.

В случае разрушения ледозащитной дамбы, либо при аномально высоком уровне подъема воды под воздействие ледохода попадают 6 жилых домов по улице Норильская, в которых проживает 334 человека, детский сад, центральный коллектор системы тепло- и водоснабжения, производственные объекты открытого акционерного общества «Полярная геологоразведочная экспедиция». По приближенным оценкам, затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникших в результате аварий на гидротехнических сооружениях, как минимум, в три раза превышают затраты на их предотвращение.

1. **Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы**

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является защита населения и территории села Хатанга от вредного воздействия поверхностных вод.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить:

- разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории села Хатанга, получение положительного заключения государственной экспертизы;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории села Хатанга.

Реализацию Подпрограммы предлагается осуществить в 2014 - 2016 годах.

Целевыми индикаторами и показателями результативности Подпрограммы являются:

- количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт;

- количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние.

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Реализация Подпрограммы возлагается на Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Хатанга.

Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета сельского поселения Хатанга, средств субвенций из федерального бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, является Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться посредством размещения муниципального заказа в форме открытого аукциона в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Выполнение мероприятий производится последовательно в 2015-2017 годах. Проведение мероприятий в комплексе позволит поэтапно решить поставленные задачи.

1. **Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Хатанга осуществляет:

- отбор исполнителей мероприятий подпрограммы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- мониторинг реализации мероприятий и оценку результативности;

- контроль за реализацией подпрограммы;

- координацию исполнения подпрограммных мероприятий;

- подготовка отчетов о реализации мероприятий Подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет финансовый отдел администрации сельского поселения Хатанга.

1. **Оценка социально-экономической эффективности**

Социальная эффективность мероприятий Подпрограммы заключается в сокращении аварийных гидротехнических сооружений за счет:

- разработки проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории села Хатанга, получения положительного заключения государственной экспертизы;

- проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений.

Экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы проявится через полученные социальные результаты.

В результате реализации мероприятий Подпрограмма будет разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта гидротехнических сооружений. После проведения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений повысится уровень безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, улучшится состояние гидротехнических сооружений, снизится социальная напряженность населения.

Критериями достижения планируемого результата Подпрограммы по годам являются:

2015 год - I этап:

- разработка проектной документации на капитальный ремонт для 2-х гидротехнических сооружений, расположенных на территории села Хатанга, получение положительного заключения государственной экспертизы;

2016 год - II этап:

- проведение капитального ремонта ледозащитной дамбы на реке Хатанга, расположенной на территории села Хатанга;

2017 год - III этап:

- проведение капитального ремонта водозащитной дамбы на реке Хатанга, расположенной на территории села Хатанга.

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в Приложении №1 к Подпрограмме.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Утвержденная Подпрограмма реализуется за счет средств краевого бюджета и бюджета сельского поселения Хатанга.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы с учетом финансового обеспечения представлена в Приложении №2 к Подпрограмме.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение № 1** |
|  |  |  |  | к Подпрограмме «Охрана водных ресурсов» |

**Целевые показатели и показатели результативности Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | **Цель:** Защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача:** Обеспечение капитального ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории сельского поселения Хатанга. | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние. | ед. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение № 2**  к Подпрограмме «Охрана водных ресурсов» |

**Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | Итого на период |
| **Подпрограмма** | «Охрана водных ресурсов » | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга | 567 | 0406 | 0630000 | Х | **4 338,50** | **25 294,10** | **11 554,80** | **41 187,40** |
| Мероприятие 1 | Разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ледозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга | 567 | 0406 | 0637496 | 240 | 1 819,50 | 0,00 | 0,00 | 1 819,50 |
| Разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ледозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга (софинансирование) | 567 | 0406 | 0631631 | 240 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| Мероприятие 2 | Разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт водозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга | 567 | 0406 | 0637496 | 240 | 2 475,20 | 0,00 | 0,00 | 2 475,20 |
| Разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт водозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга (софинансирование) |  | 567 | 0406 | 0631631 | 240 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 24,80 |
| Мероприятие 3 | Капитальный ремонт ледозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга |  | 567 | 0406 | 0637496 | 240 | 0,00 | 25 043,60 | 0,00 | 25 043,60 |
| Капитальный ремонт ледозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга (софинансирование) |  | 567 | 0406 | 0631631 | 240 | 0,00 | 250,50 | 0,00 | 250,50 |
| Мероприятие 4 | Капитальный ремонт водозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга |  | 567 | 0406 | 0637496 | 240 | 0,00 | 0,00 | 11 440,40 | 11 440,40 |
| Капитальный ремонт водозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга (софинансирование) |  | 567 | 0406 | 0631631 | 240 | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 114,40 |