Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 15.04.2015 г.  № 054-П

Муниципальная программа

«Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

- ПАСПОРТ                                                                                                                           муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Распоряжение администрации сельского поселения Хатанга от 30.08.2013 №118/1-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Хатанга на 2014-2016 годы», статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление администрации сельского поселения Хатанга от 30.07.2013 №103-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формирования и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Хатанга |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга |
| Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы | - Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» (Приложение № 3 к Программе). 2. Подпрограмма «Улично-дорожная сеть села Хатанга» (Приложение № 4 к Программе). 3. Подпрограмма «Охрана водных ресурсов» (Приложение № 5 к Программе). |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения Хатанга |
| Задачи муниципальной программы | - Поддержание комплексного благоустройства, создание условий для массового отдыха населения и улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселения. - Улучшение технического состояния улично-дорожной сети. - Защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы | 1. Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 2. Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц. 3. Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии. 4. Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт. 5. Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние. Показатели результативности Программы с расшифровкой по годам ее реализации представлены в Приложении к Паспорту Программы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит: Всего – 103 449,38844 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 23 601,00401 тыс. руб. - краевой бюджет – 10 728,94 тыс. руб.; - бюджет поселения – 12 872,06401 тыс. руб. 2015 год – 17 641,68443 тыс. руб.: - краевой бюджет – 4 932,34343 тыс. руб.; - бюджет поселения – 12 709,341 тыс. руб. 2016 год – 38 006,80 тыс. руб.: - краевой бюджет – 25 043,60 тыс. руб.; - бюджет поселения - 12 963,20 тыс. руб. 2017 год – 24 199,90 тыс. руб.: - краевой бюджет – 11 440,40 тыс. руб.; - бюджет поселения - 12 759,50 тыс. руб. |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

сельского поселения Хатанга

Муниципальное образование «Сельское поселение Хатанга» включает в себя 10 населенных пунктов: село Хатанга и 9 поселков: Жданиха, Катырык, Каяк, Кресты, Новая, Новорыбная, Попигай, Сындасско и Хета.

На 01.01.2015 года численность постоянного населения, проживающего в сельском поселении Хатанга, составляет:

Всего                                     - 5 429 человек;

В том числе:

- с. Хатанга                          - 2 456;

- п. Катырык                        -    363;

- п. Хета                               -    377;

- п. Новая                             -    304;

- п. Кресты                           -    313:

- п. Жданиха                        -    188;

- п. Новорыбная                   -    541;

- п. Сындасско                     -    549;

- п. Попигай                         -    338.

Одним из жизненно важных вопросов местного значения является организация благоустройства территорий населенных пунктов.

Благоустройство территорий представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов.

Основным мероприятием по благоустройству является организация уличного освещения в населенных пунктах поселения.

Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов, снижает количество нарушений общественного порядка в темное время суток.

Система наружного освещения включает в себя электрические сети, опоры и светильники.

Состояние наружного освещения населенных пунктов требует значительного улучшения в связи с тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации, вследствие недостаточных объемов финансирования.

Электрические сети требуют срочной реконструкции с заменой алюминиевых проводов на безопасные и надежные в эксплуатации самонесущие изолированные провода (СИП). Применение данного провода повышает надежность и электробезопасность работы сетей наружного освещения.

Уличное освещение населенных пунктов осуществляется светильниками, общее количество которых составляет 326 единиц. В настоящее время в поселках поселения в основном используются светильники, нормативный срок службы которых превышен в два и более раза, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.

В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения с 2014 года выполняется поэтапная замена существующих светильников на светильники нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками.

Проблем, связанных с благоустройством территорий, немало и одна из самых серьезных, требующих повышенного внимания – засоренность территорий поселения.

Для полноценного проведения досуга и культурного образа жизни населения, предотвращения засорения улиц и других общественных мест, необходимо проводить работу по обеспечению чистоты и порядка в поселках поселения, приобретать и устанавливать в достаточном количестве урны и скамейки. В селе Хатанга установлено 10 мусоросборников, которые нуждаются в обслуживании для поддержания  нормального технического состояния.

С целью исключения подтопления зданий и для поддержания улично-дорожной сети в нормальном состоянии осуществляется отвод поверхностных вод (ливневых и талых) по водостокам.

В селе Хатанга для физического развития детей и их занятости установлено 6 детских игровых и одна спортивная площадка.

В целях улучшения архитектурно-планировочного облика населенных пунктов необходимо проведение мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии существующих объектов внешнего благоустройства.

Для оформления села Хатанга к праздничным датам необходимо вывешивание флагов, устройство новогоднего городка, оформление фасадов домов и опор наружного освещения световой иллюминацией.

На территории кладбища в селе Хатанга, площадью 36,0 тыс. кв.м., ежегодно проводятся работы по содержанию, а именно уборка и вывоз мусора, очистка подъездных путей.

Одним из мероприятий Программы является содержание улично-дорожной сети в рабочем состоянии для обеспечения безопасного движения и транспортной доступности в селе Хатанга, что приведет к обеспечению комфортных условий проживания граждан.

Улично-дорожная сеть в селе Хатанга подразделяется по типу покрытия на тротуары, выполненные из железобетонных плит протяженностью  - 1,452 км и автомобильные дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием протяженностью 6,167 км, ширина дорожного покрытия от 5 до 8 метров.

Автомобильные дороги села Хатанга строились в 60-х годах прошлого столетия, по настоящее время капитальный ремонт не производился. Дорожное полотно изношено, с продольными и поперечными трещинами, выбоинами.

За последние годы увеличилась интенсивность движения автомобильного транспорта, вследствие увеличения количества транспортных средств.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения технического и эксплуатационного состояния необходимо выполнение обязательных работ по содержанию автомобильных дорог:

- ремонтное профилирование автогрейдером и полив в летний период;

- чистка от снега и вывоз снега, льда в зимний период.

На территории сельского поселения Хатанга расположено 5 гидротехнических сооружений, в том числе ледозащитная и водозащитная дамбы, обеспечивающие защиту жизни и здоровья людей, окружающей среды и хозяйственных объектов.

Длительный срок эксплуатации гидротехнических сооружений без ремонтно-восстановительных работ является основной причиной ухудшения их технического состояния.

В случае разрушения ледозащитной дамбы, либо при аномально высоком уровне подъема воды под воздействие ледохода попадают 6 многоквартирных домов по улице Норильская, в которых проживает 334 человека, детский сад, центральный коллектор системы тепло- и водоснабжения, производственные объекты открытого акционерного общества «Полярная геологоразведочная экспедиция. По приближенным оценкам, затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникших в результате аварий на гидротехнических сооружениях, как минимум, в три раза превышают затраты на их предотвращение.

- Цели, задачи, сроки реализации Программы

Основной целью Программы является создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения Хатанга.

Задачи Программы:

- Поддержание комплексного благоустройства, создание условий для массового отдыха населения и улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселения.

- Улучшение технического состояния улично-дорожной сети.

- Защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов.

Срок реализации Программы – 2014-2017 годы.

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы  - это система скоординированных по срокам и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Программа реализуется на территории населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Хатанга», после включения расходов на ее реализацию в бюджет сельского поселения Хатанга на 2014-2017 годы.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Исполнителем Программы является администрация сельского поселения Хатанга.

Обеспечение выполнения мероприятий Программы будет осуществляться посредством размещения муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с  оказанием услуг по распределению электрической энергии для уличного освещения населенных пунктов сельского поселения Хатанга, утвержденным администрацией сельского поселения.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

Программа предусматривает возможность софинансирования проектов и мероприятий, выполняемых за счет средств краевого и федерального бюджета в рамках действующего законодательства.

- Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга и краевого бюджета. Объем финансирования мероприятий уточняется в процессе формирования бюджета всех уровней на соответствующий финансовый год.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансового обеспечения представлена в Приложениях №1, 2 к Программе.

- Целевые индикаторы результативности (показатели) Программы

Эффективность реализации задач Программы определяется следующими целевыми индикаторами:

- Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.

- Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц.

- Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии.

- Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт.

- Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние.

Показатели результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении к Паспорту Программы.

- Контроль за ходом выполнения Программы

Координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель администрации сельского поселения Хатанга.

Ответственным исполнителем Программы является структурное подразделение администрации сельского поселения Хатанга – Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации.

Ответственным исполнителем Программы осуществляется:

- отбор исполнителей мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

- подготовка отчетов о реализации Программы.

Отчеты о реализации Программы представляются ответственным исполнителем ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы формирует ответственный исполнитель Программы. Годовой отчет предоставляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с Постановлением администрации сельского поселения Хатанга от 30.07.2013 №103-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формирования и реализации».

Приложение

к Паспорту муниципальной программы                                                                                  «Благоустройство  территорий сельского

поселения Хатанга»

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной Программы

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Поддержание комплексного благоустройства, создание условий для массового отдыха населения и улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Подпрограмма 1: Комплексное благоустройство территорий сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: | ед. |  |  | 23 | 25 | 26 | 26 |  | 26 | 26 |
|  | - детские игровые площадки | ед. |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |
|  | - спортивная площадка | ед. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | - беседки | ед. |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
|  | - мусоросборники | ед. |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
|  | - водостоки | ед. |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
|  | - центральный сквер «Северный островок» | ед. |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 1.1.1.2. | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | ед. |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 |
| 1.2. | Задача 2. Улучшение технического состояния улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2: Улично-дорожная сеть села Хатанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в зимний период | тыс. кв. м |  |  | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 | - |  | - |
|  | - в летний период | тыс. кв. м |  |  | 30,315 | 30,315 | 45,232 | 45,232 | 45,232 |  | 45,232 |
| 1.3. | Задача 3. Защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Подпрограмма 3: Охрана водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | - |  | - |
| 1.3.1.2. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |

Приложение № 1

к муниципальной программе                                                                                  «Благоустройство территорий сельского

поселения Хатанга»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» | Администрация СП Хатанга | 501 | 0503 | 0600000 | Х | 23 601,00401 |  | 17641,68443 | 38006,80 | 24199,90 | 103449,38844 |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения Хатанга » | Администрация СП Хатанга | 501 | 0503 | 0610000 | Х | 17 430,40401 |  | 12 287,80 | 12 287,80 | 12 287,80 | 54293,80401 |
| Мероприятие 1 | Уличное освещение населенных пунктов сельского поселения Хатанга | Администрация СП Хатанга | 501 | 0503 | 0611611 | 810 | 10 712,83 |  | 10 712,83 | 10 712,83 | 10 712,83 | 42 851,32 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга | Администрация СП Хатанга | 501 | 0503 | 0611612 | 240 | 1 573,39201 |  | 1 574,97 | 1 574,97 | 1 574,97 | 6298,30201 |
| Мероприятие 2.1. | Благоустройство, озеленение, обеспечение чистоты и порядка в населенных пунктах сельского поселения Хатанга | Администрация СП Хатанга | 501 | 0503 | 0611612 | 240 | 522,08 |  | 522,08 | 522,08 | 522,08 | 2 088,32 |
| Мероприятие 2.2. | Содержание беседок |  | 501 | 0503 | 0611612 | 240 | 61,70574 |  | 81,70574 | 81,70574 | 81,70574 | 306,82296 |
| Мероприятие 2.3. | Содержание детских площадок |  | 501 | 0503 | 0611612 | 240 | 85,81726 |  | 173,82404 | 173,82404 | 173,82404 | 607,28938 |
| Мероприятие 2.4. | Содержание мусоросборников |  | 501 | 0503 | 0611612 | 240 | 42,98622 |  | 42,98622 | 42,98622 | 42,98622 | 171,94488 |
| Мероприятие 2.5. | Содержание и ремонт водостоков |  | 501 | 0503 | 0611612 | 240 | 288,00671 |  | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 528,00671 |
| Мероприятие 2.6. | Устройство зимнего Новогоднего городка в селе Хатанга |  | 501 | 0503 | 0611612 | 240 | 494,00608 |  | 495,584 | 495,584 | 495,584 | 1980,75808 |
| Мероприятие 2.7. | Содержание мест захоронения |  | 501 | 0503 | 0611612 | 240 | 78,79 |  | 78,79 | 78,79 | 78,79 | 315,16 |
| Мероприятие 2.8. | Содержание и ремонт центрального сквера «Северный островок» |  | 501 | 0503 | 0611612 | 240 | - |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Мероприятие 3 | Реализация проекта по благоустройству территории села Хатанга «Северный островок» | Администрация СП Хатанга | 501 | 0503 | 0617741 | 240 | 5 092,74 |  | - | - |  | 5 092,74 |
| Мероприятие 3 | Реализация проекта по благоустройству территории села Хатанга «Северный островок» (софинансирование) | Администрация СП Хатанга | 501 | 0503 | 0611613 | 240 | 51,442 |  | - | - |  | 51,442 |
| Подпрограмма 2 | «Улично-дорожная сеть села Хатанга » | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0620000 | Х | 6 170,60 |  | 1015,38443 | 424,90 | 357,30 | 7968,18443 |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования в селе Хатанга в летний период | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0621621 | 240 | 528,40 |  | 364,90 | 424,90 | 357,30 | 1 675,50 |
| Мероприятие 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Хатанга | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0627508 | 240 | 536,20 |  | 637,64343 | - | - | 1 173,84343 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Хатанга (софинансирование) | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0621622 | 240 | 6,00 |  | 12,841 | - | - | 18,841 |
| Мероприятие 2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в зимний период в районе жилых домов по улицам Норильская, Ангарская, Геологическая | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0627508 | 240 | 53,93278 |  | 65,87135 | - | - | 119,80413 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования в зимний период в районе жилых домов по улицам Норильская, Ангарская, Геологическая (софининсирование) | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0621622 | 240 | 0,60350 |  | - | - | - | 0,60350 |
| Мероприятие 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в селе Хатанга за исключением автомобильных дорог в районе жилых домов по улицам Норильская, Ангарская, Геологическая | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0627508 | 240 | 482,26722 |  | 571,77208 | - | - | 1 054,0393 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования в селе Хатанга за исключением автомобильных дорог в районе жилых домов по улицам Норильская, Геологическая, Ангарская (софинансирование) | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0621622 | 240 | 5,39650 |  | 12,841 | - | - | 18,2375 |
| Мероприятие 3 | Развитие и модернизация улично-дорожной сети села Хатанга | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0627743 | 240 | 5 100,00 |  | - | - | - | 5 100,00 |
| Подпрограмма 3 | «Охрана водных ресурсов» |  | 567 | 0406 | 0630000 | Х | - |  | 4 338,50 | 25 294,10 | 11 554,80 | 41 187,40 |
| Мероприятие 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ледозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга |  | 567 | 0406 | 0637496 | 240 | - |  | 1 819,50 | - | - | 1 819,50 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ледозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга (софинансирование) |  | 567 | 0406 | 0636131 |  | - |  | 19,00 | - | - | 19,00 |
| Мероприятие 2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга |  | 567 | 0406 | 0637496 |  | - |  | 2 475,20 | - | - | 2 475,20 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт водозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга (софинансирование) |  | 567 | 0406 | 0636131 |  | - |  | 24,80 | - | - | 24,80 |
| Мероприятие 3 | Капитальный ремонт ледозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга |  | 567 | 0406 | 0637496 |  | - |  | - | 25 043,60 | - | 25 043,60 |
|  | Капитальный ремонт ледозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга (софинансирование) |  | 567 | 0406 | 0636131 |  | - |  | - | 250,50 | - | 250,50 |
| Мероприятие 4 | Капитальный ремонт водозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга |  | 567 | 0406 | 0637496 |  | - |  | - | - | 11 440,40 | 11 440,40 |
|  | Капитальный ремонт водозащитной дамбы на реке Хатанга у с. Хатанга (софинансирование) |  | 567 | 0406 | 0636131 |  | - |  | - | - | 114,40 | 114,40 |

Приложение № 2

к муниципальной программе                                                                                  «Благоустройство территорий сельского

поселения Хатанга»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетов бюджетной системы РФ

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» на 2014-2016 годы | Всего | 23 601,00401 | 17 641,68443 |  | 38 006,80 | 24 199,90 | 103 449,38844 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 10 728,94 | 4 932,34343 |  | 25 043,60 | 11 440,40 | 52 145,28343 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 12 872,06401 | 12 709,341 |  | 12 963,20 | 12 759,50 | 51 304,10501 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» | Всего | 17 430,40401 | 12 287,80 |  | 12 287,80 | 12 287,80 | 54 293,80401 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 092,74 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 5 092,74 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 12 337,66401 | 12 287,80 |  | 12 287,80 | 12 287,80 | 49 201,06401 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Улично-дорожная сеть села Хатанга» | Всего | 6 170,60 | 1015,38443 |  | 424,90 | 357,30 | 7 968,18443 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 636,20 | 637,64343 |  | - | - | 6 273,84343 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 534,40 | 377,741 |  | 424,90 | 357,30 | 1 694,341 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Охрана водных ресурсов» | Всего | - | 4 338,50 |  | 25 294,10 | 11 554,80 | 41 187,40 |
|  |  | в том числе: | - |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | 4 294,70 |  | 25 043,60 | 11 440,40 | 40 778,70 |
|  |  | районный бюджет | - |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | - | 43,80 |  | 250,50 | 114,40 | 408,70 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |