Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от  15.04.2015 г.  № 055- П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ПОСЕЛОК - НАШ ДОМ» на 2015-2017 годы

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Программа сельского поселения Хатанга

«Поселок - наш Дом» на 2015-2017 годы

| Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга |
| --- | --- |
| Исполнители программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга; территориальные отделы поселков администрации сельского поселения Хатанга; отдел культуры администрации сельского поселения Хатанга. |
| Цель программы | Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания граждан в сельской местности, стимулирование экономического и социального развития поселков муниципального образования «Сельское поселение Хатанга» |
| Задачи программы | - Улучшение внешнего облика поселков - Ремонт муниципального жилищного фонда. - Содействие временному трудоустройству граждан, проживающих в сельской местности |
| Сроки реализации Программы | 2015-2017 годы |
| Объем расходов на реализацию Программы | Объем расходов на реализацию Программы всего - 34 432,7 тыс.руб. В том числе по годам: 2015 год, всего - 11 150,1 т.руб. в том числе: - бюджет сельского поселения Хатанга – 11 150,1 тыс.руб. 2016 год, всего - 11 902,7 тыс.руб. в том числе: - бюджет сельского поселения Хатанга – 11 902,7 тыс.руб. 2017 год, всего - 11379,9 тыс.руб. В том числе: - бюджет сельского поселения Хатанга – 11 379,9 тыс.руб. |
| Главные распорядители бюджетных средств | Администрация сельского поселения Хатанга в сумме – 34 432,7 тыс.руб. |
| Ожидаемые значения целевых индикаторов по Программе в целом и по годам реализации | - Ремонт деревянных входных крылец в жилых домах, всего 300 кв.м. горизонтальной проекции в том числе: 2015 год – 100 кв.м, 2016 год – 100 кв.м, 2017 год – 100 кв.м. - Ремонт (полная замена досок цоколя), всего 1 000 кв.м. вертикальной проекции цоколя, в том числе: 2015 год – 500 кв.м, 2016 год – 250 кв.м, 2016 год – 250 кв.м. - Обшивка стен веранд, угольных складов рубероидом, всего 1 800 кв.м. поверхности, в том числе: 2016 год – 600 кв.м, 2017 год – 1 200 кв.м. - Смена кровельного покрытия с ремонтом обрешетки (кровельное покрытие рубероидом) всего 600 кв.м.: 2016 год – 600 кв.м., - Ремонт (замена, утепление) деревянных полов в квартирах, всего 900 кв. м. полов, в том числе: 2016 год – 300 кв.м., 2017 год – 600 кв.м. - Окраска деревянных полов в квартирах, всего 900 кв.м., в том числе: 2016 год – 300 кв.м., 2017 год – 600 кв.м. - Остекление оконных блоков, всего 800 кв.м., в том числе: 2016 год – 400 кв.м, 2017 год – 400 кв.м. - Окраска оконных блоков, всего 600 кв.м. поверхности, в том числе: 2015 год - 100 кв.м., 2016 год – 100 кв.м., 2017 год – 400 кв.м. - Окраска дверных блоков, всего 800 кв.м. поверхности, в том числе: 2015 год - 200 кв.м., 2016 год 200 кв.м., 2017 год – 400 кв.м. - Ремонт штукатурки, известковая окраска фасада, всего 1 750 кв.м. поверхности, в том числе: 2016 год – 700 кв.м., 2017 год – 1 050 кв.м. - Ремонт печного оборудования (выборочный ремонт печи) всего 110 печей, в том числе: 2016 год - 50 печей, 2017 год – 60 печей. - Трудоустройство 164 человека, в том числе: 2015 год – 24 чел., 2016 год – 60 чел., 2017 год – 80 чел. |
| Основные ожидаемые результаты муниципальной программы | Улучшение внешнего облика поселков, приведение муниципального жилого фонда в надлежащее состояние, организация новых рабочих мест в период реализации программы |

- ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Одной из основных причин формирования программы «Поселок - наш дом» (далее - Программа), является состояние жилищного фонда и объектов внешнего благоустройства поселков сельского поселения Хатанга: Сындасско, Попигай, Новорыбная, Жданиха, Кресты, Новая, Хета и Катырык. Потребность в проведении ремонта жилых домов в поселках обусловлена, в первую очередь, постоянно растущим уровнем их износа. Практически весь жилищный фонд поселков постройки периода 1960-1980 годов, но есть дома в поселках Кресты и Жданиха постройки 1930-1950 годов.

Проблема физического и морального износа жилого сектора в поселках является особенно острой, площадь ветхого жилищного фонда составляет  20,34 % от общей площади жилых помещений. Эти дома введены  в эксплуатацию более 45 лет назад.

Основные показатели состояния жилищного фонда

Таблица 1

| № п/п | Поселок | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Площадь жилищного фонда со сроком эксплуатации до 45 лет, тыс.кв.м | Доля от общей площади жилищного фонда | Площадь жилищного фонда со сроком эксплуатации свыше 45 лет, тыс.кв.м. | Доля от общей площади жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресты | 3,659 | 2,092 | 0,57 | 1,567 | 0,43 |
| 2 | Новая | 2,778 | 2,264 | 0,81 | 0,514 | 0,19 |
| 3 | Хета | 4,54 | 3,691 | 0,81 | 0,849 | 0,19 |
| 4 | Катырык | 4,008 | 3,094 | 0,77 | 0,914 | 0,23 |
| 5 | Жданиха | 3,3 | 3,0 | 0,91 | 0,3 | 0,09 |
| 6 | Новорыбная | 5,814 | 4,527 | 0,78 | 1,287 | 0,22 |
| 7 | Сындасско | 4,46 | 3,612 | 0,81 | 0,848 | 0,19 |
| 8 | Попигай | 2,8 | 2,7 | 0,96 | 0,1 | 0,04 |

У жителей поселков отсутствует возможность в поддержании жилых домов  в надлежащем состоянии в связи с отсутствием строительных материалов, необходимых для проведения ремонтных работ. Предприниматели не заинтересованы в завозе материалов, т.к. нет гарантии на реализацию в связи с низкой платежеспособностью населения, проживающего в поселках поселения.

Поэтому реализация данной Программы позволит обеспечить население строительными материалами и организовать новые рабочие места. При этом ремонт муниципальных жилых домов будет осуществляться исходя из первоочередных потребностей каждого конкретного поселка, что позволит максимально эффективно расходовать бюджетные средства. Программа также призвана повысить гражданскую и деловую активность граждан, проживающих в поселках муниципального образования, реализовать социальные ожидания местного населения.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в целях приведения жилищного фонда в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания граждан в сельской местности, стимулирования экономического и социального развития поселков сельского поселения Хатанга, а также патриотического воспитания жителей поселков.

Задачами программы являются благоустройство поселков, ремонт муниципального жилищного фонда преимущественно силами жителей самих поселков. Таким образом, реализация Программы позволит не только выполнить ремонтные работы, но и решить задачу – создать новые рабочие места для жителей поселков,  оказать содействие временному трудоустройству граждан, проживающих в сельской местности.

Одним из важнейших мероприятий Программы является обеспечение поселков муниципального образования «Сельское поселение Хатанга» строительными материалами и инвентарем. В связи с ограниченными навигационными сроками строительные материалы для выполнения ремонтных работ планируется приобретать и доставлять заблаговременно - для использования в следующем году.

Программные мероприятия сформированы в зависимости от первоочередных потребностей каждого поселка сроком на 3 года.

Ежегодно выполнение программных мероприятий должно производиться в 4 этапа:

- Приобретение строительных материалов, инструментов и инвентаря – II-III квартал.

- Доставка строительных материалов, инструментов и инвентаря – III квартал.

- Выполнение части ремонтных работ в этом году - III – IV квартал.

- Трудоустройство безработных граждан, проживающих в поселках – III- IV квартал.

- Выполнение части ремонтных работ  в текущем году – II-III квартал и завершение работ в следующем году в летний период.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

При реализации мероприятий программы необходимо учитывать перспективность, обоснованность и эффективность использования финансовых средств, предусмотренных бюджетом сельского поселения Хатанга на ремонтные работы и благоустройство поселков, на соответствующий период.

Мероприятия программы представляют собой совокупность работ по приведению жилищного фонда поселков в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания граждан:

- обеспечение поселка необходимыми материальными ресурсами;

- благоустройство поселка и ремонт муниципальных объектов (соблюдение правил хранения угля населением, ремонт фасадов, кровель, иные работы) путем привлечения к труду жителей поселка (с указанием количества рабочих мест, необходимых для реализации мероприятий, конкретных видов работ и их примерной стоимости, количества необходимых материальных ресурсов);

- организация общественного контроля за выполнением программы на территории поселка, с указанием видов, форм и периодичности контроля за выполнением работ, исполнительской дисциплиной работников, сохранностью материалов, инструментов и инвентаря.

Мероприятия Программы представлены в таблице № 1 (распределение всех средств по этапам реализации Программы) и таблице № 2 (распределение видов ремонтных работ по годам выполнения работ).

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

  - Программа реализуется на территории сельских населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Хатанга», после включения расходов на ее реализацию в бюджет поселения. Ресурсное обеспечение Программы приведено в таблице № 4.

  - Администрация поселения в ходе исполнения Программы вправе изменить объем предусмотренных мероприятий в большую или меньшую сторону при изменении цен на строительные материалы, тарифов на транспортировку грузов и погрузо-разгрузочные работы, а также при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных программными мероприятиями, но связанных с достижением поставленных Программой целей, в связи с чем возможно изменение объема расходов финансовых средств на реализацию Программы. Все изменения в программу вносятся в соответствии с Порядком разработки и реализации программ.

  - Реализация программных мероприятий в части распределения средств, указанных в таблице № 3, осуществляется в порядке привлечения преимущественно безработных граждан, путем создания временных рабочих мест каждый год в течение 3-х месяцев.

Трудоустройство граждан и непосредственное выполнение ремонтных работ и работ по благоустройству в поселках начинается ежегодно с 15 июня и продолжается до 15 сентября.

  - Начальник Отдела культуры администрации сельского поселения:

-  осуществляет обязанности работодателя в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, в том числе:

- заключает и расторгает трудовые договоры;

- организует выплату заработной платы.

5.5.      В каждом поселке начальник территориального отдела администрации сельского поселения Хатанга:

- проводит инструктаж по технике безопасности;

- следит за соблюдением трудовой дисциплины;

- ведет табель учета рабочего времени;

- еженедельно отчитывается перед начальником Отдела культуры администрации   сельского поселения о выполненных работах в рамках Программы, представляет ему всю необходимую информацию о реализации Программы;

- доводит до работников ежедневные планы работ;

- определяет объемы работ, распределяет их по времени проведения;

- взаимодействует со сторонними организациями по вопросам реализации Программы (выделение техники, подключение (отключение) объектов к сетям электроснабжения, организация подвоза воды для производства ремонтных работ);

- собирает рабочую группу из представителей общественных организаций и жителей поселка (далее - совет общественности) для разработки плана выполнения ремонтных работ и работ по благоустройству в поселке, а также рационального использования строительных материалов. Состав участников совета общественности определяется и утверждается начальником территориального отдела самостоятельно;

- организует хранение и выдачу материалов, инструментов, инвентаря, осуществляет ежедневный контроль за их расходованием и сохранностью. Обеспечивает складирование и сохранность в специально отведенных местах строительных материалов, доставленных в текущем году для выполнения ремонтных работ в следующем году;

- с учетом имеющихся в наличии (доставленных)  материалов детализирует план проведения ремонтных работ на объектах жилищного фонда  и работ по благоустройству, в рамках предусмотренных Программой мероприятий на следующий год;

- 01 июля,15 июля, 01 августа, 15 августа, 01 сентября, 15 сентября информирует Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения о ходе реализации мероприятий в поселке, с указанием выполненных видов и объемов работ;

- направляет в срок до 10 октября (ежегодно) ведомости, табели и прочие учетные документы для анализа в отдел культуры администрации сельского поселения, который в свою очередь, в срок до 01 ноября (ежегодно) направляет отчеты по установленной форме в Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения.

5.6.	По итогам реализации программных мероприятий начальник территориального отдела в срок до 10 октября (ежегодно) направляет в Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения отчет о проделанной работе в части физических объемов, в соответствии с приложением 1 (по видам работ, указанным в таблице 2), и пояснительную записку, которая должна содержать в себе сведения о проведенных мероприятиях, сроках их проведения, количестве лиц, принимавших участие в мероприятиях, объективных результатах проведения мероприятий.

5.7.	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения осуществляет проверку отчетов в соответствии с методическими указаниями по техническому нормированию расхода материалов в строительстве, исходя из требований к производству работ и рациональной организации труда.  Согласование отчета отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения является основанием формирования начальником территориального отдела администрации сельского поселения акта списания строительных материалов (приложение 2).

5.8.	Начальник территориального отдела администрации сельского поселения направляет в отдел учета и отчетности администрации сельского поселения в срок до 01 ноября (ежегодно) акты списания строительных материалов, подписанный членами совета общественности, с приложением согласованного отчета о проделанной работе в части физических объемов.

5.9.	Отдел учета и отчетности администрации сельского поселения анализирует информацию в разрезе каждого поселка и в срок до 15 ноября (ежегодно) направляет сведения о стоимости израсходованных материалов и инвентаря в соответствии с приложением 1 в отдел жилищно-коммунального хозяйства, а также информацию об остатках и стоимости строительных материалов, находящихся на балансе администрации сельского поселения (приложение 3).

Стоимость израсходованных материальных ресурсов в отчетном году будет являться стоимостью ремонтных работ и работ по благоустройству (без учета заработной платы).

5.10.	Отдел жилищно-коммунального хозяйства аккумулирует информацию, полученную от начальников территориальных отделов, отдела учета и отчетности, отдела культуры администрации сельского поселения, и по итогам реализации программы, в срок до 01 декабря (ежегодно) представляет руководителю администрации сельского поселения Хатанга полный отчет о реализации Программы в текущем году.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Эффективность реализации Программы рассчитывается Отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения Хатанга, с учетом степени выполнения задач и достижения значений целевых индикаторов и показателей, указанных в паспорте Программы.

Результаты оценки эффективности реализации Программы включаются в отчет о реализации Программы в текущем году.

Приложение 1

к муниципальной  программе                                                                                                                                                сельского поселения Хатанга

«Поселок – наш дом»

на 2015-2017 годы

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела ЖКХ

администрации сельского

поселения Хатанга

___________ (_________)

«___»_________20____г.

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

поселок ___________________ муниципального образования «Сельское поселение Хатанга»

период реализации Программы с «___»________20__года по «____»______________20__ года

| № п/п | Объект, адрес (место расположения) | Наименование выполненных работ | Ед. Изм. | Количество | Наименование использованных материалов | Ед. изм | Количество | Стоимость материалов, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | шт. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | м2 |  |  |  |  |  |

СОСТАВИЛ:

Начальник Территориального отдела:                                      ______________ (________________)

ПРОВЕРИЛ:

Специалист Отдела ЖКХ:                                                           ______________ (________________)

Специалист Отдела учета и отчетности:                                    ______________ (________________)

Приложение 2

к муниципальной программе

сельского поселения Хатанга

«Поселок - наш дом»

на 2015-2017 годы

АКТ

Списания строительных материалов, инструментов, инвентаря

поселок ___________________ муниципального образования «Сельское поселение Хатанга»

период реализации Программы с «___»________20__года по «____»______________20__ года

| № п/п | Наименование работ, использованных материалов | Ед. изм. | Объем работ, количество материалов, подлежащих списанию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Материалы, отраженные в акте, израсходованы на вышеуказанные работы в период реализации программы «Поселок - наш дом» и подлежит списанию в полном объеме

Комиссия в составе представителей общественности

Председатель:

Начальник Территориального отдела:                                               ______________ (________________)

Члены комиссии:

Совет общественности поселка по

реализации Программы:                                                                                              ______________ (________________)

______________ (________________)

Приложение 3

к муниципальной программе                                                                                                                                                 сельского поселения Хатанга

«Поселок – наш дом»

на 2015-2017 годы

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела учета и отчетности администрации сельского поселения Хатанга

______________(___________)

«__»__________________2015 г.

СВЕДЕНИЯ

об остатках и стоимости строительных материалов, находящихся на балансе Администрации поселения

| № п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Количество материалов | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок _________________________ муниципального образования «Сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПОСЕЛКУ: |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОСЕЛКАМ: |  |  |  |

СОСТАВИЛ:

Специалист Отдела учета и отчетности                                          _________________