

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 09.04.2019 г. | № ­­072 - П |

**О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов**

С целью обеспечения контроля за подготовкой объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать и утвердить комиссию по вопросам подготовки объектов предприятий, учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года (далее - Комиссия) согласно Приложению № 1.
2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее.
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке предприятий, учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года согласно Приложению № 2.
4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга:

4.1 Направить в Управление развития инфраструктуры Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района:

-планы мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г. в срок до 07.05.2019 года;

-паспорта готовности жилищного фонда объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г. в срок до 29.08.2019 года.

4.2 Осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

1. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга:

5.1 В срок до 19.04.2019 года создать комиссии по проведению осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.

5.2 В срок до 26.04.2019 года разработать, утвердить и направить в Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга план-график подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года с указанием ответственных лиц, сроков исполнения мероприятий, видов работ и источников финансирования в рамках затрат, предусмотренных в тарифах на 2019 год, по форме согласно Приложению № 3.

5.3 Осуществлять контроль за использованием запасов материально-технических ресурсов в период прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2019-2020 года.

5.4 В срок до 22.08.2019 года провести проверку готовности объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

5.5 В срок до 23.08.2019 года подготовить и представить в Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга паспорта готовности объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и паспорта готовности жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года.

1. Опубликовать Постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга www.hatanga24.ru
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения Хатанга Скрипкина А.С.

Глава сельского поселения Хатанга А. В. Кулешов

**Приложение № 1**

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 09.04.2018 № 072-П

СОСТАВ

комиссии по вопросам подготовки объектов предприятий, учреждений и

организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период

2019-2020 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кулешов Александр Валерьевич | - | Глава сельского поселения Хатанга, **председатель комиссии;** |
|  |  |  |
| Скрипкин Алевтин Сергеевич | - | Заместитель Главы сельского поселения Хатанга,  **заместитель председателя комиссии;** |
|  |  |  |
| Чильчигашев Мирген Иванович | - | Главный специалист отдела ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга, **секретарь комиссии;** |
|  |  |  |
| **Члены комиссии:** |  |  |
| Храмова Арина Николаевна | - | Начальник Отдела ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации  сельского поселения Хатанга; |
| Ерилина Марина Григорьевна | - | Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»; |
| Кирьянова Виктория Александровна | - | Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга; |
| Курбацкий Андрей Викторович | - | Депутат Хатангского сельского Совета депутатов (по согласованию); |
|  |  |  |
| Кузьмин Сергей Александрович | - | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Энергия»; |
| Шейкин Николай Александрович | - | Директор Общества с ограниченной ответственностью «ТАТ». |
|  |  |  |

**Приложение № 2**

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 09.04.2019 № 072-П

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1 | Проведение весенних осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса в населённых пунктах сельского поселения | 17.04.2019 -16.05.2019 | ООО «Энергия», МБУК «КДК», Администрация сельского поселения Хатанга |
| 2 | Разработка планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | До 26.04.2019 | ООО «Энергия», ООО «ТАТ», МБУК «КДК» |
| 3 | Разработка сводного плана подготовки объектов к работе в осенне-зимний период | До 03.05.2019 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |
| 4 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период (проведение конкурсов, аукционов, выявление победителей, заключение контрактов (договоров), проведение текущих и капитальных ремонтов, проверка хода проведения текущих и капитальных ремонтов) | 7.05.2019-24.08.2019 | ООО «Энергия», ООО «ТАТ», МБУК «КДК», Администрация сельского поселения Хатанга. |
| 5 | Подготовка государственной статистической отчётности по форме № 1 ЖКХ зима (срочная) и представление её в Управление развития инфраструктуры муниципального района | 03.07.2019  01.08. 2019  03.09. 2019  01.10. 2019  01.11. 2019 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |
| 6 | Подготовка информации по установленным формам и представление её в Управление развития инфраструктуры муниципального района | по запросу | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |
| 7 | Проведение координационных совещаний комиссии: |  |  |
| 7.1 | О ходе выполнения мероприятий по завозу топлива в населённые пункты сельского поселения | два раза в месяц, с 21.06.2019  до окончания завоза | Скрипкин А.С., Заместитель Главы сельского поселения Хатанга |
| 7.2 | О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду | 25.05.2019  25.06.2019  25.07.2019  27.08.2019 | Скрипкин А.С., Заместитель Главы сельского поселения Хатанга |
| 7.3 | О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов культуры сельского поселения к отопительному периоду | 25.05.2019  25.06.2019  25.07.2019  27.08.2019 | Ерилина М.Г., Директор МБУК «Хатангский КДК» |
| 8 | Проведение комиссией оценки готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса сельского поселения к работе в осенне-зимний период с составлением акта | до 15.08.2019 | Администрация сельского поселения Хатанга |
| 9 | Проведение комиссией осеннего осмотра объектов жилищно-коммунального комплекса и культуры сельского поселения с составлением акта | до 23.08.2019 | Администрация сельского поселения Хатанга |
| 10 | Представление в Управление развития инфраструктуры паспортов готовности к осенне-зимнему периоду | До 29.08.2019 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга, ООО «Энергия», ООО «ТАТ». |
|  |  |  |  |

**Приложение № 3**

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 09.04.2019 № 072–П

План подготовки объектов электроэнергетики и теплоэнергетики предприятий жилищно-коммунального хозяйства

на отопительный период 2019-2020 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предприятия | Населенный пункт | Наименование объекта | Наименование работ | вид ремонтов (текущий, капитальный) | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость, тыс. рублей | Срок исполнения |
| Электроснабжение | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по электроснабжению | | | |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по теплоснабжению | | | |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по водоснабжению | | | |  |  |  |  |
| Водоотведение | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по водоотведению | | | |  |  |  |  |
| Жилой фонд | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по жилому фонду | | | |  |  |  |  |
|  |  | Всего | | | |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель: