Приложение № 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий

сельского поселения Хатанга»

Подпрограмма

«Улично-дорожная сеть села Хатанга»

- Паспорт Подпрограммы

| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Хатанга, Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и градостроительства |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Улично-дорожная сеть села Хатанга» (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» (далее – Программа) |
| Цель и задачи подпрограммы | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети села Хатанга. Содержание улично-дорожной сети села Хатанга. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит: Всего – 17 722,58 тыс. руб.: в том числе по годам: 2014 год – 6 170,60 тыс. руб.: - краевой бюджет - 5 636,20 тыс. руб. - бюджет поселения - 534,40 тыс. руб. 2015 год – 1 015,38 тыс. руб.: - краевой бюджет - 637,64 тыс. руб. - бюджет поселения - 377,74 тыс. руб. 2016 год – 1 168,23 тыс. руб.: - краевой бюджет - 637,64 тыс. руб. - бюджет поселения - 530,59 тыс. руб. 2017 год – 1 215,69 тыс. руб.: - краевой бюджет - 671,44 тыс. руб. - бюджет поселения - 544,25 тыс. руб. 2018 год – 2 015,64 тыс. руб.: - краевой бюджет - 1 408,79 тыс. руб. - бюджет поселения - 606,85 тыс. руб. 2019 год – 1 962,64 тыс. руб.: - краевой бюджет - 1 503,97 тыс. руб. - бюджет поселения - 458,67 тыс. руб. 2020 год – 2 025,03 тыс. руб.: - краевой бюджет - 1 562,63 тыс. руб. - бюджет поселения - 462,40 тыс. руб. 2021 год – 2 149,37 тыс. руб.: - краевой бюджет - 1 623,57 тыс. руб. - бюджет поселения - 525,80 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет структурное подразделение администрации сельского поселения Хатанга – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и градостроительства |

- Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Улично-дорожная сеть в селе Хатанга подразделяется по типу покрытия на тротуары, выполненные из железобетонных плит протяженностью  - 1,452 км и автомобильные дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием протяженностью 6,167 км, ширина дорожного покрытия от 5 до 8 метров.

Автомобильные дороги села Хатанга строились в 60-х годах прошлого столетия, по настоящее время капитальный ремонт не производился. Дорожное полотно изношено, с продольными и поперечными трещинами, выбоинами.

За последние годы увеличилась интенсивность движения автомобильного транспорта, вследствие увеличения количества транспортных средств.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения технического и эксплуатационного состояния необходимо выполнение обязательных работ по содержанию автомобильных дорог:

- ремонтное профилирование автогрейдером и полив в летний период;

- чистка от снега и вывоз снега, льда в зимний период.

- Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Целью Подпрограммы является улучшение технического состояния улично-дорожной сети села Хатанга.

Задачей Подпрограммы является содержание улично-дорожной сети села Хатанга.

Целевые индикаторы:

- Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии

Сроки реализации подпрограммы – 2014-2021 годы.

- Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется на территории села Хатанга после ее утверждения нормативным правовым актом администрации сельского поселения Хатанга и включения расходов на ее реализацию в бюджет поселения.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, является администрация сельского поселения Хатанга.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться посредством размещения муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на содержание улично-дорожной сети.

- Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Координацию и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Руководитель администрации сельского поселения Хатанга.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является структурное подразделение администрации сельского поселения Хатанга – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга.

Ответственным исполнителем Подпрограммы осуществляется:

- координация деятельности исполнителей, в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, реализуемых ответственным исполнителем;

- подготовка отчетов о реализации Подпрограммы.

- Оценка социально-экономической эффективности

Выполнение намеченных мероприятий Подпрограммы способствует созданию условий, обеспечивающих комфортные условия жизни населения в селе Хатанга.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы основывается на количественной оценке целевых индикаторов Подпрограммы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в Приложении №1 к Подпрограмме.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Утвержденная Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга. Объем финансирования мероприятий уточняется в процессе формирования бюджета сельского поселения Хатанга на соответствующий финансовый год.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы с учетом финансового обеспечения представлена в Приложении №2 к Подпрограмме.

|  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Подпрограмме «Улично-дорожная сеть села Хатанга» |

Целевые показатели и показатели результативности Подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Улучшение технического состояния улично-дорожной сети села Хатанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Содержание улично-дорожной сети в селе Хатанга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в зимний период | тыс. кв. м |  |  | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 |
|  | - в летний период | тыс. кв. м |  |  | 30,315 | 30,315 | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 | 45,232 |

Приложение № 2

к Подпрограмме

«Улично-дорожная

сеть села Хатанга»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | Итого за период |
| Подпрограмма | «Улично-дорожная сеть села Хатанга » | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0620000 | Х | 6 170,60 |  | 1 015,38 | 1 168,23 | 1 215,69 |  | 2 015,64 |  | 1 962,64 |  | 2 025,03 | 2 149,37 | 17 722,58 |
| Мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования в селе Хатанга в летний период | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0621621 | 240 | 528,40 |  | 364,90 | 516,6 | 434,4 |  | 388,7 |  | 433,67 |  | 462,40 | 525,8 | 3 654,87 |
| Мероприятие 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Хатанга | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0627508 | 240 | 536,20 |  | 637,64 | 637,64 | 671,44 |  | 1 408,79 |  | 1 503,97 |  | 1 562,63 | 1 623,57 | 8 581,88 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Хатанга (софинансирование) | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0621622 | 240 | 6,00 |  | 12,84 | 13,99 | 15,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 0 | 0 | 18,84 |
| Мероприятие 2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в зимний период в районе жилых домов по улицам Норильская, Ангарская, Геологическая | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0627508 | 240 | 53,93 |  | 65,87 | 82,62 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 202,42 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования в зимний период в районе жилых домов по улицам Норильская, Ангарская, Геологическая (софининсирование) | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0621622 | 240 | 0,60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0,60 |
| Мероприятие 2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в селе Хатанга за исключением автомобильных дорог в районе жилых домов по улицам Норильская, Ангарская, Геологическая | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0627508 | 240 | 482,27 |  | 571,77 | 555,02 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 609,06 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования в селе Хатанга за исключением автомобильных дорог в районе жилых домов по улицам Норильская, Геологическая, Ангарская (софинансирование) | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0621622 | 240 | 5,390 |  | 12,84 | 13,99 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 32,22 |
| Мероприятие 3 | Развитие и модернизация улично-дорожной сети села Хатанга | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0627743 | 240 | 5 100,00 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 100,00 |
| Мероприятие 4 | Расходы на приобретение и установку дорожных знаков | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0620016230 | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 94,85 |  | 94,85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 189,70 |
| Мероприятие 5 | Расходы на ремонт моста в с.Хатанга в районе ул.Геологическая, 8 | Администрация СП Хатанга | 501 | 0409 | 0620016220 | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 98,30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 98,30 |