Приложение № 3

к Постановлению администрации сельского поселения Хатанга

от 06.05.2019 г. № 081-П

Подпрограмма

«Уличное освещение и улучшение условий проживания населения»

- Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» (далее – Программа) |
| Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель подпрограммы) | Администрация сельского поселения Хатанга |
| Цель и задачи подпрограммы | Цели: - повышение энергетической эффективности предприятий; - создание благоприятных, комфортных условий проживания населения. Задачи: - замена ртутных светильников на энергоэффективные светодиодные светильники. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | 1. Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга на 31.12.2013 г.: - МУП “Хатанга-Энергия” – 0 %; - ОАО «Полярная ГРЭ» -0 % на 31.12.2014 г.: - МУП “Хатанга-Энергия” – 59,0 %; - ОАО «Полярная ГРЭ» -100% на 31.12.2015г.: - МУП «Хатанга-Энергия» -100 % на 31.12.2017г.: - ООО «Энергия» - 100 % 2. Количество установленных светодиодных светильников в системе уличного освещения посёлков сельского поселения Хатанга (за исключением с.Хатанга): на 31.12.2013 г. – 0 ед.; на 31.12. 2014 г. – 4 ед; на 31.12.2015 г. –12 ед.; на 31.12.2016 г. – 0 ед.; на 31.12.2017г. - 0 ед.; на 31.12.2018г. – 28 ед.; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2021 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга составит всего – 7 767,12 тыс. руб.: в том числе по годам: 2014 год – 2 181,06 тыс. руб. 2015 год – 1 576,93 тыс. руб. 2016 год – 1 563,43 тыс.руб. 2017 год – 0,00 тыс.руб. 2018 год – 2 354,70 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет структурное подразделение администрации сельского поселения Хатанга – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и градостроительства |

- Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки

Подпрограммы

Одним из существенных направлений в работе органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики является обеспечение уличного освещения в населённых пунктах поселения. Сети уличного освещения во всех населённых пунктах строились в 1980-х годах хозяйственным способом обслуживающими предприятиями и с тех пор не претерпели существенных изменений.  В уличных фонарях установливались, как правило, энергозатратные ртутные светильники. По состоянию на 01.01.2014 г. использовались следующие виды светильников:

| № п/п | Наименование предприятия | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 | ГО 150 | ПКН 1000 | ПКН 1500 | ПКН 2000 | ПКН 500 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП “Хатанга-Энергия” | 35 | 51 |  | 9 | 4 | 1 | 4 | 104 |
| 2. | ОАО «Полярная ГРЭ» | 25 |  | 12 |  |  |  |  | 37 |

В населённых пунктах, за исключением села Хатанга, основной проблемой является недостаточное количество светильников в общественных местах, что влечёт за собой некомфортные условия проживания для населения посёлков. Кроме того, в данных посёлках в связи с отсутствием отдельных сетей уличного освещения осветительные приборы установлены на общей сети электроснабжения, что исключает возможность включения/отключения осветительных приборов в зависимости от уровня естественного освещения.

Количество уличных осветительных приборов в поселках поселения:

Всего                     - 178 единиц,  в том числе:

| п. Катырык - 28 п. Хета - 17 п. Новая - 3 п. Кресты - 6 | п. Жданиха - 5 п. Новорыбная - 47 п. Попигай - 1 п. Сындасско - 71 |
| --- | --- |

Производство электроэнергии в условиях Крайнего Севера является высокозатратным, в связи с чем наблюдается ежегодный рост тарифа на электроэнергию, что в свою очередь влечёт существенный рост бюджетных расходов на уличное освещение при сохранении физических объёмов потребляемой электроэнергии.

| №№ п/п | Период | Тарифы на электроэнергию по предприятиям с учетом НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП «Хатанга-Энергия» | ОАО «Полярная ГРЭ» | МУП «ЖКХ сельского поселения Хатанга» |
| 1 | 2011 год, руб./МВт.ч. | 25 410,71 | 22 441,37 | 29 165,92 |
| 2 | 2012 год |  |  |  |
| 2.1. | 01.01.2012 – 30.06.2012, руб./МВт.ч. | 25 410,71 | 22 441,37 | 29 165,92 |
| 2.2. | 01.07.2012 - 31.12.2012, руб./МВт.ч. | 28 205,91 | 24 909,92 | 32 374,17 |
| 2.3. | Рост тарифа | 111,0% | 111,0% | 111,0% |
| 3 | 2013 год |  |  |  |
| 3.1. | 01.01.2013 – 30.06.2013, руб./МВт.ч. | 28 205,91 | 24 909,92 | 32 374,17 |
| 3.2. | 01.07.2013 – 31.12.2013, руб./МВт.ч. | 34 433,43 | 27 650,01 | 42 648,21 |
| 3.3. | Рост тарифа | 122,1% | 111,0% | 131,7% |
| 4 | 2014 год |  |  |  |
| 4.1. | 01.01.2014 – 30.06.2014, руб./МВт.ч. | 34 433,43 | 27 650,01 | 42 648,21 |
| 4.2. | 01.07.2014 – 31.12.2014, руб./МВт.ч. | 37 165,04 | 30 777,40 | 46 054,07 |
| 4.3. | Рост тарифа | 107,9% | 111,3% | 108,0% |
| 5 | 2015 год |  |  |  |
| 5.1. | 01.01.2015 – 30.06.2015, руб./кВт.ч. | 37,17 | 30,77 | 46,06 |
| 5.2. | 01.07.2015 -31.12.2015, руб./кВт.ч. | 40,14 | 34,29 | 49,74 |
| 5.3. | Рост тарифа | 108,0% | 111,4 | 108,0% |
| 6 | Рост тарифа (2015год/2011год) | 158,0% | 152,8% | 170,5% |

В рамках реализации Подпрограммы в  2014 -2015 годах произведена замена  ртутных светильников, используемых МУП “Хатанга-Энергия”  сельского поселения Хатанга и ОАО «Полярная ГРЭ»  на энергоэффективные светодиодные светильники, аналогичные первым  по уровню освещенности в том числе:

| № п/п | Наименование предприятия | L street 48XP G | Superstreet 150 | Superstreet 340 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП “Хатанга-Энергия” | 19 | 71 | 13 | 103 |
| 2. | ОАО «Полярная ГРЭ» | 37 |  |  | 37 |

С целью осуществления энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения Хатанга в 2016-2017 годах продолжена работа по установке (замене)  светодиодных осветительных приборов потребляемой мощностью 135 Вт:

- в 2016 году в количестве 50 штук для уличного освещения села Хатанга;

- в 2017 году в количестве 28 штук для уличного освещения  8  поселков СП Хатанга. (по ряду объективных причин возникла просрочка исполнения обязательств по контракту и окончание работ и финансирование осуществлено в I квартале 2018 года).

Выполнение мероприятий позволило обеспечить равномерность уличного освещения и снижения потребления электрической энергии в сети.

В 2016 году в результате проведения комиссионного осмотра установлена  необходимость замены опор уличного освещения на участке поворота автомобильной дороги напротив жилого дома № 30 по улице Таймырская к жилому дому № 18 по улице Краснопеева (вдоль ограждения территории Хатангской средней общеобразовательной школы №1) в селе Хатанга. Выполнен ряд мероприятий и проведены работы по монтажу 4-х опор, с заменой старого оборудования на энергосберегающие светильники на данном участке.

В 2018 году в целях расширения сети уличного освещения в селе Хатанга и создания условий для комфортного проживания граждан произведен монтаж дополнительных металлических опор и устройство светодиодных светильников для освещения территории в районе жилых многоквартирных домов № 30,32 по улице Таймырская.

В дальнейшем планируется проведение мероприятий по расширению сети уличного освещения путем установки металлических опор и энергосберегающих светильников.

- Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Основными целями Подпрограммы являются:

- повышение энергетической эффективности предприятий;

- создание благоприятных, комфортных условий проживания населения.

Задачами Подпрограммы являются:

- замена ртутных светильников на энергоэффективные светодиодные светильники.

Целевые индикаторы:

- доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга:

| на 31.12.2013 г.: МУП “Хатанга-Энергия” – 0 % ОАО «Полярная ГРЭ» -0 % на 31.12.2014 г.: МУП “Хатанга-Энергия” – 59,0 % ОАО «Полярная ГРЭ» -100% | на 31.12.2015 г.: МУП «Хатанга-Энергия» -100 % на 31.12.2017г. -ООО «Энергия» - 100% |
| --- | --- |

- количество светодиодных светильников в системе уличного освещения посёлков сельского поселения Хатанга (за исключением с.Хатанга):

| на 31.12.2013 г. – 0 ед. на 31.12. 2014 г. – 4 ед. на 31.12.2015 г. –12 ед | на 31.12.2016г. – 0 ед. на 31.12.2017г. – 0 ед. на 31.12.2018г. – 28 ед. |
| --- | --- |

Сроки реализации Подпрограммы –  2014-2021 год

- Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется на территории села Хатанга после ее утверждения нормативным правовым актом администрации сельского поселения Хатанга и включения расходов на ее реализацию в бюджет поселения.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, является администрация сельского поселения Хатанга.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с  оказанием услуг по распределению электрической энергии для уличного освещения населенных пунктов сельского поселения Хатанга, утвержденным администрацией сельского поселения.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

- Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Координацию и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Глава сельского поселения Хатанга.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является структурное подразделение администрации сельского поселения Хатанга – Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства.

Ответственным исполнителем Подпрограммы осуществляется:

- координация деятельности исполнителей, в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, реализуемых ответственным исполнителем;

- подготовка отчетов о реализации Подпрограммы.

- Оценка социально-экономической эффективности

Оценка эффективности реализации Подпрограммы основывается на количественной оценке целевых индикаторов Подпрограммы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в Приложении №1 к Подпрограмме.

- Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Утвержденная Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга. Объем финансирования мероприятий уточняется в процессе формирования бюджета сельского поселения Хатанга на соответствующий финансовый год.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы с учетом финансового обеспечения представлена в Приложении № 2 к Подпрограмме.

|  |  |  |  | Приложение № 1 к Подпрограмме «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Целевые показатели и показатели результативности Подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Повышение энергетической эффективности предприятий, создание благоприятных, комфортных условий проживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Замена ртутных светильников на энергоэффективные светодиодные светильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля светодиодных светильников в системе уличного освещения села Хатанга, всего: | % |  |  | 0 | 0 | 69,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МУП «Хатанга-Энергия» | % |  |  | 0 | 0 | 59,0 | 100 | - | - | - |
|  | - ОАО «Полярная ГРЭ» | % |  |  | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - |
|  | - ООО «Энергия» | % |  |  | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Количество светодиодных светильников в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга) | ед. |  |  | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 28 |

Приложение № 2

к      Подпрограмме      «Уличное

освещение и улучшение условий

проживания населения»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Подпрограммы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период |
| Подпрограмма | «Уличное освещение и улучшение условий проживания населения» | Администрация СП Хатанга | 501 | 0505 | 0700000 | Х | 2 181,06 | 1 576,93 | 1 563,43 | 0,00 | 2 354,70 | 7 676,12 |
| Мероприятие 1 | Возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой светодиодных светильников для освещения улиц населенных пунктов сельского поселения Хатанга | Администрация СП Хатанга | 501 | 0505 | 0750000 | 810 | 2 181,06 | 1 576,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757,99 |
| Мероприятие 1.1. | Возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой светодиодных светильников для освещения улиц села Хатанга, за исключением улиц Ангарская, Геологическая, Норильская. | Администрация СП Хатанга | 501 | 0505 | 0751751 | 810 | 1 451,73 | 1 576,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028,66 |
| Мероприятие 1.2. | Возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой светодиодных светильников для освещения улиц Ангарская, Геологическая, Норильская. | Администрация СП Хатанга | 501 | 0505 | 0751751 | 810 | 585,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,70 |
| Мероприятие 1.3. | Возмещение затрат, связанных с приобретением и установкой светодиодных светильников для освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с. Хатанга). | Администрация СП Хатанга | 501 | 0505 | 0751751 | 810 | 143,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,66 |
| Мероприятие 2 | Приобретение и установка в системе уличного освещения поселков сельского поселения Хатанга (за исключением с.Хатанга) | Администрация СП Хатанга | 501 | 0502 | 0750017510 | 240 | 0,0 | 0,0 | 1 016,49 | 0,00 | 1 221,53 | 2 238,02 |
| Мероприятие 3 | Монтаж металлических опор уличного освещения | Администрация СП Хатанга | 501 | 0502 | 0750017520 | 240 | 0,0 | 0,0 | 546,94 | 0,0 | 1 133,16 | 1 680,10 |