

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.05.2019 г. № 086 - П

**О проведении мероприятий,**

**связанных с ледоходом и половодьем**

**на реках сельского поселения**

**Хатанга в 2019 году**

В связи с предстоящим наступлением интенсивных весенних паводков и ледохода на реках сельского поселения Хатанга, с целью обеспечения безопасности населения, сохранности жилого фонда, устойчивой эксплуатации объектов тепло-, водо-, электроснабжения в период ледохода и паводка 2019 года, руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 7¹ Устава сельского поселения Хатанга,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями и ледоходом на реках сельского поселения Хатанга согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Хатанга согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. Определить, что в период временного отсутствия члена Комиссии его обязанность по участию в работе Комиссии возлагается на лицо, в установленном порядке его замещающее.
3. Начальникам территориальных отделов поселков администрации сельского поселения Хатанга, руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовых форм:

* создать комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводка 2019 года;
* разработать мероприятия по защите жизни и здоровья населения, в том числе взрослых и детей, находящихся на промысловых точках, а также обеспечению сохранности от наводнения объектов, расположенных на территориях, подвергающихся периодическому затоплению;
* определить помещения на случай перевода населения из затопляемых жилых домов;
* привести в исправное состояние плавучие средства (катера, лодки и т. п.), создать необходимые запасы лесоматериалов, тросов и других подручных средств, необходимых для проведения спасательных работ;
* принять меры по вывозу из затопляемых зон грузов и отходов производства, иных веществ и материалов, которые при попадании в водный объект могут привести к его загрязнению и засорению до 27 мая 2019 г.;
* руководителям предприятий, имеющих речной флот, принять меры по предупреждению его повреждений;
* своевременно запретить движение транспорта и людей по льду рек и озер;
* в период ледохода организовать круглосуточное дежурство на подведомственной территории.

1. Филиалу «Аэропорт Хатанга» Акционерного общества «КрасАвиаПорт» (Санченко И. В.) на период ледохода и паводка подготовить резерв вертолетов и определить дежурные экипажи на случай разведывательных и аварийно-спасательных работ.
2. Красноярскому филиалу Публичного акционерного общества "Ростелеком" (Потапенко И. Н.) обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами сельского поселения для своевременного принятия мер, связанных с ледоходом и паводком.
3. Акционерному обществу "Хатангский морской торговый порт" (Зверев С. В.) и Обществу с ограниченной ответственностью «Таймыр Альянс Трейдинг» (Шейкин Н. А.) на период паводка подготовить речной флот для возможной эвакуации населения из п. Кресты, как наиболее вероятного к затоплению населенного пункта сельского поселения, а также из других населённых пунктов сельского поселения Хатанга.
4. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия» (Кузьмин С. А.) разработать до начала паводка резервную схему обеспечения с. Хатанга питьевой водой.
5. Руководство проводимыми мероприятиями и их координация возлагается на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации сельского поселения (председатель – Скрипкин А.С., заместитель Главы сельского поселения Хатанга).
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать Постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения Хатанга Скрипкина А. С.

Исполняющая обязанности

Главы сельского поселения Хатанга А. И. Бетту

**Приложение № 2**

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 14.05.2019 года № 086-П

СОСТАВ

**Противопаводковой комиссии сельского поселения Хатанга**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комиссии:**  Скрипкин Алевтин Сергеевич | - | Заместитель Главы сельского поселения Хатанга |
| **Заместитель председателя:**  Тимшин Андрей Алексеевич | - | Начальник пожарно-спасательной части №136 Федерального государственного казенного учреждения «31 Отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю» |
| **Секретарь комиссии:**  Храмова Арина Николаевна | - | Начальник Отдела ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга |
| **Члены комиссии:**  Никишкин Николай Александрович | - | Начальник Отделения полиции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району |
| Малахова Лариса Геннадьевна | - | Исполняющая обязанности Краевого государственного казенного учреждения «Таймырский отдел ветеринарии» Хатангской станции по борьбе с болезнями животных» |
| Царакова Жанна Фидаровна | - | Главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Таймырская районная больница № 1» |
| Левштанов Юрий Алексеевич | - | Главный механик Публичного акционерного общества «Полярная геологоразведочная экспедиция» |
| Кузьмин Сергей Александрович | - | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» |
| Шейкин Николай Александрович | - | Директор Общества с ограниченной ответственностью «Таймыр Альянс Трейдинг» |
| Зверев Сергей Викторович | - | Генеральный директор Акционерного общества «Хатангский морской торговый порт» |
| Санченко Игорь Васильевич | - | Директор Филиала аэропорт Хатанга Акционерного общества «КрасАвиаПорт» |

**Приложение № 1**

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 14.05.2019 г. № 086-П

**Комплексный план**

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

связанных с паводковыми явлениями на территории сельского поселения Хатанга

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Контроль | Срок исполнения | Примечание |
| 1 | Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Хатанга вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, а также по практическому выполнению и контролю противопаводковых мероприятий, в том числе:   * принятие решений о неотложных мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод; * формирование оперативных групп по организации постоянного контроля за развитием паводка; | Начальники территориальных отделов поселков, руководители предприятий и учреждений | Скрипкин А.С. | май |  |
| * корректировка по данным прогноза планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, планов эвакуации и жизнеобеспечения населения с учетом имеющейся прогнозной информации; | Комиссия по предупреждению и  ликвидации ЧС | Скрипкин А.С. | май-июнь |  |
| * организация радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зоны затопления, проведение расчета сил, средств связи и оповещения; | Начальники территориальных отделов посёлков | Скрипкин А.С. | май-июнь |  |
| * планирование и проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями; | Царакова Ж.Ф. | Царакова Ж.Ф. | май-июль |  |
| 2 | Разработка вариантов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления. | Комиссия по предупреждению и  ликвидации ЧС | Скрипкин А.С. | до 31 мая |  |
| 3 | Уточнение планов обеспечения противопаводковых мероприятий авиацией с. Хатанга, определение мест запасных вертолетных площадок, подготовка экипажей при выполнении работ в условиях ЧС. | Санченко И.В. | Скрипкин А.С. | до 31 мая |  |
| 4 | Уточнение планов обеспечения противопаводковых мероприятий речным флотом. | Зверев С.В. | Скрипкин А.С. | май-июнь |  |
| 5 | Уточнение объемов и состава резервных запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов, плавсредств и предметов первой необходимости в паводкоопасных районах. | Тимшин А.А.  Кузьмин С.А.  Зверев С.В.  Царакова Ж.Ф. | Скрипкин А.С. | май-июнь |  |
| 6 | Обеспечение готовности Красноярского филиала ПАО "Ростелеком" к выполнению задач по предоставлению устойчивой связи при угрозе затопления и затоплении населенных пунктов, организаций и производственных объектов, в т.ч. готовности подвижных средств оповещения (на транспортных средствах) | Потапенко И.Н. | Федосеева А.С. | май |  |
| 7 | Информирование общественности через средства массовой информации о действии комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС сельского поселения Хатанга, вызванных паводками и ледоходом на реках сельского поселения Хатанга, мероприятий по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей, объектов промышленности от наводнений. | Дуденко Ю.А.  Ерилина М.Г. | Скрипкин А.С. | май-июнь, по мере необходимости |  |
| 8 | Обеспечение контроля над паводковой обстановкой с представлением Управлению по делам ГО и ЧС ТМР обобщенных докладов о ситуации, сложившейся на территории сельского поселения Хатанга. | Тимшин А.А. | Скрипкин А.С. | май-июль |  |
| 9 | Проведение анализа действий сил и средств организаций сельского поселения Хатанга при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком и ледоходом на реках сельского поселения Хатанга;  Подготовка предложений по совершенствованию реагирования на указанные ЧС. | Тимшин А.А. | Скрипкин А.С. | июль |  |
| 10 | Сведения при возникновении чрезвычайных ситуаций сообщаются по телефонам 01 (ПЧ-136), 02 (ОП №31), руководителю администрации сельского поселения Хатанга и его заместителям. | Начальники территориальных отделов поселков | Тимшин А.А. | июнь |  |
| 11 | Начальникам территориальных отделов поселков предоставлять в период паводка ежедневную информацию по подъему паводковых вод в диспетчерскую службу ПЧ сельского поселения Хатанга по тел. 01, 2-10-01. | Начальники территориальных отделов поселков | Тимшин А.А. | июнь |  |

Состав сил и средств сельского поселения Хатанга,

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подразделения (формирования), ведомственная принадлежность, адрес, тел. | Фамилия, Имя, Отчество,  телефон | Телефон диспетчера (код, №) | Состав сил и средств | | | | Зона  ответст-венности |
| Личный состав | Техника (марка, количество) | | |
| Вертолет Ми-8 | авто-транспорт | плав-средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ВПО СПАСОП филиал «Аэропорт Хатанга» АО "КрасАвиаПорт"  с. Хатанга, ул. Аэропортовская, 9 | Комаров Эдуард Николаевич  +79080132190 | (39176)  21212 | 8 | 1 | 2 | 0 | Сельское поселение Хатанга |
| 2. | ПЧ-136 ГУ "31 ОГПС МЧС РФ по Красноярскому краю"  с. Хатанга, ул. Краснопеева, 29 | Тимшин Андрей Алексеевич  21652  21113 | 01  21001 | 28 | 0 | 3 | 0 | Сельское поселение Хатанга |
| 3. | ООО "Таймыр Альянс трейдинг"  Аварийно-технические команды | Шейкин  Николай Александрович  21743 | 21441 | 2 | 0 | 1 | 0 | Сельское поселение Хатанга |
| 4. | Бригада скорой медицинской помощи МУЗ «Таймырская районная больница №1» в сельском поселении Хатанга | Царакова Жанна Фидаровна  21100  21206 | 21576 | 6 | 0 | 2 | 0 | Сельское поселение Хатанга |
| 5. | ООО "Энергия"  нештатное аварийно-спасательное формирование с. Хатанга, ул. Аэропортовская, 11 | Кузьмин  Сергей Александрович  21277  21422 | 21441 | 5 | 0 | 3 | 2 | с. Хатанга |
| 6. | ПАО "Полярная ГРЭ"  аварийно-техническая команда | Левштанов Юрий Алексеевич  21042  21331 | 21541  21737  21730 | 4 | 0 | 1 | 0 | с. Хатанга |
| 7. | АО "Хатангский морской торговый порт" | Зверев  Сергей Викторович | 21697 | 45 | 0 | 5 | 6 | с. Хатанга |
| 8. | Отделение полиции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району | Никишкин Николай Александрович  21031 | 21802 | 8 | 0 | 1 | 0 | Сельское поселение Хатанга |