

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 25.03.2020 г. | № 039- П |

**О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Хатанга, с целью обеспечения контроля за подготовкой объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать комиссию по вопросам подготовки объектов предприятий, учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года (далее - Комиссия) в составе, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее.
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке предприятий, учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
4. Отделу ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрации сельского поселения Хатанга:

4.1 Направить в Управление развития инфраструктуры Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района:

- планы мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г. в срок до 02.05.2020 года;

- паспорта готовности жилищного фонда объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2020-2021 г. в срок до 27.08.2020 года.

4.2 Осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года.

1. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга:

5.1 В срок до 31.03.2020 года создать комиссии по проведению осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

5.2 В срок до 08.04.2020 года разработать, утвердить и направить в Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрации сельского поселения Хатанга план-график подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года с указанием ответственных лиц, сроков исполнения мероприятий, видов работ и источников финансирования в рамках затрат, предусмотренных в тарифах на 2020 год, по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению;

5.3 Осуществлять контроль за использованием запасов материально-технических ресурсов в период прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2020-2021 года;

5.4 В срок до 26.08.2020 года провести проверку готовности объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года;

5.5 В срок до 24.08.2020 года подготовить и представить в Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрации сельского поселения Хатанга паспорта готовности объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и паспорта готовности жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года.

1. Опубликовать Постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и Администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга [www.hatanga24.ru](http://www.hatanga24.ru).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы сельского поселения Хатанга Скрипкина А.С.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Хатанга С.В. Батурин

**Приложение № 1**

к Постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 25.03.2020 г. № 039 - П

СОСТАВ

комиссии по вопросам подготовки объектов предприятий, учреждений и

организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период

2020-2021 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | Батурин Сергей Владимирович, Глава сельского поселения Хатанга. |
| Заместитель председателя комиссии: | Скрипкин Алевтин Сергеевич, исполняющий обязанности заместителя Главы сельского поселения Хатанга. |
| Секретарь комиссии: | Чильчигашев Мирген Иванович, главный специалист Отдела ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрации сельского поселения Хатанга. |
| Члены комиссии: |  |
| - | Храмова Арина Николаевна, начальник Отдела ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрации сельского поселения Хатанга; |
| - | Ерилина Марина Григорьевна, директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Хатангский культурно-досуговый комплекс»; |
| - | Кирьянова Виктория Александровна, начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга; |
| - | Кузьмин Сергей Александрович, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Энергия»; |
| - | Шейкин Николай Александрович, директор Общества с ограниченной ответственностью «Таймыр Альянс Трейдинг». |

**Приложение № 2**

к Постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 25.03.2020 г. № 039 - П

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1 | Проведение весенних осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса в населённых пунктах сельского поселения | 01.04.2020 -15.05.2020 | ООО «Энергия», МБУК «КДК», Администрация сельского поселения Хатанга |
| 2 | Разработка планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | до 08.04.2020 | ООО «Энергия», ООО «ТАТ», МБУК «КДК» |
| 3 | Разработка сводного плана подготовки объектов к работе в осенне-зимний период | до 02.05.2020 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрации сельского поселения Хатанга |
| 4 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период (проведение конкурсов, аукционов, выявление победителей, заключение контрактов (договоров), проведение текущих и капитальных ремонтов, проверка хода проведения текущих и капитальных ремонтов) | 07.05.2020-24.08.2020 | ООО «Энергия», ООО «ТАТ», МБУК «КДК», Администрация сельского поселения Хатанга |
| 5 | Подготовка государственной статистической отчётности по форме № 1 ЖКХ зима (срочная) и представление её в Управление развития инфраструктуры муниципального района | 01.07.2020  03.08.2020  01.09.2020  01.10.2020  02.11.2020 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрации сельского поселения Хатанга |
| 6 | Подготовка информации по установленным формам и представление её в Управление развития инфраструктуры муниципального района | по запросу | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрации сельского поселения Хатанга |
| 7 | Проведение координационных совещаний комиссии: | | |
| 7.1 | О ходе выполнения мероприятий по завозу топлива в населённые пункты сельского поселения | два раза в месяц, с 21.06.2020  до окончания завоза | Скрипкин А.С., исполняющий обязанности заместителя Главы сельского поселения Хатанга |
| 7.2 | О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду | 25.05.2020  25.06.2020  24.07.2020  25.08.2020 | Скрипкин А.С., исполняющий обязанности заместителя Главы сельского поселения Хатанга |
| 7.3 | О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов культуры сельского поселения к отопительному периоду | 25.05.2020  25.06.2020  24.07.2020  25.08.2020 | Ерилина М.Г., директор МБУК «Хатангский КДК» |
| 8 | Проведение комиссией оценки готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса сельского поселения к работе в осенне-зимний период с составлением акта | до 14.08.2020 | Администрация сельского поселения Хатанга |
| 9 | Проведение комиссией осеннего осмотра объектов жилищно-коммунального комплекса и культуры сельского поселения с составлением акта | до 21.08.2020 | Администрация сельского поселения Хатанга |
| 10 | Представление в Управление развития инфраструктуры паспортов готовности к осенне-зимнему периоду | до 27.08.2020 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрации сельского поселения Хатанга, ООО «Энергия», ООО «ТАТ». |
|  |  |  |  |

**Приложение № 3**

к Постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 23.03.2020 г. № 039 – П

План подготовки объектов электроэнергетики и теплоэнергетики предприятий жилищно-коммунального хозяйства

на отопительный период 2020-2021 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предприятия | Населенный пункт | Наименование объекта | Наименование работ | вид ремонтов (текущий, капитальный) | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость, тыс. рублей | Срок исполнения |
| Электроснабжение | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по электроснабжению | | | |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по теплоснабжению | | | |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по водоснабжению | | | |  |  |  |  |
| Водоотведение | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по водоотведению | | | |  |  |  |  |
| Жилой фонд | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по жилому фонду | | | |  |  |  |  |
|  |  | Всего | | | |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель: