Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 14.04.2020 г. № 053 - П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства, Администрации сельского поселения Хатанга |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга |
| Правовые основания для разработки муниципальной программы | 1. Статья 179 Бюджетного Кодекса РФ. 2. Постановление Администрации сельского поселения Хатанга от 28.01.2020 г. № 006-П «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Хатанга от 30.07.2013 г. № 103-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формировании и реализации». |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» (Приложение № 1 к Программе). - Подпрограмма «Улично-дорожная сеть села Хатанга» (Приложение № 2 к Программе). - Подпрограмма «Охрана водных ресурсов» (Приложение № 3 к Программе). |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения Хатанга. |
| Задачи муниципальной программы | - Поддержание комплексного благоустройства, создание условий для массового отдыха населения и улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселения. - Улучшение технического состояния улично-дорожной сети. - Защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов. |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 2. Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц. 3. Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии. 4. Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт. 5. Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние. Показатели результативности Программы с расшифровкой по годам ее реализации представлены в Приложении к Паспорту Программы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2022 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит: Всего – 234 627,53 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 23 601,00 тыс. руб. - краевой бюджет – 10 728,94 тыс. руб.; - бюджет поселения – 12 872,06 тыс. руб. 2015 год – 17 992,43 тыс. руб.: - краевой бюджет – 4 932,34 тыс. руб.; - бюджет поселения – 13 060,09 тыс. руб. 2016 год – 27 364,88 тыс. руб.: - краевой бюджет – 4 909,07 тыс. руб.; - бюджет поселения - 22 455,81 тыс. руб. 2017 год – 19 215,81 тыс. руб.: - краевой бюджет – 671,44 тыс. руб.; - бюджет поселения - 15 294,37 тыс. руб. -внебюджетные источники – 3 250,00 тыс. руб. 2018 год – 66 945,97 тыс. руб.: - федеральный бюджет – 38 610,00 тыс. руб.; - краевой бюджет – 14 928,79 тыс. руб.; - бюджет поселения - 13 407,18 тыс. руб. 2019 год – 40 759,55 тыс. руб.: - федеральный бюджет – 16 193,90 тыс. руб.; - краевой бюджет – 23 095,87 тыс. руб.; - районный бюджет – 64,80 тыс. руб.; - бюджет поселения - 17621,93 тыс. руб. 2020 год – 13 078,39 тыс. руб.: - краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; - бюджет поселения - 13 078,39 тыс. руб. 2021 год – 12 824,20 тыс. руб.: - краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; - бюджет поселения - 12 824,20 тыс. руб. 2022 – 12 845,30 тыс. руб; - краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; - бюджет поселения – 12 845,30 тыс. руб. |

- Характеристика текущего состояния сферы

благоустройства сельского поселения Хатанга

Муниципальное образование «Сельское поселение Хатанга» включает в себя 10 населенных пунктов: село Хатанга и 9 поселков: Жданиха, Катырык, Каяк, Кресты, Новая, Новорыбная, Попигай, Сындасско и Хета.

На 01.01.2019 года численность постоянного населения, проживающего в сельском поселении Хатанга, составляет:

| Всего | - 5 375 человек; |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| - с. Хатанга | - 2 611 |
| - п. Катырык | - 367 |
| - п. Хета | - 362 |
| - п. Новая | - 266 |
| - п. Кресты | - 275 |
| - п. Жданиха | - 195 |
| - п. Новорыбная | - 490 |
| - п. Сындасско | - 531 |
| - п. Попигай | - 278 |

Одним из жизненно важных вопросов местного значения является организация благоустройства территорий населенных пунктов. Благоустройство территорий представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов.

Основным мероприятием по благоустройству является организация уличного освещения в населенных пунктах поселения. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов, способствует снижению количества нарушений общественного порядка в темное время суток.

В сельском поселении Хатанга система наружного (уличного) освещения включает в себя электрические сети, опоры и светильники.

Состояние наружного освещения населенных пунктов требует значительного улучшения в связи с тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации, вследствие недостаточных объемов финансирования. Электрические сети требуют срочной реконструкции с заменой алюминиевых проводов, на безопасные и надежные в эксплуатации самонесущие изолированные провода (СИП). Применение данного провода повышает надежность и электробезопасность работы сетей наружного освещения.

Уличное освещение населенных пунктов осуществляется светильниками, установленными на опорах и на фасадах жилых домов. В 2014-2015 годах в поселках поселения в основном использовались светильники, нормативный срок службы которых был превышен в два и более раза, а их оптические системы не отвечали современным требованиям. В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения с 2014 года выполняется поэтапная замена существующих светильников на светильники нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками.

Проблем, связанных с благоустройством территорий, немало и одна из самых серьезных, требующих повышенного внимания – засоренность территорий поселения.

Для полноценного проведения досуга и культурного образа жизни населения, предотвращения засорения улиц, общественных мест, улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки необходимо проводить работу по обеспечению чистоты и порядка в поселках поселения, в том числе приобретать и устанавливать в достаточном количестве урны. В селе Хатанга установлено 10 мусоросборников, которые ежегодно нуждаются в обслуживании для поддержания соответствующего технического состояния.

С целью исключения подтопления зданий и для поддержания в с. Хатанга улично-дорожной сети в нормальном состоянии осуществляется отвод поверхностных вод (ливневых и талых) по водостокам. После зимнего периода возникает необходимость выполнения работ по очистке водоотводных каналов, технический уход за поселковыми канализационными и дренажными системами отвода сточных вод.

В целях обеспечения культурных условий жизни, для жителей села Хатанга установленные малые архитектурные формы и скамейки, требуют соответствующего содержания.

На территории кладбища в селе Хатанга, площадью 36,0 тыс. кв.м., ежегодно проводятся работы по содержанию, а именно уборка и вывоз мусора, очистка подъездных путей.

В селе Хатанга для физического развития детей и их занятости установлены детские игровые площадки – 7 ед., физкультурно-оздоровительная площадка (хоккейная коробка, воркаут комплекс).

Проведение мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии существующих объектов внешнего благоустройства необходимо в целях улучшения архитектурно-планировочного облика населенных пунктов сельского поселения Хатанга.

Одним из мероприятий Программы является содержание улично-дорожной сети в рабочем состоянии для организации безопасного движения и транспортной доступности в селе Хатанга и обеспечивает комфортные условия проживания граждан.

Улично-дорожная сеть в селе Хатанга подразделяется по типу покрытия на тротуары, выполненные из железобетонных плит протяженностью - 1,452 км и автомобильные дороги общего пользования местного значения с грунтовым покрытием протяженностью 6,167 км, ширина дорожного покрытия от 5 до 8 метров.

Автомобильные дороги села Хатанга строились в 60-х годах прошлого столетия, по настоящее время капитальный ремонт не производился. Дорожное полотно изношено, с продольными и поперечными трещинами, выбоинами. Так же тротуарные плиты в связи с продолжительной эксплуатацией разрушаются, и требуют своевременной замены.

За последние годы увеличилась интенсивность движения автомобильного транспорта, вследствие увеличения количества транспортных средств в с. Хатанга.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и улучшения технического и эксплуатационного состояния дорожного покрытия и тротуаров, необходимо выполнение обязательных работ по содержанию автомобильных дорог:

- ремонтное профилирование автогрейдером и полив в летний период;

- чистка от снега и вывоз снега, льда в зимний период.

На территории сельского поселения Хатанга расположены гидротехнические сооружения:

- ледозащитная дамба;

- водозащитная дамба.

Сооружения обеспечивают защиту жизни и здоровья людей, окружающей среды и хозяйственных объектов.

Длительный срок эксплуатации гидротехнических сооружений без ремонтно-восстановительных работ является основной причиной ухудшения их технического состояния.

В 2014 году при аномально высоком уровне подъема воды в следствии ледохода в зоне риска оказались 6 многоквартирных домов по улице Норильская, в которых на тот момент проживало 334 человека, детский сад, центральный коллектор системы тепло- и водоснабжения, производственные объекты акционерного общества «Полярная геологоразведочная экспедиция.

По предварительной оценке, затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникших в результате аварий на гидротехнических сооружениях, как минимум, в три раза превышают затраты на их предотвращение.

- Цели, задачи, сроки реализации Программы

Основной целью Программы является создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения Хатанга.

Задачи Программы:

- Поддержание комплексного благоустройства, создание условий для массового отдыха населения и улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселения.

- Улучшение технического состояния улично-дорожной сети.

- Защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов.

Срок реализации Программы – 2014-2022 годы.

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы - это система скоординированных по срокам и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Программа реализуется на территории населенных пунктов Муниципального образования «Сельское поселение Хатанга», после включения расходов на ее реализацию в бюджет сельского поселения Хатанга на 2014-2022 годы.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами:

- статья 179 Бюджетного Кодекса РФ;

- Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 г. № 374-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации»;

Исполнителем Программы является Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрация сельского поселения Хатанга.

Обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с  оказанием услуг по распределению электрической энергии для уличного освещения населенных пунктов сельского поселения Хатанга, утвержденным Администрацией сельского поселения.

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

Программа предусматривает возможность софинансирования проектов и мероприятий, выполняемых за счет средств краевого и федерального бюджета в рамках действующего законодательства.

- Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга и краевого бюджета. Объем финансирования мероприятий уточняется в процессе формирования бюджета всех уровней на соответствующий финансовый год.

Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы и финансовом обеспечение муниципальной программы представлена в Таблицах № 1, 3 к Программе.

- Целевые индикаторы результативности (показатели) Программы

Эффективность реализации задач Программы определяется следующими целевыми индикаторами:

- Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.

- Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц.

- Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии.

- Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт.

- Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние.

Показатели результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении к Паспорту Программы.

- Контроль за ходом выполнения Программы

Ответственным исполнителем Программы является структурное подразделение Администрации сельского поселения Хатанга – Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга. Соисполнителем Программы является Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Хатанга.

Ответственным исполнителем Программы осуществляется:

- отбор непосредственных исполнителей мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

-   контроль за ходом реализации мероприятий подпрограмм;

-   подготовка отчетов о реализации Программы;

- координация деятельности непосредственных соисполнителей Программы в ходе реализации мероприятий Подпрограмм;

-    оценка эффективности реализации Программы.

Отчеты о реализации Программы представляются ответственным исполнителем ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, Главе сельского поселения Хатанга.

Годовой отчет о ходе реализации Программы формирует ответственный исполнитель Программы. Годовой отчет предоставляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Хатанга от 30.07.2013 г. № 103-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формирования и реализации» (с изменениями).

Таблица № 1 к Паспорту муниципальной программы «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения. Задача: Поддержание комплексного благоустройства. | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.2 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения. Задача: Поддержание комплексного благоустройства, создание условий для массового отдыха населения и улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселения. | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: | ед. |  | 26 |  | 26 |  |  | 26 | 26 | 26 |  | 1 |  |
|  |  | - детские игровые площадки | ед. |  | 7 |  | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 1 |  |
|  |  | - спортивная площадка | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и варкаут комплекс | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  | - беседки | ед. |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 |  |
|  |  | - мусоросборники | ед. |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 |  |
|  |  | - водостоки | ед. |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 |  |
|  |  | - центральный сквер «Северный островок» | ед. |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 2.2 |  | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | ед. |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 |  | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть села Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения. Задача: Улучшение технического состояния улично-дорожной сети. | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в зимний период |  | тыс. кв. м |  | 45,232 | 45,232 | 45,232 |  |  | 45,232 | 45,232 |  | 1 |  |
|  |  | - в летний период |  | тыс. кв. м |  | 45,232 | 45,232 | 45,232 |  |  | 45,232 | 45,232 |  | 1 |  |
| Подпрограмма 3 «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения. Задача: Защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов. | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт |  | ед. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4.2 |  | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние |  | ед. |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

Таблица № 2

к Паспорту муниципальной программы                                          «Благоустройство  территорий сельского поселения Хатанга»

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы

«Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) |  | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | Муниципальная программа: Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1: Комплексное благоустройство территорий сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Поддержание комплексного благоустройства, создание условий для массового отдыха населения и улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2022 |  | Улучшения архитектурно-планировочного облика населенных пунктов сельского поселения Хатанга |  | Разрушение существующего количества объектов внешнего благоустройства |  | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |  |
|  | - детские игровые площадки | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2022 |  | Физическое развитие детей и их занятость |  | Разрушение существующего количества объектов внешнего благоустройства |  |  |  |
|  | - спортивная площадка | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2022 |  | Физическое развитие детей и их занятость |  | Разрушение существующего количества объектов внешнего благоустройства |  |  |  |
|  | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и воркаут комплекс | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2022 |  | Физическое развитие детей и их занятость |  | Разрушение существующего количества объектов внешнего благоустройства |  |  |  |
|  | - беседки | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2022 |  | Улучшения архитектурно-планировочного облика населенных пунктов сельского поселения Хатанга |  | Разрушение существующего количества объектов внешнего благоустройства |  |  |  |
|  | - мусоросборники | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2022 |  | Предотвращения засорения улиц и других общественных мест |  | Создание несанкционированных свалок мусора |  |  |  |
|  | - водостоки | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2022 |  | Исключение подтопления зданий, поддержание в улично-дорожной сети с.Хатанга в нормальном состоянии |  | Подтопление зданий, разрушение покрытия улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | - центральный сквер «Северный островок» | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2022 |  | Улучшения архитектурно-планировочного облика населенных пунктов сельского поселения Хатанга |  | Разрушение существующего количества объектов внешнего благоустройства |  |  |  |
| 1.2 | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | Администрация сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2022 |  | Улучшения эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения |  | Увеличение количества ДТП, увеличение количества нарушений общественного порядка в темное время суток. |  | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц |  |
|  | Подпрограмма 2: Улично-дорожная сеть села Хатанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Улучшение технического состояния улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержание в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии дорожного полотна |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 |  | 2022 |  | Организация безопасного движения и транспортной доступности в селе Хатанга и обеспечение комфортных условий проживания граждан |  | Увеличение количества ДТП, увеличение износа дорожного полотна |  | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии |
|  | Подпрограмма 3: Охрана водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории села Хатанга, получение положительного заключения государственной экспертизы |  | Администрация сельского поселения Хатанга, Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Хатанга | 2015 |  | 2022 |  | Решение проблем, связанных с обеспечением безопасности населения от негативного воздействия водных объектов, расположенных на территории сельского поселения Хатанга |  | Подтопление зданий, разрушение покрытия улично-дорожной сети |  | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта |
| 3.2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории села Хатанга |  | Администрация сельского поселения Хатанга, Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Хатанга | 2015 |  | 2022 |  | Решение проблем, связанных с обеспечением безопасности населения от негативного воздействия водных объектов, расположенных на территории сельского поселения Хатанга |  | Подтопление зданий, разрушение покрытия улично-дорожной сети |  | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние |

Таблица № 3                                                                                                                                  к Паспорту муниципальной программы                                          «Благоустройство  территорий сельского поселения Хатанга»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

(наименование муниципальной программы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнители) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |
| Муниципальная программа | Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 13 078,39 | 12 824,20 | 12 845,30 | 38 747,89 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0600000000 | Х | 13 078,39 | 12 824,20 | 12 845,30 | 38 747,39 |
| Подпрограмма 1 | Комплексное благоустройство территорий сельского поселения | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 12 287,80 | 12 287,80 | 12 287,80 | 36 863,40 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610000000 | X | 12 287,80 | 12 287,80 | 12 287,80 | 36 863,40 |
|  | Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 1 574,97 | 1 574,97 | 1 574,97 | 4 724,91 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 1 574,97 | 1 574,97 | 1 574,97 | 4 724,91 |
|  | Уличное освещение населенных пунктов сельского поселения Хатанга | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 10 712,83 | 10 712,83 | 10 712,83 | 32 138,49 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016110 | 810 | 10 712,83 | 10 712,83 | 10 712,83 | 32 138,49 |
| Подпрограмма 2 | Улично-дорожная сеть села Хатанга | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 790,59 | 536,40 | 557,50 | 1 884,49 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620000000 | Х | 790,59 | 536,40 | 557,50 | 1 884,49 |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 493,90 | 511,40 | 532,50 | 1 537,80 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620016210 | 240 | 493,90 | 511,40 | 532,50 | 1 537,80 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование) | всего расходы | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 06200S5080 | 240 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 |
|  | Выполнение работ по установке (замене) дорожных знаков в селе Хатанга | всего расходы | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620016230 | 240 | 271,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Охрана водных ресурсов | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 567 | 0406 | 0630000000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 4

к Паспорту муниципальной программы                                        «Благоустройство  территорий сельского поселения Хатанга»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений,

средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной

программы «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |
| Муниципальная программа | Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга | Всего | 13 078,39 | 12 824,20 | 12 845,30 | 38 747,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 13 078,39 | 12 824,20 | 12 845,30 | 38 747,89 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Комплексное благоустройство территорий сельского поселения | Всего | 12 287,80 | 12 287,80 | 12 287,80 | 36 863,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 12 287,80 | 12 287,80 | 12 287,80 | 36 863,40 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Улично-дорожная сеть села Хатанга | Всего | 790,59 | 536,40 | 557,50 | 1 884,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 790,59 | 536,40 | 557,50 | 1 884,49 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Охрана водных ресурсов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Таблица № 5                                                                                                                                  к Паспорту муниципальной программы                                         «Благоустройство  территорий сельского поселения Хатанга»

|  | «Утверждаю» Ответственный исполнитель муниципальной программы Глава сельского поселения Хатанга Батурин С.В. (должность, ФИО) _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20 г. |
| --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

(наименование муниципальной программы)

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 гг.

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность) | Срок |  | Наименование и значение показателя непосредственного результата |  |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2022 | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 0503 | 0610016120 | 240 | 1574,97 | 1574,97 | 1574, 97 |
| Уличное освещение населенных пунктов сельского поселения Хатанга |  | 2014 | 2022 | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 0503 | 0610016110 | 240 | 10712,83 | 10712,83 | 10712,83 |
| Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть села Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2014 | 2022 | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии | тыс. кв. м | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 0409 | 0620016210 | 240 | 493,90 | 511,40 | 532,50 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование) |  | 2014 | 2022 | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии | тыс. кв. м | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 0409 | 0620016210 | 240 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Подпрограмма 3 «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории села Хатанга, получение положительного заключения государственной экспертизы |  | 2015 | 2022 | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0406 | 0637496 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории села Хатанга |  | 2015 | 2022 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0406 | 6300L0166 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13078,39 | 12824,20 | 12845,30 |
| в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Соисполнитель 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Соисполнитель 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |