Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Хатанга от 24.04.2020 г. № 066 - П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства, администрации сельского поселения Хатанга |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации сельского поселения Хатанга |
| Правовые основания для разработки муниципальной программы | 1. Статья 179 Бюджетного Кодекса РФ. 2. Постановление Администрации сельского поселения Хатанга от 30.07.2013г. № 103-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формировании и реализации» (в редакции Постановлений Администрации сельского поселения Хатанга от 03.09.2019г. №139-П, от 28.01.2020г. №006-П). |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» (Приложение № 1 к Программе). - Подпрограмма «Улично-дорожная сеть села Хатанга» (Приложение № 2 к Программе). - Подпрограмма «Охрана водных ресурсов» (Приложение № 3 к Программе). |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения Хатанга, а также обеспечение требований безопасности движения на участках улично-дорожной сети, в том числе примыкающих к образовательным организациям. |
| Задачи муниципальной программы | - Поддержание комплексного благоустройства, создание условий для массового отдыха населения и улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселения. - Улучшение технического состояния улично-дорожной сети. - Обеспечения безопасности дорожного движения. - Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. - Устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения. - Защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов. |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. 2. Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц. 3. Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии. 4. Совершенствование организации безопасности движения транспорта и пешеходов путем устройства: а) количества пешеходных переходов, оборудованных искусственным освещением, в том числе переходов, расположенных на участках дорог, вблизи образовательных организаций. б) количества пешеходных переходов, оборудованных удерживающими ограждениями перильного типа, в том числе переходов, расположенных на участках дорог, вблизи образовательных организаций. 6. Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт. 7. Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние. *Показатели результативности Программы с расшифровкой по годам ее реализации представлены в Таблице № 1 к Паспорту Программы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2022 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит: Всего – 234 627,53 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 23 601,00 тыс. руб. - краевой бюджет – 10 728,94 тыс. руб.; - бюджет поселения – 12 872,06 тыс. руб. 2015 год – 17 992,43 тыс. руб.: - краевой бюджет – 4 932,34 тыс. руб.; - бюджет поселения – 13 060,09 тыс. руб. 2016 год – 27 364,88 тыс. руб.: - краевой бюджет – 4 909,07 тыс. руб.; - бюджет поселения - 22 455,81 тыс. руб. 2017 год – 19 215,81 тыс. руб.: - краевой бюджет – 671,44 тыс. руб.; - бюджет поселения - 15 294,37 тыс. руб. -внебюджетные источники – 3 250,00 тыс. руб. 2018 год – 66 945,97 тыс. руб.: - федеральный бюджет – 38 610,00 тыс. руб.; - краевой бюджет – 14 928,79 тыс. руб.; - бюджет поселения - 13 407,18 тыс. руб. 2019 год – 40 759,55 тыс. руб.: - федеральный бюджет – 16 193,90 тыс. руб.; - краевой бюджет – 23 095,87 тыс. руб.; - районный бюджет – 64,80 тыс. руб.; - бюджет поселения - 17621,93 тыс. руб. 2020 год – 13 078,39 тыс. руб.: - краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; - бюджет поселения - 13 078,39 тыс. руб. 2021 год – 12 824,20 тыс. руб.: - краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; - бюджет поселения - 12 824,20 тыс. руб. 2022 – 12 845,30 тыс. руб; - краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.; - бюджет поселения – 12 845,30 тыс. руб. |

- Характеристика текущего состояния сферы

благоустройства сельского поселения Хатанга

Муниципальное образование «Сельское поселение Хатанга» включает в себя 10 населенных пунктов: село Хатанга и 9 поселков: Жданиха, Катырык, Каяк, Кресты, Новая, Новорыбная, Попигай, Сындасско и Хета.

На 01.01.2019 года численность постоянного населения, проживающего в сельском поселении Хатанга, составляет:

| Всего | - 5 375 человек; |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| - с. Хатанга | - 2 611 |
| - п. Катырык | - 367 |
| - п. Хета | - 362 |
| - п. Новая | - 266 |
| - п. Кресты | - 275 |
| - п. Жданиха | - 195 |
| - п. Новорыбная | - 490 |
| - п. Сындасско | - 531 |
| - п. Попигай | - 278 |

Одним из жизненно важных вопросов местного значения является организация благоустройства территорий населенных пунктов. Благоустройство территорий представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенных пунктов.

Основным мероприятием по благоустройству является организация уличного освещения в населенных пунктах поселения. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов, способствует снижению количества нарушений общественного порядка в темное время суток.

В сельском поселении Хатанга система наружного (уличного) освещения включает в себя электрические сети, опоры и светильники.

Состояние наружного освещения населенных пунктов требует значительного улучшения в связи с тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации, вследствие недостаточных объемов финансирования. Электрические сети требуют срочной реконструкции с заменой алюминиевых проводов, на безопасные и надежные в эксплуатации самонесущие изолированные провода (СИП). Применение данного провода повышает надежность и электробезопасность работы сетей наружного освещения.

Уличное освещение населенных пунктов осуществляется светильниками, установленными на опорах и на фасадах жилых домов. В 2014-2015 годах в поселках поселения в основном использовались светильники, нормативный срок службы которых был превышен в два и более раза, а их оптические системы не отвечали современным требованиям. В целях улучшения эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения с 2014 года выполняется поэтапная замена существующих светильников на светильники нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками.

Проблем, связанных с благоустройством территорий, немало и одна из самых серьезных, требующих повышенного внимания – засоренность территорий поселения.

Для полноценного проведения досуга и культурного образа жизни населения, предотвращения засорения улиц, общественных мест, улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки необходимо проводить работу по обеспечению чистоты и порядка в поселках поселения, в том числе приобретать и устанавливать в достаточном количестве урны. В селе Хатанга установлено 10 мусоросборников, которые ежегодно нуждаются в обслуживании для поддержания соответствующего технического состояния.

С целью исключения подтопления зданий и для поддержания в с. Хатанга улично-дорожной сети в нормальном состоянии осуществляется отвод поверхностных вод (ливневых и талых) по водостокам. После зимнего периода возникает необходимость выполнения работ по очистке водоотводных каналов, технический уход за поселковыми канализационными и дренажными системами отвода сточных вод.

В целях обеспечения культурных условий жизни, для жителей села Хатанга установленные малые архитектурные формы и скамейки, требуют соответствующего содержания.

На территории кладбища в селе Хатанга, площадью 36,0 тыс. кв.м., ежегодно проводятся работы по содержанию территории, а именно, очистка и отсыпка подъездных путей.

В селе Хатанга для физического развития детей и их занятости установлены детские игровые площадки – 7 ед., физкультурно-оздоровительная площадка (хоккейная коробка, воркаут комплекс).

Проведение мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии существующих объектов внешнего благоустройства необходимо в целях улучшения архитектурно-планировочного облика населенных пунктов сельского поселения Хатанга.

Одним из мероприятий Программы является содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рабочем состоянии с целью транспортной доступности, организации безопасного движения и обеспечения комфортных условий проживания граждан на территории муниципального образования «Сельское поселения Хатанга.

Основной проблемой дорожного хозяйства муниципального образования является высокий показатель автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующий нормативным требованиям, предъявляемым к транспортно-эксплуатационным характеристикам.

За последние годы увеличилась интенсивность движения автомобильного транспорта, вследствие увеличения количества транспортных средств в с. Хатанга. Увеличение количества транспортных средств на территории сельского поселения Хатанга, в сочетании с недостаточностью финансирования на мероприятия по улучшению эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, отсутствием грамотной организации пешеходного движения, наличием устаревшей автотранспортной техники по текущему обслуживанию УДС, не отвечающей современным требованиям  требует комплексного подхода и принятия в этом направлении неотложных мер.

В части безопасности дорожного движения, также необходим комплекс мероприятий, который в итоге обеспечит безопасность всех участников дорожного движения без исключения, как водителей и пассажиров транспортных средств, так и пешеходных потоков.

На территории сельского поселения Хатанга расположены гидротехнические сооружения:

- ледозащитная дамба;

- водозащитная дамба.

Сооружения обеспечивают защиту жизни и здоровья людей, окружающей среды и хозяйственных объектов.

Длительный срок эксплуатации гидротехнических сооружений без ремонтно-восстановительных работ является основной причиной ухудшения их технического состояния.

В 2014 году при аномально высоком уровне подъема воды в следствии ледохода в зоне риска оказались 6 многоквартирных домов по улице Норильская, в которых на тот момент проживало 334 человека, детский сад, центральный коллектор системы тепло- и водоснабжения, производственные объекты акционерного общества «Полярная геологоразведочная экспедиция.

По предварительной оценке, затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникших в результате аварий на гидротехнических сооружениях, как минимум, в три раза превышают затраты на их предотвращение.

- Цели, задачи, сроки реализации Программы

Основной целью Программы является создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения Хатанга.

Задачи Программы:

- содержание комплексного благоустройства, создание условий для массового отдыха населения и улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселения;

- улучшение технического состояния улично-дорожной сети;

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и в первую очередь детского населения, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия передвижения на дорогах;

- устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов.

Срок реализации Программы – 2014-2022 годы.

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы - это система скоординированных по срокам и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Программа реализуется на территории населенных пунктов Муниципального образования «Сельское поселение Хатанга», после включения расходов на ее реализацию в бюджет сельского поселения Хатанга на 2014-2022 годы.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами:

- статья 179 Бюджетного Кодекса РФ;

- Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 г. № 374-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации»;

Исполнителем Программы является Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрация сельского поселения Хатанга.

Обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

Программа предусматривает возможность софинансирования проектов и мероприятий, выполняемых за счет средств краевого и федерального бюджета в рамках действующего законодательства.

- Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга и краевого бюджета. Объем финансирования мероприятий уточняется в процессе формирования бюджета всех уровней на соответствующий финансовый год.

Мероприятия Подпрограммы «Улично-дорожная сеть села Хатанга», в части  обустройства пешеходных переходов, реализуются за счет субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований, на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края при соблюдении условия софинансирования из бюджета муниципального образования в соответствии с утвержденным Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы и финансовом обеспечение муниципальной программы представлена в Таблицах № 1, 3 к Программе.

- Целевые индикаторы результативности (показатели) Программы

Эффективность реализации задач Программы определяется следующими целевыми индикаторами:

- Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.

- Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц.

- Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии.

- Количество пешеходных переходов, оборудованных искусственным освещением, в том числе переходов, расположенных на участках дорог, вблизи образовательных организаций.

- Количество пешеходных переходов, оборудованных удерживающими ограждениями перильного типа, в том числе переходов, расположенных на участках дорог, вблизи образовательных организаций.

- Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт.

- Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние.

Показатели результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Таблице № 1 к Паспорту Программы.

- Контроль за ходом выполнения Программы

Координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет Заместитель Главы сельского поселения Хатанга, курирующий данное отраслевое направление.

Ответственным исполнителем Программы является структурное подразделение Администрации сельского поселения Хатанга – Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства администрации сельского поселения Хатанга. Соисполнителем Программы является Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Хатанга.

Ответственным исполнителем Программы осуществляется:

- отбор непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

-   контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограмм;

-   подготовка отчетов о реализации Программы;

- координация деятельности непосредственных соисполнителей Программы в ходе реализации мероприятий Подпрограмм;

-    оценка эффективности реализации Программы.

Отчеты о реализации Программы представляются ответственным исполнителем ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, Главе сельского поселения Хатанга.

Годовой отчет о ходе реализации Программы формирует ответственный исполнитель Программы. Годовой отчет предоставляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Хатанга от 30.07.2013 г. № 103-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Хатанга, их формирования и реализации» (с изменениями).

Таблица № 1 к Паспорту муниципальной программы «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения. Задача: Поддержание комплексного благоустройства | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1.2 |  | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения. Задача: Поддержание комплексного благоустройства, создание условий для массового отдыха населения и улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселения. | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: | ед. | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 | 26 |  | 1 |
|  |  | - детские игровые площадки | ед. | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 1 |
|  |  | - спортивная площадка | ед. | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и варкаут комплекс | ед. | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | - беседки | ед. | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 1 |
|  |  | - мусоросборники | ед. | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 |
|  |  | - водостоки | ед. | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 1 |
|  |  | - центральный сквер «Северный островок» | ед. | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 2.2 |  | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | ед. | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 |  | 1 |
| Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть села Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения, а также обеспечение требований безопасности движения на участках улично-дорожной сети, в том числе примыкающих к образовательным организациям Задача: Улучшение технического состояния улично-дорожной сети, обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в зимний период | тыс. кв. м | 45,232 | 45,232 | 45,232 |  |  | 45,232 | 45,232 |  | 1 |
|  |  | - в летний период | тыс. кв. м | 45,232 | 45,232 | 45,232 |  |  | 45,232 | 45,232 |  | 1 |
|  |  | Количество пешеходных переходов, оборудованных искусственным освещением, в том числе переходов, расположенных на участках дорог, вблизи образовательных организаций | ед. | - | - | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  |  | Количество пешеходных переходов, оборудованных удерживающими ограждениями перильного типа, в том числе переходов, расположенных на участках дорог, вблизи образовательных организаций. | ед. | - | - | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Подпрограмма 3 «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения. Задача: Защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов. | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.2 |  | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |

Таблица № 2

к Паспорту муниципальной программы                                          «Благоустройство  территорий сельского поселения Хатанга»

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы

«Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) |  | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа: Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1: Комплексное благоустройство территорий сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Поддержание комплексного благоустройства, создание условий для массового отдыха населения и улучшение экологической обстановки в населенных пунктах поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям, всего: | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2022 | Улучшения архитектурно-планировочного облика населенных пунктов сельского поселения Хатанга |  | Разрушение существующего количества объектов внешнего благоустройства | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |
|  | - детские игровые площадки | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2022 | Физическое развитие детей и их занятость |  | Разрушение существующего количества объектов внешнего благоустройства |  |
|  | - спортивная площадка | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2022 | Физическое развитие детей и их занятость |  | Разрушение существующего количества объектов внешнего благоустройства |  |
|  | - физкультурно-оздоровительная площадка хоккейная коробка и воркаут комплекс | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2022 | Физическое развитие детей и их занятость |  | Разрушение существующего количества объектов внешнего благоустройства |  |
|  | - беседки | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2022 | Улучшения архитектурно-планировочного облика населенных пунктов сельского поселения Хатанга |  | Разрушение существующего количества объектов внешнего благоустройства |  |
|  | - мусоросборники | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2022 | Предотвращения засорения улиц и других общественных мест |  | Создание несанкционированных свалок мусора |  |
|  | - водостоки | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2022 | Исключение подтопления зданий, поддержание в улично-дорожной сети с.Хатанга в нормальном состоянии |  | Подтопление зданий, разрушение покрытия улично-дорожной сети |  |
|  | - центральный сквер «Северный островок» | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2022 | Улучшения архитектурно-планировочного облика населенных пунктов сельского поселения Хатанга |  | Разрушение существующего количества объектов внешнего благоустройства |  |
| 1.2 | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2022 | Улучшения эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения |  | Увеличение количества ДТП, увеличение количества нарушений общественного порядка в темное время суток. | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц |
|  | Подпрограмма 2: Улично-дорожная сеть села Хатанга |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения, а также обеспечение требований безопасности движения на участках улично-дорожной сети, в том числе примыкающих к образовательным организациям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Улучшение технического состояния улично-дорожной сети, обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержание в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии дорожного полотна | Администрация сельского поселения Хатанга | 2014 | 2022 |  | Организация безопасного движения и транспортной доступности в селе Хатанга и обеспечение комфортных условий проживания граждан | Значительный износ дорожного полотна и как следствие возникновение ДТП на УДС. | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии |
| 2.2 | Обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация сельского поселения Хатанга | 2020 | 2022 |  | Предотвращение дорожно-транспортного травматизма пешеходов, в том числе детей и школьников путем устройства искусственного освещения на пешеходных переходах и установки удерживающих ограждений перильного типа | Увеличение количества ДТП, высокий уровень детского травматизма на участках УДС не оборудованных в соответствии с установленными требованиями | Устройство искусственного освещения на пешеходных переходах и установка удерживающих ограждений перильного типа в соответствии с требуемыми нормами и правилами |
|  | Подпрограмма 3: Охрана водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание благоприятных, комфортных и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Защита населения и территории поселения от вредного воздействия поверхностных вод, охрана поверхностных водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории села Хатанга, получение положительного заключения государственной экспертизы | Администрация сельского поселения Хатанга, Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Хатанга | 2015 | 2022 |  | Решение проблем, связанных с обеспечением безопасности населения от негативного воздействия водных объектов, расположенных на территории сельского поселения Хатанга | Подтопление зданий, разрушение покрытия улично-дорожной сети | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта |
| 3.2 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории села Хатанга | Администрация сельского поселения Хатанга, Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Хатанга | 2015 | 2022 |  | Решение проблем, связанных с обеспечением безопасности населения от негативного воздействия водных объектов, расположенных на территории сельского поселения Хатанга | Подтопление зданий, разрушение покрытия улично-дорожной сети | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние |

Таблица № 3                                                                                                                                  к Паспорту муниципальной программы                                          «Благоустройство  территорий

сельского поселения Хатанга»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

(наименование муниципальной программы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнители) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |
| Муниципальная программа | Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 13 078,39 | 12 824,20 | 12 845,30 | 38 747,89 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0600000000 | Х | 13 078,39 | 12 824,20 | 12 845,30 | 38 747,39 |
| Подпрограмма 1 | Комплексное благоустройство территорий сельского поселения | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 12 287,80 | 12 287,80 | 12 287,80 | 36 863,40 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610000000 | X | 12 287,80 | 12 287,80 | 12 287,80 | 36 863,40 |
|  | Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 1 574,97 | 1 574,97 | 1 574,97 | 4 724,91 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016120 | 240 | 1 574,97 | 1 574,97 | 1 574,97 | 4 724,91 |
|  | Уличное освещение населенных пунктов сельского поселения Хатанга | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 10 712,83 | 10 712,83 | 10 712,83 | 32 138,49 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0503 | 0610016110 | 810 | 10 712,83 | 10 712,83 | 10 712,83 | 32 138,49 |
| Подпрограмма 2 | Улично-дорожная сеть села Хатанга | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 790,59 | 536,40 | 557,50 | 1 884,49 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620000000 | Х | 790,59 | 536,40 | 557,50 | 1 884,49 |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 493,90 | 511,40 | 532,50 | 1 537,80 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620016210 | 240 | 493,90 | 511,40 | 532,50 | 1 537,80 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование) | всего расходы | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 06200S5080 | 240 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 75,00 |
|  | Выполнение работ по установке (замене) дорожных знаков в селе Хатанга | всего расходы | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 501 | 0409 | 0620016230 | 240 | 271,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Охрана водных ресурсов | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Хатанга | 567 | 0406 | 0630000000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 4

к Паспорту муниципальной программы                                        «Благоустройство  территорий сельского поселения Хатанга»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений,

средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |
| Муниципальная программа | Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга | Всего | 13 078,39 | 12 824,20 | 12 845,30 | 38 747,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 13 078,39 | 12 824,20 | 12 845,30 | 38 747,89 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Комплексное благоустройство территорий сельского поселения | Всего | 12 287,80 | 12 287,80 | 12 287,80 | 36 863,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 12 287,80 | 12 287,80 | 12 287,80 | 36 863,40 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Улично-дорожная сеть села Хатанга | Всего | 790,59 | 536,40 | 557,50 | 1 884,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 790,59 | 536,40 | 557,50 | 1 884,49 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Охрана водных ресурсов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Таблица № 5                                                                                                                                  к Паспорту муниципальной программы                                         «Благоустройство  территорий

сельского поселения Хатанга»

|  | «Утверждаю» Ответственный исполнитель муниципальной программы Глава сельского поселения Хатанга ______________________________ (должность, ФИО) ______________________________ (подпись) «______» ________________20 г. |
| --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга»

(наименование муниципальной программы)

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 гг.

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность) | Срок |  | Наименование и значение показателя непосредственного результата |  |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство территорий сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территорий сельского поселения Хатанга | Администрация СП Хатанга | 2014 | 2022 | Сохранение существующего количества объектов внешнего благоустройства в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 0503 | 0610016120 | 240 | 1574,97 | 1574,97 | 1574,97 |
| Уличное освещение населенных пунктов сельского поселения Хатанга | Администрация СП Хатанга | 2014 | 2022 | Количество населенных пунктов, обеспеченных необходимым освещением улиц | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 0503 | 0610016110 | 240 | 10712,83 | 10712,83 | 10712,83 |
| Подпрограмма 2 «Улично-дорожная сеть села Хатанга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация СП Хатанга | 2014 | 2022 | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии | тыс. кв.м | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 0409 | 0620016210 | 240 | 493,90 | 511,40 | 532,50 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование) | Администрация СП Хатанга | 2014 | 2022 | Площадь дорожного полотна, поддерживаемая в нормальном техническом и эксплуатационном состоянии | тыс. кв.м | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 0409 | 0620016210 | 240 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Обеспечение требований безопасности движения на участках улично-дорожной сети, в том числе примыкающих к образовательным организациям | Администрация СП Хатанга | 2020 | 2022 | - количества пешеходных переходов, оборудованных искусственным освещением, в том числе переходов, расположенных на участках дорог, вблизи образовательных организаций. | ед | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - количества пешеходных переходов, оборудованных удерживающими ограждениями перильного типа, в том числе переходов, расположенных на участках дорог, вблизи образовательных организаций. | ед | - | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Охрана водных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории села Хатанга, получение положительного заключения государственной экспертизы | Администрация СП Хатанга | 2015 | 2022 | Количество гидротехнических сооружений, на которые разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0406 | 0637496 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на территории села Хатанга | Администрация СП Хатанга | 2015 | 2022 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0406 | 6300L0166 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13078,39 | 12824,20 | 12845,30 |
| в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Соисполнитель 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Соисполнитель 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |