

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.05.2023 г. № 094 - П

**О проведении мероприятий,**

**связанных с ледоходом и половодьем**

**на реках сельского поселения**

**Хатанга в 2023 году**

В связи с предстоящим наступлением интенсивных весенних паводков и ледохода на реках сельского поселения Хатанга, с целью обеспечения безопасности населения, сохранности жилого фонда, устойчивой эксплуатации объектов тепло-, водо-, электроснабжения в период ледохода и паводка 2023 года, руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 7¹ Устава сельского поселения Хатанга,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями и ледоходом на реках сельского поселения Хатанга согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Хатанга согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. Определить, что в период временного отсутствия члена Комиссии его обязанность по участию в работе Комиссии возлагается на лицо, замещающее его в установленном порядке.
3. Начальникам Территориальных отделов поселков Администрации сельского поселения Хатанга, руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовых форм:
* создать комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводка 2023 года;
* доводить информацию до руководителей Администрации сельского поселения Хатанга о необходимости проведения эвакуации и (или) перемещения в безопасный район с территории, попадающей в зону подтопления(затопления) передвижных балков, стойбищ и другого имущества населения, ведущего традиционный кочевой образ жизни;
* определить помещения на случай перевода населения из затопляемых жилых домов;
* содержать в исправном состоянии плавучие средства (катера, лодки и т. п.), создать необходимые запасы лесоматериалов, тросов и других подручных средств, необходимых для проведения спасательных работ;
* принять меры по вывозу из затопляемых зон грузов и отходов производства, иных веществ и материалов, которые при попадании в водный объект могут привести к его загрязнению и засорению до 31 мая 2023 г.;
* руководителям предприятий, имеющих речной флот, принять меры по предупреждению его повреждений;
* своевременно запретить движение транспорта и людей по льду рек и озер;
* в период ледохода организовать круглосуточное дежурство на подведомственной территории.
1. Директору Муниципального унитарного предприятия «Хатанга-Энергия» сельского поселения Хатанга (Чалый С.В.) взять под особый контроль очистку ливневых водоотводов.
2. Акционерному обществу «КрасАвиа» Обособленное подразделение Хатанга (Дмитрячков К.В.) на период ледохода и паводка подготовить резерв вертолетов и определить дежурные экипажи на случай разведывательных и аварийно-спасательных работ.
3. Красноярскому филиалу Публичного акционерного общества "Ростелеком" (Бабаянц А.А.) обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами сельского поселения для своевременного принятия мер, связанных с ледоходом и паводком.
4. Акционерному обществу "Хатангский морской торговый порт" (Зверев С. В.) на период паводка подготовить речной флот для возможной эвакуации населения из п. Кресты, как наиболее вероятного к затоплению населенного пункта сельского поселения, а также из других населённых пунктов сельского поселения Хатанга.
5. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия» (Кузьмин С. А.) разработать до начала паводка резервную схему обеспечения с. Хатанга питьевой водой.
6. Рекомендовать Отделению полиции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (Благодаров К.А.) организовать охрану общественного порядка в населенных пунктах сельского поселения Хатанга и принять меры по недопущению выхода людей на участки, опасные для жизни во время движения льда.
7. Руководство проводимыми мероприятиями и их координация возлагается на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации сельского поселения (председатель – Доронин А.С., Глава сельского поселения Хатанга), в случае его отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) возлагается на лицо, замещающее его в установленном порядке.
8. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы сельского поселения Хатанга Вешнякова А.В.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющая обязанности

Главы сельского поселения Хатанга Т.В. Зоткина

**Приложение № 2**

 к постановлению Администрации

 сельского поселения Хатанга

 от 26.05.2023 года № 094-П

СОСТАВ

**Противопаводковой комиссии сельского поселения Хатанга**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комиссии:**Доронин Андрей Сергеевич | - | Глава сельского поселения Хатанга |
| Заместитель председателя:Вешняков Алексей Валерьевич | - | Заместитель Главы сельского поселения Хатанга |
| **Секретарь комиссии:**Яковлев Тарас Николаевич | - | Главный инженер Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений сельского поселения Хатанга» |
| **Члены комиссии:**Благодаров Константин Александрович | - | Начальник Отделения полиции Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району |
| Зверев Сергей Викторович  | - | Генеральный директор Акционерного общества «Хатангский морской торговый порт» |
| Тимшин Андрей Алексеевич | - | Начальник пожарно-спасательной части №136 Федерального государственного казенного учреждения «31 Отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю» |
| Чумляков Сергей Викторович | - | Главный врач Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Таймырская районная больница № 1» |
| Дмитрячков Константин Васильевич | - | Руководитель Акционерному обществу «КрасАвиа» Обособленное подразделение Хатанга |
| Кузьмин Сергей Александрович | - | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Энергия» |
| Шейкин Николай Александрович | - | Директор Общества с ограниченной ответственностью «Таймыр Альянс Трейдинг» |
| Чалый Сергей Валерьевич |  | директор Муниципального унитарного предприятия «Хатанга-Энергия» сельского поселения Хатанга |

 **Приложение № 1**

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 26.05.2023 г. № 094-П

**Комплексный план**

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,

связанных с паводковыми явлениями на территории сельского поселения Хатанга

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Контроль | Срок исполнения | Примечание |
| 1. | Рассмотрение на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Хатанга вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, а также по практическому выполнению и контролю противопаводковых мероприятий, в том числе:* принятие решений о неотложных мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод;
* формирование оперативных групп по организации постоянного контроля за развитием паводка
 | Начальники территориальных отделов поселков, руководители предприятий и учреждений | Вешняков А.В. | до 31.05.2023 |  |
| * корректировка по данным прогноза планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, планов эвакуации и жизнеобеспечения населения с учетом имеющейся прогнозной информации;
 | Комиссия по предупреждению иликвидации ЧС  | Вешняков А.В. | май-июнь |  |
| - Проведение мониторинга и прогнозирования прохождения весеннего половодья на территории сельского поселения Хатанга, а так же контроль над паводковой обстановкой с представлением Управлению по делам ГО и ЧС ТМР обобщенных докладов о ситуации, сложившейся на территории сельского поселения Хатанга. | Противопаводковая комиссия, Администрация сельского поселения Хатанга | Доронин А.С. | май-июнь |  |
| * организация радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зоны затопления, проведение расчета сил, средств связи и оповещения;
 | Начальники территориальных отделов посёлков | Вешняков А.В. | май-июнь |  |
| * планирование и проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями;
 | Чумляков С.В. | Вешняков А.В. | май-июль |  |
| 2. | Разработка вариантов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления. | Комиссия по предупреждению иликвидации ЧС  | Вешняков А.В. | до 31 мая |  |
| 3. | Уточнение планов обеспечения противопаводковых мероприятий авиацией с. Хатанга, определение мест запасных вертолетных площадок, подготовка экипажей при выполнении работ в условиях ЧС. | Дмитрячков К.В. | Вешняков А.В. | до 31.05.2023 г. |  |
| 4. | Проведение работ по защите флота, барж и кранов от ледохода на реке Хатанга;Подготовка к навигации 2023 г. и поставки топливно-энергетических ресурсов в труднодоступные населенные пункты в период высокой воды. | Зверев С.В. | Доронин А.С. | май-июнь |  |
| 5. | Уточнение объемов и состава резервных запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов, плавсредств и предметов первой необходимости в паводкоопасных районах. | Тимшин А.А.Кузьмин С.А.Зверев С.В.Чумляков С.В. | Доронин А.С. | май-июнь |  |
| 6. | Обеспечение готовности Красноярского филиала ПАО "Ростелеком" к выполнению задач по предоставлению устойчивой связи при угрозе затопления и затоплении населенных пунктов, организаций и производственных объектов, в т.ч. готовности подвижных средств оповещения (на транспортных средствах) | Бабаянц А.А. | Федосеева А.С. | май-июнь |  |
| 7. | Информировать население сельского поселения Хатанга о паводковой ситуации. | Мосылёва С.П.Яковлев Т.Н. | Зоткина Т.В. | май-июнь, по мере необходимости |  |
|  |  Выполнение мероприятий по обеспечению отвода талых вод с проезжих частей улиц села Хатанга и посёлков поселения, особенно участков, не имеющих уклонов | Администрация сельского поселения ХатангаМУП «Хатанга-Энергия» сельского поселения Хатанга | Федосеева А.С.Храмова А.Н. | до 31.05.2023 |  |
| 8. | Для недопущения пожарной ситуации в затопляемых зонах проведение обследования жилых домов и осуществление контроля отключения электроэнергии | Тимшин А.А. Кузьмин С.А.Шейкин Н.А. | Вешняков А.В. | на период паводковой ситуации |  |
| 9. | Обеспечение порядка при эвакуации людей, имущества, обеспечение круглосуточного дежурства | Благодаров К.А. | Вешняков А.В. | на период паводковой ситуации |  |
| 10. | Сведения при возникновении чрезвычайных ситуаций сообщаются по телефонам 01 (ПЧ-136), 02 (ОП № 31), Главе сельского поселения Хатанга и его заместителям. | Начальники территориальных отделов поселков | Тимшин А.А. | июнь |  |
| 11. | Провести собрания граждан в населенных пунктах, подверженных подтоплением с обучением населения правилам поведения и действиям во время наводнений | Начальники территориальных отделов поселков | Федосеева А.С. | до 31.05.2023 г. |  |
| 12. | Начальникам территориальных отделов поселков предоставлять в период паводка ежедневную информацию по подъему паводковых вод в диспетчерскую службу ПЧ сельского поселения Хатанга по тел. 01, 2-10-01. Информацию предоставлять в 10:00 и в 17:00. | Начальники территориальных отделов поселков | Тимшин А.А. | июнь | дублирующую информацию предоставлять в Отдел по развитию традиционных промыслов и обеспечению жизнедеятельности посёлков |