

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАТАНГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 31.05.2023 г.  |  № 103 – П  |

**О внесении дополнений в постановление Администрации сельского поселения Хатанга от 27.04.2023 г. № 069-П «О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов»**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом сельского поселения Хатанга, с целью обеспечения контроля за подготовкой объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Хатанга от 27.04.2023 г. № 069-П «О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов» (далее – постановление) следующие дополнения:

1.1. Изложить приложение № 2 к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

1. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Хатангского сельского Совета депутатов и Администрации сельского поселения Хатанга и на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга [www.hatanga24.ru](http://www.hatanga24.ru)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности

Главы сельского поселения Хатанга Т.В. Зоткина

**Приложение**

к постановлению Администрации

сельского поселения Хатанга

от 31.05.2023 г. № 103 – П

**ПЛАН**

**организационных мероприятий по подготовке учреждений и организаций сельского поселения Хатанга к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель |
| 1 | Проведение весенних осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, образования, здравоохранения и культуры в населённых пунктах сельского поселения | 10.05.2023-19.05.2023 | ООО «Энергия»,МУП «Хатанга-Энергия» сельского поселения Хатанга,ООО «ТАТ»,МБУК «КДК», Образовательные учреждения СП Хатанга,КГБУЗ «ТРБ № 1», Администрация сельского поселения Хатанга (ответственное лицо Храмова А.Н.) |
| 2 | Разработка планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | до 10.05.2023 | ООО «Энергия»,ООО «ТАТ»,МУП «Хатанга-Энергия» сельского поселения Хатанга,МБУК «КДК», Образовательные учреждения СП Хатанга,КГБУЗ «ТРБ № 1» |
| 3 | Разработка сводного плана подготовки объектов к работе в осенне-зимний период | до 12.05.2023 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства Администрации сельского поселения Хатанга (ответственное лицо Храмова А.Н.) |
| 4 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период (проведение конкурсов, аукционов, выявление победителей, заключение контрактов (договоров), проведение текущих и капитальных ремонтов, проверка хода проведения текущих и капитальных ремонтов) | 15.05.2023-28.08.2023 | ООО «Энергия»,ООО «ТАТ»,МУП «Хатанга-Энергия» сельского поселения Хатанга,МБУК «КДК», Образовательные учреждения СП Хатанга,КГБУЗ «ТРБ № 1», Администрация сельского поселения Хатанга (ответственное лицо Храмова А.Н.) |
| 5 | Подготовка государственной статистической отчётности по форме № 1 ЖКХ зима (срочная) и представление её в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 01.07.202301.08.202301.09.202303.10.202301.11.2023 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства (ответственное лицо Храмова А.Н.)Администрации сельского поселения Хатанга |
| 6 | Подготовка информации по установленным формам и представление её в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района | по запросу | Заместитель Главы сельского поселения Хатанга |
| 7 | Подготовка информации по установленным формам и представление её в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | по запросу | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства (ответственное лицо Храмова А.Н.)Администрации сельского поселения Хатанга |
| 8 | Проведение координационных совещаний комиссии: |  |  |
| 8.1 | О ходе выполнения мероприятий по завозу топлива в населённые пункты сельского поселения | два раза в месяц, с 19.06.2023до окончания завоза | Заместитель Главы сельского поселения Хатанга |
| 8.2 | О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду | 26.05.202326.06.202325.07.202325.08.202325.09.2023 | Заместитель Главы сельского поселения Хатанга |
| 8.3 | О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов образования, здравоохранения и культуры сельского поселения Хатанга к отопительному периоду | 25.05.202324.06.202325.07.202325.08.202326.09.2023 | Заместитель Главы сельского поселения Хатанга |
| 9 | Проведение комиссией оценки готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса сельского поселения к работе в осенне-зимний период с составлением акта | до 28.07.2023 | Администрация сельского поселения Хатанга (ответственное лицо Храмова А.Н.) |
| 10 | Обеспечение проведения осмотра объектов жилищно-коммунального комплекса, образования, здравоохранения и культуры сельского поселения Хатанга | до 31.08.2023 | Администрация сельского поселения Хатанга (ответственное лицо Храмова А.Н.) |
| 11 | Обеспечение проверок готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, образования, здравоохранения и культуры сельского поселения Хатанга, выдача паспортов готовности к осенне-зимнему периоду | до 31.08.2023 | ООО «Энергия»,ООО «ТАТ»,МУП «Хатанга-Энергия» сельского поселения ХатангаМБУК «КДК», Образовательные учреждения СП Хатанга,КГБУЗ «ТРБ № 1» |
| 12 | Подготовка и представление в Управление развития инфраструктуры паспортов готовности к осенне-зимнему периоду | до 31.08.2023 | Отдел ЖКХ, благоустройства и градостроительства (ответственное лицо Храмова А.Н.)Администрации сельского поселения Хатанга |
|  |  |  |  |