|  |
| --- |
| Приложение № 8  к муниципальной программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической  эффективности в сельском поселении Хатанга» |

**Подпрограмма**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**в сельском поселении Хатанга»**

1. **Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация сельского поселения Хатанга |
| Цели подпрограммы | Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде сельского поселения Хатанга |
| Задачи подпрограммы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным м подлежащим сносу |
| Показатели результатов подпрограммы | 1. Количество аварийных домов, подлежащих расселению. 2. Количество переселяемых граждан. |
| Срок реализации подпрограммы | 2022 - 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования составит всего – 106 191,30 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2022 год – 38 794,08 тыс. руб.  2023 год - 67 397,23 тыс. руб.  2024 год - 0,00 тыс. руб.  из них:  за счет средств федерального бюджета –104 858,70 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2022 год – 38 794,08 тыс. руб.  2023 год - 66 064,62 тыс. руб.  2024 год - 0,00 тыс. руб.  за счет средств бюджета сельского поселения Хатанга – 1 332,60 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2022 год – 0,00 тыс. руб.  2023 год - 1 332,60 тыс. руб.   1. год - 0,00 тыс. руб. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы развития**

Одним из приоритетов политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствия условий проживания в нём нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда — источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в селе Хатанга, и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Программа основывается на учётных данных, которые приведены в перечне жилых домов, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (Приложение № 1 к паспорту Подпрограммы).

1. **Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется на территории сельского поселения Хатанга после ее утверждения нормативным правовым актом Администрации сельского поселения Хатанга и включения расходов на ее реализацию в бюджет поселения.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, является Администрация сельского поселения Хатанга.

Реализация Подпрограммы осуществляется согласно:

- Гражданскому кодексу Российской Федерации,

- Жилищному кодексу Российской Федерации,

- муниципальным контрактам, гражданско-правовым договорам, соглашениям,

- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, краевыми, районными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Для реализации Подпрограммы необходимо выполнение следующих мероприятий:

- приобретение у застройщика жилых домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

- выплата и предоставление субсидий, лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные и приобретённые в рамках Подпрограммы, в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Собственникам жилья за изымаемое жилое помещение выплачивается возмещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется другое жилое помещение.

Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет:

- установление очерёдности переселения граждан;

- организацию и проведение работы с собственниками жилых помещений, направленной на достижение соглашений с собственниками жилых помещений о способе переселения;

- формирование необходимой для выполнения Подпрограммы нормативной правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края;

- информирование населения сельского поселения Хатанга о реализации Подпрограммы;

- расходование финансовых средств, направленных на реализацию Подпрограммы;

- контроль и предоставление отчётности о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы.

1. **Цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде сельского поселения Хатанга.

Задачей Подпрограммы является - переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов до 01.01.2017 года.

1. **Сроки реализации Подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Хатанга» Муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» – 2022-2024 годы.

1. **Перечень и значение целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы приведены в Таблице № 1 к Паспорту Подпрограммы.

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Информация о финансовом обеспечении Подпрограммы на реализацию целей программы с учетом источников финансового обеспечения представлена в Таблице № 3 к Паспорту муниципальной программы.

1. **Информация об основных мероприятиях муниципальной подпрограммы**

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения села Хатанга бытовыми услугами» представлена в Таблице № 2 к Паспорту Подпрограммы.

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к Паспорту подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Хатанга» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» |

**ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ ДО 01.01.2017 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению | | Планируемая дата окончания переселения |
| площадь,  кв. м | кол-во, человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МО Сельское поселение Хатанга | с. Хатанга, ул. Краснопеева, д. 16 | 1977 | 20.08.2012 | 107,90 | 3 | 01.09.2024 |
| 2 | МО Сельское поселение Хатанга | с. Хатанга, ул. Краснопеева, д. 32 | 1974 | 21.01.2014 | 40,80 | 6 | 01.09.2024 |
| 3 | МО Сельское поселение Хатанга | с. Хатанга, ул. Норильская, д. 4 | 1979 | 24.11.2014 | 587,70 | 35 | 01.09.2024 |
| Итого: | | |  |  | 736,4 | 39 |  |

|  |
| --- |
| Таблица № 1 к Паспорту Подпрограммы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Хатанга» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга» |

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы**

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Хатанга»

(наименование муниципальной подпрограммы)

| №  п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Хатанга»** | | | | | | | | |  |
| 8 | **Цель**: Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде с. Хатанга  **Задача:** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов | Количество аварийных домов, подлежащих расселению | ед. | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Число переселяемых граждан | чел. | - | - | 15 | 24 | - | - |

Таблица № 2 к Паспорту Подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Хатанга» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга

**Информация об основных мероприятиях муниципальной подпрограммы**

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Хатанга»

(наименование муниципальной подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа: Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Хатанга | | | | | | |
|  | Подпрограмма 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Хатанга» | | | | | | |
|  | **Цель**: Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде СП Хатанга | | | | | | |
|  | **Задача:** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным м подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов | | | | | | |
| 8.1 | Уменьшение количества аварийных домов, подлежащих расселению | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации СП Хатанга,  Отдел ЖКХ, БиГ администрации СП Хатанга, Финансовый Отдел Администрации СП Хатанга | 2022 | 2024 | Уменьшение количества ветхого и аварийного жилья на территории | Увеличение количества ветхого и аварийного жилья на территории СП Хатанга | Количество расселенных домов на территории СП Хатанга |
| 8.2 | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде | Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации СП Хатанга,  Отдел ЖКХ, БиГ администрации СП Хатанга, Финансовый Отдел Администрации СП Хатанга | 2022 | 2024 | Уменьшение количества граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | Социальное напряжение населения, проживающего в ветхом и аварийном жилом фонде | Количество переселенных граждан села Хатанга |